Додаток

до Звіту з виконання у 2017 році заходів Програми розвитку нових технологій муніципального менеджменту в Центрі адміністративних послуг та його територіальних підрозділах на 2017 – 2019 роки

Матеріали з використання коштів міського бюджету в 2017 році для фінансування напрямів

Програми розвитку нових технологій муніципального менеджменту в Центрі адміністративних послуг та його територіальних підрозділах на 2017 – 2019 роки

| № з/п | Назва заходу | Уточнені орієнтовні обсяги фінансування на 2017 рік, грн. | Затверджений план на 2017 рік (з урахуванням змін), грн. | Касове виконання, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оптимізація процесів муніципального менеджменту з упровадженням інноваційних технологій електронного урядування в роботу Центру та його територіальних підрозділів |  |  |  |  |
| 1 | Створення веб-порталу Центру адміністративних послуг «Віза» з електронними кабінетами користувачів, інтеграція віддаленого попереднього запису в електронну чергу через мережу Інтернет, skype-зв’язку із замовниками послуг тощо | 800 000,0 | 688 717,0 | 0 |
| 2 | Створення єдиної системи електоронної черги для попереднього запису на прийом до адміністратора за допомогою різних каналів зв’язку (телефон, інформаційний кіоск, веб-портал тощо) | 95 500,0 | 94 137,0 | 94 137,0 |
| 3 | Оновлення програмного продукту, сервісне та технічне обслуговування «Електронної системи керування чергою». Технічний супровід мобільного додатку для мобільного пристрою з можливістю попереднього запису на прийом | 24 000,0 | 23 750,0 | 23 750,0 |
| 4 | Розробка мобільного додатка для мобільного пристрою з можливістю попереднього запису на прийом до адміністратора (android, apple ios) | 121 496,0 | 121 496,0 | 121 496,0 |
| Підвищення клієнтоцентричності Центру та його територіальних підрозділів, покращення промоції їх діяльності |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення: - збірників; - флаєрів; - довідкових матеріалів; - буклетів; - журналів реєстрації заяв замовників послуг; - бланків заяв, постанов, протоколів про адміністративні правопорушення; - сувенірної продукції (значки, ручки, пакети, блокноти) | 309 504,0 | 309 500,0 | 309 490,82 |
| 2 | Придбання паперу для бланків заяв та формування справ | 80 000,0 | 71 400,0 | 71 400,0 |
| 3 | Підготовка та видання Путівника соціальних послуг Центру для мешканців міста, з урахуванням «життєвих ситуацій» | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 4 | Виготовлення та оновлення стендів, конструкцій, інформаційних планшетів, вивісок, рекламних стійок | 122 500,0 | 122 500,0 | 122 500,0 |
| 5 | Організація постійно діючої виставки фоторобіт, картин, малюнків, творчих робіт тощо в зоні очікування Центру | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| Усього: |  | 1 585 000,0 | 1 463 500,0 | 774 773,82 |