ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

31.01.2018 №2422

Звіт

з виконання в 2017 році Програми відшкодування частини кредитів,

що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016 – 2018 роки

У межах Програми відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам (надалі – ОСББ/ЖБК, позичальники) на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2016 №551, зі змінами, (надалі – Програма) на захід "Відшкодування 20 відсотків суми кредиту, залученого ОСББ/ЖБК для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів" у міському бюджеті було передбачено 1 349,0 тис. грн.

Відшкодування з міського бюджету 20 відсотків суми кредиту, залученого ОСББ/ЖБК для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, здійснювалося в рамках укладених на 2017 рік договорів про взаємодію між головним розпорядником коштів міського бюджету – управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради та публічними акціонерними товариствами "Державний ощадний банк України", акціонерний банк "Укргазбанк", комерційний банк "Приватбанк" (надалі – уповноважені установи).

Однією з основних умов надання відшкодування ОСББ/ЖБК частини суми кредиту з міського бюджету було отримання ними відшкодування частини суми кредиту з державного бюджету, про що уповноважені установи інформували головного розпорядника  коштів міського бюджету та надавали зведені реєстри позичальників, які взяли кредити в цих установах, разом з копіями відповідних документів.

За 2017 рік енергоефективні заходи в межах Програми впроваджено в 33 багатоквартирних житлових будинках міста, у яких створені ОСББ/ЖБК, на загальну суму 3 351,5 тис. грн та освоєно коштів з міського бюджету в сумі 645,5 тис. грн.

У будинках ОСББ/ЖБК у місцях загального користування (під’їздах, сходових клітинах) замінювалися старі дерев’яні вікна на сучасні енергоефективні, установлювалися тамбурні двері, замінювалася електро-проводка, модернізовувалася система освітлення з упровадженням світло-діодного обладнання, проводилася термомодернізація внутрішньобудинкової системи опалення, у тому числі з установкою індивідуальних теплових пунктів, та відбувалися інші заходи.

Результатом реалізації у 2017 році вказаних заходів стали поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг, зменшення витрат на подальше утримання будинків й забезпечення економії енергетичних ресурсів за рахунок упровадження енергозаощадних технологій.

Секретар міської ради							 С.Маляренко