- ЗАТВЕРДЖЕНО

- Рішення виконкому міської ради

- 10.05.2018 №241

- План заходів

з підготовки закладів освіти до нового  2018-2019 навчального року

та осінньо-зимового періоду

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести ревізію та ремонтні роботи запірної арматури во-допостачання, опалення в закладах освіти | До 15.07.2018 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 2 | Здійснити гідравлічну проми-вку внутрішніх систем опале-ння закладів освіти | До 15.07.2018 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 3 | Проводити поточні ремонтні роботи в закладах освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 4 | Здійснювати контроль за ро-ботою приладів обліку з ме-тою раціонального економ-ного використання енерге-тичних ресурсів в закладах освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 5 | Провести дератизацію та де- зінсекцію в приміщеннях зак-ладів освіти | До 17.07.2018 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 6 | Отримати паспорти готовно-сті навчальних закладів до ро-боти в опалювальний період 2018-2019 років | До 25.07.2018 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 7 | Отримати акти готовності навчальних закладів до ново-го 2018-2019 навчального ро-ку | До 01.08.2018 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 8 | Підготувати котельні, що пе-ребувають на балансовому об-ліку відділів освіти виконко-мів районних у місті рад, до опалювального сезону 2018-2019 років | До 07.09.2018 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Забезпечити придбання інвен-тарю та посипкового матеріа-лу для утримання в належно-му стані територій закладів освіти в осінньо - зимовий період | До 25.09.2018 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 10 | Забезпечити твердим паливом котельню комунального зак-ладу «Навчально – виховний комплекс «Криворізька зага-льноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навча-льний заклад №83» Криво-різької міської ради | До 01.10.2018 | Виконком Тернівської районної у місті ради |
| 11 | Розробити графіки прийому тепла та забезпечити конт-роль за надходженням тепло-носіїв у заклади освіти | До 01.10.2017 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 12 | Здійснювати контроль за до-держанням температурного режиму в приміщеннях закла-дів освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |

Керуюча справами виконкому			           		Т.Мала