Додаток

до рішення виконкому міської ради

11.07.2018 №333

Техніко-економічні показники робочого проекту

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

| Показники | Одинця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Вид будівництва | Нове будівництво |  |
| Повна довжина мосту | м | 65,1 |
| Схема мосту |  | 1х39,14х 1х26 |
| Ширина пішоходної частини | м | 3,0 |
| Кількість деформаційних швів | шт. | 1 |
| Тривалість будівництва | місяць | 6 |
| Річна потреба електричної енергії | кВт*час | 316,16 |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 01.06.2018, у тому числі: - будівельні роботи; - устаткування; - інші витрати | тис.грн. | 10 624,372, 8 364,270, - 2 260,102 |

Керуюча  справами виконкому 	Т.Мала