Додаток 2

до рішення міської  ради

26.12.2018 №3308

Заходи

Програми розвитку нових технологій муніципального менеджменту в Центрі адміністративних послуг «Віза»

та його територіальних підрозділах на 2017 – 2019 роки

| № з/п | Заходи | Термін виконання |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, грн: |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконавці |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 | усього |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |
| 2. Оптимізація процесів муніципального менеджменту з упровадженням інноваційних технологій електронного урядування в роботу Центру та його територіальних підрозділів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обслуговування, удосконалення та модернізація веб-порталу Центру з електронними кабінетами користувачів |  | 2018-2019 роки | Міський бюджет | - |  | 100 000,0 |  | 240 000,0 |  |  | 340 000,0 |  | Департамент адміністративних послуг, відділ інформатизації, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради, розробники програмних продуктів (за згодою) |  |  | Підтримка в актуальному стані веб-порталу Центру з електронними кабінетами користувачів |  |
| 7 | Упровадження нових сервісів замовлення послуг за технологією Bank-ID, Mobile-ID на базі веб-порталу Центру |  | 2018- 2019 роки | Міський бюджет | - |  | 150 000,0 |  | 150 000,0 |  |  | 300 000,0 |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |  |  | Упровадження інноваційних електронних сервісів, протидія корупційним ризикам |  |
| 9 | Створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до електронних послуг споживачів у Центрі та його територіальних підрозділах |  | 2018-2019 роки | Міський бюджет | - |  | 565 000,0 |  | 500 000,0 |  |  | 1 065 000,0 |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |  |  | Забезпечення населення міста інформацією про переліки адміністративних, інших публічних послуг, необхідних документів для їх отримання, регламент роботи Центру, його територіальних підрозділів |  |
| 12 | Оновлення програмного продукту, сервісне та технічне обслуговування «Електронної системи керування чергою». Технічний супровід мобільного додатка для мобільного пристрою з можливістю попереднього запису на прийом |  | Щомісячно | Міський бюджет | 24 000,0 |  | 51 000,0 |  | 57 000,0 |  |  | 132 000,0 |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради, розробник програмного продукту (за згодою) |  |  | Оновлення програмного продукту, розробка нових сервісів |  |
| 15 | Здійснення інтеграції інформаційних систем Центру до Єдиного державного порталу адмінпослуг |  | 2018-2019 роки | Міський бюджет | - |  | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  | 200 000,0 |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |  |  | Забезпечення взаємодії сервісів, у результаті виконання якого адміністративна послуга інтегрованої інформаційної системи стає доступною для замовлення та отримання через особистий кабінет |  |
| 16 | Придбання та установка індикаторів електронної черги на робочих місцях у Центрі |  | 2018-2019 роки | Міський бюджет | - |  | 200 000,0 |  | 250 000,0 |  |  | 450 000,0 |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |  |  | Створення комфортних умов для відвідувачів Центру |  |
| 17 | Придбання програмного забезпечення для індикаторів електронної черги |  | 2018-2019 роки | Міський бюджет | - |  | 82 000,0 |  | 100 000,0 |  |  | 182 000,0 |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |  |  | Створення комфортних умов для відвідувачів Центру |  |
| 18 | Послуги із супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами, у тому числі інформаційно-консультаційні, задля безперервного якісного обслуговування мешканців міста |  | 2018-2019 роки | Міський бюджет |  |  | 44 000,0 |  | 48 000,0 |  |  | 92 000,0 |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |  |  | Безперервне якісне обслуговування мешканців міста при отриманні інформації з Єдиних та Державних реєстрів |  |
| 19 | Організація та проведення навчальних тренінгів, семінарів з питань надання адміністративних послуг |  | 2019 рік | Міський бюджет |  |  |  |  | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |  |  | Безперервне якісне обслуговування мешканців міста при роботі із замовниками послуг |  |
| 20 | Оновлення програмного продукту, сервісне та технічне обслуговування й технічний супровід спеціальних автоматизованих пунктів доступу до електронних послуг споживачів для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями |  | 2019 рік | Міський бюджет | - |  | - |  | 200 000,0 |  |  | 200 000,0 |  | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |  |  | Оновлення програмного продукту |  |
| 3. Підвищення клієнтоцентричності Центру та його територіальних підрозділів, покращення промоції їх діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Виготовлення: - збірників; - флаєрів; - довідкових матеріалів; - буклетів; - журналів реєстрації заяв замовників послуг; - бланків заяв, постанов, прото-колів про адміністративні правопорушення; - сувенірної продукції (значки, ручки, пакети, блокноти) | 2017- 2019 роки |  | Міський бюджет | 309 504,0 | 315 000,0 |  | 300 000,0 |  |  |  | 924 504,0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради |  |  | Промоція діяльності Центру. Отримання необхідної інформації щодо порядку надання адміністративних, інших публічних послуг Центром мешканцям міста |  |  |
| 4 | Придбання паперу для бланків заяв та формування справ | 2017- 2019 роки |  | Міський бюджет | 80 000,0 | 120 000,0 |  | 250 000,0 |  |  |  | 450 000,0 | Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |  |  | Забезпечення надання адміністративних, інших публічних послуг для відвідувачів |  |  |
| 7 | Медійне супроводження діяльності Центру, його територіальних підрозділів. Інформаційні заходи для громади міста з висвітлення можливостей Центру, підготовка та розміщення матеріалів у засобах масової інформації | 2017 -2019 роки |  | Міський бюджет | 0 | 0 |  | 100 000,0 |  |  |  | 100 000,0 | Департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради |  |  | Покращення клієнтоцентричності Центру |  |  |
|  | ЗАГАЛЬНІ ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ: |  |  | Міський бюджет | 1 585 000,0 | 3 530 000,0 |  | 2 532 000,0 |  |  |  | 7 647 000,0 |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради							С.Маляренко