ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

26.12.2018 №3313

ПРОГРАМА

фінансової підтримки та розвитку комунального

підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг»

Криворізької міської ради на 2019 – 2023 роки

- ПАСПОРТ

Програми фінансової підтримки та розвитку комунального

підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг»

Криворізької міської ради

на 2019 – 2023 роки

      - Назва: Програма фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради на 2019 – 2023 роки (надалі – Програма).

      - Підстава для розроблення:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про   місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

      - Розробник Програми:

Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради.

      - Відповідальні за виконання: відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради.

      - Мета: надання якісних послуг з обслуговування рейсів, пасажирів, оброблення вантажів повітряним транспортом, поліпшення фінансового стану підприємства та зменшення його збитковості.

      - Початок: 2019 рік.  Закінчення: 2023 рік.

      - Загальні орієнтовні обсяги фінансування: 321 699,2 тис. грн.

| Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, усього, тис. грн. | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Міський бюджет | 321 699,2 | 75 492,9 | 60 279,9 | 71 080,1 | 58 109,7 | 56 736,6 |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 321 699,2 | 75 492,9 | 60 279,9 | 71 080,1 | 58 109,7 | 56 736,6 |

      - Очікувані кінцеві результати виконання Програми:

- приведення рівня надання послуг у відповідність до міжнародних стандартів;

- збереження статусу аеропорту «міжнародний»;

- збільшення напрямків авіасполучень як по Україні, так і за її межами.

9. Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, який щорічно звітує перед міською радою про її виконання.

2. Загальні положення

2.1. Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою підвищення ефективності функціонування та подальшого розвитку  комунального підприємства й спрямована на реалізацію його основних статутних завдань та надання послуг у сфері авіаперевезень, розвитку туристичної інфраструктури міста Кривого Рогу.

2.2. Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» створено рішенням Криворізької міської ради від 27.09.2001 №716.

2.3. Аеропорт має зручне географічне й метеорологічне розташування, що дає можливість функціонувати в той час, коли на значній території України спостерігаються складні погодні умови, є запасним для аеропортів України та урядових рейсів.

2.4. Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради – це виробнича система, що складається з аеродромного, аеровокзального, наземного комплексів, забезпечує авіаційні перевезення, безпеку польотів і обслуговування пасажирів, вантажів та багажу на землі.

2.5. Аеродром належить до класу «В», підготовлений до міжнародних перевезень; дозволена експлуатація майже всіх повітряних суден, вертольотів усіх типів та більш легких повітряних суден у денний і в нічний часи протягом року.

2.6. Основним напрямом діяльності аеропорту є надання послуг з обслуговування повітряних суден і пасажирів на внутрішніх і міжнародних рейсах.

2.7. Робота комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради, як і більшості аеропортів України, зважаючи на невеликі обсяги перевезень та обмежений перелік надання послуг, на цей час не є прибутковою.

2.8. Основні засоби підприємства мають значний ступінь зношення, придбання та введення в експлуатацію основних фондів за значний період діяльності не проводилися.

2.9. У зв’язку з недостатністю власних доходів підприємства для його нормального функціонування, з метою його підтримки необхідно прийняти Програму.

## 3. Мета та основні завдання реалізації Програми

3.1. Мета Програми полягає в реалізації основних статутних завдань, покладених засновником на комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради, надання якісних послуг з перевезень пасажирів, вантажів, пошти та багажу повітряним транспортом, поліпшення фінансового стану підприємства та зменшення його збитковості.

3.2. Основними завданнями Програми є:

3.2.1 збереження статусу аеропорту «міжнародний»;

3.2.2 збільшення напрямків авіасполучень як по Україні, так і за її межами;

3.2.3  забезпечення відповідності всіх складових інфраструктури підприємства міжнародним стандартам IKAO (Міжнародна організація цивільної авіації);

3.2.4 забезпечення сертифікації аеродрому та служб аеропорту;

3.2.5 модернізація інфраструктури аеропорту;

3.2.6 забезпечення сталого функціонування та розвитку аеропорту;

3.2.7 реалізація заходів щодо зменшення збитковості підприємства;

3.2.8 упровадження нових сучасних засобів авіаційної безпеки;

3.2.9 підвищення технічного рівня оснащення аеропорту.

3.3. Протягом  2019 - 2023 років підприємство планує продовжити роботу із залучення нових авіакомпаній, збільшення виконання чартерних та регулярних рейсів.

3.4. Реалізація Програми має забезпечити підвищення ефективності функціонування комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради для розвитку туристичної інфраструктури міста Кривого Рогу.

4. Проблеми підприємства та шляхи їх вирішення

4.1. Проблему забезпечення населення міста та прилеглих до нього районів послугами повітряного транспорту, поліпшення  фінансового стану  підприємства передбачається розв’язати шляхом:

4.1.1 організації ефективного управління та використання цілісного майнового комплексу;

4.1.2 гарантування авіаційної безпеки;

4.1.3 здійснення технічного переоснащення аеропорту;

4.1.4 створення умов для ефективного розвитку підприємства.

4.2. Організація ефективного управління та використання цілісного майнового комплексу передбачає активізацію роботи керівництва підприємства щодо збільшення надання додаткових послуг, створення на базі підприємства авіакомпанії.

4.3. Одним з головних критеріїв гарантування авіаційної безпеки є встановлення огорожі аеродрому,  що на теперішній час не відповідає вимогам документів Міжнародної організації цивільної авіації ІКАО та Державної авіаційної служби України й не підлягає відновленню. Для гарантування безпеки польотів необхідно встановити огорожу по периметру аеродрому довжиною 10 км вартістю   28 402,5 тис. грн.

4.4. Робота з технічного переоснащення аеропорту передбачає реконструкцію системи вогнів наближення, придбання спецтехніки для обслуговування повітряних суден.

4.5. У зв’язку з невідповідністю сертифікаційним вимогам вогнів наближення необхідно провести реконструкцію підсистеми вогнів наближення першої категорії  ІКАО з двох курсів, у тому числі  монтажні та пусконалагоджувальні роботи  вартістю 26 308,8 тис. грн. На теперішній час аеропорт має сертифікат для неточного заходу на посадку. Після встановлення вогнів наближення він отримає сертифікат першої категорії  ІКАО.

4.6. Для обслуговування та прийняття повітряних суден необхідно придбати спеціальну техніку на суму 59 883,5 тис. грн.

4.7. На капітальний ремонт будівлі готелю, аеровокзалу, адміністрації необхідно  82 293,3 тис. грн.

4.8. Для придбання аеропортового обладнання для аеровокзалу необхідно 16 383,2 тис. грн.

4.9. Для забезпечення основної діяльності підприємства на його фінансову підтримку необхідно 108 427,9 тис. грн.

5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Прийняття Програми та виділення бюджетних коштів, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету, дозволять забезпечити виконання першочергових завдань з розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради та  його функціонування в статусі міжнародного.

5.2. У разі виконання заходів, передбачених Програмою, прогнозується:

5.2.1 приведення рівня надання послуг у відповідність з міжнародними стандартами;

5.2.2 збереження статусу аеропорту «міжнародний»;

5.2.3 збільшення напрямків авіасполучень як по Україні, так і за її межами;

5.2.4 відновлення аеродромної та спеціальної техніки;

5.2.5 поліпшення авіаційної безпеки при обслуговуванні повітряних суден та пасажирів.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

6.1. Реалізація Програми  може здійснюватися за рахунок таких джерел фінансування :

6.1.1 власні кошти від основної та іншої діяльності підприємства;

6.1.2 кошти міського бюджету;

6.1.3 кошти від інвестицій авіакомпаній;

6.1.4 інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.2. Орієнтовні обсяги фінансування наведено в переліку заходів Програми (додаток).

6.3. Обсяг коштів, що спрямовуються на виконання Програми, визначається щороку під час складання проекту міського бюджету, виходячи з  його можливостей.

6.4. Фінансування Програми здійснюється виключно в межах бюджетних призначень, затверджених у міському бюджеті на відповідний рік, виходячи з його реальних можливостей.

7. Контроль за виконанням Програми

7.1 Контроль за виконанням Програми здійснює відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, що забезпечує внесення змін та доповнень до Програми в разі необхідності включення додаткових завдань (заходів), уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.2. Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради несе відповідальність за своєчасне подання пропозицій з унесення змін до Програми, у разі необхідності збільшення орієнтовного обсягу фінансування та інших необхідних змін.

Секретар міської ради                                                              С.Маляренко