ЗАТВЕРДЖЕНО
														       Рішення виконкому міської ради

# 09.01.2019 №2

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів водопроводно-каналізаційного

господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років

| № з/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт або заміна водопроводних мереж | км | 6,9 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| 2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 1,5 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| 3 | Підготовка споруд та обладнання – усього,у тому числі: - водопроводних насосних станцій; - комунальних каналізаційних насосних станцій | од. | 24 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | од. | 4 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | од. | 20 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| 4 | Підготовка водопроводних очисних споруд (відомчих) | од. | 2 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| 5 | Підготовка водозаборів з поверхневих джерел (відомчих) | од. | 6 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |

Керуюча справами виконкому 					Т.Мала