ЗАТВЕРДЖЕНО
															 Рішення виконкому міської ради

09.01.2019 №2

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів міського електротранспорту

та дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років

| № з/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка об'єктів міського електротранспорту |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт: - тролейбусів; - трамваїв | од. | 9 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
|  |  | од. | 5 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |
| 1 | ### Поточний ремонт міських вулиць і доріг | тис.м2 | 170 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| 2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 116 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| 3 | Підготовка трамвайних снігоочисників | од. | 4 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |
| 4 | Заготовка матеріалу для посипання та реагентів | тис.тонн | 5 | 01.04.2019 – 31.08.2019 |

Керуюча справами виконкому					Т.Мала