ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

16.01.2019 №14-р

Заходи

зі створення та приведення в готовність до використання за призначенням фонду захисних споруд цивільного захисту в м. Кривому Розі

| № з/п | Назва заходів | Дата виконання заходу | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечити складання та затвердження балансоутриму-вачами щорічних планів ремонту захисних споруд підприємств, згідно з пунктом 9 глави 3 розділу VІ Наказу Міністерства внутрішніх справ України, від 09 липня 2018 №579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», (надалі – Наказ №579) | Щорічно до 30 грудня | Керівники цивільного за-хисту підприємств, уста-нов, організацій і закладів міста незалежно від форм власності та підпорядку-вання |
| 2 | Створити тимчасові комісії з обстеження будівель і споруд, що розташовані на території підприємств міста, у тому числі комунальних та житлово-експлуатаційних підприємств і організацій різних форм влас-ності та підпорядкування й установити, які саме можливо використовувати для укриття працівників і непрацюючого населення як споруди подвій-ного призначення та найпрос-тіші укриття | До 15.01.2019 | Керівники цивільного за-хисту підприємств, уста-нов, організацій і закладів міста незалежно від форм власності та підпорядку-вання |
| 3 | Забезпечити виконання щоріч-них планів ремонту захисних споруд підприємств | Щорічно до 30 грудня | Керівники цивільного за-хисту підприємств, уста-нов, організацій і закладів міста незалежно від форм |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | власності та підпорядку-вання |
| 4 | Забезпечити створення та нав-чання об’єктових формувань (ланки або групи) цивільного захисту з обслуговування та експлуатації захисних споруд (сховищ, протирадіаційних ук-риттів) | До 31.01.2019 | Керівники цивільного за-хисту підприємств, уста-нов, організацій і закладів міста незалежно від форм власності та підпорядку-вання |
| 5 | Забезпечити завчасне складан-ня та затвердження балансо-утримувачами планів приведен-ня захисних споруд, споруд подвійного призначення та най- простіших укриттів у готов-ність до використання за приз-наченням, згідно з пунктом 1 глави 3 розділу VІ Наказу №579 | До 31.01.2019 | Керівники цивільного за-хисту підприємств, уста-нов, організацій і закладів міста незалежно від форм власності та підпорядку-вання |
| 6 | Тимчасовим комісіям з обсте-ження будівель і споруд про-вести обстеження будівель і споруд, що розташовані на території підприємств, з метою визначення можливості їх вико- ристовувати для укриття пра-цівників та непрацюючого населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів зі складанням актів обстеження згідно з розділом V Наказу №579 | до 31.01.2019 | Керівники цивільного за-хисту підприємств, уста-нов, організацій і закладів міста незалежно від форм власності та підпорядку-вання |
| 7 | Здійснювати уточнення наявно-го фонду захисних споруд шляхом його комісійного об-стеження зі складанням відпо-відних актів та звіркою книг обліку захисних споруд (сховища та протирадіаційні укриття), споруд подвійного призначення та найпростіших | Щорічно до 31 січня | Керівники цивільного за-хисту підприємств, уста-нов, організацій і закладів міста незалежно від форм власності та підпорядку-вання |
| 8 | Забезпечити ведення паперо-вого обліку фонду захисних споруд шляхом складання | До 15.02.2019 | Керівники цивільного за-хисту підприємств, уста- нов, організацій і закладів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | паспортів, облікових карток і книг обліку на сховища та про-тирадіаційні укриття, споруд подвійного призначення та най-простіших укриттів згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» (надалі – Постанова №138) |  | міста незалежно від форм власності та підпорядку-вання |
| 9 | Забезпечити надання до ланок районів міста ланки терито-ріальної підсистеми єдиної дер-жавної системи цивільного захисту Дніпропетровської об-ласті у м. Кривому Розі (викон-комів районних у місті рад) на паперовому та електронному носіях копій книг обліку на сховища, протирадіаційні ук-риття, споруди подвійного призначення та найпростішіх укриттів на предмет їх можли-вого використання | До 20 .02.2019 | Керівники цивільного за-хисту підприємств, уста-нов, організацій і закладів міста незалежно від форм власності та підпорядку-вання |
| 10 | Облаштувати таблички з позна-ченням сховищ, споруд подвій-ного призначення та найпрості-шіх укриттів, маршруту до них згідно з додатком 1 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (п.4 розділу II Наказу №579) | До 25 .02.2019 | Керівники цивільного за-хисту підприємств, уста-нов, організацій і закладів міста незалежно від форм власності та підпорядку-вання |
| 11 | Забезпечити призначення від-повідальних осіб за споруди подвійного призначення й найпростіші укриття для їх утримання в належному стані та своєчасного відкриття й забезпечення функціонування під час укриття працівників і непрацюючого населення | До 31 .01.2019 | Керівники цивільного за-хисту підприємств, уста-нов, організацій і закладів міста незалежно від форм власності та підпорядку-вання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Забезпечити приведення фонду захисних споруд підприємств до готовності для використання за призначенням у строк, що не перевищує 12 годин, його утримання та експлуатаціі у відповідних режимах функціо-нування єдиної державної сис-теми цивільного захисту й у особливий період | До 15 .03.2019 | Керівники цивільного за-хисту підприємств, уста-нов, організацій і закладів міста незалежно від форм власності та підпорядку-вання |
| 13 | Здійснити організаційні заходи щодо створення підприємства-ми міста різних форм власності та підпорядкування тимчасових комісій з обстеження будівель і споруд, що розташовані на території суб’єктів господарю-вання (у сфері їх управління і обслуговування), з метою вста-новлення можливості їх вико- ристання для укриття праців-ників як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів згідно з вимогами Постанови №138 | До 25 .01.2019 | Керівники ланок районів міста ланки територіальної підсистеми єдиної держав-ної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому Розі |
| 14 | Створити при виконкомах районних у місті рад постійні комісії з обстеження будівель і споруд, що розташовані на території районів міста, у сфері управління й обслуговування комунальних та житлово- експлуатаційних підприємств і організацій різних форм влас- ності для встановлення можли-вості їх використання з метою укриття працівників і непрацю-ючого населення як споруд по-двійного призначення та най- простіших укриттів згідно з вимогами Постанови №138 | До 21 .01.2019 | Керівники ланок районів міста ланки територіальної підсистеми єдиної держав-ної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому Розі |
| 15 | Забезпечити отримання інфор-мації від підприємств-балансо- | До 21 .01.2019 | Керівники ланок районів міста ланки територіальної |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | утримувачів сховищ і проти-радіаційних укриттів щодо створення та навчання форму-вань (ланки або групи) цивіль-ного захисту з обслуговування та експлуатації захисних спо-руд |  | підсистеми єдиної держав-ної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому Розі |
| 16 | Комісійно обстежити будівлі й споруди, розташовані на території міста, у сфері управ-ління й обслуговування кому-нальних та житлово-експлуа-таційних підприємств і орга-нізацій міста різних форм власності та підпорядкування, установити, які саме можливо використовувати для укриття працюючого та непрацюючого населення як споруди подвій-ного призначення та найпрос-тіші укриття згідно з вимогами Постанови №138, Наказу №579 | До 31 .01.2019 | Керівники ланок районів міста ланки територіальної підсистеми єдиної держав-ної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому Розі |
| 17 | Скласти схему району міста з графічним відображенням та пояснювальною запискою щодо розміщення захисних споруд, споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів у двух примірниках. Один примірник схеми надати до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населен- ня виконавчого комітету Криворізької міської ради | До 28 .02.2019 | Керівники ланок районів міста ланки територіальної підсистеми єдиної держав-ної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому Розі |
| 18 | Здійснити заходи для отри-мання від підприємств міста копій книг обліку на сховища та протирадіаційні укриття, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів для заведення районного паперо-вого обліку фонду захисних споруд цивільного захисту згід- | До 28.02.2019 | Керівники ланок районів міста ланки територіальної підсистеми єдиної держав-ної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому Розі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | но з вимогами Постанови №138 |  |  |
| 19 | Здійснювати: 19.1 уточнення наявного район-ного фонду захисних споруд (сховища, протирадіаційні укриття) шляхом організації комісійного здійснення оцінки стану їх готовності. За резуль-татами оцінки стану готовності складати відповідні акти за формою згідно з додатком 11 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (Наказ №579); 19.2 комісійне обстеження спо-руд подвійного призначення та найпростіших укриттів з ураху-ванням загальних вимог до утримання та експлуатації фон-ду захисних споруд, наведених у розділах ІІ та V Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (Наказ №579) зі скла-данням відповідних актів та звіркою книг обліку захисних споруд (сховища та проти-радіаційні укриття), споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, що постійно ведуться підприємс-твами та виконкомами район-них у місті рад | Щорічно до 15 лютого | Керівники ланок районів міста ланки територіальної підсистеми єдиної держав-ної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому Розі |
| 20 | Забезпечити надання до управ-ління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого коміте- ту Криворізької міської ради в паперовому та електронному вигляді копій книг обліку на сховища, протирадіаційні ук-риття, споруди подвійного | До 20.02.2019 | Керівники ланок районів міста ланки територіальної підсистеми єдиної держав-ної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому Розі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | призначення та найпростіші ук-риття для заведення міського паперового обліку фонду захис-них споруд згідно з вимогами Постанови №138 |  |  |
| 21 | Здійснити організаційні заходи щодо приведення фонду захис-них споруд цивільного захисту (сховища, протирадіаційні ук-риття, споруди подвійного призначення, найпростіші ук-риття) у готовність до укриття працівників та непрацюючого населення з визначенням адреси, місткості, часу приве-дення в готовність, радіусу збору працівників і непра-цюючого населення та дове-дення до кожного працівника адреси місця укриття | До 15.03.2019 | Керівники ланок районів міста ланки територіальної підсистеми єдиної держав-ної системи цивільного захисту Дніпропетровської області у м. Кривому Розі |

В.о.керуючої справами  виконкому –

заступник міського голови	В.Бєрлін