*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення міської ради*

 *30.01.2019 №3412*

***Звіт з виконання у 2018 році***

***Програми інформатизації на 2017 – 2020 роки***

Хід виконання Програми інформатизації на 2017 − 2020 роки (надалі – Програма) протягом 2018 року був спрямований на вирішення таких завдань, як підтримка працездатності та забезпечення функціонування наявних інформаційних систем, а також на виконання заходів щодо підвищення ефективності управління, розвиток інформаційного суспільства із застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій та технологій електронного урядування.

Основною метою Програми на 2018 рік була реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, забезпечення інформаційно-комунікаційних потреб органів місцевого самоврядування міста на засадах створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж і технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки, формування умов для інформаційної підтримки управлінських процесів, створення можливості суб’єктам цих процесів користуватися сучасними високоякісними інформаційними й комунікаційними послугами.

З метою покращення інформування громадськості з питань діяльності органів місцевого самоврядування продовжено розвиток та розширення можливостей офіційного веб-сайта Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (надалі - сайт).

Протягом року на сайті:

- створено підрозділи «Міжнародна співпраця» , «Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу» (розділ «Інформаційна база»), «Послуги за життєвими ситуаціями», «Земельний офіс", "Відеоінструкції», «Фотоконкурс #ЯіНАШАВІЗА» (розділ «Департамент адміністративних послуг»), «Для ОСББ», «Поради з енергозбереження», «ЕСКО-механізм», «Джерела фінансування» (розділ «Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій»), «Адміністративні та інші публічні послуги», «Планові перевірки на 2019 рік» (розділ «Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю»), «Інформаційний вісник департаменту», «Вакансії у комунальних установах соціальної сфери міста», «Статистичні дані щодо отримання соціальних послуг у місті», «Витяги з протоколів засідань міської комісії з питання надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста за рахунок бюджетних коштів» (розділ «Департамент соціальної політики»), «Протоколи засідань Госпітальної ради Криворізького госпітального округу» (розділ «Управління охорони здоров'я»), фотогалерею «День Європи 2018 рік»;

- винесено в окремі розділи інформацію: «Міський бюджет» (головне меню), «Криворізька міська рада» та «Планування роботи» (розділ «Місцева влада»), удосконалено їх структуру.

У 2018 році на сайті розміщено майже 8,5 тис. інформаційних матеріалів, підготовлених відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради.

Для забезпечення надання пріоритетних публічних послуг у електронній формі на сторінці Центру адміністративних послуг «Віза» створено розділ «Публічні реєстри», що постійно оновлюється та доступний цілодобово. У розділі розміщено інформацію про послуги, які можна отримати в електронній формі на порталі державних послуг I.GOV.

Виконкому Криворізької міської ради надано доступ до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

З метою виконання запланованих Програмою організаційних заходів у 2018 році проведено:

* щорічну інвентаризацію інформаційних і програмно-технічних ресурсів у всіх відділах, управліннях, інших виконавчих органах міської ради;
* збір інформації про наявну комп’ютерну техніку для її поступової модернізації/заміни;
* перевірки дотримання Регламенту виконавчого комітету Криворізької міської ради в частині організації роботи в локальній комп’ютерній мережі виконкому.

Для щоденного забезпечення технічної підтримки та безперебійного функціонування наявних інформаційних систем забезпечено:

* поточне обслуговування користувачів доменної структури;
* проведення консультацій з користувачами з питань використання встановленого програмного забезпечення та засобів інформатизації;
* відновлення працездатності існуючого обладнання;
* системно-технічне обслуговування, ремонт та налагодження засобів інформатизації користувачів;
* технічну підтримку відео- та аудіо комплексів, систем стенографування.

З метою реалізації заходів з розвитку телекомунікаційних систем та організації захисту інформації розроблено проекти з технічного переоснащення слабкострумкової системи будівель виконкому міської ради.

Видатки на виконання заходів Програми у 2018 році не здійснювалися.

Усі проекти інформатизації, закупівля яких здійснювалася коштом бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» КПКВК МБ 0210160, отримали позитивний експертний висновок і погодження у Державному агентстві з питань електронного урядування України та здійснені згідно з процедурами й умовами їх проведення, визначеними рішенням виконкому міської ради від 13.07.2016 №286 «Про організацію та проведення державних закупівель у м. Кривому Розі».

***Секретар міської ради С.Маляренко***