Додаток

до звіту з виконання у 2018 році заходів Програми розвитку нових технологій муніципального менеджменту в Центрі адміністративних послуг та його територіальних підрозділах на 2017-2019 роки

Використання коштів міського бюджету у 2018 році для фінансування напрямів

Програми розвитку нових технологій  муніципального менеджменту в Центрі адміністративних послуг

та його територіальних підрозділах на 2017 – 2019 роки

| №з/п | Назва заходу | Передбачено в бюджеті на 2018 рік (з урахуванням змін), грн | Касове виконання, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оптимізація процесів муніципального менеджменту з упровадженням інноваційних технологій електронного урядування в роботу Центру та його територіальних підрозділів |  |  |  |
| 1 | Створення веб-порталу Центру адміністративних послуг «Віза» з електронними кабінетами користувачів, інтеграція віддаленого попереднього запису в електронну чергу через мережу Інтернет, skype-зв’язок із замовниками послуг тощо | 688 717,0 | 660 000,0 |
| 2 | Упровадження нових сервісів замовлення послуг за технологією Bank-ID, Mobile-ID на базі веб-порталу Центру | 150 000,0 | 0 |
| 3 | Обслуговування та удосконалення веб-порталу Центру з електронними кабінетами користувачів | 42 500,0 | 0 |
| 4 | Створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до електронних послуг споживачів у Центрі та його територіальних підрозділах | 230 000,0 | 230 000,0 |
| 5 | Оновлення програмного продукту, сервісне та технічне обслуговування Електронної системи керування чергою. Технічний супровід мобільного додатка для мобільного пристрою з можливістю попереднього запису на прийом | 48 000,0 | 47 982,0 |
| 6 | Здійснення інтеграції інформаційних систем Центру до Єдиного державного порталу адмінпослуг | 86 600,0 | 0 |
| 7 | Послуги із супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами, у тому числі інформаційно-консультаційні, задля безперервного якісного обслуговування мешканців міста | 44 000,0 | 12 420,0 |
|  | Підвищення клієнтоцентричності Центру та його територіальних підрозділів, покращення промоції їх діяльності |  |  |
| 1 | Відкриття інформаційно-консультаційного пункту для замовників з особливими потребами, у тому числі придбання спеціального обладнання, що адаптує інформацію про Центр, його послуги для відвідувачів з вадами зору, слуху | 135 000,0 | 0 |
| 2 | Придбання інформаційного терміналу для відвідувачів Центру з обмеженими можливостями | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 | Виготовлення: збірників; флаєрів; довідкових матеріалів; буклетів; журналів реєстрації заяв замовників послуг; бланків заяв, постанов, протоколів про адміністративні правопорушення; сувенірної продукції (значки, ручки, пакети, блокноти) | 285 500,0 | 285 500,0 |
| 4 | Придбання паперу для бланків заяв та формування справ | 100 000,0 | 99 125,0 |
| 5 | Виготовлення та оновлення стендів, конструкцій, інформаційних планшетів, вивісок, рекламних стійок | 81 700,0 | 81 700,0 |
| 6 | Організація постійно діючої виставки фоторобіт, картин, малюнків, творчих робіт тощо в зоні очікування Центру | 12 000,0 | 12 000,0 |
|  | Усього | 1 954 017,0 | 1 478 727,0 |