ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

30.01.2019 №3422

Звіт

з виконання у 2018 році Програми розвитку

підприємств міського електротранспорту на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Найменування витрат, робіт | Джерела фінансування | Затверджено бюджетом на 2018 рік, тис. грн. | Освоєно коштів у 2018 році, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» |  |  |  |
| 1 | Фінансова підтримка | Загальний фонд | 156 136,8 | 156 136,8 |
| 2 | Придбання контактного дроту для виконання поточного ремонту окремих ділянок контактної мережі | Загальний фонд | 1 700,0 | 1 466,9 |
| 3 | Придбання бандажів та вісей колісних пар для виконання поточних ремонтів трамвайних вагонів | Загальний фонд | 2 784,0 | 2 530,5 |
| 4 | Придбання приладів навігації GPS | Загальний фонд | 176,0 | 116,2 |
| 5 | Придбання запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту окремих ділянок трамвайних колій | Загальний фонд | 3 000,0 | 2 781,4 |
| 6 | Придбання бандажів та вісей колісних пар для виконання капітальних ремонтів трамвайних вагонів | Спеціальний фонд | 1 936,0 | 1 710,0 |
| 7 | Розробка робочого проекту «Заходи захисту від підтоплення та ліквідації його наслідків правого перегонного тунелю швидкісного трамвая від станції «Мудрьона» до станції «Будинок рад» у Саксаганському та Металургійному районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - капітальний ремонт» | Спеціальний фонд | 240,0 | - |
|  | Усього: | Загальний фонд | 163 796,8 | 163 031,8 |
|  |  | Спеціальний фонд | 2 176,0 | 1 710,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Комунальне підприємство «Міський тролейбус» |  |  |  |
| 1 | Фінансова підтримка (автотранспорт) | Загальний фонд | 10 412,5 | 10 412,4 |
| 2 | Фінансова підтримка (електротранспорт) | Загальний фонд | 92 110,7 | 91 610,7 |
| 3 | Придбання запасних частин, матеріалів для виконання поточного ремонту контактної мережі тролейбуса на окремих ділянках | Загальний фонд | 3 100,0 | 3 100,0 |
| 4 | Придбання автошин | Загальний фонд | 1 800,0 | 1 800,0 |
| 5 | Придбання запчастин, матеріалів для виконання поточних ремонтів тролейбусів | Загальний фонд | 3 100,0 | 3 100,0 |
| 6 | Придбання окремих запчастин, матеріалів, вузлів, агрегатів, обладнання (устаткування) для виконання капітальних і капітально-відновлювальних ремонтів тролейбусів | Спеціальний фонд | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 7 | Придбання комплектуючих, запчастин, матеріалів, вузлів, агрегатів, кузовів для виготовлення (зборки) низкопольних тролейбусів | Спеціальний фонд | 2 271,0 | - |
| 8 | Поповнення статутного капіталу на придбання запчастин і матеріалів для реконструкції ліній живлення контактної мережі тролейбуса від тягової підстанції №21 | Спеціальний фонд | 3 000,0 | - |
| 9 | Поповнення статутного капіталу на послуги щодо фінансового лізингу на придбання тролейбусів | Спеціальний фонд | 33 783,0 | 33 729,7 |
|  | Усього: | Загальний фонд | 110 523,2 | 110 023,1 |
|  |  | Спеціальний фонд | 42 054,0 | 36 729,7 |
|  | РАЗОМ: | Загальний фонд | 274 320,0 | 273 054,9 |
|  |  | Спеціальний фонд | 44 230,0 | 38 439,7 |

Секретар міської ради                                                           С.Маляренко