ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

27.03.2019 №3591

Звіт

з виконання у 2018 році Міської  програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану

навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки

| Назва напряму діяльності | Зміст заходів з виконання напряму діяльності | Виконавці | Строк виконання, роки | Обсяги фінансування заходів, тис. грн. |  |  | Фактичний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | Заплановано на 2018 р. | Фактично виконано у 2018 р. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охорона та поліп- шення стану атмос-ферно-го по-вітря | 1.8. Модернізація обпалювальної машини ОК-324 з метою інтенсифікації газодинамічного процесу випалювання окатишів | ПРАТ "ЦГЗК" | 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Захід виконано у 2017 році. Знижено використання природного га-зу на 351,533 тис. м3 та зменшено викиди СО2 на 739,133 тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.9. Покриття шламокарт №3 та №4 балки Грушеватої водою | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 82,09 | 109,98 | Запобігання викидам пилу на 645,094 тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 82,09 | 109,98 |  |
|  | 1.10. Будівництво й уведен-ня в дію нових газоочисних установок і споруд, реконструкція системи очистки агломераційних газів зон спікання агломашин К-1-75 аглофабрики №1 | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 568,06 | 3 586,58 | Розроблена робоча документація, розпочато вибір виконавця робіт |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 568,06 | 3 586,58 |  |
|  | 1.12. Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом нових газоочисних установок (надалі – ГОУ) за конвертерами, допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи екологічного мо-ніторингу й технологічного процесу конвертерів: - №4 - №1-3 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 2018-2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 40 000,00 | 20 295,47 | Конвертер №4. Виконано. Сертифікат закінченого будівництвом об'єкта від 19.12.2017 серія IV №163173532232. Конвертера №1-3 Розроблено та затверджено технічне завдання на поставку технологічного обладнання для реконструкції конвертерів №1-3. Автоматизована система екологічного моніторингу на конвертерах №№5,6 не впроваджена. За інформацією підприємства проводиться наладка |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 40 000,00 | 20 295,47 |  |
|  | 1.13. Реконструкція газо-очисних установок ливарного двору та підбункерного приміщення ДП-9 без уведення в експлуатацію печі №5 доменного цеху №1 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2019-2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 317,01 | Розроблено технічне завдання на виконання проектних робіт для постачальників обладнання |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 317,01 |  |
|  | 1.14. Мартенівській цех. Виведення з експлуатації ДСПА-6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ДСПА-6 не виведено з експлуатації |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.14.2. Конверторний цех. Уведення в дію машини безперервного лиття заготовок №2 відділення безперервного розлиття сталі | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017-2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 42 800,65 | На сайті Міністерства екології та природних ресурсів України 11.02.2019 в Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля розміщено Висновок з оцінки впливу на довкілля щодо реконструкції існуючого відділення безперервного розливання сталі з впровадженням нової технологічної лінії другої і третьої машин безперервного лиття заготовки (МБЛЗ 2,3) про допустимість провадження планованої діяльності. За інформацією підприємства ведуться будівельно-монтажні роботи, у тому числі газоочисних установок |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 42 800,65 |  |
|  | 1.16. Виведення з експлуатації ДП-5 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | Не виконано. Згідно з наказом підприємства від 09.08.2011 №1070 доменна піч зупинена у 2011 році |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.17.Вогнетривно-вапняний цех. Реконструкція діючих ГОУ від обертових печей №№1, 3, 4, 5, з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017-2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | 50 000,00 | 53 115,37 | ГОУ ОП-3. Виконано робочу документацію, закуплено 100% природоохоронного обладнання: рукавний фільтр. Виконується поставка обладнання для ремонту обертової печі |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 50 000,00 | 53 115,37 |  |
|  | 1.18. Проммайданчик №2. Агломераційний цех №2 Реконструкція ГОУ від агломашин: - №№1-5, з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу. - будівництво 3-х ГОУ від хвостових частин агломашин №№1 – 6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017-2023 2018-2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | 76 788,60 | Агломашина №5 У 2017 році завершені роботи з реконструкції агломашини №5 з 1 ГОУ від зони спікання - електрофільтру. У 2018 році введено в експлуатацію агломашину №5 з ГОУ та ГОУ перевантажувального вузла. Агломашина №4 Виконується будівництво ГОУ - рукавного фільтру від обладнання корпусів повертання та первинного змішування агломерату; розробка котловану для електрофільтру від зони спікання. ГОУ від хвостових частин агломашин №№5,6. На ГОУ встановлено АСЕКМ - пиломіри й газоаналізатори. Виконується наладка системи. У 2018 році введено в експлуатацію ГОУ від хвостових частин агломашин №№5,6. Сертифікат закінченого будівництвом об'єкта ( агломашина №5, ГОУ від хвостових частин агломашин №5,6 та перевантажувального вузла) від 28.09.2018 серія IV №133182710988 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 76 788,60 |  |
|  | 1.19. Промамайданчик №2. Агломераційний цех №1. Будівництво нового корпусу агломерації: - будівництво ГОУ від зон спікання агломашин; - будівництво ГОУ від хвостової частини агломашин; - упровадження селективної системи рециркуляції газів, що відходять | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2018-2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | 7 000,00 | - | Проводяться переговори з постачальниками основного обладнання, геологічні вишукування та аналіз оптимальних рішень з упровадження проекту. |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 7 000,00 | - |  |
|  | 1.20. Коксовий цех №1. Будівництво УБВК та впровадження природоохоронних заходів при реконструкції коксових батарей з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу №5 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | 292,14 | З квітня 2018 року проводяться пуско-налагоджувальні та регуліровочні роботи на КБ-5 (наказ підприємства від 18.04.2018 №486). На коксових батареях №№5,6 упроваджено природоохоронні заходи: 1. Збудована УБВК. Установлено двері камер коксування зі спеціальними ущільненнями. Збудовано 5 ГОУ на всіх стадіях транспортування коксу. 2. Упроваджено технологію трамбування шихти з горизонтальним завантаженням - 100% ліквідовані неорганізовані викиди при завантаженні шихти. 3. Упроваджено АСЕКМ: - за димовою трубою КБ №№6,5 установлено пиломіри та газоаналізатор; - за ГОУ УБВК установлено пиломір |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 292,14 |  |
|  | 1.23. Шахта "Октябрська". Придбання та заміна аспіраційної установки ДСФ | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2017-2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 108,00 | 108,00 | Виконано заміну циклону. Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,5 тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 108,00 | 108,00 |  |
|  | 1.24. Шахта "Гвардійська". Придбання та заміна аспіраційної установки ДСФ | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 330,00 | 330,00 | Виконано заміну циклону. Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,2 тонни |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 330,00 | 330,00 |  |
|  | 1.27. Установка нового фільтра на цементному млині №2 (джерело викиду №18) | ПРАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 24 000,00 | 11 518,18 | Не виконано. (Проводяться будівельно-монтажні роботи) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 24 000,00 | 11 518,18 |  |
|  | 1.29. Реконструкція електрофільтра сушильного барабана №4 (джерело викиду №9) | ПРАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 10 500,00 | - | Не виконано. Виконуються роботи з розробки проектної документації. Експлуатацію сушильного барабану призупинено відповідно до розпорядження підприємства від 29.01.2015 №01 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 10 500,00 | - |  |
|  | 1.31. Перехід на альтернативні види палива СП КРЗ: розробка проекту використання альтернативного палива, упровадження його в дію | ПРАТ "Хайдельберг Цемент Україна | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 400,00 | - | Не виконано. Ведуться роботи щодо розробки та погодження технічного рішення, бюджету з технічним центром в Федеративній Республіці Німеччині |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 400,00 | - |  |
|  | 1.34. Модернізація котельної на вул. Свято-Миколаїв-ській, 18 (вул. Леніна) (джерело №40) із заміною малоефективних пальників та автоматики на 2-х котлах КВГ-6,5 і ТВГ-8 з упровадженням схем частотного регулювання на димососах | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 208,17 | 208,17 | Виконано. Згідно з наказом підприємства від 06.12.2018 №926 введено в експлуатацію обладнання котельні у зв’яз-ку із завершенням робіт з реконструкції котла з установленням блочних газових пальників на котельні. Зниження викидів СО на 0,088 тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 208,17 | 208,17 |  |
|  | 1.42. Щорічне виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", ПАТ "ПІВД ГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 19 528,50 | 23 741,30 | При проведенні масових вибухів під-приємства використовують внутрішню й зовнішню гідрозабійку, застосовують виключно безтротилові вибухові речовини. Запобігання понаднормативним викидам у атмосферне повітря забруднюючих речовин у обсязі 9,6 тис.тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 19 528,50 | 23 741,30 |  |
|  | 1.43. Здійснення технології картового намиву, що забезпечить можливість періодичних попусків пульпи в карти для їх зволоження та підтримка рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІН- ГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 14 089,73 | 51 423,01 | Запобігання понаднормативним викидам у атмосферне повітря забруднюючих речовин у обсязі 2,7 тис.тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 14 089,73 | 51 423,01 |  |
|  | 1.44. Комплекс заходів з пилопригнічення відвалів, складів продукції, проммайданчиків, у тому числі з використанням зв’язую-чих речовин | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг","Кривбасзаліз-рудком", "ХайдельбергЦемент Україна", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 32 930,55 | 55 952,71 | Запобігання понаднормативним викидам у атмосферне повітря забруднюючих речовин у обсязі 4,7 тис.тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 32 930,55 | 55 952,71 |  |
|  | 1.45. Комплекс заходів з пилопригнічення автошляхів, вулиць житлових масивів у зоні впливу виробничої діяльності та що межують із санітарно-захисними зонами підприємств, у тому числі з використанням зв’я-зуючих речовин |  | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 829,66 | 24 221,76 |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 829,663 | 24 221,758 |  |
|  | 1.46. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження нових технологій з пилопригнічення відвалів, хвостосховищ, у тому числі "зелених технологій" зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК","ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 200,67 | 2 765,66 | Для зменшення пиління хвостосховищ: - ПРАТ "ПІВНГЗК" висаджено жито на площі 16,1га (роботу виконано Криворізьким ботанічним садом Національної академії наук України); - ПРАТ "ЦГЗК" висаджено очерет та жито на площі 70 га (Криворізьким ботанічним садом Національної академії наук України); - ПАТ "ПІВДГЗК" проведено дослідження на 2 експериментальних ділянках. На одній ділянці висаджено насіння райгарсу, кострецю, проса, донника та овсянниці, другу покрито торфогідрооксидом (КП "Наука"); - ПРАТ "ІНГЗК" виконано гідропосів насіння рослин на сухій поверхні карти хвостосховища площею 3 га методом трирівневої систем фіксації (КП "Наука") |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 200,67 | 2 765,66 |  |
|  | 1.47. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний процес видобутку руди від-критим способом, нових технологій проведення масових вибухів зі зменшенням викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 400 | 888,67 | Виконано роботи щодо зменшення викидів у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів ДВНЗ "Криворізький національний університет" для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та ПРАТ "ЦГЗК", ТОВ ВТП "Мінерал", ПАТ "ПІВДГЗК". ПРАТ "ІНГЗК" та ПРАТ "ПІВНГЗК" укладено договори з ТОВ "Церн" на виконання робіт у 2019 році |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 400 | 888,67 |  |
|  | 1.48.Упровадження заходів з екологізації автотранспорту, у т.ч. поновлення міського електротранспорту, установлення нейтралізаторів вихлопних газів на транспортних засобах, використання екологічно чистого пального | Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів; промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 33 783,00 | 33 729,70 | Коштом міського бюджету придбано 8 тролейбусів у фінансовий лізинг, виконано капітально-відновлювальний ремонт 3 тролейбусів. КП "Швидкісний трамвай" виконано капітальний ремонт 2 одиниць рухомого складу з використанням енергозберігаючих технологій та сучасних матеріалів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 33 783,00 | 33 729,70 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.48.1 Придбання автобусів, що мають відповідати екологічним показникам Євро-5 | Департамент розвитку інфраструктури міста, відділ транспорту і зв’яз-ку виконкому Криворізької міської ради | 2016-2017 |  |  |  | Коштом міського бюджету придбано 3 автобуси у фінансовий лізинг |
|  | 1.48.2. Оптимізація автотранспортного парку | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 202 083,49 | 429 742,37 | Промисловими підприємствами придбано 128 одиниць автотранспорту (вантажного-90, легкового-27, автобусів-11), виведено з експлуатації 59 оди-ниць автотранспорту, 7 переобладнано на паливну систему використання зрідженого газу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 202 083,49 | 429 742,37 |  |
|  | 1.48.3. Установлення стаціонарних пунктів габаритно-вагового контролю транспортних засобів на в’їздах у місто | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області, Криворізький відділ поліції Головного управління Національної по-ліції в Дніпропетровській області | 2017-2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | На 137 км автодороги Н-11"Дніпропет-ровськ-Кривий Ріг-Миколаїв" на в’їзді до м. Кривого Рогу в напрямку м. Миколаїва збудований майданчик для розміщення габаритно-вагового комплексу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 2. Охорона та раціональне використання во-дних ресурсів | 2.1. Забезпечення режиму гідрозахисту при експлуатації шахти "Першотравнева" | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 8 500 | 27 405,19 | Зменшення обсягу витоку фільтраційної води від діючого хвостосховища до дренажної системи на 590,775 тис.м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 8 500 | 27 405,19 |  |
|  | 2.2. Забезпечення прийняття шахтних вод північної групи рудників Кривбасу | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016-2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 6 000 | 3 400,48 | У хвостосховищі у 2018 році акумульовано 3 229,818 тис. м3 шахтної води |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 6 000 | 3 400,48 |  |
|  | 2.3. Виконання робіт з визначення інфільтрації води з хвостосховища | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 120,00 | - | Укладено договір з ТОВ "ЦЕРН", термін виконання робіт - 31.03.2019 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 120,00 | - |  |
|  | 2.6. Збільшення потужності протифільтраційного екрану в процесі експлуатації хвостосховищ "Об'єднане" та "Войково" | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 338,35 | 439,45 | Зменшення обсягу витоку фільтраційної води на 29,68 тис. м3 за рахунок збільшення потужності намивних шламів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 338,35 | 439,45 |  |
|  | 2.8. Забезпечення своєчасного обслуговування та нормальної експлуатації променевих дренажів №16 та №20 | ПРАТ "ІНГЗК" | 2016-2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 100,00 | 950,05 | Перехоплено та повернуто в систему обо-ротного водопостачання 1095,0 тис. м3 фільтраційних вод |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 100,00 | 950,05 |  |
|  | 2.11. Цех шламового господарства рудозбагачувальної фабрики. Використання стічних вод обвідного каналу на пи-лопридушення сухих пляжів хвостосховищ (у маловодний період року) | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Використано стічних вод з обвідного каналу 1998,2 тис.м3, у т.ч. для пило-придушення 1000,0 тис.м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.12. Цех водопостачання. Реконструкція зворотного циклу водопостачання насосної станції №9 "Прокат-3" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 837,00 | 1 826,79 | Виконано роботи із заміни водоводів: - 450 м "чистого" циклу в 2016 році; - 500 м "брудного" циклу в 2017 році; - 300 м "брудного" циклу в 2018 році |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 837,00 | 1 826,79 |  |
|  | 2.13. Реконструкція очисних споруд на випуску № 6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Виконано проект |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.14. Перехоплення та повернення до системи оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК","ІНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 30 058,19 | 56780,28 | Перехоплено та повернуто до системи оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ 24,38 млн. м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 30 058,19 | 56 780,28 |  |
|  | 2.15. Здійснення науково-технічних вишукувань та пошук технологічних рішень з метою мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", ПРАТ "ЦГЗК", ПрАТ"СУХА БАЛКА" | 2017-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 155,50 | 1 207,64 | У Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля (ОВД) на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України оприлюднено 29.01.2018 висновок з оцінки впливу на довкілля "Альтернативна схема (режиму) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачу та їх скидання у р. Інгулець", рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру Державному підприємству "Кривбасшахтозакриття" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 241,40 | 1 207,64 |  |
|  | 2.16. Оцінка масштабів забруднення підземних та поверхневих вод унаслідок промислової діяльності гірничо-металургійних під-приємств у Дніпропетровській області | ПРАТ "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", ПАТ "Кривбасзалізрудком", "ПІВДГЗК", ГЗК "УКРМЕХА-НОБР" СП ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 458,33 | 2 152,80 | ПАТ "ПІВДГЗК" згідно з угодою з Дніпропетровською геофізичною експедицією "Дніпрогеофізика" проводяться геолого-геофізичні дослідження території, що прилягає до промислових об’єктів, (визначення шляхів фільтрації техногенних вод) з оцінкою ступеня впливу на якісний склад вод. ПРАТ "ІНГЗК" згідно з угодою з Державним підприємством "Укрчорметгеологія" проводиться комплекс спостережень за рівнем та хімічним складом підземних і поверхневих вод, гідрогеологічне обстеження в межах контуру кар’єру, моніторинг зони впливу гірничих робіт та хвостосховища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 458,33 | 2 152,80 |  |
|  | 2.21. Установлення приладів обліку холодного водопостачання в багатоквартирних житлових будинках (4 076 од) | КП "Кривбасводоканал" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 300 | 216,70 | Загальна кількість придбаних приладів обліку холодного водопостачання за 2017, 2018 роки - 157 у тому числі установлених 126 У 2018 році придбано 138 приладів з них установлено 107. Орієнтовний обсяг економії питної води - 57,662 тис. м3/рік (до 10% від річних втрат води) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 300 | 216,70 |  |
|  | 2.23. Заміна зношених та аварійних ділянок водо- провідної мережі міста, 15 км | КП "Кривбасводоканал" | 2016-2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1 700 | 1 549,16 | Виконано заміну 23,25153 км ветхих та аварійних ділянок водопровідної мережі, у тому числі у 2018 році - 9,033 км Орієнтовний обсяг економії питної води 13,227 тис. м3/рік (до 0,1% від річних втрат води) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 700 | 1 549,16 |  |
|  | 2.24. Реконструкції хлорного господарства КП "Кривбасводоканал" із застосуванням гіпохлориту натрію (Південна станція аерації, водопровідні насосні станції №№ 1, 18): - розроблення проектної документації; - упровадження проекту | КП "Кривбасводоканал" | 2016-2017 2017-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 228,75 | 234,81 | Розроблено проектну документацію відносно Південної станції аерації для застосування екологічно безпечного реагенту замість рідкого хлору. Отримано позитивний висновок державної експертизи проектно-коштористої документації ДП "Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" від 14.09.2018 №2269-е-18; - проект унесено до інвестиційної програми підприємства на 2019 рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 228,75 | 234,81 |  |
|  | 2.25. Проведення чистки берегової лінії р. Саксагань (місця скиду зворотних вод) | ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 25,00 | 33,00 | Виконано чистку 800 м берегової лінії р. Саксагані від сміття та порослі очерету |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 25,00 | 33,0 |  |
|  | 2.27. Комплексні дослідження, розробка проектних рішень і реалізація заходів з поліпшення екологічного та гідрологічного стану водойм, річок Інгульця та Саксагані в межах міста Кривого Рогу | Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водного господарства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 276,40 | 1 276,40 | У рамках проекту "Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)" подано 860,0 тис. м3 води з Карачунівського водосховища. У Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України оприлюднене 24.10.2018 повідомлення про плановану діяльність з реалізації проекту "Поліпшення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Саксагань у межах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - капітальний ремонт" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1 276,40 | 1 276,40 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.28. Упровадження заходів з оздоровлення р. Саксагані | Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водного господарства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.29. Розробка й упровадження заходів з оздоровлення русла р. Інгулець та покращення якості води в Карачунівському водосховищі | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПРАТ "ЦГЗК", ПАТ "Кривбасзалізрудком", ПРАТ "СУХА БАЛКА" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 84 009,75 | 82 674,75 | У рамках регламенту промивки русла та екологічного оздоровлення р. Інгулець, поліпшення якості води в Карачунівському водосховищі та на водозаборі Інгулецької зрошувальної системи каналом Дніпро-Інгулець подано 105,5 млн. м3 дніпровської води, у тому числі за рахунок підприємств 90,5 млн.м3 , Державного агентства водних ресурсів України 15 млн. м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | 7 720,0 | 7 720,0 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 76 289,75 | 74 954,75 |  |
|  | 2.30. Мінімізація негативного впливу річки Жовтої на річку Інгулець | Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водного господарства, Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Для оздоровлення річки Інгулець та Карачунівського водосховища направлено листи до: - Державного агентства водних ресурсів України від 19.11.2018 №3/25/5696 та 10.01.2019 №3/25/201; - Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.11.2018 № 3/25/5655 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.32. Проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання, удосконалення технологій підготовки питної води | ДПП "Кривбас-промводопостачання" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 350,0 | 233,2 | Виконано модернізацію реагентного господарства Каховського водопровідного комплексу: придбано та встановлено два насоси-дозатори, що введені в експлуатацію |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 350,0 | 233,2 |  |
|  | 2.33. Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (I - IV черги), придбання насосного й технологічного обладнання для заміни такого, що вичерпало технічні можливості на комунальних каналізаційних системах | КП "Кривбасводоканал", управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 5 900,0 | 5798,2 | Придбано 3 насосні агрегати; 3 електродвигуни, 2 частотні перетворювачі для КНС №№ 7, 10, 52 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 5 900,0 | 5 798,2 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.34. Проектування, будівництво, розширення та ре-конструкція каналізаційних мереж і споруд на них , у тому числі в приватному секторі вздовж річок Інгульця та Саксагані | КП "Кривбасводоканал", управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 43 116,5 | 34 459,7 | Реалізація проектів: - "Будівництво об’єкта "Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна". О'бєкт уведено в експлуатацію та отримано сертифікат закінченного будівництвом об’єкта від 28.12.2018 серія ДП№162183622160; - "Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного" (будівельно-монтажні роботи ); - "Реконструкція напірного каналізаційного колектора від мкр. Сонячний до вул. Спаської у м. Кривому Розі" (будівельно-монтажні роботи); - "Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС-8 по території Центрального кладовища м. Кривий Ріг" (будівельно-монтажні роботи) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 43 116,5 | 34 459,7 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - |  |  |
|  | 2.36. Забезпечення обстеження гідротехнічної споруди Саксаганського тонелю, його безпечної експлуатації, відновлення його пропускної спроможності | ДПП "Кривбасшахтозакриття", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" укладено угоду зі спеціалізованою організацією щодо забезпечення обстеження гідротехнічної споруди Саксаганського тунелю. Виконання робіт заплановано у 2019 році |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 3. По-воджен-ня з відходами та раціональне використання земель | 3.1. Використання розкривних порід для виробництва щебеню | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК" ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 14 230 | 30 643,01 | Зменшення обсягів розміщення відходів на 1882,763 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 14 230 | 30 643,01 |  |
|  | 3.2. Використання розкривних порід для будівництва технологічних автомобільних та залізничних шляхів у кар’єрах відповідно до будівельних норм | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 43 000 | 948 707,51 | Використано розкривних порід у обсязі 23,1 млн. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 43 000 | 948 707,51 |  |
|  | 3.3. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №2 роз-кривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПРАТ "ЦГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 5 692,31 | За інформацією ПРАТ "ЦГЗК" для засипки кар’єру використано розкривних порід 3,194 млн.м3. Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 №102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 5 692,31 |  |
|  | 3.5. Виконання коригування проектної документації "Рекультивація порушених земель ДП РУ ім. Кірова. Коригування робочого проекту" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 150 | 150 | За інформацією підприємства згідно договором з НДГРІ ДВНЗ "Криворізький національний університет" від 11.09.2017 виконано проект рекультивації порушених земель шахтоуправління з підземного видобутку руди, який пройшов громадські слухання. Отримано експертний висновок, що містить оцінку впливу на довкілля, виданий ДП "Криворізький експер-тнотехнічний центр держпраці" 25.06.2018 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 150 | 150 |  |
|  | 3.7. Виконання рекультивації земель кар’єру рудоуправління імені Ілліча, порушених унаслідок відпрацювання | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017, 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 258 | 258 | Протягом 2017, 2018 років виконано роботи з біологічної рекультивації на площі 1,9 га, посадку 1080 саджанців. У 2019 році планується виконати роботи з підсадження дерев та передачу рекультивованих земель згідно із законодавством |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 258 | 258 |  |
|  | 3.8. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №1 роз- кривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 17 696,15 | Для засипки кар’єру використано 5,4 млн. тонн розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 17 696,15 |  |
|  | 3.11. Реконструкція полігону для захоронення проми-слових та будівельних відходів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017, 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 16 500,00 | 18 743,06 | Виконано 1 чергу реконструкції, отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта від 26.10.2018 серія IV №163182990837 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 16 500,00 | 18 743,06 |  |
|  | 3.12. Забезпечення утилізації шламів аглодоменного й сталеплавильного виробництв у обсязі до 80% від щорічного утворення | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У агломераційному виробництві використано 346,689 тис.тонн (55,4%) шламів аглодоменного та сталеплавильного виробництв |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.13. Мартенівський цех. Виведення з експлуатації ДСПА-6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ДСПА-6 не виведено з експлуатації |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.14. Розміщення розкривних порід у місцях видалення відходів гірничо-збагачувального комплексу не більше 1 млн.т/рік, за рахунок їх використання при виконанні робіт: - рекультивація відпрацьованого кар’єру №1 – 2,5 млн.т/рік; - будівельні – 3,0 млн.т/рік; - виробництво щебню – 250,0 тис.т/рік | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У 2018 році було розміщено 1,2 тис. тонн розкривних порід. Розкривні породи використані для: - рекультивації відпрацьованого кар'єру №1 - 5412,5 тис.тонн; - будівельних робіт - 3225,5 тис.тонн; -виробництва щебеню - 183,5 тис.тонн. |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.15. Розробка концептуальних рішень щодо визначення стратегії підприємства, спрямованої на мінімізацію негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | За інформацією підприємства розроблено перелік заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище, що визначають стратегію поводження з відходами ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Перелік не надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.16. Проведення гірничотехнічної рекультивації шахти "Тернівська" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 46 614,14 | 33 446,74 | За інформацією підприємства проведено засипку відпрацьованих кар’єрів, зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 227,781 тис.м3 (557,011 тис.тонн). Програмою затверджено 149,5 тис.м3 (396,9 тис.тонн/ рік). Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 №102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 46 614,14 | 33 446,74 |  |
|  | 3.17. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти "Гвардійська" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 27 545,93 | 36 868,48 | Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 211,089 тис.м3 (468,002 тис.тонн) Програмою затверджено 135,1 тис.м3 (351,5 тис.тонн/рік). Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 №102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 27 545,93 | 36 868,48 |  |
|  | 3.18. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти "Родіна" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 15 018,647 | 24 349,695 | Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 118,053 тис.м3 (224,207 тис.тонн) Програмою затверджено 173,1 тис.м3 (461,6 тис.тонн). Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 №102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 15 018,65 | 24 349,70 |  |
|  | 3.23. Проведення гірничотехнічної рекультивації зон зрушення шахт "Ювілейна" та "ім. Фрунзе" | ПРАТ "СУХА БАЛКА" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3 600 | 3 101,83 | Засипка зон зрушення шахт розкривними породами в обсязі 888,143 тис.тонн. Програмою затверджено повторне використання пустих порід у обсязі 990 тис.т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3 600 | 3 101,83 |  |
|  | 3.24. Проведення гірничотехнічної рекультивації гірничого відводу с. Куйбишевого (10 га) | ПРАТ "СУХА БАЛКА" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 150 | 8,36 | Відновлення 0,55 га земель. Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 №102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 150 | 8,36 |  |
|  | 3.25. Рекультивація земель колишнього свиновигодувельного комплексу у с. Верабовому (5 га) | ПРАТ "СУХА БАЛКА" | 2016-2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 250 | 2,70 | Відновлення 0,1 га земель. Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 №102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 250 | 2,70 |  |
|  | 3.26. Гірничотехнічна рекультивація порушених земель. Засипка ділянки кар’єру та зон обвалення розкривними породами кар’єру "Північний" | ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3600 | 3866,3 | Використано розкривних порід 3859,634 тис.тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3 600 | 3 866,3 |  |
|  | 3.27. Розробка технічних умов щодо використання осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу та біологічного гумусу (кінцевий продукт переробки твердих побутових відходів) при гірничотехнічній та біологічній рекультивації порушених земель | КП "Кривбасводоканал", ТОВ "Екоспецтранс" | 2016- 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 64,88 | 1,55 | Дніпропетровською філією Державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" виконано випробування зразків осадів за агрохімічними показниками на засолення та осолонцювання, надано рекомендаційний висновок щодо можливості використання осадів у технологіях відновлення порушених земель. Якість осадів стічних вод відповідає вимогам ДСТУ 7369:2013 за агрохімічними показниками |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 64,88 | 1,55 |  |
|  | 3.29. Передача відходів ливарного виробництва (горілої землі) спеціальним організаціям, що мають ліцензії у сфері поводження з відходами | ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 000,0 | 2 412,60 | Відходи ливарного виробництва передаються згідно з договором приватному підприємству "Сармат". Зменшення обсягів розміщення відходів на 52,71 тис.тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 000,0 | 2 412,60 |  |
|  | 3.31. Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лі-нії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з по-бутових відходів сировини або готової продукції) (розбудова сис-теми роздільного збору відходів) | ТОВ "Екоспецтранс", виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 000,0 | 127,0 | Виконано інвентаризацію земельних ділянок для розміщення об’єкта "Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області" та рішенням Криворізької міської ради від 28.11.2018 №3245 затверджено технічну документацію |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1000,0 | 127,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.32. Придбання обладнання, спецтехніки для збирання, транспортування та складування побутових відходів | Виконком Криворізької міської ради, ТОВ "Екоспецтранс" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 534 | 4 756,8 | Придбано 274 контейнери для збирання побутових відходів, у тому числі V-1.1м3 – 199, V-6 м3 – 75. ТОВ "Екоспецтранс" придбано автомобіль ГАЗ 33-07 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 4 534 | 4 232,8 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 524 |  |
|  | 3.34. Вишукування шляхів (методів) для можливості комплексного промислового перероблення, повторного використання та утилізації промислових відходів | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК", "ХайдельбергЦемент Україна", "Кривбасзалізрудком", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 866,67 | 818,67 | ДВНЗ "Криворізький національний університет" виконано роботи для ПРАТ "ЦГЗК" та ПАТ "ПІВДГЗК" (перший та другий етап науково-дослідної роботи). Науково-дослідним гірничорудним інс-титутом ДВНЗ "Криворізький національний університет" виконано перший етап роботи для ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ", розпочато роботу для ПРАТ "ІНГЗК". |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 866,67 | 818,67 |  |
| 4. Раціо-нальне викорис-тання надр | 4.1. Проведення експлуатації, розвідки та геофізичного опробування з метою уточнення контурів рудних покладів, якості видобутої руди | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 438,0 | 420,04 | Державним підприємством "УКРЧЕРМЕТГЕОЛОГІЯ" щомісячно проводилися геофізичні випробування, результати яких використовувалися для поточного та оперативного планування видобутку руди, скорочення засмічення надр |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 438,0 | 420,04 |  |
|  | 4.2. Спостереження за стійкістю бортів кар’єрів, уступів відвалів, а також за станом верхової та низової гребель обвідного каналу | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 334,77 | 356,79 | Державним підприємством "Укрруд-пром" асоціації "Укррудпром" проведено інструментальні спостереження та їх аналіз, визначено стан стійкості об’єктів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 334,77 | 356,79 |  |
|  | 4.3. Застосування в технології розробки родовища способу розбивки уступів на підуступи (після вибухових робіт), контроль якості руди в масиві за шламом буропідривних свердловин, а також геофізичним методом "гамма каротаж" | ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 134,0 | 131,0 | Забезпечення планованого рівня вилучення руди при її видобутку на кар’єрі "Північний". Зниження засмічення руди порожньою породою при подальшому видобутку |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 134,0 | 131,0 |  |
| 5. Розбудова та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища | 5.1. Розбудова та впровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК","ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча", "Хайдель-бергЦемент Україна", ПАТ "Кривбасзалізрудком","ПІВДГЗК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" | 2016, 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3 667,04 | 1 987,53 | ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" проводяться пусконалагоджувальні роботи 2 автоматизованих постів спостереження. ПРАТ "ЦГЗК" виконуються монтажні роботи з установлення автоматичного поста спостереження в сел Авангард. ПРАТ " ХайдельбергЦемент Україна" укладено договори на виконання проектних та монтажних робіт з установлення поста. Підприємствами групи МЕТІНВЕСТ (ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ") опрацьовується питання висвітлення даних постів моніторингу в режимі реального часу на своїх сайтах та в модулі "ЕКОМОНІТОРИНГ" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3 667,04 | 1 987,53 |  |
|  | 5.3. Упровадження системного спостереження за станом атмосферного повітря. Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря міста Кривого Рогу, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин, у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров`я населення | Виконком Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання, промислові під-приємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 931,0 | 2 766,0 | Виконано роботу "Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "ПІВДГЗК", у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров`я населення", виконавець - товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідницький інститут інноваційних технологій". У 2018 році ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" виконано інвентаризацію джерел викидів у атмосферу гірничого департаменту та шахтоуправління з підземного видобутку руди. ПРАТ "ЦГЗК" виконано І етап роботи щодо коригування інвентаризації джерел викидів, обґрунтовуючих матеріалів обсягів викидів, дозволу на викиди стаціонарними джерелами викидів від майданчику №1. ПРАТ "ІНГЗК" виконана нова інвентаризація основних джерел викидів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2 500,0 | 2 346,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 431,0 | 420,0 |  |
|  | 5.4. Проведення інструментально-лабораторного контролю за показниками викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств (у т.ч. при проведенні масових вибухів у кар’єрах) | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІНГЗК", "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", "Хайдельберг Цемент Україна", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 267,23 | 2 122,02 | Згідно з угодами інструментально-ла-бораторний контроль викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони під-приємств (у тому числі при проведенні масових вибухів у кар’єрах) здійснюється: - Відокремленим структурним підрозділом "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" відносно ПАТ "КЗРК", СП ПРАТ "ММК ім. Ілліча" "УКРМЕХАНОБР", "СУХА БАЛКА", "ХайдельбергЦемент Україна", "ПІВНГЗК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ"; - Науково-дослідним інститутом безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ "Криворізький національний університет" відносно ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПРАТ "ІНГЗК", "ПІВНГЗК"; - товариством з обмеженою відповідальністю "НТЦ Екотрейд" відносно ПРАТ "ЦГЗК", СП ПРАТ "ММК ім.Ілліча" ГЗК "УКРМЕХАНОБР", ПАТ "ПІВДГЗК". Крім того, здійснюється моніторинг якості атмосферного повітря промислово-санітарними лабораторіями під-приємств |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 267,23 | 2 122,02 |  |
|  | 5.7. Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, довкілля в районі місць видалення відходів, якості питної води в централізованій мережі водопостачання, за станом стічних вод, ліквідація несанкціонованих скидів у поверхневі водні об'єкти | Промислові під-приємства (учасники програми), виконкоми районних у місті рад, виконком Криворізької міської ради, ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здо-ров’я України" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 334,86 | 2 376,34 | Виконується моніторинг згідно з угодами: - ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" з ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", ПАТ "КЗРК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ"; - товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Вінтеко" з ПРАТ "Хайдельберг-Цемент Україна"; - товариством з обмеженою відповідальністю "Церн" з ПРАТ "ЦГЗК"; - казенним підприємством "Південукргеологія" з ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг ". Крім того, контроль за якісними та кількісними показниками поверхневих і стічних вод проводиться лабораторіями ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "ПІВДГЗК", "КЗРК", ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІНГЗК" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 334,86 | 2 376,34 |  |
|  | 5.8. Проведення гідрогеологічного моніторингу в районі видобутку корисних копалин, інвентаризації системи моніторингу стану підземних вод промислових підприємств Кривбасу | Промислові підприємства (учасники програми) | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 643,4 | 3 086,6 | Виконується моніторинг згідно з угодами: - казенним підприємством "Південукргеологія" з ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг "; - Державним підприємством "Укрчерметгеологія" з ПРАТ "ІНГЗК" та "ПІВНГЗК"; - ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" з ПАТ "КЗРК". Крім того, спеціалістами підприємств ПРАТ "СУХА БАЛКА", "ЦГЗК", ПАТ "КЗРК", "ПІВДГЗК" проводиться гідрогеологічний моніторинг |
|  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 643,4 | 3 086,6 |  |
|  | 5.10. Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу (придбання, ремонт, технічне обслуговування, повірка приладів постів автоматичного спостереження) | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3 696,0 | 3 403,0 | Забезпечено функціонування 5 постів автоматичного спостереження, у тому числі виконано роботи з технічного обслуговування, держповірки та модернізації постів. Пост №1 перенесено з пл. Молодіжної в Металургійному районі на вул. Ватутіна, 37 у Покровському районі; установлено новий (п'ятий) автоматизований пост спостереження в Металургійному районі на вул. Нікопольське шосе (станція швидкісного трамвая "Кільцева"); дообладнано міські автоматизовані пости пиломірами, пост №3 (вул. Дніпровське шосе, 11) - газоаналізатором для визначення озону та етану |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 3 696,0 | 3 403,0 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.11. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста | Виконком Криворізької міської ради | 2018-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 320,0 | 319,4 | Виконано коригування проектної документації "Система екологічного моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривий Ріг". Здійснюється моніторинг якості повітря та поверхневих водойм. Дослідження у 2018 році проведені Відокремленим структурним підрозділом "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України". Відібрано проб: 724 атмосферного повітря, 174 води |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 320,0 | 319,4 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.12. Формування на сайтах підприємств інформаційної екологічної бази про фактичні показники впливу виробничої діяльності на довкілля, електронних копій дозвільних документів (дозволи на природокористування /надра, атмосферне повітря, водне середовище, поводження з відходами/), охоронних зобов'язань щодо утримання об'єктів природно-заповідного фонду, електронних копій екологічних проектів з висновками експертиз. Підтримка інформації в актуальному стані | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | На сайтах підприємств розміщено: - ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" перші сторінки дозволів на викиди та спеціальне водокористування, маршрути й графіки пилопригнічення, результати контролю якості атмосферного повітря, перша сторінка сертифікату відповідності системи екологічного менеджменту міжнародному стандарту ISO 14001:2015, інформацію про екологічну політику підприємства, звіти з якості атмосферного повітря в місцях видалення відходів, лабораторний контроль несприятливих метереологічних умов, інформацію про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності, основні проекти (2017 рік), висвітлюються дані автоматизованих постів спостереження за станом атмосферного повітря в розділі "Екологічний моніторинг"; - ПАТ "ПІВДГЗК" висвітлюються дані автоматизованих постів спостереження за станом атмосферного повітря у розділі "Екологічний моніторинг", сайт потребує формування та наповнення відповідною інформацією; - ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК" перші сторінки дозволів на викиди та спеціальне водокористування, створено розділ "Турбота про довкілля", що потребує наповнення; - ПРАТ "ХайдельбергЦемент Україна" дозволи на викиди та спеціальне водокористування, створено розділ "Принципи екологічного керування", що потребує наповнення; - ПАТ "Кривбасзалізрудком" повідомлення про провадження планованої діяльності та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, висвітлюються дані автоматизованих постів спостереження за станом атмосферного повітря в розділі "Екомоніторинг", створено розділ "Екологічна політика", що потребує наповнення; - ПРАТ "Суха Балка" перші сторінки дозволів на викиди та спеціальне водокористування, дані автоматизованих постів спостереження за станом атмосферного повітря в розділі "Екологічний моніторинг", створено розділ "Екологічна відповідальність", що потребує наповнення; - КПТМ "Криворіжтепломережа" створено розділ "Охорона навколишнього середовища", що потребує наповнення; - КП "Кривбасводоканал" дозвіл на спеціальне водокористування й листи департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА про видачу дозволів на викиди, інформація про якість питної води в розділі "Новини", створено розділ "Інформаційна екологічна база", що потребує наповнення; - ТОВ "Екоспецтранс" інформацію стосовно ліцензійної діяльності під-приємства, протоколи досліджень повітря, ґрунтів, перелік будівельних та промислових відходів IV класу небезпеки для розміщення на полігоні твердих побутових відходів, висновки щодо проектних потужностей полігонів у розділі "Правова база" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.16. Розробка проектних рішень щодо захисту від підтоплення й затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й об'єкти | Виконком Криворізької міської ра-ди, підприємства, установи та організації | 2016-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 250,0 | 300,0 | ПРАТ "ЦГЗК" згідно з угодою з товариством з обмеженою відповідальністю "ЦЕРН" виконана робота "Розробка проектних рішень щодо захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й об'єкти" ПРАТ "ПІВНГЗК" згідно з угодою з Науково-дослідним гірничорудним інститутом ДВНЗ "Криворізький національний університет" виконана науково-дослідницька робота "Розробка проектних рішень захисту від підтоплення та затоплення". Планується продовження робіт |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 250,0 | 300,0 |  |
|  | 5.17. Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру в рамках реалізації програми: - виявлення тектонічних розломів, підземних порожнин, карстових утворень, зсувних ділянок, підземних водних потоків і зон підтоплення (космічні, аеро- і фотозйомки території; геофізичні дослідження); - дослідження природних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (тектонічні розломи), класифікація та районування промислових і селітебних територій за факторами сейсмічної безпеки; - дослідження техногенних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (підземні порожнини, карстові утворення, зсувонебезпечні ділянки, підземні водні потоки, підтоплення, стан масивів порід у межах полів діючих та закритих шахт, кар'єрів); - розроблення наукових рекомендацій щодо подальшого використання надр, запобігання посиленню техногенних негативних процесів, а також визначення шляхів реагування на можливі катастрофи техногенного й природного характеру | Виконком Криворізької міської ра-ди, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування; підприємства, установи й організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 237,0 | 436,20 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" виконується спостереження за наявними зсувними ділянками на кар’єрах, відвалах, тимчасовому складі окислених руд на східному борті кар’єру №3. Стійкість відвалів та бортів кар’єру ПАТ "ПІВДГЗК" постійно контролюється відомчими підрозділами та сторонніми спеціалізованими організаціями. На підприємстві ведуться роботи з технічного обслуговування існуючої мережі автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення. У 2018 році роботи проведені ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ОЗОН" на об’єктах підвищеної небезпеки. ПРАТ "ЦГЗК" виконує роботи власними силами. Сейсмічні, геофізичні спостереження за явищами виконує експлуатаційна розвідка. На ПРАТ "ІНГЗК" стійкість відвалів та бортів кар’єру контролюють відомчі підрозділи й спеціалізовані організації. В селитебніх зонах міста роботи не проводилися |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 237,0 | 436,20 |  |
|  | 5.18. Розробка та впровадження спеціалізованої системи безперервного дистанційного моніторингу геомеханічного стану масивів порід гірничих відводів діючих та закритих підприємсв Кривбасу: науково-дослідні, проектні та мо-нтажні роботи зі створення геоінформаційної системи та її впровадження | Криворізьке гірничо-промислове управління головного управління Держпраці у Дніп-ропетровській області, департамент екології та природних ре-сурсів Дніпрпетровської обласної державної адміністрації, виконком Криворізької міської ради, ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", ПАТ "Кривбасзалізрудком", "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 634,0 | 784,3 | ПАТ "Кривбазалізрудком" відповідно до договору з науково-дослідним інститутом безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ "Криворізький національний університет" від 07.09.2017 №1021 на виконання роботи зі створення та впровадження спеціалізованої системи моніторингу геомеханічного стану масивів порід ш."Родіна" розроблено технічне завдання на проект системи безперевного моніторингу. Служба по нагляду за зсувом гірничих порід ПРАТ "ЦГЗК" здійснює моніторинг, спостереження, дослідження за зсувами, зрушеннями, гірничих порід та земної поверхні на Глеюватському кар’єрі, дослідження зсувів земної поверхні за результатами спостережень деформацій реперів профільних ліній на території ш. "Орджонікідзе", дослідження стійкості дамби хвостосховища та її основи |
|  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 634,0 | 784,3 |  |
| 6. Охорона, збереження об’єк-тів природно-заповідного фонду, озеленення | 6.1. Утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду міста | Департамент екології та природних ресурсів Дніпрпетровської обласної державної адміністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, ДП "Криворізьке лісове господарство"; підприємства (учасники програми), на які покладені охорон-ні зобов’язання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 257,1 | 455,80 | У рамках охоронних зобов’язань здійснено утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду: ПАТ "ПІВДГЗК" – геологічні пам'ятки природи місцевого значення "Виходи аркозових пісковиків", "Скелеватські виходи", "Пісковикова скеля" (здійснювалося спостереження з метою запобігання руйнуванню природного стану об’єктів, прибирання побутового сміття); ПРАТ "ІНГЗК" - ландшафтний заказник місцевого значення "Візирка" (збереження біорізноманіття, обрізка сухостою, ремонт огорожі оглядового майданчика, прибирання побутових сміттєвих накопичень) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 257,1 | 455,80 |  |
|  | 6.2. Розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Дніпро-петровської обласної державної ад-міністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство"; під-приємства, на які покладені охоронні зобов'язання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" не розроблено в термін до 31.12.2018 проект землеустрою з організації та встановлення меж території об’єкта природно-заповід-ного фонду – геологічної пам’ятки природи місцевого значення "Сланцеві скелі", передбачений рішенням міської ради від 27.06.2018 №2861. За інформацією ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" укладено угоду 20.09.2018 на виконання проекту. ПАТ "КЗРК" отримало висновок Науково-дослідного інституту безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ "Криворізький національний університет" щодо встановлення фактичних меж пам’ятки природи "Виходи амфіболітів", питання узгодження площі перебуває на розгляді в Міністерстві екології та природних ресурсів України й департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної Державної адміністрації. ПРАТ "ІНГЗК" - дані про землі заказника "Візирка" унесені в базу даних Державного земельного кадастру |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.3. Виготовлення й установлення (поновлення) ме-жових знаків та інформаційних щитів на об’єктах природно-заповідного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, ДП "Криворізьке лісове господарство"; підприємства (учасники програми), на які покладені охорон-ні зобов’язання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2,9 | 5,52 | ПАТ "ПІВДГЗК" проводилися роботи з поновлення шести межових знаків та восьми інформаційних щитів. ПРАТ "ІНГЗК" виготовлено та встановлено 16 інформаційних табличок та 14 інформаційних знаків; виконано поновлення 2 знаків. ГЗК "Укрмеханобр" оновлено аншлаг ботанічної пам’ятки природи "Дерево культурної груші" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3,9 | 5,52 |  |
|  | 6.4. Створення ландшафтних рекреаційних парків на порушених та відпрацьованих землях, у тому числі геологічного парку "Сланцеві скелі" на вул. Севастопольській у Саксаганському районі м. Кривого Рогу | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", підприємства, установи, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | За інформацією ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" роботи не виконувалися |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.6. Виконання робіт з благоустрою та озеленення територій із збереженням зелених насаджень, у тому числі належне утримання та озеленення санітарно-захисних зон | Промислові підприємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 545,43 | 2 846,05 | За інформацією підприємств висаджено: дерев – 1465, у тому числі ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" - 713, з них у санітарно-захисній зоні –13; – ПАТ "ПІВДГЗК" – 470, з них у санітарно-захисній зоні – 200; – ПАТ "КЗРК" у санітарно-захисній зоні – 90; – ТОВ "Екоспецтранс" у санітарно-захисній зоні – 80; кущів – 252 ; квітників – 0,9 га та 10 312 квітів; трави газонної – 14,4 га. |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 545,43 | 2 846,05 |  |
|  | 6.7. Виконання робіт з ліквідації аварійних та сухостійних дерев | КП "Сансервіс", промислові під-приємства, управителі житлових будинків та їх прибудинкових територій, суб’єкти господарювання, органи самоорганізації населення, громадські об’єднання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 30 | - | За інформацією підприємств видалено 327 дерев (з них ПРАТ "ПІВНГЗК" – 324 дерева) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 30 | - |  |
|  | 6.8. Проведення інвентаризації зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, промислові підприємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 598 | 752 | Виконано інвентаризацію зелених насаджень територій загального користування (площею 29,1318 га), у тому числі районному парку "Руданівський" у Саксаганському районі - 6,7 га, районному парку "Ювілейний" у Довгинцівському районі – 19,86 га, сквері біля монументу Перемоги в Металургійному районі – 2,2718 га, куточку відпочинку на вул. Глаголєва, 10 у Покровському районі - 0,3 га. Виконано інвентаризацію зелених насаджень ПРАТ "ЦГЗК" (на площі 500 га), ПАТ "ПІВДГЗК" (1 етап на площі 673,258 га), ПРАТ "Хайдельбег-Цемент Україна", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (дерев - 47998, кущів – 6714). ПРАТ "ПІВНГЗК" розробляється технічне завдання щодо інвентаризації зелених насаджень на площі 400 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 198 | 152,5 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 400 | 600 |  |
|  | 6.9. Заходи з забезпечення збереження зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство", промислові підприємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 587,58 | 1 602,58 | За інформацією підприємств проведено: - санітарну обрізку дерев –2019 од.; - формову обрізку дерев – 540 од; - вирізання порослі кущів – 7,6 га; - омолодження дерев – 126 од, кущів -460 од. |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 587,58 | 1 602,58 |  |
|  | 6.10. Заходи з озеленення території міста (роботи з озеленення, придбання обладнання та механізмів для проведення заходів з озеленення) | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 33 815,0 | 33 423,6 | На підставах договору з КП "Сансервіс" висаджено: дерев – 980 од.; кущів – 2 500 од.; трави газонної – 6,7 га; квітників – 8 649 м2. Догляд за трояндами – 22 000 од. Видалено самосійних дерев, чагарників (поросль) – 492 860 од.; виконано обрізання дерев – 5 890 од., омолодження – 202 од.; викорчувано пнів – 445 од.; викошено газонів – 2 541,6 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 33 815,0 | 33 423,6 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.11. Проведення досліджень та обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 30 | - | ПРАТ "ІНГЗК" на площі 10 га, ПРАТ "СУХА БАЛКА" на площі 10,625 га, ПАТ "КЗРК" на площі 0,2 га, ПАТ "ПІВДГЗК" на площі 0,01 га впроваджено рекомендації науково-дослідного інституту безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ "Криворізький національний університет" щодо боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 30 | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.12. Забезпечення організації проведення робіт щодо локалізації й ліквідації карантинних рослин (покос, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії) | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 114,62 | 1 137,49 | За інформацією промислових підприємств виконано покіс трави, у тому числі карантинної рослинності, на території площею 1055,4636 га (4% площі земельних відводів підприємств). ПРАТ "СУХА БАЛКА" придбано 140 л гербіциду "Гліфовіт" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 114,62 | 1 137,49 |  |
|  | 6.13. Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 92,7 | 60,73 | ПАТ "ПІВДГЗК" придбано мотокосу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 96,7 | 60,73 |  |
| 7. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 7.1. Організація й здійснення робіт з екологічної освіти, обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів, проведення науково-технічних конференцій і семінарів з природоохоронних питань | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3,5 | 3,5 | Виготовлено 19 дипломів, 6 подяк та 3 набори сувенірної продукції з брендом міста для відзначення переможця та учасників конкурсу студентських наукових робіт з питань екології. У рамках Днів енергії в освітніх закладах міста були проведені інформдайджести щодо збереження та економного використання енергоресурсів, фото-виставки, відкриття пунктів збору використаних елементів живлення, конкурси малюнків, перегляд відеороликів з ощадливого використання ресурсів, екоквести |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 3,5 | 3,5 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.2. Проведення громадської екологічної експертизи територій, об’єктів та проектів здійснення господарської діяльності | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" для інформування громадськості на офіційному сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету розміщено 24 оголошення про провадження планованої діяльності, що може мати значний вплив на довкілля. У рамках взаємодії з громадськими організаціями екологічного напряму розглянуто 5 матеріалів оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, у тому числі дозвільних документів на викиди |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.3. Підтримка розвитку громадських організацій екологічного спрямування | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Участь громадськості в роботі дорадчих органів виконкому міської ради – Ради екологічного планування, робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу, тимчасової робочої групи з вивчення питання забруднення атмосферного повітря в Інгулецькому районі внаслідок виробничої діяльності промислових підприємств міста |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.4. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 10 | 10 | Виготовлено брошуру "Система моні-торингу стану атмосферного повітря м. Кривого Рогу", яку видано тиражем у 100 примірників, та розповсюджено серед закладів освіти, культури, депутатів Криворізької міської ради, громадських організацій |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.5. Проведення заходів з екологічної інформованості суспільства (розміщення соціальної реклами екологічного спрямування) | Підприємства-учасники прог-рами, виконком Криворізької міської ради, наукові організації та установи, громадські орга-нізації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 36,2 | 20,9 | Промисловими підприємствами міста виготовлено постери соціальної реклами екологічного спрямування, що розмішені на 23 білбордах: ТОВ "Екоспецтранс" – 1; ПРАТ "СУХА БАЛКА" – 2; ПРАТ "ХайдельбергЦемент Україна"– 1; ПАТ "КЗРК"- 1; ПАТ "ПІВДГЗК" – 3; ПАТ "АМКР" – 5; КП "Кривбасводоканал" - 5; ТОВ "МЕТІНВЕСТ – КРМЗ" - 4; ПРАТ "ІНГЗК" - 1 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 36,2 | 20,9 |  |
|  | 7.6. Проведення виробничої й переддипломної практики, екскурсій, семінарів для студентів середніх і вищих навчальних закладів, громадських екологічних організацій з метою підвищення екологічної свідомості суспільства | Підприємства-учасники програми, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 0,58 | 0,58 | Промисловими підприємствами проведено 509 екскурсії для 10 138 осіб (з них ПАТ "ПІВДГЗК"- 9 493 екскурсантів (503 екскурсії); ПРАТ "Кривбазалізрудком"- 645 екскурсантів). На підприємствах пройшли виробничу та переддипломну практику 49 студентів. У рамках співпраці з КП "Кривбасводоканал" для учнів Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №108 Криворізької міської ради Дніпропетровської області було організовано екскурсію на Центральну станцію аерації підприємства |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 0,58 | 0,58 |  |
| Загальні орієнтовні обсяги фінансування |  |  | 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 876 198,35 | 2307196,54 |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | 7 720,0 | 7 720,0 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 130 152,40 | 119281,342 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 738 325,95 | 2180194,69 |  |

Секретар міської ради                                                                                С.Маляренко