ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2020  №4443

ЗВІТ

з виконання у 2019  році

Програми інформатизації та цифровізації на 2017 – 2020 роки

Метою Програми інформатизації та цифровізації на 2017 – 2020 роки (надалі – Програма) є підвищення якості життя мешканців Кривого Рогу шля-хом удосконалення умов участі громадян у процесах ухвалення рішень з питань забезпечення життєдіяльності міста через доступність сучасних електронних сервісів, інформаційних ресурсів та послуг, реалізацію заходів для забезпечення прозорості діяльності міської влади, розбудова й уніфікація інформаційно-комунікаційної інфраструктури виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, закладів комунальної власності міста, модернізація процесів управління містом шляхом упровадження інноваційних підходів, інструментів і технологій електронного врядування та електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, застосування нових і модернізації діючих систем, у тому числі відеоспостереження та відеоконтролю.

Одними з основних напрямів Програми є організаційне та методичне її забезпечення, підтримка працездатності та надійного функціонування інформа-ційних систем, комунікаційних сервісів тощо.

Видатки на виконання заходів Програми у 2019 році не здійснювалися.

Виконання Програми було спрямовано на реалізацію заходів з висвітлен-ня діяльності виконавчих органів міської ради, оперативне інформування меш-канців міста про актуальні питання його життєдіяльності, створення та впрова-дження міських електронних сервісів, оприлюднення публічної інформації, забезпечення відкритого діалогу між владою міста та його мешканцями за допомогою онлайн платформ: офіційного вебсайта Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (надалі – вебсайт)  та діючого в його складі окремого модуля "Відкриті дані", офіційного вебпорталу міста Кривого Рогу "Криворізький ресурсний центр".

Протягом року за пропозиціями відділів, управлінь. інших виконавчих органів міської ради на вебсайті створено нові підрозділи:

- "Відключення споживачів від централізованого опалення" (розділ "Інформаційна база"),

- "Перелік виконавчих органів міської ради, комунальних закладів, установ і підприємств, що здійснюють закупівлі" (розділ "Інформаційна база" – "Закупівлі"),

- "Присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна" (розділ "Публічна інформація"),

- "Звіти про роботу" (розділ  "Місцева влада" – "Виконком міської ради"),

- "Рішення про відмову у видачі дозволу",  "Рішення про відмову у видачі сертифіката", "Інформація про проведення позапланових перевірок" (підрозділ

"Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю"),

- "Відеоматеріали: "Я МАЮ ПРАВО!" (розділ "Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому"),

-  "Протидія домашньому насильству" (розділ "Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту"),

- "Бюджет на мапі" (розділ "Бюджет"),

-  фотогалерея "EUROFEST2019".

Викладено окремо підрозділ "Планові перевірки" (розділ "Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю"), удосконалено його структуру.

Розміщено опитування "Як Ви вважаєте, чи доцільно влаштовувати в             м. Кривому Розі майданчики для платного паркування транспортних засобів, за умови, що до місцевого бюджету сплачуватиметься збір за користування площею, виділеною під ці території?".

Підтримувалися в актуальному стані сторінки відділів, управлінь. інших виконавчих органів міської ради в розділі "Підрозділи виконкому міської ради"

Протягом року на вебсайті розміщено понад 10,0 тис. інформаційних матеріалів, підготовлених відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради.

З метою виконання запланованих Програмою організаційних заходів у 2019 році проведено:

- інвентаризацію інформаційних і програмно-технічних ресурсів у відділах, управліннях, інших виконавчих органах міської ради;

- збір інформації про наявну комп’ютерну техніку для її поступової модернізації/заміни;

- перевірки дотримання Регламенту виконавчого комітету Криворізької міської ради в частині організації роботи в локальній комп’ютерній мережі виконкому.

Для забезпечення технічної підтримки та безперебійного функціонування наявних інформаційних систем проведено: поточне обслуговування користува-чів доменної структури, консультації з користувачами з питань використання встановленого програмного забезпечення та засобів інформатизації, відновлен-ня працездатності існуючого обладнання, системно-технічне обслуговування, ремонт та налагодження засобів інформатизації користувачів, технічну підтримку відео- та аудіо комплексів, систем стенографування.

Усі проєкти інформатизації, закупівля яких здійснювалася за рахунок коштів за КПКВК МБ 0210160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах), отримали позитивний експертний висновок і погодження в Державному агентстві з питань електронного урядування України. Закупівлі здійснено згідно з процедурами й умовами їх проведення, визначеними рішенням виконкому міської ради від 15.05.2019  №231 "Про організацію та проведення публічних закупівель у м. Кривому Розі".

Секретар міської ради                                                  Сергій  Маляренко