ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2020 №4459

Звіт

з виконання у 2019 році Програми розвитку та безпеки

дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2020 років

Основною метою Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2020 років є підвищення безпеки дорожнього руху на автошляхах, приведення стану доріг і штучних споруд у відповідність до вимог ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди», запобігання дорожньому травматизму.

На її виконання спрямовано кошти в сумі 537 016,16615 тис. грн.

Здійснювалося зимове та літнє утримання автошляхів міста, миття проїжджої частини доріг, утримання дренажних мереж та дощової каналізації. На це витрачено кошти загального фонду міського бюджету в сумі                         90 872,48190 тис. грн.

Коштом міського бюджету виконано поточний ремонт доріг загальною площею 298,33 тис. м2, нанесено 41,9 км та 5 161 м2 дорожньої розмітки, установлено 296 решіток та 86 люків на дощовій каналізації та виконано ремонт 116 горловин оглядових колодязів. Сума спрямованих на це коштів складає 271 977,61491 тис. грн.

На замовлення департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (надалі – департамент) розроблено проєкт з капітального ремонту дороги на вул. Едуарда Фукса від вул. Миколи Світальського до вул. Кирило-Мефодіївської в Саксаганському районі                        м. Кривого Рогу, відкориговано та проведено експертизу проєктів з капітального ремонту дороги від вул. Миколи Світальського до пр-ту 200-річчя Кривого Рогу та дороги на пр-ті 200-річчя Кривого Рогу від м-ну 30-річчя Перемоги до вул. Спаської в Саксаганському районі м. Кривого Рогу. Завершено роботи з розробки проєкту на капітальний ремонт об'їзної дороги (від вул. Електрозаводської до житлового масиву Кресівський-2). Сума витрачених коштів складає  2 251,07945 тис. грн.

На замовлення департаменту розроблено проєктно-кошторисну документацію та виконано роботи з проведення експертизи за об’єктом «Реконструкція зливової мережі по вул. Покровська в м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.». Сума витрачених коштів складає 424,16414 тис. грн.

У 2019 році коштом обласного бюджету продовжено роботи з капітального ремонту дороги на вул. Сергія Колачевського (від житлового будинку 52 на вул. Сергія Колачевського до вул. Олексія Солом’яного) та завершено роботи з капітального ремонту дороги на вул. Толстого (від вул. Української до                    вул. Купріна).

Також на замовлення департаменту розроблено схеми організації дорожнього руху на ділянках пл. Горького – пр-т Миру, пр-т Металургів,                     пр-т Гагаріна вул. Волгоградська (до вул. Меркулова) з урахуванням велодоріжок/велосмуг на вулично-дорожній мережі міста. Сума витрачених коштів становить 499,93200 тис. грн.

Виконано поточний ремонт тротуарних частин шляхопроводу №11 на                вул. Бикова, шляхопроводу №85 на вул. Кокчетавській та мосту №35 на                  вул. Миколаївське шосе. На зазначені цілі витрачено кошти                                            в сумі 552,96626 тис. грн.

У зв'язку з підвищенням рівня заробітної плати в будівництві та вартості будівельних матеріалів відкориговано проєктно-кошторисну документацію та пройдено експертизу за об’єктом «Капітальний ремонт мосту №52 через річку Інгулець на вул. Старовокзальній (вул. Урицького) у м. Кривий Ріг». На зазначені цілі витрачено кошти на загальну суму 83,75145 тис. грн.

З метою визначення залишкового ресурсу та технічного стану об’єктів проведено експертне обстеження шляхопроводів №1 та №3 на об’їзній дорозі, а також мосту №43 на вул. Переяславській. Витрачено кошти в сумі 89,03694 тис. грн.

З метою створення безпечних умов на автошляхах міста та поблизу загальноосвітніх закладів відремонтовано 596 дорожніх знаків на суму                936,93800 тис. грн.

Виконано роботи з поточного ремонту дорожнього огородження (колесовідбійний брус, турнікетне огородження) на об’їзній дорозі біля станції швидкісного трамвая «Міська лікарня №2», у районі шляхопроводу №50 на об’їзній дорозі, у районі шляхопроводу №1 на об’їзній дорозі (виїзд до                      сел. Радушного), на перехресті вул. Володимира Великого з вул. Льотчиків з боку зупинки громадського транспорту «вул. Філатова», на перехресті                           вул. Волгоградської з вул. Дарвіна, по вул. Сергія Колачевського в районі зупинки громадського транспорту «шахта Гвардійська», на перехресті                       вул. Старовокзальної та вул. Широківської (дорожня розв’язка), по                             вул. Лермонтова. Сума витрачених коштів становить 500,00000 тис. грн.

За електроенергію (активну й реактивну), у тому числі її розподіл обсягом 17 331 494 кВт, що споживається на зовнішнє освітлення та на світлофорні об'єкти міста, витрачено  45 461,72357 тис. грн.

У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста виконано заміну 29 968 ламп, змонтовано 610 світильників, 40 км кабельно-провідникової продукції та інші роботи. Освоєно кошти в сумі                      27 984,91632 тис. грн.

У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення виконано основний обсяг робіт із заміни 5 249 світильників,                90,758 км кабельно-проводникової продукції та 113 опор. Змонтовано 300 світильників над 61 нерегульованим пішохідним переходом для додаткового їх освітлення. Витрачено кошти в сумі  27 978,29480 тис. грн.

Коштом субвенцій з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об’єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради виконано поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення зони відпочинку та спортивно-ігрового центру на вул. Лісового в Довгинцівському районі. Усього витрачено 108,20400 тис. грн.

Відкориговано та виконано експертизу розробленого в 2018 році проєкту з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення районного парку «Шахтарський» (Покровський район).

Виконано роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення районних парків «Шахтарський» (Покровський районі), «Саксаганський» (Саксаганський район), по вулиці Сергія Колачевського в Тернівському районі, пішохідної доріжки по вул. Лісового від буд.1 до буд. 4 в Довгинцівському районі. На зазначених об’єктах установлено 51 залізобетонну та 304 оцинковані паркові опори, змонтовано 1 317 світлодіодних світильників, змонтовано 26,362 км кабелю, оновлено 13 шаф керування зовнішнім освітленням.

На замовлення департаменту у 2019 році розроблено 6 проєктів з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення окремих ділянок доріг, вулиць, проспектів, у скверах, а саме: проспектів Миру, Гагаріна та Металургів, вулиць Лермонтова та Петра Калнишевського, скверу «Алея дружби». Експертизу виконано за останнім об’єктом.

Сума витрачених коштів становить 20 282,67309 тис. грн.

Проведено експертизу відкоригованого в 2018 році проєкту на будівництво мереж зовнішнього освітлення на прибудинковій території житлових будинків 4 на вул. Галенка та 53, 55 на пр-ті Гагаріна.

Виконано роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення дороги від                           вул. Миколаївське шосе до Комунального закладу «Криворізький дитячий санаторій «Дніпропетровської обласної ради» на вул. Гете, 65 і на прибудинковій території житлових будинків 4 на вулиці Галенка та 53, 55 на пр-ті Гагаріна. На зазначених об’єктах установлено 20 залізобетонних опор, змонтовано 33 світлодіодні світильники та змонтовано 0,882 км кабелю. Сума витрачених коштів становить 472,55874 тис. грн.

Сплачено кошти в сумі 21,12580 тис. грн за виконані в 2017 році роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення пішохідної доріжки на                           вул. Лісового від Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №77 комбінованого типу» Криворізької міської ради (вул. Незалежності України, 20) до Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (вул. Незалежності України, 12) та від житлового будинку 1 до житлового будинку 78 на                         вул. Шухова.

На утримання 132 світлофорних об’єктів у 2019 році витрачено                    2 568,55440 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано заміну 613 світлофорних ламп та 30 світлодіодних матриць, наладку 22 дорожніх контролерів управління світлофорними об’єктами, профінансовано місячне, квартальне та піврічне обслуговування світлофорів та інші роботи.

На виконання робіт з поточного ремонту 14 світлофорних об’єктів  витрачено кошти в сумі 666,00480 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано заміну 4 командоконтролерів, 16 електроламп транспортних світлофорів на світлодіодні матриці, 2 світлофорних секцій, 1 секції зворотного відліку часу, 1051 м кабелю, установлено 1 пристрій звукового супроводу, перенесено                   2 транспортні та 2 пішохідні світлофори тощо.

На замовлення департаменту виконано капітальний ремонт світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Гірників та Рудної в Інгулецькому районі. Сума витрачених коштів – 905,44603 тис. грн.

Завершені роботи з будівництва 3 світлофорних об’єктів на                               вул. Січеславській напроти будинку 9, на вул. Едуарда Фукса напроти будинку 40 та на вул. Сергія Колачевського (у районі магазину «Брусничка»).  Витрачено – 548,62877 тис. грн.

Проведено експертизу та виконано роботи з будівництва за об’єктом «Нове будівництво світлофорного об’єкту на автодорозі від вул. Соборної до мікрорайону Сонячного в районі зупинки швидкісного трамвая «Міська лікарня №2» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Сума спрямованих коштів складає 736,63142 тис. грн.

Розроблено проєктно-кошторисну документацію, проведено експертизу та виконано роботи з будівництва за об’єктом «Нове будівництво світлофорного об’єкту біля житлових будинків № 19, 20 в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області». Сума витрачених коштів – 803,33140 тис. грн.

Розроблено проєктно-кошторисну документацію на нове будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Сергія Колачевського та Руданського. На зазначені цілі витрачено кошти в сумі 45,51746 тис. грн.

Виконано повірку 100 одиниць та технічну перевірку 23 одиниць засобів обліку електричної енергії на суму 103,04654 тис. грн.

Проведено ремонт (технічної частини) 7 одиниць засобів обліку електричної енергії на суму 3,57286 тис. грн.

Для запобігання безоблікового споживання електричної енергії на                    час проведення повірки, ремонту засобів обліку, можливості заміни лічильника в разі виникнення аварійних ситуацій та для створення обмінного фонду придбано 35 одиниць засобів обліку електричної енергії на суму                   114,99978 тис. грн.

На замовлення департаменту у 2019 році утилізовано 14 737 демонтованих ламп, що містять ртутне наповнення, на суму 104,97132 тис. грн.

Коштом міського бюджету у 2019 році придбано 4 комбіновані дорожні машини Ford зі змінним обладнанням та 33 одиниці навісного обладнання до міні-навантажувачів Bobcat, у тому числі: підмітальна щітка з бункером KOVACO в комплекті з бордюрною сталевою щіткою, розкидач піску та солі KOVACO, кутова підмітальна щітка KOVACO, фреза Bobcat, на що витрачено 39 918,00000 тис. грн.

Виконання зазначених заходів було спрямовано на підвищення безпеки дорожнього руху в місті.

Секретар міської ради							Сергій Маляренко