*ЗАТВЕРДЖЕНО*

 *Рішення міської ради*

 *29.01.2020 №4462*

***Звіт***

***з виконання у 2019 році Програми «Теплий дім»***

***щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі на 2012 – 2021 роки***

Основною метою Програми «Теплий дім» щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі на 2012 – 2021 роки (надалі – Програма) є упровадження енергозберігаючих технологій, що сприяють економному споживанню теплової енергії, здійснення заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках, надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків для підтримки в належному стані їх будинків, стимулювання діяльності управителів багатоквартирних будинків і їх прибудинкових територій та об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування й співвласників багатоквартирних будинків через співфінансування конкурсних проєктів «Теплий дім».

 Фінансування реалізації проєктів з енергозбереження в багатоквартирних будинках здійснюється коштом міського бюджету за умови співфінансування співвласниками багатоквартирного будинку через їх управителів.

 Одержувачами коштів і замовниками робіт є управителі багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій.

 У рамках реалізації Програми щорічно проводиться конкурс проєктів «Теплий дім», що набув значної популярності серед мешканців міста.

 У 2019 році на участь у ньому подали заявки управителі 176 багатоквартирних житлових будинків, з яких конкурсною комісією визначено 67 переможців конкурсу, проєкти яких набрали найбільшу кількість балів за критеріями оцінювання.

У зазначених будинках-переможцях проведено заходи з енерго-збереження на загальну суму 10 761,687 тис. грн із залученням коштів з міського бюджету в сумі 9 690,157 тис. грн, що склала 97% від загальної суми передбачених бюджетних коштів (10 000,00 тис. грн) та співфінансування співвласників – 1 071,530 тис. грн.

Результатами використання зазначених коштів у 2019 році на реалізацію Програми стали: поліпшення житлового фонду, упровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження в 67 багатоквартирних будинках, виконання ремонту та ізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення, заміна вікон і дверей у місцях загального користування, модернізація систем електропостачання багатоквартирного будинку із заміною електрощитових і внутрішньої електропроводки.

***Секретар міської ради Сергій Маляренко***