*29.01.2020 №4466*

***ЗВІТ***

***з виконання у 2019 році Програми капітального будівництва об’єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 – 2021 роки***

Для реалізації місцевої політики у галузі будівництва та її сталого розвитку на замовлення управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (надалі – управління) здійснювалося проєктування та будівництво понад 40 соціально значимих для міста об’єктів житлово-комунального призначення, інженерно-транспортної інфраструктури, благоустрою, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту. Пріоритетність об’єктів, що заплановані до будівництва та проєктування на 2019 рік, та обсяги їх фінансування визначено, насамперед, Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року, а також Програмою капітального будівництва об’єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 ***–*** 2021 роки.

Загальний обсяг фінансування з міського бюджету у 2019 році на будівництво об’єктів на замовлення управління склав понад 70,0 млн грн (додаток), з них спрямування бюджетних коштів здійснювалося на об’єкти з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту за напрямами:

***Житлово-комунальне будівництво***

Більшість об’єктів житлово-комунального господарства міста збудовано до 70-х років минулого століття та потребують термінової модернізації, реконструкції або капітального ремонту. Деякі інженерні споруди й мережі теплопостачання та каналізації не відповідають чинним санітарним, екологічним нормам і стандартам, що призводить до виникнення аварійних ситуацій під час їх експлуатації.

З метою вирішення зазначеної проблеми у 2019 році розпочато проєктування реконструкції котелень, розташованих на території промислового майданчика шахти «Гігант» на вулиці Дарвіна в Саксаганському районі та «Механобрчермет» на вулиці Телевізійній, 3 в Довгинцівському районі, що є складовим компонентом упровадження субпроєкту «Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (І етап)». Проєкт включає, окрім реконструкції котелень, реконструкцію та нове будівництво мереж теплопостачання районів міста та встановлення понад 300 індивідуальних теплових пунктів.

Протягом року на замовлення управління здійснювалися роботи зі знесення будівель і споруд (розбирання залишків зруйнованих споруд),   
а саме: завершені роботи з демонтажу незавершеної будівлі загальноосвітньої школи №77 та продовжуються роботи з демонтажу незавершеної бу- дівлі центрального теплорозподільчого пункту за адресою: мікрорайон Індустріальний, Покровський район, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область

***Інженерно-транспортна інфраструктура***

Для вирішення проблеми перевантаження існуючих центральних транспортних магістралей через зростання кількості учасників дорожнього руху та його високої інтенсивності, незадовільного стану дорожнього покриття шляхів та низької дисципліни учасників дорожнього руху, що призводить до ускладнення ситуації на дорогах міста, та враховуючи, що розвиток регіону розпочинається з розвитку його транспортної інфраструктури, розроблено проєктну документацію на реалізацію в наступному році нового будівництва дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу, довжиною 1,5 км. Траса дороги запроєктована забудованою та частково незабудованою територією промислової зони Саксаганського району та територією Центрально-Міського району м. Кривого Рогу. Проєкт передбачає влаштування освітлення проїзної частини, перевлаштування інженерних мереж, що перебувають у зоні будівництва, планувальні заходи та заходи організації дорожнього руху, які гарантуватимуть безпечний рух автомобілів.

Розпочато реконструкцію підземного пішохідного переходу на   
вул. Лермонтова зі встановленням тимчасових світлофорів згідно з організацією дорожнього руху (площа, що підлягає реконструкції – 210 м2), виконання будівельних робіт з нового будівництва мосту в парку ім. Ю. Гагаріна, довжиною 65,1 п. м та шириною пішохідної частини 3,0 п. м, що забезпечить комфортний перехід, дасть можливість підходу жителів міста в парк ім. Ю. Гагаріна з вулиці Свято-Миколаївської та скоротить час, що раніше витрачався на обхід до пішохідного мосту через річку Саксагань.

***Об’єкти благоустрою***

Привокзальна площа станції залізничного вокзалу Кривий Ріг – Головний ***–*** це територія загального користування. З метою її осучаснення в поточному році виконувалися роботи з розробки проєктно-кошторисної документації та визначення меж зони охорони пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок залізничного вокзалу». Загальна площа території, що підлягатиме реконструкції, становить 32 000,0 м2.

Для організації поховань та розміщення місць поховань, забезпечення належного санітарно-технічного стану території кладовища, створення сприятливих умов для відвідування, продовжувалися роботи з будівництва кладовища в районі Публічного акціонерного товариства «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», до складу проєкту яких входить влаштування зовнішнього освітлення та водопостачання. Загальна площа відведення земельної ділянки під будівництво кладовища – 41,2 га, у тому числі під кладовище, з урахуванням санітарно-захисної зони – 22 га.

***Освітні установи та заклади***

Питання забезпечення дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами дітей міста залишається вкрай важливим. Для поліпшення ситуації необхідно будівництво й відкриття нових закладів освіти або здійснення реконструкції та капітального ремонту існуючих закладів комунальної форми власності й інженерних мереж до них.

Завершено будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізького навчально-виховного комплексу №13 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованого за адресою: вул. Шкільна, 27ж. Відповідно до проєкту збудовано трубопровід довжиною 986 п. м, діаметром 800 мм, улаштовано каналізаційну насосну станцію з приймальним резервуаром, у якому встановлено два заглибних насоси продуктивністю 7м3/год кожний з автоматизованою системою управління ними, вихідними даними для якої є рівень стоків у каналізаційній насосній станції (аварійний, рівень включення, рівень відключення). Це надало можливість заощаджувати електроенергію в межах 7%.

Реалізація проєкту дала змогу підключити школу до центральної системи водовідведення для відведення господарсько-побутових стоків від будівлі, що раніше накопичувались у вигрібній ямі. У результаті реалізації проєкту покращено санітарно-побутові умови перебування в навчальному закладі учнів і вчителів.

Розпочато виконання проєктних робіт з нового будівництва системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 Криворізької міської ради Дніпропетровської області розташованої за адресою: вул. Абрикосова, 1а. Виконано топографо-геодезичну та геологічну зйомки з метою отримання вихідних даних для розробки робочого проєкту в 2020 році.

Проведено технічне обстеження будівлі, розташованої за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Для розширення мережі дошкільних навчальних закладів міста розроблено проєктну документацію та розпочато виконання будівельних робіт з реконструкції будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу (Тернівський район). Проєктними рішеннями передбачається облаштування дитячих ясел-садка на 2 групи (35 дітей), з підсиленням конструкцій споруди, заміна вікон на енергоефективні, облаштування фасаду з фасадною системою з композитних панелей та утеплення стін, відновлення покрівлі будівлі, будівництво пандусу тощо.

***Медичні установи та заклади***

Багато закладів охорони здоров’я міста потребують реконструкції або капітального ремонту, а наявна матеріально-технічна база деяких лікувальних установ міста не відповідає сучасним стандартам лікування або потребам населення щодо якісного медичного обслуговування.

Для поліпшення ситуації розроблено проєктну документацію та розпочато капітальний ремонту будівлі Комунального некомерційного підприємства «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради, розташованої за адресою: вул. Юрія Камінського, 5.

У рамках медичної реформи, для потреб Комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Криворізької міської ради виконуються роботи з розробки проєктів реконструкції приміщень під амбулаторії за адресами: вул. Миколаївське шосе, 21 (Центрально-Міський район), вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 (Покровський район), вул. Івана Сірка, 24 (Тернівський район), вул. Рокоссовського, 9 (Саксаганський район), вул. Ватутіна, 61 (Покровський район), вул. Вернадського, 141«В» (Довгинцівський район), вул. Дружби, 2 (Інгулецький район), вул. Юрія Камінського, 5 (Металургійний район), вул. Січеславська, 41б (Покровський район).

У 2019 році завершено реконструкцію приміщення під амбулаторію Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Криворізької міської ради, розташованого за адресою: вул. Ватутіна, 61. Основна мета реалізованого проєкту ***–*** створення амбулаторії для обслуговування населення Покровського району (4 500 осіб). Пропускна спроможність (кількість осіб, які обслуговуються) становить 48 осіб/добу.

Відкриття амбулаторії відбулося в грудні поточного року. Реалізація проєкту забезпечить своєчасне надання невідкладної допомоги в амбулаторних умовах і за викликом пацієнтів вдома, диспансеризацію пацієнтів з хронічними захворюваннями та здійснення їх контрольованого лікування. Це, у свою чергу, вплине на зниження показників загальної смертності, захворюваності та інвалідності.

Також в поточному році продовжено реконструкцію приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а. Здійснюється перепланування 1-го та 2-го поверхів споруди з демонтажем наявних перегородок для облаштування кабінетів лікарів, маніпуляційних, перев’язочних кабінетів тощо. Проєктом передбачається підсилення конструкцій, заміна вікон на енергоефективні, облаштування фасаду фасадною системою з композитних панелей та утеплення стін, відновлення покрівлі будівлі, будівництво пандусу тощо. Метою реконструкції є покращення процесу надання медичних послуг мешканцям мікрорайонів Сонячного та Східного, що охоплять понад 12 тис. мешканців міста.

Завершення робіт з реконструкції приміщень під амбулаторію і фільтр-бокс та введення об’єктів у експлуатацію планується в 2020 році.

***Установи та заклади культури***

Для покращення умов надання населенню міста якісних театрально-видовищних послуг, забезпечення належних матеріально-технічних умов подальшого розвитку Комунального підприємства «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка», завершено виконання робіт з реконструкції його малої сцени.

Продовжено проєктування комплексу будівель та споруд Комунального закладу культури «Міський історико-краєзнавчий музей» Криворізької міської ради на вул. Олександра Поля, оскільки приміщення музею не відповідає потребам часу й не дозволяє реалізувати всі напрями музейної роботи. Виконання проєкту в наступних роках дасть можливість зберігати унікальні археологічні зібрання, книжкові колекції, картини видатних художників, рідкісні матеріали з історії Криворіжжя. Це сприятиме збереженню історичного минулого міста, патріотичному вихованню молоді, розвитку екскурсійного життя Кривого Рогу, його туристичної привабливості.

Проведено технічне обстеження будівлі під розміщення Комунального підприємства «Криворізький театр ляльок».

***Установи та заклади фізичної культури і спорту***

Місто потребує будівництва нових спортивних об’єктів та реконструкції або капітального ремонту існуючих.

Після проведення нової процедури закупівлі продовжено проєктування нового будівництва універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького (Металургійний район). Проєкт передбачає влаштування універсальних спортивних полів, пристосованих для баскетболу, гандболу, волейболу, тенісу, міні-футболу, боксу, боротьби тощо (26 808 глядацьких місць після реконструкції). Реалізація проєкту в наступних роках дозволить розвивати спортивну галузь у місті, підвищувати рівень здорового способу життя серед населення, отримати можливість проведення змагань міжнародного рівня у відповідності до європейських стандартів.

Протягом звітного року на замовлення управління виконувалося проєктування капітального ремонту будівлі Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №8» Криворізької міської ради та здійснювалося виконання робіт з капітального ремонту системи фільтрації басейну Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» Криворізької міської ради.

Упровадження в будівництво прогресивних проєктних рішень сприяє підвищенню ефективності й надійності функціонування житлово-комунальної та соціальної сфери міста, покращенню якості життя криворіжців.

***Секретар міської ради Сергій Маляренко***