Додаток

до рішення міської ради 	22.04.2020 №4728

Перелік завдань і заходів Міської  програми вирішення екологічних

проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016–2025 роки

| Назва напряму діяльнос-ті | Зміст заходів з виконання завдання | Виконавці | Строк виконання, роки | Орієнтовні обсяги фінансування заходів, тис. грн |  |  | Очікуваний результат виконан-ня заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | І етап 2016 – 2020 роки | ІІ етап 2021 – 2025 роки |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охоро-на та по-ліпшення стану атмосфер-ного повітря | 1.1. Модернізація газоочистного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва окатишів №1 (джерело викиду №51) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 480 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 2,2 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 480 | - |  |
|  | 1.2. Модернізація газоочистного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва окатишів №1 (джерело викиду №52) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 480 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 11 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 480 | - |  |
|  | 1.3. Модернізація газоочистного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва окатишів №1 (джерело викиду №54) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 240 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 16 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 240 | - |  |
|  | 1.4. Заміна циклону конвеєру дробарної фабрики №2 (джерело викиду №75) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 240 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 7 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 240 | - |  |
|  | 1.40. Проведення технічного аудиту ГОУ | ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" | 2016 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | ****** | - | Визначення ефективності роботи ГОУ |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.43. Здійснення технології картового намиву, що забезпечить можливість періодичних попусків пульпи в карти для їх зволоження та підтримка рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів. Покриття карт хвостосховища, що не використовуватимуться 2 роки й більше, скельними породами або застосування зв’язуючих речовин на площі 12 га щорічно | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІН- ГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", АТ "ПІВДГЗК", ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2020-2025 2020-2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | ****** | ****** | Запобігання збільшенню викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Запобігання надходженню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 7,2 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.45. Комплекс заходів з пило-пригнічення автошляхів, вулиць житлових масивів у зоні впливу виробничої діяльності та що межують із санітарно-захисними зонами підприємств, у тому числі з використанням зв’язуючих речовин та проведення їх механічного прибирання | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", "Кривий Ріг Цемент", "Криворізький суріковий завод", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ", "Рудомайн", АТ "ПІВДГЗК" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | ****** | ****** | Забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до якості атмосферного повітря |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.46. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження нових технологій з пилопригнічення відвалів, хвостосховищ, у тому числі "зелених технологій" зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Застосування "зелених технологій" на поверхнях хвостосховища та відвалів, що пилять, на площі 6 га щорічно | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча", АТ "ПІВДГЗК", ТОВ "Рудомайн", ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2020-2025 2020-2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | ****** | ****** | Запобігання викидам забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.49. Заміна електрофільтрів у корпусі подрібнення вапна та бентоніту цеху з виробництва окатишів №2. Зона сушки 1 (джерело викиду №92) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч. | 28 800 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 152 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 28 800 | - |  |
|  | 1.50. Заміна електрофільтрів на випалювальній машині цеху з виробництва окатишів №2. Зона сушки 1 (джерело викиду №97): - електрофільтр №1; - електрофільтр №2 | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 31.12.2021, 30.06.2022 | Загальний обсяг, у т.ч. | 84 000 | - | Зниження викидів заб- руднюючих речовин на 415 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 84 000 | - |  |
|  | 1.51. Заміна електрофільтрів на випалювальній машині цеху з виробництва окатишів №2. Зона підігріву (джерело викиду №99): - електрофільтр №1; - електрофільтр №2 | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 31.12.2020, 30.06.2021 | Загальний обсяг, у т.ч. | 82 800 | - | Зниження викидів заб-руднюючих речовин на 113 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 82 800 | - |  |
|  | 1.52. Заміна електрофільтра в корпусі грохочення цеху з виробництва окатишів №2. Зона охолодження (джерело викиду №101) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 01.04.2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 26 400 | - | Зниження викидів заб-руднюючих речовин на 50 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 26 400 | - |  |
|  | 1.53. Заміна електрофільтра в корпусі завантаження окатишів цеху з виробництва окатишів №2 (джерело викиду №103) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч. | 15 600 | - | Зниження викидів заб-руднюючих речовин на 35 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 15 600 | - |  |
|  | 1.55. Заміна скрубера на джерелі викидів №40 (млиновий тракт №3, дільниця шихтопідготовки ЦПО-1) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 31.12.2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | ****** | ****** | Зниження викидів заб-руднюючих речовин на 32 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 5. Розбудова та вдосконалення системи моніторин-гу навколишнього природного середовища | 5.2.1. Розробка проєкту санітарно-захисної зони (надалі - СЗЗ) з обов’язковим розділом «Озеленення СЗЗ» | ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч. | ****** | ****** | Визначення зони впли-ву підприємства на стан довкілля |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.2.2. Дослідження визначення впливу на стан атмосферного повітря та здоров’я населення використання Лігносульфоната у виробничому процесі | ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | ****** | - | Визначення забруднюючих речовин, що утворюються в результаті використання Ліг-носульфоната та їх впливу на здоров’я на-селення |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.4. Проведення інструментально-лабораторного контролю за показниками викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств (у тому числі при проведенні масових вибухів у кар’єрах) | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІНГЗК", "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА", "Кривий Ріг Цемент", "Криворізький суріковий завод", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча", АТ "ПІВДГЗК", ТОВ "Рудомайн" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3286,245 | 3143,445 | Здійснення контролю за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3286,245 | 3143,445 |  |
|  | 5.5. Створення та впровадження локальної системи моніторингу для контролю викидів забруднюючих речовин від основних джерел викидів: - випалювальна обертова піч; - джерело викиду №101; - джерела викидів №92, 99, 103; - джерело викиду №97 | ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016 2020 2021 2022 | Загальний обсяг, у т.ч. | ****** | ****** | Удосконалення методів контролю викидів в атмосферу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 6. Охорона, збереження об’єктів природно-заповідного фонду, озеленення | 6.6.1. Озеленення санітарно-захисної зони Ганнівського та Першотравневого кар’єрів на загальній площі 10 га | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2020-2021 | Загальний обсяг, у т.ч. | ****** | ****** | Зниження техногенного навантаження на прилеглі житлові масиви |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.6.2. Озеленення санітарно-захисної зони відповідно до проєкту та матеріалів СЗЗ | ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч. | ****** | ****** | Зниження техногенного навантаження на прилеглі житлові масиви |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |

****** - Обсяги фінансування заходу будуть визначатися щорічно.

Секретар міської ради                                                               Сергей Маляренко