ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

22.04.2020 №4729

Звіт з виконання у 2019 році Міської програми вирішення екологічних проблем

Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки

| Назва напряму діяльності | Зміст заходів з виконання завдання | Виконавці | Строк виконання, роки | Обсяги фінансування заходів, тис. грн |  |  | Фактичний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | Заплановано на 2019 р. | Фактично виконано у 2019 р. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охорона та поліпшення стану атмос-ферно-го повітря | 1.1. Модернізація газоочисного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва окатків №1 (джерело вики-ду №51) | Приватне акціонерне товариство "Північний гірничо-збагачу-вальний комбінат" (надалі –ПРАТ "ПІВНГЗК") | 2019, 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 480,00 | 190,00 | Придбано обладнання для замі-ни циклону |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 480,00 | 190,00 |  |
|  | 1.2. Модернізація газоочисного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва окатків №1 (джерело вики-ду №52) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2019, 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 480,00 | 190,00 | Придбано обладнання для замі-ни циклону |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 480,00 | 190,00 |  |
|  | 1.3. Модернізація газоочисного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва котунів №1 (джерело вики-ду №54) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2019, 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 240,00 | 135,00 | Придбано обладнання для замі-ни циклону |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 240,00 | 135,00 |  |
|  | 1.4. Заміна групи циклонів конвеєру дробарної фабри-ки №2 (джерело вики- ду №75) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2019, 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 240,00 | 175,00 | Придбано обладнання для замі-ни циклону |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 240,00 | 175,00 |  |
|  | 1.5. Заміна групи циклонів конвеєру дробарної фабрики №2 (джерело викиду № 76) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2019, 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 240,00 | - | Укладено договір на проведення робіт із заміни обладнання |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 240,00 | - |  |
|  | 1.9. Покриття шламокарт №3 та №4 балки Грушеватої водою | Акціонерне то- вариство "Південний гірничо- збагачувальний комбінат" (надалі – "АТ "ПІВДГЗК") | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 187,35 | 189,12 | Покриття водою шламокарт №3 площею 21,9 га та №4 площею 11,64 га балки Грушеватої |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 187,35 | 189,12 |  |
|  | 1.10. Будівництво й уведе-ння в дію нових газоочисних установок і споруд, реконструкція системи очистки агломераційних газів зон спікання агломашин К-1-75 аглофабрики №1 | АТ "ПІВДГЗК" | 25.12.2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 154 399,65 | 1 743,96 | Закінчені роботи з демонтажу адміністративно побутового комплексу. З вересня 2019 року агломераційне виробництво не експлуатується. Розглядається питання роботи аглофабрики в подальшому |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 154 399,65 | 1 743,96 |  |
|  | 1.11. Виведення з експлуатації аглофабрики, що не відповідає сучасним еколо- гічним вимогам (Проммайданчик №1. Агломераційний цех) | Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" (надалі – ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг") | 01.01.2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. Лист підприємства від 21.11.2019 №1-74 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.12. Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом нових газоочисних установок (надалі – ГОУ) за конвертерами, допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу й технологічного процесу конвертерів №1-3 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2018–2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 145 000,00 | 6 750,36 | Конвертери №1-3 У Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля України (надалі – Реєстр ОВД) 13.03.2019 оприлюднене повідомлення про плановану діяльність "Реконструкція 1-го блоку корпусу конвертерного цеху і циркуляційної насосної станції №1-БІС па- рогазового цеху із заміною газовідвідних трактів, споруд- ження нових газоочисних установок за конвертерами №1,2,3". Укладена угода на проєктування та постачання основного об-ладнання |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 145 000,00 | 6 750,36 |  |
|  | 1.13. Реконструкція ГОУ ливарного двору та підбункерного приміщення ДП –9 без уведення в експлуатацію печі №5 доменного цеху №1 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2019, 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 30 000,00 | 2301,24 | У Реєстрі ОВД 15.07.2019 опубліковано повідомлення про плановану діяльність "Реконструкція комплексів будівель та споруд доменного цеху №2 (доменної печі №9 з автоматизованою системою управління) на території ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Укладено угоду на проєктування та постачання обладнання |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 30 000,00 | 2301,24 |  |
|  | 1.14. Мартенівській цех. Виведення з експлуатації ДСПА –6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. Лист підприємства від 21.11.2019 №1-74 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.14.2. Конверторний цех. Уведення в дію машини безперервного лиття заготовок №2 відділення безперервного розлиття сталі | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017–2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 455,52 | У Реєстрі ОВД 06.02.2019 розміщено висновок про допустимість планованої діяльності що-до реконструкції існуючого від-ділення безперервного розливання сталі з провадженням но- вої технологічної лінії другої та третьої машин безперервного лиття заготовки (надалі –МБЛЗ). Виконуються пусконалагоджувальні роботи МБЛЗ №2 Виконано будівництво МБЛЗ №3 (захід не передбачений програмою) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 455,52 |  |
|  | 1.15. Зупинка ДП –7 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | Зупинка ДП –7 планується після виконання капітального ремонту ДП –9 з реконструкцією ГОУ (п. 1.13) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.16. Виведення з експлуатації ДП –5 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | Не виконано. Наказ про виведення з експлуатації відсутній. Доменна піч зу-пинена з 2011 року |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.17. Вогнетривно – вапняний цех. Реконструкція діючих ГОУ від обертових печей №№1,3,4,5 з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017– 2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | 50 000,00 | 41 292,86 | ГОУ ОП – 3. Виконано будівельно-монтажні роботи, збудовано рукавний фільтр. Проведено пусконалагоджувальні роботи ГОУ з досягненням концентрації пилу 50 мг/м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 50 000,00 | 41 292,86 |  |
|  | 1.18. Проммайданчик №2. Агломераційний цех №2 Реконструкція ГОУ від агломашин: - №№1-5, з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу. Будівництво 3-х ГОУ від хвостових частин агломашин №№1–6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 31.12.2020, 2018–2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | Природо-охороні заходи в загальній вартості проєкту | 126 668,48 | У Реєстрі ОВД 18.04.2019 розміщено висновок про допустимість планованої діяльності із заміною газового відвідного колектора та заміною мокрої технології газоочистки на суху агломашин №№1-3 АЦ№2. У 2019 році виконано: - будівництво агломашини №4, збудовано електрофільтр FLS, упроваджено АСЕКМ на ГОУ; - збудовано ГОУ від хвостових частин агломашин №№3–4, ви-конано "гарячі" випробування; - монтаж металоконструкцій електрофільтру від хвостових частин агломашин №№1–2, ви-конується монтаж електродів; - збудовано 1 ГОУ від обладнання корпусу первинного змішування відділення бункера звороту №2, перевантажувальних вузлів гарячого звороту №13 та №14, досягнуто концентрацію пилу 50 мг/м3. З 18.12.2019 зупинено на рекон-струкцію агломашину №1 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 126 668,48 |  |
|  | 1.19. Промамайданчик №2. Агломераційний цех №1. Будівництво нового корпусу агломерації: - будівництво ГОУ від зон спікання а/м; - будівництво ГОУ від хвостової частини а/м; - упровадження селективної системи рециркуляції газів, що відходять | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2018–2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | 7 000,00 | - | У Реєстрі ОВД 06.11.2019 опубліковано повідомлення про плановану діяльність "Нове бу- дівництво фабрики огрудкування на території ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 7 000,00 | - |  |
|  | 1.21 Виведення з експлуатації коксових батарей: - № 1, - № 2 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2019 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | Не виконано. Лист підприємства від 21.11.2019 №1-74 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.27. Установка нового фільтру на цементному млині №2 (джерело викиду №18) | Приватне акціонерне товариство "Крвий Ріг Цемент" (надалі – ПРАТ "Кривий Ріг Цемент") | 2016, 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 24 000,00 | 7 458,14 | Виконано. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 11.01.2020 № ДП 141200110464 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 24 000,00 | 7 458,14 |  |
|  | 1.29. Реконструкція електрофільтру сушильного ба-рабана №4 (джерело викиду №9) | ПРАТ " Кривий Ріг Цемент " | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 10 500,00 | 21 454,19 | Не виконано. Обладнання не експлуатується з 2015 року. Виконується розробка проєктної документації та за- купівля обладнання |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 10 500,00 | 21 454,19 |  |
|  | 1.31. Перехід на альтернативні види палива, у тому числі використання RDF палива. Розробка проєкту використання альтернативного палива та упровадження його в дію | ПРАТ "Кривий Ріг Цемент " | 2017–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 400,00 | 123,54 | Згідно з договором з Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково технічним цен-тром "Промекологія" розроблено проєкт з оцінки впливу на навколишнє середовище "Використання альтернативного па-лива". Початок виконання за-ходу переноситься орієнтовно на 2024 рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 400,00 | 123,54 |  |
|  | 1.35. Модернізація котельні на вул. Петра Калнише- вського, 22б (джерело №43) із заміною малоефек- тивних пальників та автоматики на двох котлах КВГ-6,5 і ТВГ-8 з упровадженням схем частотного регулювання на димососах | Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа" (надалі – КПТМ "Криворіжтепломережа") | 2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 805,58 | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 805,58 | - |  |
|  | 1.36. Модернізація котельні "Пологовий будинок №1" (джерело №42) із заміною малоефективних па-льників та автоматики на двох котлах КВГ-4 з упровадженням схем частотного регулювання на трьох димососах | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 645,00 | 644,75 | Придбано обладнання – три комплекти блочних газових па-льників. Очікуваний екологічний ефект після впровадження заходу – зниження викидів забруднюючих речовин на 0,03 тонн/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 645,00 | 644,75 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.37. Модернізація котельні на вул. Мартіна Шимановського, 5 (джерело №39) із заміною малоефективних пальників та автоматики на двох котлах КВГ-4 | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 755,00 | 1 825,02 | Виконано модернізацію котла з установленням шести комплектів блочних газових пальників. Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,07 тонн/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1 755,00 | 1 754,40 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 70,62 |  |
|  | 1.41.Заміна рукавних фільтрів ФРКД– 1100 на газоочисному обладнанні електродугових печей сталефасоноливарного цеху | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТ- ІНВЕСТ– Криворізький ремонтно-механічний завод" (надалі – ТОВ "МЕТІНВЕСТ– КРМЗ") | 2019–2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3 400,00 | 6 165,33 | Виконано капітальний ремонт ГОУ на двох сталеплавильних печах. Зниження обсягів викидів забруднюючих речовин на 2 тонни |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3 400,00 | 6 165,33 |  |
|  | 1.42. Щорічне виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів | ПРАТ "ПІВНГЗК", "Центральний гірничо – збагачувальний комбінат" (надалі – "ЦГЗК"), "Інгулецький гірничо – збагачувальний комбінат" (нада- лі –"ІНГЗК"), АТ "ПІВДГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Структурний підрозділ приват- ного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча гірничо-збагачувальний комплекс "УКРМЕХАНОБР" (надалі – ПРАТ "УКРМЕХАНОБР") | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 20 749,00 | 28 676,68 | При проведенні масових вибухів підприємства використовують внутрішню й зовнішню гід-розабійку, застосувують виклю- чно безтротилові вибухові речовини. Запобігання надходженню у ат-мосферне повітря викидів заб-руднюючих речовин у обсязі 10,30 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 20 749,00 | 28 676,68 |  |
|  | 1.43. Здійснення технології картового намиву, що забезпечить можливість періодичних попусків пульпи в карти для їх зволоження та підтримка рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІНГЗК", АТ "ПІВДГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 19 219,31 | 53 690,67 | Запобігання надходженню у атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин в обсязі 2,30 тис. тонн, у тому числі: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 0,70 тис. тонн; АТ «ПІВДГЗК» - 1,50 тис. тонн; ПРАТ «ІНГЗК» - 0,10 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 19 219,31 | 53 690,67 |  |
|  | 1.44. Комплекс заходів з пилопригнічення відвалів, складів продукції, проммайданчиків, у тому числі з використанням зв’язу-ючих речовин | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", "Кривий Ріг Цемент", "УКРМЕХАНОБР", АТ "ПІВДГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг","Кривбасзаліз-рудком" (надалі – "КЗРК") | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 54 368,27 | 68 093,34 | Запобігання надходженню викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря в обсязі понад 100 тонн, у тому числі: ПРАТ «ЦГЗК» - 105 тонн; ПРАТ «КЗРК» - 1,50 тонн; ПРАТ «Кривий Ріг Цемент» - 1,07 тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 54 368,27 | 68 093,34 |  |
|  | 1.45. Комплекс заходів з пилопригнічення автошляхів, вулиць житлових масивів у зоні впливу виробничої діяльності, що межують із санітарно-за-хисними зонами підприємств, у тому числі з використанням зв’язуючих ре-човин |  | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 7 027,56 | 23 890,15 | Підприємствами здійснюється полив 72 вулиць житлових масивів: ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг–26, "КЗРК"–15, ПРАТ "СУХА БАЛКА"–5, "ІНГЗК"–3, "ЦГЗК"–3, ПІВНГЗК"–5, "Кривий Ріг Цемент"–2, АТ "ПІВДГЗК"–13 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 7 027,56 | 23 890,15 |  |
|  | 1.46. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження нових технологій з пилопригнічення відвалів, хвостосховищ, у тому числі "зелених технологій" зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК","ІНГЗК", "СУХА БАЛКА","УКРМЕ-ХАНОБР", АТ "ПІВДГЗК", ПАТ"Арселор– Міттал Кривий Ріг", "КЗРК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 538,20 | 3 164,25 | Для запобігання пилінню хвостосховищ: – ПРАТ "ЦГЗК" висаджено оче- рет на площі 15 га (Криворізьким ботанічним садом Національної академії наук України (надалі – Криворізький ботанічний сад), агрономічним методом озеленено площу 40 га, на площі 2 га застосувано екофіксатор PG-100(DP); – ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" виконані роботи з обробки поверхнево – активними речовинами "Лексол" дослідних ділянок технологічних автодоріг – відвал № 4 –500 м та хвостосховище "Четверта карта" – 500 м; – ПРАТ "ІНГЗК" виконано гідропосів на площі 3 га. Прове-дено висадку: трави на площі 900 м2 та 80 кущів дикого винограду на відкосах хвостосховища; – АТ "ПІВДГЗК" проведена об-робка поверхонь сухих ділянок балки Грушеватої методом нанесення реагенту "екофіксатор" PG-100 (DP), а також мульчуючого компоненту із сумішшю насіння рослин на площі 7 га. Не виконували захід: ПРАТ "ПІВНГЗК", "СУХА БАЛКА", "УКРМЕХАНОБР", ПАТ "КЗРК" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 538,20 | 3 164,25 |  |
|  | 1.47. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний процес видобутку руди відкритим способом нових технологій проведення ма-сових вибухів зі зменшенням викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК","УКР-МЕХАНОБР", АТ "ПІВДГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 850,00 | 600,00 | Виконано роботи щодо зменшення викидів у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів: - Науково-дослідним інститутом безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Криворізького національного університету (надалі – НДІБПГ КНУ) для ПРАТ "ІНГЗК"; - Товариством з обмеженою від- повідальністю "ЦЕРН" (надалі – ТОВ "ЦЕРН") та НДІБПГ КНУ для ПРАТ "ПІВНГЗК"; - ТОВ "ЦЕРН" для ПРАТ "ЦГЗК" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 850,00 | 600,00 |  |
|  | 1.48.Упровадження заходів з екологізації автотранспорту, у т.ч. поновлення міського електротранспорту, установлення нейтралізаторів вихлопних газів на транспортних засобах, ви– користання екологічно чи-стого пального | Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів; промислові підприємства міста (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 38 923,50 | 37 634,20 | Коштом міського бюджету придбано 10 автобусів у фінан-совий лізинг. У межах співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку придбано 4 сучасні низькопольні тролейбуси |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 38 923,50 | 37 634,20 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.48.1 Придбання автобусів, що мають відповідати екологічним показникам Євро- 5 | Департамент розвитку інфроструктури міста, відділ транспорту і звязку виконкому Криворізької міської ради | 2016, 2017 |  |  |  |  |
|  | 1.48.2. Оптимізація авто– транспортного парку | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 47 140,02 | 838 883,65 | Промисловими підприємствами придбано 100 одиниць автотранспорту (спеціалізованого для зрошення –4, прибирального –1, вантажного –86, легкового –8, автобусів –1), виведено з експлуатації 91 одиницю автотранспорту |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 47 140,02 | 838 883,65 |  |
|  | 1.50. Заміна електрофільтрів на випалювальній машині цеху з виробництва окатишів №2. Зона сушки 1 (джерело викиду №97) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 84 000,00 | - | Не виконано. Листами від 14.01.2020 №121/40 та 11.03.2020 №1183/40 надано пропозиції щодо перенесення термінів виконання заходу: - електрофільтру № 1– 31.12.2021; - електрофільтру № 2– 30.06.2022 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 84 000,00 | - |  |
|  | 1.51 Заміна електрофільтрів на випалювальній машині цеху з виробництва окатишів №2.Зона сушки 2 (джерело викиду №99) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 82 800,00 | - | Не виконано. Листами від 14.01.2020 №121/40 та 11.03.2020 №1183/40 надано пропозиції щодо перенесення термінів виконання заходу: - електрофільтру №2–31.12.2020; - електрофільтру №1–30.06.2021 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 82 800,00 | - |  |
| 2. Охорона та раціональне використан-ня водних ре-сурсів | 2.1. Забезпечення режиму гідрозахисту під час експлуатації шахти "Першотравнева" | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 8 500,00 | 41 997,68 | Зменшення обсягу витоку фільтраційної води від діючого хвостосховища до дренажної системи на 579,08 тис. м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 8 500,00 | 41 997,68 |  |
|  | 2.3. Виконання робіт з визначення інфільтрації води з хвостосховища | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 420,00 | 470,00 | Згідно з договором ТОВ "ЦЕРН" виконано роботу. Захід не виконано. Звіт не представлено |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 420,00 | 470,00 |  |
|  | 2.6. Збільшення потужності протифільтраційного ек- рану в процесі експлуатації хвостосховищ "Об'єднане" та "Войково" | АТ "ПІВДГЗК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 441,94 | 478,84 | Зменшення обсягу витоку фільтраційної води на 29,12 тис.м3 за рахунок збільшення потужності намивних шламів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 441,94 | 478,84 |  |
|  | 2.11. Цех шламового господарства рудозбагачувальної фабрики. Використання стічних вод обвідного каналу для пилопридушення сухих пляжів хвостосховищ (у маловодний період року) | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Використано стічних вод з обвідного каналу 1,90 млн м3, у тому числі на пилопридушення 1,00 млн м³ |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.12. Цех водопостачання. Реконструкція зворотного циклу водопостачання на-сосної станції №9 "Прокат–3" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016–2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 600,00 | 315,65 | Виконано роботи із заміни 130 м водоводу "брудного" циклу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 600,00 | 315,65 |  |
|  | 2.14. Перехоплення та повернення до системи оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК","ІНГЗК", АТ "ПІВДГЗК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 57 927,00 | 49 693,85 | Перехоплено та повернуто до си-стеми оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ 33,93 млн м3: ПРАТ "ЦГЗК" – 6,24 млн м3; АТ "ПІВДГЗК" –5,06 млн м3; ПРАТ "ІНГЗК" –11,17 млн м3; ПРАТ "ПІВНГЗК" –11,46 млн м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 57 927,00 | 49 693,85 |  |
|  | 2.15. Здійснення науково-технічних вишукувань та пошук технологічних рішень з метою мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "КЗРК", ПРАТ "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА" | 2017–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 417,00 | 597,00 | ПРАТ "ЦГЗК" згідно з договором з ТОВ "ЦЕРН" виконано роботу "Здійснення науково – технічних вишукувань та пошук технологічних рішень з метою мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища"; |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 417,00 | 597,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПАТ "КЗРК" згідно з договором з Інститутом проблем природокористування та екології Національної академії наук України виконано роботу "Обґрунтування технологічних схем та параметрів промислово-дослідної дільниці демінералізації шахтних вод". Звіти не надано |
|  | 2.16. Оцінка масштабів забруднення підземних та поверхневих вод унаслідок промислової діяльності гірничо-металургійних підпри- ємств у Дніпропетровській області | ПРАТ "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", "УКРМЕХАНОБР", ПАТ "КЗРК", АТ"ПІВДГЗК" | 2016–2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 041,67 | 1 467,75 | АТ "ПІВДГЗК" згідно з договором з Дніпропетровською геофізичною експедицією "Дні-прогеофізика" виконані геологогеофізичні дослідження території, що прилягає до промисло-вих об’єктів, (визначення шляхів фільтрації техногенних вод) з оцінкою ступеня впливу на якісний склад води ставка в балці Іванівській; ПРАТ "ІНГЗК" згідно з договором з Державним підприємством "Укрчорметгеологія" (надалі – ДП "Укрчорметгеологія") проведено комплекс спостережень за рівнем та хімічним складом підземних і поверхневих вод, гідрогеологічне обстеження в межах контуру кар’єру; моніторинг зони впливу гірничих робіт та хвостосховища. Оформлюються матеріали підсумкових звітів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 041,67 | 1 467,75 |  |
|  | 2.21. Установлення приладів обліку холодного водопостачання в багатоквартирних житлових будинках (4 076 од.) | КП "Кривбасводоканал" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 65,00 | 189,41 | У 2019 році придбано та встановлено 90 одиниць приладів обліку холодного водопостачання. Орієнтовний обсяг економії питної води 208,90 тис. м3/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 65,00 | 189,41 |  |
|  | 2.23. Заміна зношених та аварійних ділянок водо- провідної мережі міста, 50 км | КП "Кривбасводоканал" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 857,00 | 2 855,16 | У 2019 році виконано заміну 12,88 км ветхих та аварійних ділянок водопровідної мережі. Орієнтовний обсяг економії питної води 81,20 тис.м3/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 857,00 | 2 855,16 |  |
|  | 2.24. Реконструкція хлорного господарства КП "Кривбасводоканал" із застосуванням гіпохлориту натрію (Південна станція аерації, водопровідні насосні станції №№ 1, 18): - розроблення проєктної документації; - упровадження проєкту | КП "Кривбасводоканал" | 2016–2017, 2017–2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 826,61 | 17,06 | Розроблено технічне завдання на реконструкцію хлорного гос-подарства ВНС № 1 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 826,61 | 17,06 |  |
|  | 2.25. Проведення чистки берегової лінії р. Саксагані (місця скиду зворотних вод) | ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 25,00 | - | Виконано чистку 800 м берегової лінії р. Саксагані від сміття та порослі очерету |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 25,00 | - |  |
|  | 2.27. Комплексні дослідження, розробка проєктних рішень і реалізація заходів з поліпшення екологічного та гідрологічного стану водойм, річок Інгульця та Саксагані в межах міста Кривого Рогу | Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водного господарства | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 928,80 | 928,63 | У рамках реалізації проєкту "Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центрально – Місь- кому районі м. Кривий Ріг Дні-пропетровської області (подача води)" подано 737 тис. м³ води з Карачунівського водосховища |
|  |  |  |  | державний бюджет |  | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 928,80 | 928,63 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.28. Упровадження заходів з оздоровлення р. Саксагані | Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водного господарства | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У Реєстрі ОВД 27.06.2019 опри-люднено висновок з оцінки впливу на довкілля щодо допустимості впровадження планованої діяльності стосовно реалізації проєкту "Поліпшення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Саксагань. Розчистка річки Саксагань у межах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області – капітальний ре- монт" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.29. Розробка й упровадження заходів з оздоровлення русла р. Інгульця та покращення якості води в Карачунівському водосховищі | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "КЗРК", ПРАТ "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА", | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 96 738,68 | 96 318,87 | У рамках Регламенту промивки русла та екологічного оздоровлення р. Інгулець, поліпшення якості води в Карачунівському водосховищі та на водозаборі Інгулецької зрошувальної сис-теми каналом Дніпро-Інгулець подано 115 млн м³ дніпровсь-кої води, у тому числі за рахунок промислових підприємств 100 млн м³, Державного агентства водних ресурсів України 15 млн м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 87 738,68 | 87 318,87 |  |
|  | 2.33. Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (I - IV черги), придбання насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що використало технічні можливості, на комунальних каналізаційних системах | КП "Кривбасводоканал", управління капітального будівництва, благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 347,00 | Придбано 6 одиниць насосних агрегатів з електродвигунами на КНС 90,63,109,36,27,13 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 347,00 |  |
|  | 2.34. Проєктування, будівництво, розширення та ре-конструкція каналізаційних мереж і споруд на них, у т.ч. у приватному секторі вздовж річок Інгульця та Саксагані | КП "Кривбасводоканал", управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 30 498,20 | 27 778,29 | У 2019 році виконано реконструкцію та капітальний ремонт 5,85 км мереж водовідведення. Реалізація проєктів щодо: – реконструкції ділянок напірного каналізаційного колектора від КНС–8 на території Центрального кладовища та в районі недіючої залізниці до дачних ділянок у Довгинцівському районі міста. Деклараціі про готовність до екс-плуатації об’єктів від 27.02.2020 № 141200581794, № 141200581752; – реконструкції напірного ко- лектора від КНС-7 на вул. Сагайдачного до КНС-8 на вул. Володимира Великого в Саксаганському районі м. Кривий Ріг (права та ліва нитки). Деклараціі про готовність до екс-плуатації об’єктів від 27.02.2020 № 141200581725, № 141200581772, № 141200581780; – будівництва ділянки само-пливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного (коригування проєкту); – будівництва самопливної ка- налізаційної мережі Д160-200 мм та насосної станції з напірним колектором Д150 мм на вул. Одеській у Саксаганському районі м. Кривий Ріг (проєктні роботи) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 30 498,20 | 27 778,29 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.35 Заміна мереж системи водовідведення надлишку шахтних вод на договірних умовах з ПРАТ "СУХА БАЛКА", "ЦГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "КЗРК" | КП "Кривбасводоканал" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 284,46 | Виконано заміну аварійної діля- нки 279,06 м трубопроводу мережі шахтних вод на вул. Конституційній |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 284,46 |  |
|  | 2.36. Організація обстеження гідротехнічної споруди Саксаганського тунелю, його безпечної експлуатації, відновлення про- пускної спроможності | ДПП "Кривбасшахтозакриття", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 88,90 | 88,90 | За інформацією ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" Державним воєнізованим гірничорятувальним (аварійно-рятувальним) загоном Державної служби України з надзвичайних ситуацій проведено водолазне обстеження Саксаганського тунелю. Захід не виконано. Звіт не представлено |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 88,90 | 88,90 |  |
| 3. Пово- дження з відходами та раціона- льне ви- корис- тання земель | 3.1. Використання розкривних порід для виробництва щебеню | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК" АТ "ПІВДГЗК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 19 053,85 | 40 444,72 | Зменшення обсягів розміщення відходів на 1, 97 млн тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 19 053,85 | 40 444,72 |  |
|  | 3.2. Використання розкривних порід для будівництва технологічних автомобільних та залізничних шляхів у кар’єрах відповідно до будівельних норм | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 45 612,06 | 833 709,42 | Використано розкривних порід в обсязі 19,00 млн тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 45 612,06 | 833 709,42 |  |
|  | 3.3. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №2 розкривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПРАТ "ЦГЗК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 14 791,60 | 15 187,64 | Для засипки кар’єру №2 використано 4,41 млн м3 (11,0 млн тонн) розкривних порід. Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 №102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 14 791,60 | 15 187,64 |  |
|  | 3.7. Виконання рекультивації земель, порушених унаслідок відпрацювання кар’єру рудоуправління ім. Ілліча | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017, 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 82,00 | Завершено роботи з рекультивації на площі 3,89 га. За період 2017-2019 роки висаджено 815 дерев та 2100 кущів. Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 №102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 82,00 |  |
|  | 3.8. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №1 розкривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016–2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 17 448,00 | 10 470,72 | Для засипки кар’єру №1 використано 4,99 млн тонн розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 17 448,00 | 10 470,72 |  |
|  | 3.11. Реконструкція поліго-ну для захоронення промислових та будівельних відходів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017, 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 28 000,00 | 31 022,40 | Виконано будівельно-монтажні роботи 2–4 черг полігону |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 28 000,00 | 31 022,40 |  |
|  | 3.12. Забезпечення утиліза-ції шламів аглодоменного й сталеплавильного ви- робництв у обсязі до 80% від щорічного утворення | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016–2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У агломераційному виробництві використано 342 тис. тонн (49%) шламів аглодоменного та сталеплавильного виробництва |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.13. Мартенівський цех. Виведення з експлуатації ДСПА-6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. ДСПА-6 не виведено з експлуатації. Лист підприємства від 21.11.2019 № 1-74 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.14. Розміщення розкривних порід у місцях видалення відходів гірничозбагачувального комплексу (надалі – ГЗК) не більше 1 млн т/рік, за рахунок їх використання при виконанні робіт: - рекультивація відпра-цьованого кар’єру № 1– 2,50 млн т/рік; - будівельні – 3,00 млн т/рік; - виробництво щебеню – 250 тис т/рік | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016–2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У 2019 році розміщено 8,0 тис. тонн розкривних порід. Розкривні породи використано для: - рекультивації кар'єру №1–4985,80 тис. тонн; - будівельних робіт – 2115,00 тис. тонн; - виробництва щебеню – 94,60 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.15. Розробка концептуальних рішень щодо визначення стратегії підприємства, спрямованої на мінімізацію негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016–2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Виконано. Матеріали Стратегії підприємства щодо поводження з відходами на 2019–2026 роки розглянуто на засіданні робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у м. Кривому Розі 27.12.2019 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.16. Проведення гірничотехнічної рекультивації шахти "Тернівська" | ПАТ "КЗРК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 43 966,13 | 33 663,91 | Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 93,89 тис. м3 (251,35 тис. тонн). Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 №102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 43 966,13 | 33 663,91 |  |
|  | 3.17. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти "Гвардійська" | ПАТ "КЗРК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 29 783,93 | 41 545,16 | Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 109,09 тис. м3 (263,16 тис. тонн). Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 № 102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 29 783,93 | 41 545,16 |  |
|  | 3.18. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти "Родіна" | ПАТ "КЗРК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 15 562,59 | 23 191,52 | Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 92,39 тис.м3 (180,17 тис. тонн) Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих зе-мель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 № 102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 15 562,59 | 23 191,52 |  |
|  | 3.20. Проведення біологічної рекультивації на засипаних кар’єрах та зонах обвалення шахти "Тернівська" | ПАТ "КЗРК" | 2019–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 50,00 | - | Укладання договору з Криворізьким ботанічним садом для проведення біологічної рекуль- тивації на площі 0,60 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 50,00 | - |  |
|  | 3.22. Проведення біологічної рекультивації на засипаних кар’єрах та зонах обвалення шахти "Родіна" | ПАТ "КЗРК" | 2019–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 160,00 | - | Укладання договору з Криворізьким ботанічним садом для проведення біологічної рекультивації на площі 1,90 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 160,00 |  |  |
|  | 3.23. Проведення гірничотехнічної рекультивації зон зрушення шахт "Ювілейна" та "ім. Фрунзе" | ПРАТ "СУХА БАЛКА" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 900,00 | 8 291,75 | Засипка зон зрушення шахт пустими породами в обсязі 812,59 тис. тонн. Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих земель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 № 102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 900,00 | 8 291,75 |  |
|  | 3.24. Проведення гірничотехнічної рекультивації гірничого відводу с. Куйбишевого (10 га) | ПРАТ "СУХА БАЛКА" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 120,00 | 50,34 | Виконано роботи з рекультивації на площі 1,20 га. Зобо- в’язання згідно з листом під- приємства від 21.05.2019 № 64.3/998– на площі 2 га. Міською комісією з приймання та передачі рекультивованих зе- мель підприємствами, організаціями і установами, створеною рішенням міської ради від 22.12.2010 № 102, обсяги робіт з рекультивації не підтверджені |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 120,00 | 50,34 |  |
|  | 3.25. Рекультивація земель колишнього свиновигодувельного комплексу у с. Верабовому (5 га) | ПРАТ "СУХА БАЛКА" | 2016–2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 150,00 | - | Не виконано. Зобов’язання згідно з листом підприємства від 21.05.2019 № 64.3/998– виконання робіт з рекультивації на площі 2 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 150,00 | - |  |
|  | 3.26. Гірничотехнічна рекультивація порушених зе-мель. Засипка ділянки кар’єру та зон обвалення розкривними породами кар’єру "Північний" | ПРАТ "УКРМЕХАНОБР" | 2016–2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3 600,00 | 1 800,00 | Використано розкривних порід в обсязі 1719,44 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3 600,00 | 1 800,00 |  |
|  | 3.28. Використання кінцевого продукту переробки твердих побутових відходів (технічного компосту, біологічного гумусу) та осадів стічних вод каналізаційних споруд м. Кривого Рогу для проведення рекультивації земель та за-ходів з пилопридушення | Суб’єкти господарювання (за згодою) | 2018–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Використання осадів стічних вод для пилопридушення на хвостосховищах заплановано у 2020 році ПРАТ "ЦГЗК", "ПІВНГЗК", АТ "ПІВДГЗК" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.30. Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у про-цесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції) (розбудова системи роздільного збору відходів) | Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі – ТОВ "Екоспецтранс"), виконком Криворізької міської ради | 2017, 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 500,00 | 684,84 | Розроблено детальний план території з виконанням стратегічної екологічної оцінки відповідно до вимог Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку". Згідно з рішенням Криворізької міської ради від 29.01.2020 № 4490 затверджено детальний план території для нового будівництва комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному районі. Виконано інженерно-геологічні та топографо-геодезичні вишукування |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1 500,00 | 684,84 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.31. Придбання обладнан-ня, спецтехніки для збирання, транспортування та складування побутових відходів | Виконком Криворізької міської ради, ТОВ "Екоспецтранс" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 760,00 | 1 803,98 | Придбано 133 контейнери для збору твердих побутових відходів об’ємом 1,10 м3 для багатоквартирної забудови. ТОВ "Екоспецтранс" обладнано автомобільно-ваговим комплексом полігон ш. "Родіна" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2 000,00 | 1043,98 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 760,00 | 760,0 |  |
|  | 3.33. Вишукування шляхів (методів) щодо можливості комплексного промислового перероблення, повторного використання та утилізації промислових відходів | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "Кривий Ріг Цемент", "УКРМЕХАНОБР", АТ "ПІВДГЗК", ПАТ "КЗРК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ–КРМЗ" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 715,33 | 965,33 | Виконано науково-дослідні ро-боти: - Криворізький національний університет (надалі – КНУ) для АТ "ПІВДГЗК" (третій та четвертий етапи роботи); - Науково-дослідним гірничорудним інститутом Криворізького національного університету (надалі – НДГРІ КНУ) для ПРАТ "ІНГЗК" (другий етап роботи); - ТОВ "ЦЕРН" та НДІБПГ КНУ для ПРАТ "ПІВНГЗК" (перший етап); - ТОВ "ЦЕРН" для ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ" (другий етап роботи). Звіти не надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 715,33 | 965,33 |  |
| 4. Раціо-нальне викорис-тання надр | 4.1. Проведення експлуатації, розвідки та геофізичного опробування з метою уточнення контурів рудних покладів, якості видобутої руди | АТ "ПІВДГЗК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 465,00 | 458,22 | ДП "Укрчорметгеологія" проведено геофізичне випробування для поточного та оперативного планування видобутку руди, скорочення засмічення надр |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 465,00 | 458,22 |  |
|  | 4.2. Спостереження за сті-йкістю бортів кар’єрів, ус-тупів відвалів, а також за станом верхової та низової гребель обвідного каналу | АТ "ПІВДГЗК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 428,14 | 705,26 | Державним підприємством "Укррудпром" асоціації "Укррудпром" (надалі – ДП "Укр-рудпром") проведено інструментальні спостереження та аналіз за станом Правобережного й Лівобережного відвалів, за стійкістю північно-західного борту кар’єру. Звіт не надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 428,14 | 705,26 |  |
|  | 4.5. Виконання вимог щодо охорони надр відповідно до Кодексу про надра, а саме: забезпечення повного комплексного геологічного вивчення надр з урахуванням усіх наявних ко-рисних компонентів; раціональне вилучення, використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів | Підприємства, суб’єкти господарювання, що здійснюють видобування корисних копалин (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 177,90 | 210,78 | ПРАТ "ЦГЗК" здійснюється вивчення видобутку неокислених залізистих кварцитів за допомогою експлуатаційної розвідки |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 177,90 | 210,78 |  |
| 5. Розбудова та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища | 5.1. Розбудова та впровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмо- сферного повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", "УКРМЕХАНОБР", "Кривий Ріг Цемент ", ПАТ "КЗРК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ–КРМЗ", "АТ "ПІВДГЗК" | 2016–2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 426,88 | 2 782,92 | У 2019 році впроваджено в експлуатацію обладнання автоматичних постів спостереження за якістю атмосферного повітря: - ПРАТ "ЦГЗК" на межі санітарно-захисної зони в с. Авангард; - ПРАТ "Кривий Ріг Цемент" по вул. Мухіної, 15 у Довгінцев- ському районі; Підприємствами групи МЕТІН- ВЕСТ (ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", ТОВ "МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ") не забезпечено висвітлення даних автоматичних постів спостереження за якістю атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон на своїх сайтах та в міському модулі "ЕКОМОНІТОРИНГ" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 426,88 | 2 782,92 |  |
|  | 5.3 Упровадження системного спостереження за станом атмосферного повітря. Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря міста Кривого Рогу, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих ре-човин, у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров`я населення | Виконком Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання, промислові під-приємства (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3 077,00 | 4 307,00 | Товариством з обмеженою відповідальністю "Наукове виробниче підприємство "Екоплюс" виконано роботу "Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", " СУХА БАЛКА", ПАТ "КЗРК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ", у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров`я населення". Роботи з інвентаризації джерел викидів виконано ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ", виконуються ПРАТ "ПІВНГЗК", виконано ПРАТ "ЦГЗК" (коригування) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2 225,00 | 2 225,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 852,00 | 2 082,00 |  |
|  | 5.4. Проведення інструментально-лабораторного ко-нтролю за показниками ви-кидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств (у т.ч. при проведенні масових вибухів у кар’єрах) | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІНГЗК", "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА", "Кривий Ріг Цемент", АТ "ПІВДГЗК", "УКРМЕХАНОБР", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "КЗРК" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 830,22 | 2 099,35 | Згідно з угодами інструментально-лабораторний контроль викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони під- приємств (у т.ч. при проведенні масових вибухів у кар’єрах) здійснювався: - Відокремленим структурним підрозділом "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної Установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" (надалі – ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень") відносно ПАТ "КЗРК", ПРАТ "Кривий Ріг Цемент", "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА", "ПІВНГЗК", "ІНГЗК", ТОВ "Екоспецтранс", "МЕТІ-НВЕСТ–КРМЗ"; - НДІБПГ КНУ відносно ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПРАТ "ІНГЗК", "ПІВНГЗК", "Кривий Ріг Цемент "; - Товариством з обмеженою відповідальністю "НТЦ "ЕКОТРЕЙД" (надалі – ТОВ "НТЦ "Екотрейд") відносно ПРАТ "ЦГЗК", АТ "ПІВДГЗК"; - Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-до-слідне підприємство "Екоексперт" (надалі – ТОВ "НДП "Екоексперт") відносно ПРАТ "ЦГЗК". Крім того, лабораторіями під- приємств ПРАТ "ІНГЗК", "ПІВНГЗК" здійснювався моніторинг якості атмосферного по-вітря на межі санітарно-захис-ної зони |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 830,22 | 2099,35 |  |
|  | 5.7. Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, довкілля в районі місць видалення відходів, якості питної води в цен-тралізованій мережі водопостачання, за станом стічних вод, ліквідація несанкціонованих скидів у поверхневі водні об'єкти | Промислові під-приємства (учасники програми) (за згодою), виконкоми районних у місті рад, виконком Криворізької міської ради, ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 482,44 | 2 269,73 | Виконувався моніторинг згідно з угодами: - ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних дослід- жень" з ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", ПАТ "КЗРК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ–КРМЗ"; - Казенним підприємством "Південукргеологія" (надалі – КП "Південукргеологія") з ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"; - ТОВ "Екотрейд" з ПРАТ "Кривий Ріг Цемент"; - ТОВ "НДП "Екоексперт" для ПАТ "ЦГЗК"; - Товариствами з обмеженою відповідальністю "Науково ви-робниче підприємство "Дніпро- енергосталь" та "ЦРЕМ" для ПАТ "КЗРК". Крім того, контроль за якісними та кількісними показниками по-верхневих і стічних вод проводиться лабораторіями підпри- ємств ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "КЗРК", ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІНГЗК", АТ "ПІВДГЗК" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 482,44 | 2 269,73 |  |
|  | 5.8. Проведення гідрогеологічного моніторингу в районі видобутку корисних копалин, інвентаризації системи моніторингу стану підземних вод промислових підприємств Кривбасу | Промислові підприємства (учасники програми) (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 704,39 | 3 379,87 | Виконувався моніторинг згідно з угодами: - Казеним підприємством "Південукргеологія" для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"; - ДП "Укрчорметгеологія" для ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІНГЗК"; - ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень" для ПАТ "КЗРК". Крім того, гідрогеологічний моніторинг проводиться лабораторіями підприємств ПРАТ "СУХА БАЛКА", "ЦГЗК", АТ "ПІВДГЗК", ПАТ "КЗРК" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 704,39 | 3 379,87 |  |
|  | 5.9. Упровадження автоматизованої системи моніторингу в контрольних створах скидів стічних вод | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПРАТ "Кривий Ріг Цемент" | 2020–2024 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 139,52 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" упроваджено автоматизова-ну систему моніторингу стічних вод поста контролю № 2 (Нагорний канал). Декларація про готовність об’єкта до експлуатації від 17.04.2019 |
|  |  |  |  | державний бджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 139,52 |  |
|  | 5.10. Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу (придбання, ремонт, технічне обслуговування, повірка приладів постів автоматичного спостереження) | Виконком Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 306,90 | 305,30 | Забезпечено функціонування 5 міських постів автоматичного спостереження, у тому числі ви-конано роботи з технічного об-слуговування, держповірки та модернізації постів. Пости автоматичного спостереження ПАС №3 (вул. Дніпропетровське шосе,11), ПАС №4 (вул. Володимира Великого, 32) дообладнано метеостанціями |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 306,90 | 305,30 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.11. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста | Виконком Криворізької міської ради | 2018–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 195,00 | 166,82 | Здійснювався моніторинг якості повітря, поверхневих водойм та ґрунтів. Відібрано проб: 597 атмосферного повітря у 25 точках, 159 якості води річки Інгу- льця у 7 точках, річки Саксагані у 9 точках та в ставках, 11 ґрунтів у 5 точках. Дослідження виконувалися ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень". Мобільною станцією екологічного моніторингу Комунального підприємства "Центр екологічного моніторингу" Дніпропетровської обласної ради" здійснювався моніторинг атмосферного повітря в 6 точках міста |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 195,00 | 166,82 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.12. Формування на сайтах підприємств інформаційної екологічної бази про фактичні показники впливу виробничої діяльності на довкілля, електронних копій дозвільних документів (дозволи на природокористування [надра, атмосферне повітря, водне середовище, поводження з відходами]), охоронних зобов'язань що- до утримання об'єктів природно-заповідного фонду, електронних копій екологічних проєктів з висновками експертиз. Підтримка інформації в актуальному стані | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У 2019 році підприємствами доповнено сайти та опубліковано: - "ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК" у повному обсязі дозволи на викиди забруднюючих речовин; - АТ "ПІВДГЗК" у повному обсязі спеціальний дозвіл на ко- ристування надрами, перша та остання сторінки дозволу на спеціальне водокористування, перша сторінка дозволу на викиди забруднюючих речовин, висновок експертизи санітарно- захисної зони, сертифікат виробництва концентрату та агломерату, щебня; - ПАТ "КЗРК" перші сторінки дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, у повному обсязі дозвіл на спеціальне водокористування, перші сторінки висновків з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності шахт "Тернівська", "Гвардійська", "Октябрська", "Родіна", сертифі кат системи екологічного уп-равління від 30.10.2018 щодо відповідності вимогам ДСТУ ISO14001:2015 №КВS 2.193-18; - ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" результати контролю якості атмосферного повітря, мар- шрути й графіки пилопригнічення; - КП "Кривбасводоканал" прес-релізи щодо використання осадів стічних вод, контролю якос- ті та системи біомоніторингу води; - КПТМ "Криворіжтепломере-жа" звіт про викиди забруднюючих речовин і парнікових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за 2018 рік. На засіданнях робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього при-родного середовища у м. Кривому Розі 06.03.2019 та 07.02.2020 обговорено питання забезпечення підприємствами наповнення сайтів екологічною інформаційною базою з регулярним її оновленням та підтримкою в актуальному стані, обов’язкового висвітлення результатів післяпроєктного моніторингу провадження планованої діяльності відповідно до висновку з оцінки впливу на довкілля |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.16. Розробка проєктних рішень щодо захисту від підтоплення та затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до до- пустимого рівня їх негативного впливу на території й об'єкти | Виконком Криворізької міської ра-ди, підприємства, установи та організації | 2016–2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 200,00 | 400,00 | Виконано ПРАТ "ПІВНГЗК" та "ІНГЗК" роботи із захисту від підтоплення та затоплення згідно з угодою з НДГРІ КНУ. Звіти не надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 200,00 | 400,00 |  |
|  | 5.17. Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру в рамках реалізації відповідної програми: - виявлення тектонічних розломів, підземних порожнин, карстових утворень, зсувних ділянок, підземних водних потоків і зон підтоплення (космічні, ае-ро- і фотозйомки території; геофізичні дослідження); - дослідження природних факторів, що сприяють ут- воренню та розвитку сейсмічних явищ (тектонічні розломи), класифікація та районування промислових і селітебних територій за факторами сейсмічної безпеки; - дослідження техногенних факторів, що сприяють ут-воренню та розвитку сейсмічних явищ (підземні по-рожнини, карстові утворення, зсувонебезпечні ді- лянки, підземні водні потоки, підтоплення), стан масивів порід у межах по-лів діючих та закритих шахт, кар'єрів; - розроблення наукових рекомендацій щодо подальшого використання надр, запобігання посиленню техногенних негативних процесів, а також визначення шляхів реагування на можливі катастрофи техногенного та природного характеру | Виконком Криворізької міської ради, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування; підприємства, установи й організації (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 855,59 | 841,49 | ПРАТ "ЦГЗК" згідно з договором з НДГРІ КНУ здійснювався моніторинг величин сейсмічних коливань та ударно-повітряних хвиль при проведенні масових вибухів у кар'єрі № 1 та шахти ім. Орджонікідзе. Стійкість відвалів та бортів кар’єру постійно контролюєть-ся відомчими підрозділами АТ "ПІВДГЗК" та сторонніми спеціалізованими організаціями. На підприємстві ведуться роботи з технічного обслуговування існуючої мережі автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та опові-щення. У 2019 році роботи проведені Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково – виробниче підприємство "ОЗОН–С" на об’єктах підвищеної небезпеки |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 855,59 | 841,49 |  |
|  | 5.18. Розробка та впровадження спеціалізованої си- стеми безперервного дистанційного моніторингу геомеханічного стану масивів порід гірничих відводів діючих та закритих підприємств Кривбасу: на-уково-дослідні, проєктні та монтажні роботи зі створення геоінформаційної системи та її впровадження | Криворізьке гірничо-промислове управління головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (за згодою), де-партамент екології та природних ресурсів Дніпрпетровської обласної державної адміністрації, виконком Криворізької міської ради ПРАТ "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА", "ПІВНГЗК", ПАТ "КЗРК", "Арселор-Міттал Кривий Ріг" | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 250,00 | 1 365,44 | ПРАТ "ЦГЗК" виконано роботи: - "Розробка методики спостережень спеціалізованим обладнанням для періодичних вимірювань або безперервного моні- торингу напруженого стану бо- рта Глеюватського кар’єру в зоні його підробки підземними гірничими роботами" згідно з договором з КНУ; - "Дослідження процесу зсуву земної поверхні в зоні впливу гірничих робіт шахти ім. Орджонікідзе": згідно з договорами з КНУ; - "Здійснення маркшейдерсько- геодезичних спостережень на хвостосховищі" згідно з догово- ром з Колективним підприємством "Наука" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1250,00 | 1 365,44 |  |
| 6. Охорона, збереження об’єк-тів природно-заповідного фонду, озеленення | 6.1. Утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду міст | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Державне підприємство "Криворізьке лісове господарство", підприємства (учасники програми), на яких покладені охоронні зобов'язання (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 256,00 | 425,17 | У рамках охоронних зобов’язань здійснено утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду: АТ "ПІВДГЗК" – геологічних пам'яток природи місцевого значення "Виходи аркозових пісковиків", "Скелеватські виходи", "Пісковикова скеля" (спостереження з метою запобігання руйнуванню природного стану об’єктів, прибирання побутового сміття); ПРАТ "ІНГЗК" – ландшафтного заказника місцевого значення "Візирка" (обрізка, прибирання та вивезення сухостою та сміття з території заказника, щотижневе прибирання території навколо озера) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 256,00 | 425,17 |  |
|  | 6.2. Розробка проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Дніпро-петровської обласної державної ад-міністрації, упра-вління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької місь-кої ради, виконко-ми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство"; підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 800,00 | - | Не виконано розробку проєкту землеустрою з організації та встановлення меж території природо-заповідного фонду ландшафтного заказника місцевого значення "Балка Північна Червона". (Тричі оголошувалась процедура закупівлі, але торги не відбулися); ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" розроблено проєкт землеустрою геологічної пам’ятки природи місцевого значення "Сланцеві скелі", який направлено для отримання державної експертизи. Захід не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 300,00 | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 500,00 |  |  |
|  | 6.3. Виготовлення та встановлення (поновлення) ме-жових знаків і інформаційних щитів на об’єктах природно-заповідного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство", підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4,00 | 1,00 | ПРАТ "ІНГЗК" виготовлено та встановлено 10 інформаційних табличок ландшафтного заказника місцевого значення "Візи-рка"; ПРАТ "УКРМЕХАНОБР" онов- лено аншлаг ботанічної пам’ят-ки природи місцевого значення "Дерево культурної груші" |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4,00 | 1,00 |  |
|  | 6.4. Створення ландшафтних рекреаційних парків на порушених та відпрацьованих землях, у тому числі геологічний парк "Сланцеві скелі" по вул. Се- вастопольській у Саксаганському районі м. Кривого Рогу | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", підприємства, установи, громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 200,00 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" укладено угоду з КНУ для проведення науково-дослідної роботи, розробки й погодження проєкту організації території ландшафтного рекреаційного геологічного парку "Сланцеві скелі". Виконано 1 етап робіт "Геологічне та ботанічне обстеження території". Захід не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 200,00 |  |
|  | 6.6. Виконання робіт з благоустрою та озеленення те-риторій із збереженням іс-нуючих зелених насаджень, у т.ч. належне утримання та озеленення санітарно-захисних зон | Промислові підприємства (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 307,92 | 2 642,59 | За інформацією підприємств висаджено: дерев –5 881: - ПАТ "АрселорМиттал Кривий Ріг" –1 210; -ПРАТ "ЦГЗК" у санітарно-за- хисній зоні –1 050; - ПРАТ "ІНГЗК" –3 009, з них у санітарно-захисній зоні –480; - АТ "ПІВДГЗК" –200; - ПРАТ "СУХА БАЛКА" –118; - ПАТ "КЗРК" у санітарно-захисній зоні –100; - ПРАТ "ПІВНГЗК" –117; - ПРАТ "Кривий Ріг Цемент" –40; - КПТМ "Криворіжтепломережа" –27; -ТОВ "МЕТІНВЕСТ–КРМЗ" –10; кущів –605, у тому числі у санітарно-захисній зоні –180; квітників –0,70 га та 5233 квітів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 307,92 | 2 642,59 |  |
|  | 6.7. Виконання робіт з ліквідації аварійних та су-хостійних дерев | Комунальне підприємство "Сансервіс" Криворізької міської ради (надалі – КП "Сансервіс"); промислові під-приємства, управителі житлових будинків та їх прибудинкових територій, суб’-єкти господарювання, органи са-моорганізації на-селення, громадські об’єднання (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 48,00 | 174,00 | За інформацією підприємств видалено 363 дерева, з них: ПРАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"–185; ПРАТ "Кривий Ріг Цемент"–91; АТ "ПІВДГЗК" –43; КП – "Кривбасводоканал" –30; ПАТ " КЗРК"–14 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 48,00 | 174,00 |  |
|  | 6.8. Проведення інвентаризації зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, промислові підприємства | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 819,00 | 356,50 | Виконано інвентаризацію зелених насаджень територій загального користування площею 28,90 га на 9 об’єктах, у тому числі: районний парк ім. Савицького І.І. (Інгулецький район) – 8,20 га; сквери на пл. Молодіжна, біля кінотеатру "Космос" по вул. Вадима Гурова та Степана Тільги, біля цирку по вул. Віталія Матусевича, АТС-74 (біля "Укртелеком") в Металургійному районі –9,90 га; сквер по вул. Лермонтова в Центрально-Міському районі –0,5 га; сквери "СУХА БАЛКА" по вул. Невській та по вул. Сержанта Рзянкіна в Покровському районі –7,20 га; зелена зона розташована між буд. 17, 33 по вул. Незалежності України та буд. 27 по вул. В’ячеслава Чорновола в Довгинцівському районі –3,10 га. Виконано інвентаризацію зелених насаджень на промисловій території АТ "ПІВДГЗК" на площі 642 га, виконуються роботи ПРАТ "ПІВНГЗК" на площі 400 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 119,00 | 119,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 700,00 | 237,50 |  |
|  | 6.9. Заходи із забезпечення збереження зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Державне підприємство "Криворізьке лісове господарство", промислові під -приємства (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 713,36 | 5 746,94 | За інформацією підприємств проведено: - санітарну обрізку 3 439 дерев; - формову обрізку 4 275 дерев; - вирізання порослі кущів на площі 20,40 га; - омолодження 123 дерев, 149 кущів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 713,36 | 5 746,94 |  |
|  | 6.10. Заходи із озеленення території міста (роботи з озеленення, придбання об-ладнання та механізмів для проведення заходів з озеленення) | Виконком Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 36 468,20 | 35 217,79 | На підставах договору з КП "Сансервіс" висаджено: дерев –1 530; кущів –1 000; трави газонної –6,03 га; квітників –10 523м2. Догляд за: квітниками –29 393 м2 рокарієм –420 м2 Улаштування рулонного газону 4 000 м2. Знесення самосійних дерев, ча-гарників (порослі) –1 189 490, виконано обрізання дерев – 5 015, омолодження дерев –65, викорчувано пнів –210, викошено газонів – 898,50 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 36 468,20 | 35 217,79 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.11. Проведення досліджень і обґрунтування ме-тодів боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 196,00 | 273,07 | На площі 35,70 га проведено дослідження: - АТ "ПІВДГЗК" оброблення методом дії розчинів з високим осмотичним тиском ділянки площею 1 га; - ПРАТ "ЦГЗК" оброблення хімічним засобом "Раундап" ділянки площею1 га; - ПРАТ "ІНГЗК" оброблення розчином на основі бішофіту "Амбростоп" ділянки площею 6,7 га; - ПАТ "КЗРК" засіву багаторічними травами ділянки площею 0,60 га; - ПРАТ "СУХА БАЛКА" оброблення гербіцидом "Гліфовіт" ділянки площею 26,40 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 196,00 | 273,07 |  |
|  | 6.12. Забезпечення проведення робіт щодо локалізації й ліквідації карантинних рослин (покіс, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії, у тому числі інноваційними методами, та ін.) | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 859,70 | 2 409,71 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "КЗРК", АТ "ПІВДГЗК", ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "Кривий Ріг Цемент", ТОВ "МЕТІНВЕСТ–КРМЗ", "Екоспецтранс", КП "Кривбасводоканал" виконано покіс трави, у тому числі карантинної рослинності, на території площею 683,57 га (4,6% площі земельних відводів підприємств). КП "Сансервіс" застосовано ін- новаційний метод боротьби з амброзією на мікрорайоні Східний–2, сумішшю багаторічних трав засіяно ділянку площею 1,03 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 190,00 | 190,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 669,70 | 2 219,71 |  |
|  | 6.13. Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 110,63 | АТ "ПІВДГЗК" придбано газонокосарки, мотокоси |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 110,63 |  |
| 7. Підвищен- ня рівня суспільної екологічної свідомості | 7.1. Організація та здійснення робіт з екологічної освіти, обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів, проведення науково-технічних конференцій і семінарів з природоохоронних питань | Виконком Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 8,00 | 8,00 | Виготовлено 14 дипломів, 10 подяк та 14 наборів сувенірної продукції з брендом міста для відзначення переможців і учасників міського конкурсу студентських наукових робіт з пи- тань екології |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 8,00 | 8,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.2. Проведення громадської екологічної експертизи територій, об’єктів та проєктів здійснення господарської діяльності | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" для інформування громадськості на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету розміщено 30 інформацій про провадження планованої діяльності, що може мати значний вплив на довкілля. У рамках взаємодії з громадськими організаціями екологічного напряму розглянуто 11 матеріалів планованої діяльності, у тому числі дозвільних документів на викиди |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.3. Підтримка розвитку громадських організацій екологічного спрямування | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Участь громадськості в роботі дорадчих органів виконкому мі- ської ради: – Ради екологічного планування 12.04.2019; 15.11.2019; – Робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення пи-тань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу 08.02.2019, 06.03.2019, 05.07.2019, 06.09.2019, 23.10. 2019, 27.12.2019. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №827 "Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря" спільно з громадськими організаціями розробляється проєкт Положення про комісію з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря в агломерації Кривий Ріг |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.4. Видання поліграфічної продукції з екологічної те- матики | Виконком Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 20,00 | 20,00 | Виготовлено брошуру "Кодекс екологічної поведінки мешканців міста Кривого Рога", яку ви- дано тиражем 200 примірників та розповсюджено серед за- кладів освіти, культури, депутатів Криворізької міської ради, громадських організацій |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 20,00 | 20,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.5. Проведення заходів з екологічної інформатизації суспільства (розміщення соціальної реклами екологічного спрямування) | Підприємства-учасники програми, виконком Криворізької міської ради; наукові організації та установи (за згодою), громадські органі- зації (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 183,80 | 25,05 | Підприємствами виготовлено соціальну рекламу екологічного спрямування та розміщено на 81 рекламних конструкціях, у тому числі на 37 білбордах: ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" –13; КП "Кривбасводоканал" –11; ПРАТ "ЦГЗК" –5; ТОВ "МЕТІНВЕСТ–КРМЗ" –4; АТ "ПІВДГЗК" –2; ПРАТ "СУХА БАЛКА" –2. За пропозицією управління еко- логії виконкому Криворізької міської ради виготовлено й роз- міщено 8 білбордів. Під час святкування Днів Європи управлінням екології виконкому Криворізької міської ради спільно з ТОВ "Екоспецтранс" розповсюджено 1 000 брошур з питань роздільного збору побутових відходів, зібрано 83кг відпрацьованих елементів живлення |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 183,80 | 25,05 |  |
|  | 7.6. Проведення виробничих та переддипломних практик, екскурсій, семінарів для студентів вищих навчальних закладів, громадських екологічних організацій з метою підвищення екологічної свідомості суспільства | Підприємства-учасники програ- ми, громадські організації (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 0,60 | - | Промисловими підприємствами проведено 346 екскурсій для 7 109 осіб, з них: АТ "ПІВДГЗК" 341 екскурсії для 6 824 осіб; КП "Кривбасводоканал" 5 екскурсій |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 0,60 | - |  |
| Загальні орієнтовні обсяги фінансування |  |  | 2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 273 071,77 | 2 606 179,88 |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 116 082,60 | 108 721,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 147 989,17 | 2 488 458,88 |  |

Секретар міської ради                                                            Сергій Маляренко