- ЗАТВЕРДЖЕНО

- Рішення виконкому міської ради

- 20.05.2020 №284

- План заходів

з підготовки закладів освіти до нового  2020/2021 навчального року

й осінньо-зимового періоду

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечити проведення капітальних і поточних ремонтних робіт у закладах освіти міста в межах виділених асигнувань | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 2 | Організувати роботу з ремонту та від-новлення запірної, регулюючої, водо-зливної арматури, елеваторних вузлів систем опалення та водопостачання в навчальних закладах міста | До 15.07.2020 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 3 | Забезпечити до початку осінньо-зимового періоду випробування теплових мереж закладів освіти на гідравлічну щільність і міцність відповідно до нормативно-технічної документації | До 15.07.2020 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 4 | Забезпечити дотримання вимог охорони праці та безпеки життє-діяльності, санітарно-гігієнічних умов навчання у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти при підготовці їх до нового 2020/2021 навчального року | До 20.07.2020 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 5 | Забезпечити комплексну підготовку закладів освіти з під’єднанням їх до джерел теплопостачання виключно за наявності в них паспортів та актів готовності до опалювального сезону 2020/2021 років | До 29.07.2020 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 6 | Перевірити протипожежне обладнан-ня, наявність планів евакуації; забез-печити навчальні заклади освіти пер-винними засобами пожежогасіння та перезарядку вогнегасників | До 19.08.2020 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 7 | Отримати акти готовності закладів освіти до нового 2020/2021 навчаль-ного року | До 30.08.2020 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 8 | Забезпечити придбання в достатній кількості протиожеледної суміші та інвентарю для утримання території закладів освіти міста в належному стані | До 30.08.2020 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 9 | Придбати до початку осінньо-зимового періоду якісне тверде паливо для твердопаливних котлів комунального закладу міста у відповідності до технологічних потреб | До 15.09.2020 | Виконком Тернівської районної у місті ради, керівник Комуналь-ного закладу «Криво-різька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчаль-ний заклад №83» Криворізької міської ради |
| 10 | Розробити графіки прийому тепла та забезпечити контроль за надходжен-ням теплоносіїв у заклади освіти | До 15.09.2020 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 11 | Підготувати котельні, які перебу-вають на балансовому обліку відділів освіти виконкомів районних у місті рад, до опалювального сезону 2020/2021 років | До 15.09.2020 | Виконкоми Централь-но-Міської та Тер-нівської районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 12 | Організувати роботу з відновлення дорожніх знаків і розмітки пішохідних переходів у місцях розташування закладів освіти, у межах бюджетних призначень | Протягом року | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради, ви-конкоми районних у місті рад |
| 13 | Забезпечити своєчасне освоєння субвенції усіх рівнів згідно із затвер-дженими порядками їх використання | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад |
| 14 | Провести аналіз доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю; ужити заходів із забезпечення доступу до освіти осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (обладнання пандусів, ліфтів або підйомників, туалетних кімнат) | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 15 | Забезпечити контроль за збереженням в належному стані зелених насаджень, їх відновлення у разі пошкодження | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 16 | Здійснювати контроль за своєчасною оплатою рахунків за спожиті енергоносії закладами освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 17 | Забезпечити контроль за обстежен-ням територій закладів освіти, а та-кож прилеглої території на вияв-лення незакритих колодязів інже-нерних мереж | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 18 | Здійснювати контроль за до-держанням температурного режиму в приміщеннях закладів освіти згідно з санітарними нормами та правилами | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 19 | Проводити повірку приладів обліку енергоносіїв, теплової енергії, холод-ного водопостачання в закладах освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 20 | Здійснювати контроль за роботою приладів обліку з метою раціона-льного використання енергетичних ресурсів у закладах освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |

В.о. керуючої справами виконкому –

заступник міського голови						Валентина Бєрлін