Додаток

до Програми інформатизації та

цифровізації  на 2017-2021 роки

( підпункт 4.3.11)

ПЕРЕЛІК

заходів Програми інформатизації та цифровізації на 2017−2021 роки

| № п\п | Перелік заходів Програми | Строки виконан- ня заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги видатків, грн |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Усього |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційне та методичне забезпечення Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведення деталь-ного аналізу й визначення потреби оновлення, консо-лідації та уніфікації програмних і тех-нічних ресурсів (комп’ютерної тех-ніки, мережевого обладнання і орг-техніки) на об'єктах інформаційної ді-яльності виконав-чих органів міської ради | Щорічно |  |  | Управління інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізь-кої міської ради, відді-ли, управлі-ння інші ви-конавчі ор-гани міської ради |  | − |  | − |  |  | − | − | − | − | − | Забезпечення інформаційно-ко-мунікаційної інфраструктури виконавчих органів міської ради через ефективне гнучке вико-ристання програмних і тех-нічних ресурсів, їх надійну роботу, розгортання нових технологій, побудову надійної системи безпеки інформаційних систем |
| 1.2 | Сприяння розвитку цифрових навичок і формуванню пот-реб у використанні електронних серві-сів та цифрових тех.нологій пред-ставниками тери-торіальної громади міста | Щорічно |  |  | Управління інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізь-кої міської ради, відді-ли, управлі-ння інші ви-конавчі ор-гани міської ради |  | − |  | − |  |  | − | − | − | − | − | Завдяки використанню онлайн та цифрових технологій пред-ставники територіальної громади міста можуть більш ефективно користуватися міськими елек-тронними сервісами |
| ІІ. Придбання засобів інформатизації та їх технічна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбання комп’ю-терного обладна-ння, приладдя, па-кетів програмного забезпечення, ре-монтно-технічне обслуговування персональних комп’ютерів, офіс-ного, телекомуніка-ційного, аудіовізу-ального та іншого обладнання, супут-ніх послуг, мереж, систем тощо |  | 2020- 2021 рік |  | Виконавчий комітет Криворізь- кої міської ради |  | Міський бюджет |  | − |  |  | − | − | 20 971 366,00 | 29 420 000,00 | 50 391 366,00 | Поліпшення матеріально-тех-нічної бази для забезпечення високого рівня прозорості процесу діяльності органів місцевого самоврядування з ви-користанням електронних ре-сурсів |
| ІІІ. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Супровід, технічна підтримка, обслу-говування, розвиток та модифікація дію-чих електронних ін-формаційних он-лайн систем, сай-тів, комунікаційних сервісів, створення нових тощо. Корис-тування сучасними електронними сер-висами, впровадже-ння проєктів smart city, IT-ініціатив. Удосконалення тех-нологій ухвалення управлінських рі-шень через активне використання ін-формаційно-кому-нікаційних та циф-рових технологій, тощо |  | 2020 – 2021 рік |  | Виконавчий комітет Криворізь- кої міської ради |  | Міський бюджет |  | − |  |  | − | − | 7 010 217,00 | 8 918 000,00 | 15 928 217,00 | Створення умов для рівного вільного доступу усіх категорій користувачів до систематизо-ваної, якісної й достовірної бази інформаційних ресурсів міста, розширення функціональних можливостей існуючих ресурсів, забезпечення зворотного зв’язку в режимі онлайн для вирішення питань життєдіяльності окремої особи, територіальної громади, міста в цілому та для виконання повноважень органами місце-вого самоврядування |
| ІV. Створення, упровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем, сервісів у закладах, установах та на підприємствах, що перебувають у комунальній власності міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Придбання персо-нальних комп’ю-терів, офісного, телекомунікаційно-го та аудіовізуаль-ного обладнання, послуги у сфері інформаційних тех-нологій (консульту-вання, розробка програмного забез-печення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтрим-ки), пакетів прог-рамного забезпе-чення та інфор-маційних систем і мереж тощо |  | 2020 - 2021 рік |  | Департамен-ти освіти і науки, у справах сім’ї, моло-ді та спор-ту, соціаль-ної політи-ки, розвит-ку інфра-структури міста, упра-вління ку-льтури, охо-рони здо-ров’я, з пи-тань над-звичайних ситуацій та цивільного захисту на-селення; служба у справах ді-тей викон-кому Кри-ворізької міської ра-ди; Кому-нальні під-приємства «Аварійно-рятувальна служба ря-тування на воді», «Кривбас-теплоенер-го» ,«Парк культури та відпочинку імені Бог-дана Хме-льницько-го» Кри-ворізької міської ради, «Центр по-водження з тваринами», Комуналь-ний заклад «Кризовий центр для жінок, постражда-лих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє», Криворізь-кої міської ради |  | Разом |  |  | − |  | − | − | 33 769 131,00 | 19 009 639,00 | 52 778 770,00 | Поліпшення матеріально-техніч-ної бази закладів бюджетної сфери та комунальних підпри-ємств, розширення їх інфор-маційного простору, своєчасне та достовірне внесення ін-формації до загальнодержавних інформаційних програм та ре-сурсів, підтримка в робочому стані персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, можливість безперебійного дос-тупу до Інтернет ресурсу тощо |
|  |  |  |  |  |  |  | Держав-ний бюджет |  |  | − |  | − | − | 18 311 700,00 | 500 000,00 | 18 811 700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Облас-ний бюджет |  |  | − |  | − | − | 384 300,00 | 422 700,00 | 807 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  | − |  | − | − | 15 073 131,00 | 18 086 939,00 | 33 160 070,00 |  |
| Соціальний захист мешканців міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Запровадження в м. Кривому Розі ба-гатофункціональної електронної «Кар-тки криворіжця» |  | 2020 - 2021 рік |  | Департа-менти со-ціальної політики, освіти і нау-ки викон-кому Кри-ворізької міської ради |  | Міський бюджет |  |  |  | − | − | − | 18 430 581,0 | 10 291 840,00 | 28 722 421,00 | Забезпечення осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, електронними квитками на безоплатній основі у зв’язку із запровадженням автоматизо-ваної системи обліку оплати проїзду в м. Кривому Розі (при-дбання програмного продукту – Автоматизована інформаційна система видачі соціальних карт, послуга з програмування без-контактних карток програмними додатками, оренда та хостинг серверного обладнання та хост-майданчика; обслуговування і супровід серверного обладнання, апаратного комплексу Anti-DDOS-2, виділення блоку IP-адреси, підтримка DNS-імені на хост-майданчику, виготовлення і підтримка SSL-сертифікату за 12 місяців, поточний ремонт комп’ютерної техніки, обслуго-вування та заправка картриджів для багатофункціональних при-строїв тощо) |
| Екополітика та охорона довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Інформатизація у сфері захисту навко-лишнього природ-ного середовища |  |  | 2020 - 2021 рік |  | Управління екології, Комунальне підприємст-во «Інсти-тут розвит-ку міста Кривого Рогу» Криворізь-кої міської ради |  | Міський бюджет |  |  | − | − | − | 2 000 000,00 | 5 990 000,00 | 7 990 000,00 | Забезпечення безперебійної надійної роботи постів авто-матичного спостереження за станом якості атмосферного повітря та належного функці-онування системи екологічного моніторингу в цілому. Підви-щення ефективності роботи міської автоматизованої системи екологічного моніторингу тощо |
| Транспорт та міська мобільність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Створення, супро-водження, удоско-налення та обслу-говування програм-но-апаратних ком-плексів: - «Автоматизована система обліку оп-лати проїзду в гро-мадському тран-спорті м. Кривий Ріг» (надалі АСООП); - Єдиного диспе-тчерського центру моніторингу роботи міського пасажир-ського транспорту та збору інформації; - Єдиного контакт- центру для реагу-вання та вирішення проблем в інфра-структурі міста. Упровадження про-єкту «Розумна зу-пинка» |  |  | 2020 - 2021 рік |  | Відділ транспорту і зв'язку виконкому Криворізь-кої міської ради Комунальне підприєм-ство «Центр електрон-них плате-жів» Криворізь-кої міської ради |  | Міський бюджет |  |  | − | − | − | 25 263 220,00 | 41 412 700,00 | 66 675 920,00 | Запровадження системи АСООП дасть можливість покращити якість надання мешканцям міста послуг пасажирських перевезень, підвищити рента-бельність громадського транс-порту, надасть можливість удос-коналити облік надання послуг проїзду в міському пасажир-ському транспорті, сприятиме виведенню коштів з тіні. Упровадження Єдиного диспет-черського центру моніторингу роботи міського пасажирського транспорту та збору інформації надає органам виконавчої влади детальну інформацію про стан громадського транспорту в сфері пасажирських перевезень та за-безпечує ефективним інстру-ментом контролю і управління, а жителям міста засоби інфор-мування про пересування гро-мадського транспорту в режимі реального часу у вигляді табло, додатків для мобільних прис-троїв, сторінки в мережі Інтер-нет тощо. Створення програмно-апаратно-го комплексу Єдиного контакт-центру надає можливість підви-щення ефективності муніципаль-ного управління, рівня задо-вольнення потреб населення та його лояльності, контролю за впровадженням реформ для їх успішної реалізації. Розробка єдиних стандартів і регламентів у сфері обслуговування насе-лення, контролю за якістю обслуговування безпосередньо профільними службами, аут-сорсингу звернень у профільні служби, створення єдиних про-токолів обміну інформацією, єдиного інформаційного просто-ру міських служб, координації впровадження інформаційних технологій на всіх рівнях обслу-говуючих організацій. Проєкт «Розумна зупинка» дозволить пасажирам міста слідкувати онлайн за рухом громадського транспорту, стоячи на зупинці. Проєктом перед-бачено упроваження елек-тронних табло що відоб-ражатимуть інформацію про: прогнозований час очікування транспортних засобів на зупинці, напрямок слідування маршру-том, час прибуття згідно з розкладом тощо. Під монітором будуть розташовані прозорі циліндричні тубуси, у яких в табличному вигляді будуть рознесені розклади руху окремо на робочий та вихідний день за кожним маршрутом, що пролягає через зупинку, вільний доступ до мережі Інтернет та пристрої для зарядки мобільних телефонів |
| Земельні відносини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Використання інфо-рмаційних техноло-гій для обліку та оформлення доку-ментів у сфері зе-мельних відносин, актуалізація плану зонування |  |  | 2020 – 2021 рік |  | Департа-мент ре-гулювання містобудів-ної діяль-ності та зе-мельних відносин виконкому Криворізь-кої міської ради |  | Міський бюджет |  |  | − | − | − | 5 400 000,00 | 21 432 000,00 | 26 832 000,00 | Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кривого Рогу на паперових носіях та в електрон-ному вигляді, оновлення плану зонування в місті, виготовлення технічної документації з топо-графогеодезичних аерофото-знімальних робіт, електронної системи – «Містобудівний кадастр» в м. Кривому Розі тощо |
| Економічний розвиток. Громадський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Створення мобіль-ного додатка «Кри-вий Ріг – туристич-ний», його напов-нення, обслуго-вування, забезпе-чення діяльності з реєстрації доменів та вебхостингу сайтів: Комуналь-ного підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради: прид-бання комп'ютер-ного обладнання, послуги з оптично-го Інтернету, пос-тачання програм-ного забезпечення, обслуговування та поточний ремонт оргтехніки, техніч-на підтримка тощо |  | 2020 - 2021 рік |  | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради, Комунальне підприєм-ство «Інсти-тут розвит-ку міста Кривого Рогу» Кри-ворізької міської ради |  | Разом |  | − |  |  | − | − | 617 888,00 | 273 520, 00 | 891 408,00 | Забезпечення вільного доступу до сайту підприємства та мобільного додатку «Кривий Ріг-туристичний» мешканців та гос-тей міста з метою промоції туристичного потенціалу Крив-басу; реальної і вкрай необхідної практичної платформи для поширення інформації про туристичні об'єкти й маршрути Кривим Рогом, що допоможе збільшити кількість туристів і зробить регіон більш доступним для них; упровадження єдності візуального стилю муніципаль-ного дизайну, зручність у процесі створення іміджевої продукції міста, поліпшення ефективної роботи зі створення візуального контенту; постійний моніторинг тенденцій партиси-пації та оновлення системи: додавання нових функцій, оновлення дизайну й удо-сконалення наявного функціо-налу тощо |
|  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |  | 601 770,00 | 273 520,00 | 875 290,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  | − |  |  | − | − | 16 118,00 | − | 16 118,00 |  |
| 4.7 | Обслуговування електронної систе-ми «Громадський проєкт» |  | 2020 - 2021 рік |  | Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради |  | Міський бюджет |  | − |  |  | − | − | 70 000,00 | 70 000,00 | 140 000,00 | Забезпечення надійного функці-онування електронної системи «Громадський проєкт», її актуалізація відповідно до змін у законодавстві та забезпечення інформаційної взаємодії у цій сфері. допомога в налаштуванні системи під параметри вимог нормативно-правової бази кон-курсу «Громадський бюджет» |
| Інформаційно-комунікаційне, технічне забезпечення функціонування Центру адміністративних послуг "Віза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Придбання, розроб-ка, модернізація та удосконалення, онов-лення, подовження та забезпечення функці-онування, технічна й сервісна підтримка програмних продук-тів, інформаційно-ко-мунікаційних систем, програмно-апаратних комплексів, інформа-ційних сенсорних систем, засобів ін-форматизації тощо |  | 2020 - 2021 рік |  | Департа-мент адмі-ністратив-них послуг виконкому Криворізь-кої міської ради |  |  | Міський бюджет |  |  | − | − | − | 1 671 900,00 | 1 659 500,00 | 3 331 400,00 | Забезпечення процесу цифрової трансформації, підвищення ефективності управління публіч-ними процесами та їх опти-мізація, мінімізація корупційних ризиків, реалізація принципів доступності та відкритості влади для замовників послуг, авто-матизація електронної взаємодії із суб’єктами звернень, суб’єк-тами надання послуг задля наближення послуг до замов-ників, відповідність європей-ським стандартам якості обслу-говування |
| V. Упровадження технологій цифрових трансформацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення, розви-ток системи відео-спостереження та відеоконтролю, її обслуговування тощо | 2020 - 2021 рік |  |  | Департа-мент розвитку інфра-структури міста виконкому Криворізь-кої міської ради , управління з питань надзвичай-них ситуа-цій та ци-вільного захисту населення виконавчо-го комітету Криворізь-кої міської ради |  | Міський бюджет |  | − |  |  | − | − | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 40 000 000,00 | Забезпечення ефективного моні-торингу поточної обстановки за рахунок використання системи відеоспостереження та відео- контролю, що забезпечить своє-часність прийняття управ-лінських рішень та підвищить ефективність вирішення завдань органами місцевого самовря-дування тощо |

__________________________________________