*Додаток 2*

*до рішення міської ради*

*23.12.2020 №37*

***Перелік заходів***

***Програми підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі,***

***що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, на 2020–2033 роки,***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Перелік заходів Програми*** | ***Строки виконання, роки*** | ***Виконавці*** | ***Джерела фінансування*** | ***Усього*** | ***Орієнтовні обсяги видатків за роками, грн*** | | | | | | ***Очікуваний результат*** |
| ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025-2033*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фінасове забезпечення Комунального підприємства «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради усього, у тому числі: | 2020–2033 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | Міський бюджет | **13 051 816,3** | **1 211 369,3** | **2 304 304,0** | **1 869 198,0** | **2 020 775,0** | **564 617,0** | **5 081 553,0** | Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту «Підвищення енерго-ефективності громадсь-ких будівель у м. Кри-вому Розі», що реалізу-ється в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку |
| 1.1 | поповнення статутного капіталу | Міський бюджет | **251 000,0** | 178 000,0 | 73 000,0 | - | - | - | - |
| 1.2 | фінансова підтримка | Міський бюджет | **12 058 016,3** | 1 033 369,3 | 1 488 504,0 | 1 869 198,0 | 2 020 775,0 | 564 617,0 | 5 081 553,0 |
| 1.3 | інші видатки, пов’язані з управлінням проєкту | Міський бюджет | **1 459 800,0** | - | 742 800,0 | 717 000,0 | - | - | - |
| 2 | Співфінансування з міського бюджету інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі», що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку | 2020–2022 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | Міський бюджет | **49 369 080,0** | **263 200,0** | **20 255 960,0** | **28 849 920,0** | **-** | **-** | **-** | Забезпечення виконання умов кредитного дого-вору між Комунальним підприємством «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради і Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019 №48949 |
| 3 | Виплата та обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, усього, у тому числі: | 2020–2033 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | Міський бюджет | **319 989 242,0** | **2 855 679,0** | **2 127 703,0** | **8 119 580,0** | **24 221 595,0** | **35 332 275,0** | **247 332 410,0** | Забезпечення виконання умов кредитного дого-вору між Комунальним підприємством «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради і Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019 №48949 |
| 3.1 | погашення кредиту | Міський бюджет | **225 280 000,0** | - | - | - | 11 264 000,0 | 22 528 000,0 | 191 488 000,0 |
| 3.2 | обслуговування кредиту | Міський бюджет | **94 709 242,0** | 2 855 679,0 | 2 127 703,0 | 8 119 580,0 | 12 957 595,0 | 12 804 275,0 | 55 844 410,0 |
| 4 | Інші видатки за кредитним договором, пов'язані з оплатою юридичних послуг, аудиту, процесуального агента | 2020–2033 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | Міський бюджет | **8 137 400,0** | 806 050,0 | 1 299 350,0 | 1 256 000,0 | 1 256 000,0 | 352 000,0 | 3 168 000,0 | Забезпечення виконання умов кредитного дого-вору між Комунальним підприємством «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради і Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019 №48949 |
| 5 | Отримання Гранту Європейського банку реконструкції та розвитку | 2020–2033 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | Грант ЄБРР | **35 076 070,0** | **-** | **14 417 190,0** | **20 658 880,0** | **-** | **-** | **-** | Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту «Підвищення енерго-ефективності громадсь-ких будівель у м. Кри-вому Розі», що реалізу-ється в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку |
|  | **Усього** | | |  | **425 623 608,3** | **5 136 298,0** | **40 404 507,0** | **60 753 578,0** | **27 498 370,0** | **36 248 892,0** | **255 581 963,0** |  |

***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***