Додаток

до звіту з виконання у 2020 році

Програми інформатизації та

цифровізації на 2017- 2021 роки

Інформація

про витрати коштів міського бюджету у 2020 році для фінансування заходів Програми інформатизації та

цифровізації на 2017−2021 роки

| № п\п | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансування | Передбачено в бюджеті на 2020 рік (з урахуванням змін) | Фактично освоєно за 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Придбання засобів інформатизації та їх технічна підтримка |  |  |  |  |  |
|  | Придбання комп’ютерного обладнання, приладдя, пакетів програмного забезпечення, ремонтно-технічне обслуговування персональ-них комп’ютерів, офісного, телекомунікацій-ного, аудіовізуального та іншого обладнання, супутніх послуг, мереж, систем тощо | Виконавчий комітет Криворізької міської ради | Міський бюджет | 2 917 742,91 | 2 396 475,81 |
| ІІ. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів |  |  |  |  |  |
|  | Супровід, технічна підтримка, обслуговування розвиток та модифікація діючих електронних інформаційних онлайн систем, сайтів, комунікаційних сервісів тощо, створення нових. Удосконалення технологій ухвалення управ-лінських рішень через активне використання інформаційно-комунікаційних технологій тощо | Виконавчий комітет Криворізької міської ради | Міський бюджет | 6 504 281,09 | 6 080 814,47 |
| ІII. Створення, упровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем, сервісів у закладах, установах та на підприємствах, що перебувають у комунальній власності міста |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Придбання, ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, теле-комунікаційного та аудіовізуального облад-нання, супутні послуги та послуги у сфері інформаційних технологій (консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і з підтримки), пакетів прог-рамного забезпечення та інформаційних систем і мереж тощо | Управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 9 000,00 | 6 933,54 |
|  |  | Департамент розвитку інфраструк-тури міста виконкому Криворізької міської ради | .Міський бюджет | 16 668,00 | 7 608,00 |
|  |  | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 28 080,00 | 22 952,88 |
|  |  | Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 28 706,00 | 17 933,00 |
|  |  | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 1 302 311,00 | 824 285,47 |
|  |  | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 94 289,00 | 39 934,40 |
|  |  | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 10 504 719,00 | 8 654 184,00 |
|  |  |  | Обласний бюджет | 61 221,00 | 60 228,96 |
|  |  |  | Державний бюджет | 315 356,00 | 279 934,00 |
|  |  | Управління з питань надзвичайних ситуацій та ци-вільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Міський бюджет | 5 920,00 | 5 852,59 |
| Соціальний захист мешканців міста |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Запровадження в м. Кривому Розі багатофунк-ціональної електронної «Картки криворіжця» | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 13 194 610,00 | 7 092 758,00 |
|  |  | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |  | 4 470 796,00 | 4 358 886,00 |
| Екополітика та охорона довкілля |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Інформатизація у сфері захисту навколишнього природного середовища | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 1 804 742,15 | 4 742,15 |
| Транспорт і міська мобільність |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Створення, супроводження, удосконалення та обслуговування програмно-апаратних комплек-сів: - «Автоматизована система обліку оплати проїзду в громадському транспорті м. Кривий Ріг» (надалі АСООП); - Єдиного контакт-центру для реагування та вирішення проблем в інфраструктурі міста | Управління транспорту та телекомуніка-цій виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 20 613 250,00 | 3 110 893,90 |
| Земельні відносини |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Використання інформаційних технологій для обліку та оформлення документів у сфері земельних відносин, актуалізація плану зонування | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 4 208 771,00 | 2 284 371,00 |
| Економічний розвиток. Громадський бюджет |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Створення мобільного додатка «Кривий Ріг – туристичний», його обслуговування, забезпе-чення діяльності Комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради: придбання комп'ю-терного обладнання, послуги з оптичного Інтернету, постачання програмного забез-печення, обслуговування та поточний ремонт оргтехніки, технічна підтримка тощо | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут роз-витку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Міський бюджет | 601 770,00 | 396 509,65 |
| 3.7 | Обслуговування електронної системи про-ведення конкурсу проєктів місцевого розвитку «Громадський проєкт» | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 70 000,00 | 66 000,00 |
| Інформаційно-комунікаційне, технічне забезпечення функціонування Центру адміністративних послуг «Віза» виконкому Криворізької міської ради |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Придбання, розробка, модернізація та удос-коналення, оновлення, подовження та забезпечення функціонування, технічна й сервісна підтримка програмних продуктів, інформаційно-комунікаційних систем, програм-ноапаратних комплексів, інформаційних сенсорних систем, засобів інформатизації тощо | Департамент адміністратив-них послуг виконкому Криворізької міської ради | Міський бюджет | 658 615,00 | 618 307,10 |
| ІV. Упровадження технологій цифрових трансформацій |  |  |  |  |  |
|  | Створення системи відеоспостереження та відеоконтролю, її обслуговування | Управління з питань надзвичайних ситуацій та ци-вільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Міський бюджет | 19 360 078,00 | 199 000,00 |

__________________________________________________