ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

24.02.2021 №275

Звіт

з виконання у 2020 році Програми відшкодування витрат за

кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквар-

тирного будинку та житлово-будівельним кооперативам на впрова-

дження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016–2023 роки

У межах Програми відшкодування витрат за кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельним кооперативам (надалі – ОСББ/ЖБК, позичальники) на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016–2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2016 №551, зі змінами, (надалі – Програма) на захід «Відшкодування 20 відсотків суми кредиту, залученого ОСББ/ЖБК для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів» у міському бюджеті було передбачено 2 000,0 тис. грн.

Відшкодування з міського бюджету 20 відсотків суми кредиту, залученого ОСББ/ЖБК для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, здійснювалося в рамках укладених на 2020 рік договорів про взаємодію між головним розпорядником коштів міського бюджету – департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та Публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк», Акціонерними товариствами «Державний ощадний банк України»,  комерційний банк «Приватбанк» (надалі – уповноважені банки).

Однією з основних умов надання відшкодування ОСББ/ЖБК частини суми кредиту з міського бюджету було отримання ними відшкодування частини суми кредиту з державного бюджету, про що уповноважені банки інформували головного розпорядника  коштів міського бюджету та надавали зведені реєстри позичальників, які взяли кредити в цих установах, разом з копіями відповідних документів.

За 2020 рік у межах Програми освоєно коштів міського бюджету в сумі 1 993,5 тис. грн. Вони спрямовані на відшкодування частини вартості 54 кредитів, отриманих ОСББ/ЖБК для впровадження загальнобудинкових енергоефективних заходів. Профінансовано заходів з міського бюджету на суму                  1 804,6 тис. грн та відшкодовано частину вартості 49 кредитів.

У будинках ОСББ/ЖБК у місцях загального користування (під’їздах, сходових клітинах) замінювалися старі дерев’яні вікна на сучасні енергоефективні, установлювалися тамбурні двері, модернізовувалася система освітлення з упровадженням світлодіодного обладнання, проводилася термомодернізація внутрішньобудинкової системи опалення, теплоізоляція горищ, відбувалися інші енергоефективні заходи.

Результатом реалізації у 2020 році вказаних заходів стали поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг, зменшення витрат на подальше утримання будинків і забезпечення економії енергетичних ресурсів за рахунок упровадження енергозаощадних технологій.

Керуюча справами виконкому	Тетяна Мала