ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

24.02.2021 №277

Звіт

з виконання у 2020 році Програми розвитку

підприємств міського електротранспорту на 2016 – 2023 роки

| № п/п | Найменування витрат, робіт | Джерела фінансування | Затверджено бюджетом на 2020 рік, тис. грн |  | Касові видатки у 2020 році, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» |  |  |  |  |  |
| 1 | Фінансова підтримка | Загальний фонд | 296 360,3 |  | 289 675,4 |
| 2 | Придбання контактного дроту, запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту окремих ділянок контактної мережі | Загальний фонд | 1 005,0 |  | 441,0 |
| 3 | Придбання опор СК 120-10 для виконання поточного ремонту контактної мережі | Загальний фонд | 655,5 |  | 655,5 |
| 4 | Придбання кабельної продукції для виконання поточного ремонту кабельних мереж льних мереж | Загальний фонд | 1 276,8 |  | 1 276,8 |
| 5 | Придбання запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту окремих ділянок трамвайних колій | Загальний фонд | 7 451,4 |  | 6 471,9 |
| 6 | Придбання запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту трамвайних вагонів | Загальний фонд | 762,1 |  | 429,8 |
| 7 | Розробка робочого проєкту на капітльний ремонт станції «Майдан праці» Комунального підприємства «Швидкісний трамвай» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу | Спеціальний фонд | 185,0 |  | 185,0 |
| 8 | Розробка робочого проєкту «Трамвайні колії та благоустрій на вул. Соборності в Металургійному районі м. Кривого Рогу (реконструкція)» | Спеціальний фонд | 673,0 |  | 673,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 9 | Розробка робочого проєкту ««Реконструкція трамайних колій «пл. Домнобудівників - Кривий Ріг-Головний» на ділянці між вул. Серафимовича та вул. Залізничників в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області | Спеціальний фонд | 188,6 |  | 188,6 |
| 10 | Поповнення статутного капіталу на придбання обладнання для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в комунальному транспорті (трамвай) та на станціях швидкісного трамвая | Спеціальний фонд | 12 220,3 |  | 7 765,3 |
|  | Усього: | Загальний фонд | 307 511,1 |  | 298 950,4 |
|  |  | Спеціальний фонд | 13 266,9 |  | 8 811,9 |
|  | Разом по КП «Швидкісний трамвай»: |  | 320 778,0 |  | 307 762,3 |
| Комунальне підприємство «Міський тролейбус» |  |  |  |  |  |
| 1 | Фінансова підтримка | Загальний фонд |  | 221 008,8 | 213 471,6 |
| 2 | Придбання окремих запчастин, матеріалів для поточного ремонту автобусів | Загальний фонд |  | 1 611,4 | 1 582,9 |
| 3 | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів (автобусів) | Загальний фонд |  | 6424,2 | 4022,3 |
| 4 | Придбання запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту контактної мережі тролейбуса на окремих ділянках | Загальний фонд |  | 4 000,0 | 3 052,4 |
| 5 | «Color City: Художній роспис індустріального міста» (облаштування паркану тролейбусного депо №2 Комунального підприємства «Міський тролейбус») | Загальний фонд |  | 167,4 | 139,1 |
| 6 | Придбання автошин для Комунального підприємства «Міський тролейбус» | Загальний фонд |  | 2 030,00 | 882,9 |
| 7 | Придбання окремих запчастин, матеріалів, вузлів, агрегатів для виконання поточних ремонтів тролейбусів | Загальний фонд |  | 13 573,5 | 8 253,4 |
| 8 | Виконання робіт з капітального ремонту автобусів | Спеціальний фонд |  | 5 500,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 9 | Поповнення статутного капіталу Комунального підприємства «Міський тролейбус» для придбання обладнання, матеріалів та виконання робіт на об’єкті «Технічне переоснащення РУ-0,4 кВ ТП-000 в структурних підрозділах КП «Міський тролейбус» за адресою: вул. Дніпровське шосе, 22, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» (співфінансування згідно з договором з ЄБРР) | Спеціальний фонд |  | 1 274,2 | 360,0 |
| 10 | Поповнення статутного капіталу Комунального підприємства «Міський тролейбус» для придбання обладнання, матеріалів та виконання робіт на об’єкті «Технічне пероснащення розподільчого пункту 6 кВ та комірок постійного струму тягової підстанції №4 КП «Міський тролейбус» м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (співфінансування згідно з договором з ЄБРР) | Спеціальний фонд |  | 14 000,0 | 4 647,7 |
| 11 | Придбання окремих запчастин, матеріалів, вузлів, агрегатів, обладнання (устаткування) для виконання капітальних і капітально-віднов-лювальних ремонтів тролейбусів | Спеціальний фонд |  | 5 000,0 | 529,8 |
| 12 | Послуги щодо фінансового лізінгу на придбання комунального транспорту (тролейбусів та автобусів) | Спеціальний фонд |  | 60 215,7 | 58 019,3 |
| 13 | Поповнення статутного капіталу для виконання робіт на об'єкті «Капітальний ремонт покрівлі та заміна скління фонарів будівлі тролейбусного депо №2 за адресою: вул. Дніпровське шосе, 22 в Довгинцівському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» | Спеціальний фонд |  | 5 000,0 | 0,0 |
| 14 | Поповнення статутного капіталу Комунального підприємства «Міський тролейбус» для придбання запчастин і матеріалів для реконструкції ліній живлення контактної мережі тролейбуса від тягової підстанції №21 | Спеціальний фонд |  | 1 300,0 | 0,0 |
| 15 | Поповнення статутного капіталу на придбання обладнання для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в комунальному транспорті (автобус, тролейбус) | Спеціальний фонд |  | 13 000,0 | 12 880,7 |
| 16 | Поповнення статутного капіталу для виконання робіт на об'єкті "Завершення незавершеного будівництва ремонтного боксу тролейбусного депо №1, без зміни цільового призначення за адресою: вул. Армавірська, 30 в Покровському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області" | Спеціальний фонд |  | 1 000,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 17 | Поповнення статутного капіталу на придбання автобусів міського типу (3 од.) | Спеціальний фонд |  | 7 950,0 | 7 945,2 |
| 18 | Поповнення статутного капіталу на капітальний ремонт нежитлової будівлі АТЦ літ. А-2 за адресою: 50045 м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 11т | Спеціальний фонд |  | 1 000,0 | 0,0 |
|  | Усього: | Загальний фонд |  | 248 815,3 | 231 404,6 |
|  |  | Спеціальний фонд |  | 115 239,9 | 84 382,7 |
|  | Разом по КП «Міський тролейбус»: |  |  | 364 055,2 | 315 787,3 |
| Комунальне підприємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради |  |  |  |  |  |
| 1 | Фінансова підтримка | Загальний фонд |  | 10 159,2 | 6 368,2 |
| 2 | Поповнення статутного капіталу для придбання автоматів поповнення карток | Спеціальний фонд |  | 1 000,0 | 0,0 |
| 3 | Поповнення статутного капталу на придбання легкових автомобілів | Спеціальний фонд |  | 900,0 | 757,6 |
| 4 | Поповнення статутного капіталу на придбання картпринтерів | Спеціальний фонд |  | 350,0 | 280,0 |
| 5 | Поповнення статутного капіталу на придбання програмних продуктів з можливістю інтеграції із автоматизованою системою обліку оплати проїзду | Спеціальний фонд |  | 3 900,0 | 3 899,6 |
| 6 | Придбання транспортних терміналів (для оплати проїзду) | Спеціальний фонд |  | 5 160,0 | 326,5 |
|  | Усього: | Загальний фонд |  | 10 159,2 | 6 368,2 |
|  |  | Спеціальний фонд |  | 11 310,0 | 5 263,7 |
|  | Разом по КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради: |  |  | 21 469,2 | 11 631,9 |
|  | Усього: | Загальний фонд |  | 566 485,6 | 536 723,2 |
|  |  | Спеціальний фонд |  | 139 816,8 | 98 458,3 |
|  | РАЗОМ: |  |  | 706 302,4 | 635 181,5 |

Керуюча справами виконкому                                            Тетяна  Мала