ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

24.02.2021 №278

Звіт

з виконання у 2020 році Програми фінансової підтримки

та розвитку комунального підприємства «Міжнародний

аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради на 2019 – 2023 роки

| № п/п | Зміст заходів | Обсяг бюджетних коштів на 2020 рік (тис. грн) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачено в міському бюджеті | фактичні видатки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поповнення статутного капіталу для реалізації об’єкта «Реконструкція підсистеми світлотехнічного обладнання аеродрому з установкою комплекту вогнів наближення першої категорії ІКАО з двох напрямків посадки (спеціальний фонд) | 25 106,1 | 25 089,6 |
| 2 | Поповнення статутного капіталу на придбання спеціальної техніки для обслуговування та прийняття повітряних суден (спеціальний фонд) | 23 086,2 | 21 496,3 |
| 2.1 | Вимірювач висоти нижньої межі хмар | 616,9 | - |
| 2.2 | Трап пасажирський | 910,0 | - |
| 2.3 | Обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі | 3 048,8 | 3 047,8 |
| 2.4 | Спеціальна установка для антикригової обробки повітряних суден | 18 510,5 | 18 448,5 |
| 3 | Поповнення статутного капіталу на реконструкцію будівлі аеровокзалу на 400 пас./год., у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації (спеціальний фонд) | 2 000,0 | - |
| 4 | Поповнення статутного капіталу для реалізації об’єкта «Капітальний ремонт покрівлі будівлі аеровокзалу на 400 пас./год.», у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації (спеціальний фонд) | 7 500,0 | 4 916,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Поповнення статутного капіталу на придбання доглядової техніки (спеціальний фонд) | 3 737,1 | 3 099,7 |
| 6 | Поповнення статутного капіталу для реалізації об’єкта «Капітальний ремонт фасаду будівлі аеровокзалу на 400 пас./год. та благоустрою прилеглої території в аеропорту м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.», у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації (спеціальний фонд) | 1 000,0 | - |
| 7 | Фінансова підтримка аеропорту (загальний фонд) | 27 388,1 | 26 517,7 |
|  | РАЗОМ | 89 817,5 | 81 120,0 |

Керуюча справами виконкому                                                        Тетяна Мала