ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

24.02.2021 №281

Звіт

з виконання у 2020 році Програми розвитку та безпеки

дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013–2023 років

Основною метою Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013–2023 років є підвищення безпеки дорожнього руху на автошляхах, приведення стану доріг і штучних споруд у відповідність до вимог ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди», запобігання дорожньому травматизму.

На її виконання спрямовано кошти в сумі 488 274,84088 тис. грн. Профінансовано робіт та послуг на суму 417 727,45443 тис. грн, кредиторська заборгованість складає 70 547,38645 тис. грн.

Здійснювалося зимове та літнє утримання автошляхів міста, миття проїжджої частини доріг, утримання дренажних мереж та дощової каналізації. На це спрямовано кошти в сумі 79 534,03940 тис. грн. Профінансовано послуги на суму 74 467,91822 тис. грн, кредиторська заборгованість становить 5 066,12118 тис. грн.

Коштом міського бюджету виконано поточний ремонт доріг загальною площею 331,1 тис. м2, нанесено 58,52 км та 6 821,69 м2 дорожньої розмітки, установлено 332 решітки та 168 люків на дощовій каналізації та виконано ремонт 101 горловини оглядових колодязів. Сума спрямованих на це                 коштів складає 259 617,5388 тис. грн. Профінансовано послуги на суму 215 340,83280 тис. грн, кредиторська заборгованість складає                         44 276,70600 тис. грн.

На замовлення департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (надалі – департамент) розроблено проєкт з капітального ремонту частини дороги (ПК-0...ПК-1) вул. Медової та проведено її експертизу. Відкориговано проєкт з капітального ремонту дороги на                   вул. Едуарда Фукса від вул. Миколи Світальського до вул. Кирило-Мефодіївської в Покровському районі м. Кривого Рогу. Сума витрачених коштів складає 769,37292 тис. грн.

У 2020 році коштом обласного бюджету виконано роботи з капітального ремонту дороги на пр-ті 200-річчя Кривого Рогу від м-ну 30-річчя Перемоги до вул. Спаської в Саксаганському районі.

Виконано ремонт деформаційних швів шляхопроводу №1 на об’їзній дорозі та шляхопроводу №31 на вул. Серафимовича, ремонт укосів з одного боку мосту №7 на вул. Кресівській, ліквідовано пошкодження тротуару та відновлено перильне огородження мосту №26 на вул. Кирило-Мефодіївській, відновлено перильне огородження мосту №25 на вул. Січеславській. На це спрямовано кошти в сумі 670,39850 тис. грн. Профінансовано послуги на суму 340,79597 тис. грн, кредиторська заборгованість складає 329,60253 тис. грн.

У зв'язку з підвищенням рівня заробітної плати в будівництві та вартості будівельних матеріалів, відкориговано проєктно-кошторисну документацію за об’єктом «Капітальний ремонт мосту №26 по вул. Кирило-Мефодіївській у              м. Кривий Ріг». На зазначені цілі витрачено кошти на загальну суму                  508,25252 тис. грн.

З метою визначення залишкового ресурсу та технічного стану об’єктів проведено експертне обстеження шляхопроводів №2 та №3 на об’їзній дорозі, пішохідного мосту №5 через річку Саксагань. Витрачено кошти в сумі   94,16469 тис. грн.

З метою створення безпечних умов на автошляхах міста та поблизу загальноосвітніх закладів відремонтовано 516 дорожніх знаків на суму                980,676 тис. грн. Профінансовано послуги на суму 616,483 тис. грн, кредиторська заборгованість складає 364,193 тис. грн.

Виконано поточний ремонт дорожнього огородження (колесовідбійний брус, турнікетне огородження) на вул. Українській біля Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, вул. Січеславській у районі зупинки громадського транспорту «Шахтарська», вул. Ракітіна біля будинків 31, 38, вул. Лермонтова біля будинків 3, 5, вул. Курчатова біля будинків 1, 3, вул. Едуарда Фукса біля будинку 9. На це спрямовано кошти в сумі 572,15260 тис. грн. Профінансовано послуги на суму 333,93500 тис. грн, кредиторська заборгованість становить 238,21760 тис. грн.

За електроенергію (активну й реактивну), у тому числі її розподіл у обсязі 18 030 988 кВт, що споживається на зовнішнє освітлення та на світлофорні об'єкти міста, витрачено  45 570,00000 тис. грн.

У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста виконано заміну 24 550 ламп, змонтовано 700 світильників, 43 км кабельно-провідникової продукції та інші роботи. Сума спрямованих на це коштів складає 28 824,65160 тис. грн. Профінансовано послуги на суму                   18 477,52920 тис. грн, кредиторська заборгованість складає                         10 347,12240 тис. грн.

У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення виконано основний обсяг робіт із заміни 5 146 світильників,                112,389 км кабельно-провідникової продукції та 109 опор, монтаж прожекторів, демонтаж та монтаж 76 раніше демонтованих світильників з кронштейнів, ремонт 1,951 км пошкодженої ділянки самонесучого ізольованого проводу. Сума спрямованих на це коштів складає 32 781,53520 тис. грн. Профінансовано послуги на суму 24 174,94320 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 8 606,59200 тис. грн.

Коштом субвенцій з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об’єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради виконано поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в зоні відпочинку на вул. Лісового в Довгинцівському районі. Усього витрачено 116,91120 тис. грн.

Виконано експертизу розроблених у 2019 році проєктів з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць Петра Калнишевського, Лермонтова, проспектів Гагаріна, Металургів, Миру. Відкориговано та виконано експертизу розроблених у попередніх роках проєктів з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вул. Миколи Ходича від вул. Цвейга до будинку 9 на вул. Миколи Ходича, від вул. Петра Калнишевського вздовж річки Саксагань до буд. 25 на вул. Черняховського, на вул. Чарівній від буд. 1Б до буд. 8 та вул. Закарпатської від буд. 1 до буд. 33, на прибудинковій території житлових будинків 2–5,7–18 на вул. Карбишева, на вулицях Урюпінській, Праці та Лаштоби, зеленої зони між вулицями Каткова, Рудною та проспектом Седнєва,частково на мкр-ні Всебратське-2

Виконано роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на 12 об’єктах: вулиці Петра Калнишевського, Лермонтова, проспекти Гагаріна, Металургів, Миру, вул. Миколи Ходича від вул. Цвейга до будинку 9                     вул. Миколи Ходича, від вул. Петра Калнишевського вздовж річки Саксагань до будинку 25 по вул. Черняховського, на вул. Чарівній від будинку 1Б до будинку 8 та вул. Закарпатської від будинку 1 до будинку 33, прибудинкова територія житлових будинків 2–5,7–18 на вул. Карбишева, вулиці Урюпінська, Праці та Лаштоби, зелена зона між вулицями Каткова, Рудною та                           пр-том Седнєва,частково мкр-н Всебратське-2.

На зазначених об’єктах установлено 367 опор, змонтовано 2 391 світлодіодний світильник, змонтовано 37,02 км кабелю.

На замовлення департаменту у 2020 році розроблено 5 проєктів з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення окремих ділянок доріг, а саме: вулиць Володимира Великого, Соборності, Електричної, Січеславської та Ракітіна. Експертизу виконано за останнім об’єктом.

Сума витрачених коштів становить 31 999,53923 тис. грн.

Відкориговано та проведено експертизу проєктів на будівництво мереж зовнішнього освітлення на вул. Олександра Станкова, на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях житлових будинків на вул. Доватора. Сума витрачених коштів становить 39,98880 тис. грн.

Відкориговано, розроблено містобудівний розрахунок та проведено експертизу проєктів на будівництво мереж зовнішнього освітлення на                    вул. Таїсії Буряченко, на прибудинковій території житлових будинків 44, 46, 48, 50, 52, 54 на пр-ті Миру та на бульв. Маршала Василевського від скверу на               вул. Співдружності вздовж території Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №270» Криворізької міської ради                         (бульв. Маршала Василевського,12), житлового будинку 2 на бульв. Маршала Василевського до вул. Милорадівської. Сума витрачених коштів становить 62,24400 тис. грн.

На утримання 133 світлофорних об’єктів у 2020 році витрачено                    2 859,04200 тис. грн. Профінансовано послуги на суму 1 911,75600 тис. грн, кредиторська заборгованість складає 947,28600 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано заміну 600 світлофорних ламп та 24 світлодіодних матриць, наладку 24 дорожніх контролерів управління світлофорними об’єктами, місячне, квартальне та піврічне обслуговування світлофорів та інші роботи.

На виконання робіт з поточного ремонту 20 світлофорних об’єктів  витрачено кошти в сумі 915,01200 тис. грн. Профінансовано послуги на суму 703,60943 тис. грн, кредиторська заборгованість складає 211,40257 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано заміну чотирьох командоконтролерів, 22 електроламп транспортних світлофорів на світлодіодні матриці, чотирьох світлофорних секцій, одної секції зворотного відліку часу, 792 м кабелю, 17 пристроїв звукового супроводу, трьох металевих стійок, установлено 1 світлофор пішохідний, 2 табло викличних пішохідних, 6 пристроїв звукового супроводу, перенесено 2 транспортні та 2 пішохідні світлофори тощо.

Проведено експертизу та виконано роботи з будівництва за об’єктом «Нове будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Сергія Колачевського та Руданського в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Сума спрямованих коштів складає 619,84360 тис. грн.

Відкориговано, проведено експертизу та виконано роботи з будівництва   двох об’єктів: «Нове будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Серафимовича та Башкирської в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» та «Будівництво світлофорного об’єкта на вулиці Миколи Світальського в районі зупинки громадського транспорту «кафе Степове» у м. Кривий Ріг». Сума витрачених коштів складає 1 381,27211 тис. грн.

Виконано повірку 125 одиниць та технічну перевірку 20 одиниць засобів обліку електричної енергії на суму 111,59587 тис. грн. Профінансовано послуги на суму 63,44270 тис. грн, кредиторська заборгованість складає                           48,15317 тис. грн.

Проведено ремонт (технічної частини) 10 засобів обліку електричної енергії на суму 12,72000 тис. грн.

Для запобігання безобліковому споживанню електричної енергії на                    час проведення повірки, ремонту засобів обліку, можливості заміни лічильника в разі виникнення аварійних ситуацій та для створення обмінного фонду придбано 40 засобів обліку електричної енергії на суму 121,89984 тис. грн.

На замовлення департаменту у 2020 році утилізовано 18 665 демонтованих ламп, що містять ртутне наповнення, на суму 111,99000 тис. грн. Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість складає 111,99000 тис. грн.

Виконання зазначених заходів було спрямовано на підвищення безпеки дорожнього руху в місті.

Керуюча справами виконкому					Тетяна Мала