Додаток

до розпорядження міського голови

17.03.2021 №55-р

ПЕРЕЛІК

заходів, які необхідно здійснити для розгортання та підключення відокремленого пункту реєстрації №057  кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг – акредитованого центру сертифікації ключів Міністерства внутрішніх справ України в Центрі адміністративних послуг «Віза» виконкому Криворізької міської ради

| № п/п | Зміст заходу |
| --- | --- |
| 1 | Проходження працівниками відокремленого пункту реєстрації, інструктажу щодо роботи зі спеціальним програмним забезпеченням та їх ознайомлення з вимогами законодавства у сфері електронних довірчих послуг |
| 2 | Підбір, закупівля або отримання в розпорядження програмно-апаратних засобів, іншого телекомунікаційного обладнання |
| 3 | Розміщення програмно-технічного комплексу відокремленого пункту реєстрації в приміщенні за адресою: пл. Молодіжна, 1 |
| 4 | Підготовка та категоріювання приміщення |
| 5 | Підготовка комплексної системи захисту інформації до введення в дію |
| 6 | Розробка та оформлення документації відокремленого пункту реєстрації |
| 7 | Налаштування комплексу технічних засобів |
| 8 | Інсталяція та налаштування програмних засобів |
| 9 | Обстеження середовищ функціонування відокремленого пункту реєстрації |
| 10 | Налаштування комплексу засобів захисту |
| 11 | Попередні випробування комплексної системи захисту інформації у відокремленому пункті реєстрації |
| 12 | Дослідна експлуатація |
| 13 | Завершення робіт зі створення комплексної системи захисту інформації |
| 14 | Уведення відокремленого пункту реєстрації в промислову експлуатацію |

Керуюча справами виконкому                     		       Тетяна Мала