ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

19.03.2021 №57-р

ПОЛОЖЕННЯ

про тимчасову робочу групу з реалізації

проєкту «Підвищення ефективності громадського електротранспорту»

- Загальні положення

1.1. Тимчасова робоча група з реалізації проєкту «Підвищення ефективності громадського електротранспорту» (надалі – тимчасова робоча група) створена з метою налагодження ефективної співпраці органів місцевого самоврядування та залучених до реалізації проєкту підприємств, вирішення проблем, що виникають під час упровадження проєкту, забезпечення його своєчасної реалізації.

1.2. Тимчасова робоча група в діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами й актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови й цим Положенням.

1.3. Положення є основним керівним документом за проєктом «Підвищення ефективності громадського електротранспорту» і призначене для всіх учасників його реалізації, у тому числі від органів керуючого комітету, проєктного офісу, та інших осіб, залучених до реалізації проєкту.

- Основні завдання тимчасової робочої групи

2.1. Визначення стратегічних цілей, поетапного плану, механізмів та умов реалізації проєкту.

2.2.	Забезпечення своєчасної ефективної реалізації заходів і завдань проєкту.

2.3.	Забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, органів самоорганізації населення й громадян з питань реалізації проєкту.

- Права тимчасової робочої групи

Тимчасова робоча група має право:

3.1. Одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій аналітичні, інформаційно-статистичні матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

3.2.	Залучати за їх згодою спеціалістів органів виконавчої влади та місце-

вого самоврядування, громадських організацій, суб'єктів господарювання тощо

до участі в опрацюванні питань реалізації проєкту.

- Склад тимчасової робочої групи

4.1.	Тимчасова робоча група складається з керуючого комітету та проєктного офісу, підзвітного керуючому комітету.

4.2. Керуючий комітет очолює голова тимчасової робочої групи та керуючого комітету, у разі його відсутності, – заступник голови керуючого комітету.

4.3. Проєктний офіс очолює керівник проєкту, у разі його відсутності, – заступник керівника проєкту.

4.4. Основною задачею проєктного офісу є повна реалізація проєкту.

- Організація роботи тимчасової робочої групи

5.1. Керуючий комітет.

5.1.1.	Формою діяльності керуючого комітету є засідання.

5.1.2. Керуючий комітет проводить засідання за необхідності, але не рідше разу на місяць.

5.1.3.	Засідання вважаються повноважними, якщо в них бере участь не менше половини складу керуючого комітету.

5.1.4.	Керуючий комітет уповноважений затверджувати рішення проєктного офісу.

5.1.5. Рішення керуючого комітету оформлюються протоколом, що підписується головою та секретарем, у разі відсутності голови, – заступником голови керуючого комітету.

5.2. Проєктний офіс.

5.2.1. Формою діяльності проєктного офісу є засідання.

5.2.2. Проєктний офіс проводить засідання за необхідності, але не рідше двох разів на тиждень.

5.2.3.	Засідання вважаються повноважними, якщо в них бере участь не менше половини складу проєктного офісу.

5.2.4. Рішення проєктного офісу оформлюється протоколом, що підписує керівник проєкту, секретар, у разі відсутності керівника – заступник керівника, та надаються керуючому комітету.

5.2.5. Проєктний офіс готує щотижневий звіт про хід діяльності проєкту та надає на розгляд керівнику проєкту.

5.2.6. Проєктний офіс проводить зустрічі з керівником проєкту не менше трьох разів на тиждень з метою обговорення ходу впровадження проєкту.

5.2.7. Проєктний офіс розміщується за адресою: пл. Молодіжна, б.1,        каб. 315.

- Відповідальність та обов’язки тимчасової робочої групи

  - Керуючий комітет.

    - Керуючий комітет контролює хід виконання проєкту.

    - Керівник проєкту несе відповідальність за результати роботи за проєктом.

  - Проєктний офіс.

    - Керівник підпроєкту несе відповідальність за результати роботи за підпроєктом.

    - Проєктний офіс зобов’язаний відповідно до проєкту виконувати поставлені задачі, планувати та погоджувати з керуючим комітетом хід його реалізації, відстежувати досягнення або відхилення від наміченого плану реалізації проєкту, вирішувати поточні питання, у разі необхідності готувати питання на розгляд керуючому комітету.

    - Проєктний офіс відповідальний за якість виконання завдань у передбачений термін та за своєчасне виявлення ризиків і проблем упровадження проєкту.

Керуюча справами виконкому					Тетяна Мала