Додаток

до звіту з виконання у 2020 році  Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки

Виконання у 2020 році Міської програми вирішення екологічних проблем

Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки

| Назва напряму діяльності | Зміст заходів з виконання завдання | Виконавці | Строк виконання, роки | Обсяги фінансування заходів, тис. грн |  |  | Фактичний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | Заплановано на 2020 р. | Фактично виконано у 2020 р. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охорона та поліпшення стану атмос-ферно-го повітря | 1.1. Модернізація газо-очистного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва окатків №1 (джерело викиду №51) | Приватне акціонерне товариство «Північний гірничо-збагачу-вальний комбінат» (надалі ̶ ПрАТ «ПІВНГЗК») | 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 290,00 | 224,84 | Виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет |  | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 290,00 | 224,84 |  |
|  | 1.2. Модернізація газо-очистного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва окатків №1 (джерело викиду №52) | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 290,00 | 177,71 | Виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 290,00 | 177,71 |  |
|  | 1.3. Модернізація газоочисного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва котунів №1 (джерело викиду №54) | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 105,00 | 210,11 | Виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет |  | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 105,00 | 210,11 |  |
|  | 1.4. Заміна циклону конвеєру дробарної фабрики №2 (джерело викиду №75) | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 01.07.2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 65,00 | 271,56 | Виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 65,00 | 271,56 |  |
|  | 1.5. Заміна групи циклонів конвеєру дробарної фабрики №2 (джерело викиду № 76) | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2019–2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 240,00 | 304,41 | Виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 240,00 | 304,41 |  |
|  | 1.9. Покриття шламокарт №3 та №4 балки Грушеватої водою | Акціонерне товариство «Південний гірничозбагачувальний комбінат» (надалі ̶ АТ «ПІВДГЗК») | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 187,69 | 189,00 | З урахуванням погодних умов у весняно-осінній період (березень-листопад) шламокарти №3 та №4 балки Грушеватої покриваються водою на площі 16,01 га та 11,64 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 187,69 | 189,00 |  |
|  | 1.10. Будівництво й уведення в дію нових газоочисних установок і споруд, реконструкція системи очистки агломераційних газів зон спікання агломашин К-1-75 аглофабрики №1 | АТ «ПІВДГЗК» | 25.12.2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | З вересня 2019 року аглофабрика не експлуатується. Наказом Товариства від 30.10.2020 № 427 затверджено план заходів з ліквідації структурного підрозділу АТ «ПІВДГЗК» «Агломераційний цех» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.11. Виведення з експлуатації аглофабрики, що не відповідає сучасним екологічним вимогам (Проммайданчик №1. Агломераційний цех) | Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» (надалі ̶ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») | 01.01.2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. За інформацією підприємства питання опрацьовується |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.12. Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом нових газоочисних установок (надалі – ГОУ) за конвертерами, допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу й технологічного процесу конвертерів: - №4 - №1-3 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2017, 2018–2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 95 000,00 | 57620,25 | Конвертери 1-3 У Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля на сайті Мі-ністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (надалі – Реєстр ОВД) 13.03.2019 оприлюднено повідомлення про плановану діяльність «Реконструкція 1-го блоку корпусу конвертерного цеху із заміною газовідвідних трактів, спорудження нових газоочисних установок за конвертерами №№1,2,3». Виконуються роботи з розробки проєктної документації |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 95000,00 | 57620,25 |  |
|  | 1.13. Доменний цех №2, Реконструкція ГОУ ливарного двору та підбункерного приміщення ДП-9 без уведення в експлуатацію печі №5 доменного цеху №1 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2019,2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 40000,00 | - | Не виконано. У Реєстрі ОВД 15.07.2019 опубліковано повідомлення про плановану діяльність «Реконструкція доменної печі №9». |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 40000,00 | - |  |
|  | 1.14. Мартенівській цех. Виведення з експлуатації ДСПА-6 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Виконано 11.03.2020. Наказ Товариства від 30.01.2020 №105 «Про виведення з експлуатації ДСПА № 6 мартенівського цеху» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.14.2. Конверторний цех. Уведення в дію машини безперервного лиття заготовок №2 відділення безперервного розлиття сталі | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2017–2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Виконано. Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта від 25.08.2020 №ІУ 123200825623 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.15. Виведення з експлуатації ДП-7 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. За інформацією підприємства, зупинка ДП-7 планується після виконання капітального ремонту ДП-9 з реконструкцією ГОУ та виведенням на проєктну потужність (п. 1.13) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.16. Виведення з експлуатації ДП-5 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. Наказ товариства про виведення з експлуатації печі відсутній. Доменна піч зупинена з 2011 року |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.17. Вогнетривно-вапня-ний цех. Реконструкція діючих ГОУ від обертових печей №№1,3,4,5 з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2017–2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 2224,01 | Виконано заміну рукавного фільтру на обертовій печі №3. Досягнуто концентрації пилу 50 мг/м3 Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта від 30.07.2020 №ІУ 123200730676 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 2224,01 |  |
|  | 1.18. Проммайданчик №2. Агломераційний цех №2 Реконструкція ГОУ від агломашин: - №6 - №№1-5, з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу. - будівництво 3-х ГОУ від хвостових частин агломашин №№1 – 6 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2016, 31.12.2020, 2018–2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 299 789,48 | Не виконано. У 2020 році виконувалися роботи: Агломашина №1. Збудовано електрофільтр EKOPLANT з досягненням концентрації пилу 50 мг/м3, упроваджено АСЕКМ на ГОУ, отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта від 29.07.2020 № ІУ123200729261. Збудовано ГОУ від хвостових частин а/м №№1-2-електрофільтр, з досягненням концентрації пилу 50 мг/м3. Агломашина №2 Зупинено на реконструкцію з 01.09.2020. Збудовано електрофільтр №2 «EKOPLANT», виконуються пуско–налагоджува-льні роботи. Агломашина №3. Зупинено на реконструкцію з 01.01.2021, виконано роботи з устрою фундаменту електрофільтру № 3, монтаж опорної системи фільтра. Агломашина № 4 Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта від 22.01.2020 №ІУ163200221245. У 2020 році збудовано 1 ГОУ: рукавний фільтр В-4 від конвеєрів, бункерів завантаження шихти. У Реєстрі ОВД 03.12.2020 опубліковано повідомлення про плановану діяльність «Реконструкція комплексу будівель та споруд (агломашин №1-3) агломераційного цеху №2» |
|  |  |  |  | державний бюджет | -- | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 299 789,48 |  |
|  | 1.19. Проммайданчик №2. Агломераційний цех №1. Будівництво нового корпусу агломерації: - будівництво ГОУ від зон спікання а/м; - будівництво ГОУ від хвостової частини а/м; - упровадження селективної системи рециркуляції газів, що відходять | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2018–2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Ухвалено рішення замість будівництва нового корпусу агломерації виконати будівництво нової фабрики огрудкування. У Реєстрі ОВД 09.12.2020 оприлюднено висновок з оцінки впливу на довкілля щодо допустимості впровадження планованої діяльності стосовно реалізації проєкту «Нове будівництво фабрики огрудкування на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.21 Виведення з експлуатації коксових батарей: - № 1 - № 2 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. За інформацією підприємства, питання опрацьовується |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.29. Реконструкція електрофільтра сушильного барабана №4 (джерело викиду №9) | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 10500,00 | 15290,80 | Не виконано. Обладнання не експлуатується з 2015 року. У 2020 році здійснена поставка обладнання. Проводяться будівельно-монтажні роботи |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 10500,00 | 15290,8 |  |
|  | 1.31. Перехід на альтернативні види палива, у тому числі використання RDF палива: розробка | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», ПАТ | 2017–2025 2020–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1400,00 | - | У 2020 році між ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» та виконкомом Криворізької міської ради підписано Меморандум про поро- |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  | проєкту використання аль- тернативного палива, уп-ровадження в дію | «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК», Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТІНВЕСТ – КРМЗ» (надалі – ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ») |  | місцевий бюджет | - | - | зуміння та готовність використання RDF палива (кінцевий продукт комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів) у технологічних процесах |
|  |  |  |  | інші джерела | 1400,00 | - |  |
|  | 1.36. Модернізація котельної «Пологовий будинок №1» (джерело №42) із заміною малоефективних пальників та автоматики на 2-х котлах КВГ-4 з упровадженням схем частотного регулювання на 3-х димососах | Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа» (надалі ̶ КПТМ «Криворіжтепломережа») | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 800,00 | 712,50 | Виконано. Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,014 тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 800,00 | 645,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 67,50 |  |
|  | 1.40. Проведення технічного аудиту ГОУ | ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» | 2016 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 400,00 | 375,00 | Проведено технічний аудит чотирьох ГОУ. Фактично на підприємстві експлуатується 35 ГОУ |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 400,00 | 375,00 |  |
|  | 1.41.Заміна рукавних фільтрів ФРКД-1100 на газо-очисному обладнанні електродугових печей сталефасоноливарного цеху | ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» | 2019–2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1667,00 | 1661,00 | Виконано. Зниження обсягів викидів забруднюючих речовин на 5 тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1667,00 | 1661,00 |  |
|  | 1.42. Щорічне виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів | ПрАТ «ПІВНГЗК», «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - «ЦГЗК»), Інгулецький гірничо - збагачувальний комбінат» (надалі - «ІНГЗК»), АТ «ПІВДГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Структурний підрозділ приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча гірничо – збагачу-вальний комплекс «Укрмеханобр» (надалі - ПрАТ «УКРМЕХАНОБР»), Товариство з обмеженою відповідальніс-тю «Рудомайн» (надалі – ТОВ «Рудомайн») | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 28 346,38 | 33 317,98 | При проведенні масових вибухів підприємства використовують внутрішню й зовнішню гідрозабійку, застосовують виключно безтротилові вибухові речовини. Крім того, ТОВ «Рудомайн» та ПрАТ «ПІВНГЗК» з жовтня 2020 року та на постійній основі застосовується реагент на гуматовій основі, ПрАТ «ІНГЗК» здійснювалась обробка поверхні блоків розчином бішофіта та іншими розчинами. Запобігання надходженню у атмосферне повітря 10,5 тис. тонн забруднюючих речовин |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 28 346,38 | 33 317,98 |  |
|  | 1.43. Здійснення технології картового намиву, що забезпечить можливість періодичних попусків пульпи в карти для їх зволоження та підтримку рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів. Покриття карт хвостосховища, що не використовуватимуться 2 роки й більше, скельними породами або застосування зв’язуючих речовин на площі 12 га щорічно | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ІНГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК» ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2016–2025 2020–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 49 507,63 | 81 823,57 | ПрАТ «ІНГЗК» здійснено закріплення карт хвостосховища на площах: - 1221,69 тис. м2 намив карт; - 532,419 тис. м2 гірничо-технічна рекультивація. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконано закріплення поверхні хвостсховищ з викорис танням зв’язуючої речовини розчином бішофіта: - 14 га «Миролюбівка»; - 14 га «Четверта карта». АТ «ПІВДГЗК» забезпечувався замив сухих пляжів хвостосховищ на площі: - 42,19 га «Об’єднане»; - 28,3 га «Войково». ПрАТ «ПІВНГЗК» для запобігання пилінню на хвостосховищі виконані роботи із закріплення на площі: - 2 га зв'язуючою речовиною «Кампелан»; - 16,12 га екофіксатором «PG-100 (DP)»; - 36,88 га скельними породами. Запобігання надходженню в атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин в обсязі 321,997 тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 49 507,63 | 81 823,57 |  |
|  | 1.44. Комплекс заходів з пилопригнічення відвалів, складів продукції, проммайданчиків, у тому числі з використанням зв’язуючих речовин | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», «УКРМЕХАНОБР», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Кривбасзалізрудком» (надалі- «КЗРК»), ТОВ «Рудомайн», АТ «ПІВДГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 64 738,68 | 98 068,40 | Запобігання надходженню викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря в обсязі 423,33 тонн, у тому числі: ПрАТ «ЦГЗК» - 103,00 тонн; ПрАТ «ПІВНГЗК» -51,37 тонн; ПАТ «КЗРК» - 1,50 тонн; АТ «ПІВДГЗК» - 216,66 тонн; АТ «ІНГЗК» - 50,00 тонн; ТОВ «Рудомайн» - 0,80 тонн; ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» -1,00 тонна ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розрахунок ефективності природоохоронних заходів не надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 64 738,68 | 98 068,40 |  |
|  | 1.45. Комплекс заходів з пилопригнічення автошляхів, вулиць житлових масивів у зоні впливу виробничої діяльності та що межують із санітарно-захисними зонами під-приємств, у тому числі з використанням зв’язую-чих речовин та проведенням їх механічного прибирання | ПРАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», «Криворізький суріковий завод», «УКРМЕХАНОБР», «КЗРК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ», «Рудомайн», АТ «ПІВДГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 24 494,30 | 31 834,71 | Полив 73 вулиць житлових масивів: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 20; «КЗРК» - 15; ПрАТ «СУХА БАЛКА» - 4; «ІНГЗК» - 4; «ЦГЗК» - 5; «ПІВНГЗК» - 5; «Кривий Ріг Цемент» - 2, АТ «ПІВДГЗК» - 13, ТОВ «Рудомайн» - 3, «МЕТІНВЕСТ–КРМЗ» - 2 (із серпня 2020 року) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 24 494,30 | 31 834,71 |  |
|  | 1.46. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження нових технологій з пилопригнічення відвалів, хвостосховищ, у тому числі «зелених технологій» зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря Застосування «зелених технологій» на поверхнях хвостосховища та відвалів, що пилять, на площі 6 га щорічно | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг», «КЗРК», «УКРМЕХАНОБР», АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «Рудомайн» ПРАТ «ПІВНГЗК» | 2020–2025 2020–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 7 896,34 | 8 301,16 | Для запобігання пилінню хвостосховищ: ПрАТ «ЦГЗК»: - 112 га висаджено жито (з них на 2 га використано осади стічних вод КП «Кривбасводоканал»); - 0,4 га застосовано технологію пилопригнічення GRT Envitro Binder на базі полімерів; - 2,7 га (карта №8) виконано роботи з нанесення кварциту та землювання. АТ «ПІВДГЗК»: - 7 га проведена обробка поверхонь сухих ділянок балки Грушеватої методом нанесення реагенту – екофіксатору «PG-100 (DP)», а також мульчуючого компоненту із сумішшю насіння рослин; - 2,88 га «Войково» закріплено з нанесенням мулових осадів станції аерації КП «Кривбасводоканал». ПрРАТ «ІНГЗК»: - 6,5 га застосована трьохрівнева система фіксації сухих карт (гідропосів); - 4,9 га проведено висадку жита; - 4 га оброблено реагентом «Кemelan DS15»; - 5 км відкосів західного борту озеленено з використанням мулу ПрАТ «Надєжда Л» та насіння рапсу; - на відвалах №1, №3 висаджено 4500 саджанців акації, ясеня, шовковиці, сосни, на 0,68 га території відвалу №1 засіяно 25-30 кг рапсу; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: - розроблена програма випробувань речовини «Пелена», реагентом експериментально оброблено 250 п.м автодороги в районі автовідвалу №4; - на ділянці площею 0,4 га хвостосховища «Миролюбівка» застосовано екофіксатор PG-100 (DP). Не виконували захід: ПРАТ «СУХА БАЛКА», ПАТ «КЗРК», ТОВ «Рудомайн». ПРАТ «ПІВНГЗК» висаджено на хвостосховищі насіння курая іберійського площею: - 0,5 га з використанням 250 тонн сухих осадів стічних вод очисних споруд станції аерації КП «Кривбасводоканал»; - 4,2 га з використанням мінерального добрива; на 1,3 га дамби аварійної ємності №1 висаджено 2 730 саджанців кущів уздовж автодороги Жовті Води - Терни |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 7 896,34 | 8 301,16 |  |
|  | 1.47. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний процес видобутку руди відкритим способом нових технологій проведення масових вибухів зі зменшенням викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «УКРМЕХАНОБР», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «Рудо-майн» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 500,00 | 856,40 | Із залученням Науково-дослід-ного інституту безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Криворізького національного університету (надалі ̶ НДІБПГ КНУ): ПрАТ «ІНГЗК» виконано 2 етапи роботи щодо дослідження методів зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при здійсненні масових вибухів у кар’єрі з використанням торфогідроксидного реагенту; - ПрАТ «ПІВНГЗК», ТОВ «Рудомайн» за результатами проведених дослідно-промислових випробувань ухвалено рішення використовувати реагент на гуматовій основі постійно при здійсненні масових вибухів у кар’єрі. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК», ПРАТ «ЦГЗК» захід не виконувався |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 500,00 | 856,40 |  |
|  | 1.48.Упровадження заходів з екологізації автотранспорту, у т.ч. поновлення міського електротранспорту, установлення нейтралізаторів вихлопних газів на транспортних засобах, використання екологічно чистого пального | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів, промислові підприємства міста | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 7 950,00 | 7 945,20 | Придбано: - 3 автобуси коштом міського бюджету; - 50 низькопольних тролейбусів у межах співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 7 950,00 | 7 945,20 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.48.1. Придбання автобусів, що мають відповідати екологічним показникам Євро-5 | Департамент розвитку інфроструктури міста, управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради | 2016, 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.48.2. Оптимізація автотранспортного парку | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 140 116,06 | 402 433,45 | Промисловими підприємствами придбано – 83 одиниці автотранспорту (спеціалізованого для зрощення ̶ 1, вантажного ̶ 59 , легкового ̶ 20 , автобусів ̶ 3 ) Виведено з експлуатації 189 одиниць автотранспорту |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 140 116,06 | 402 433,45 |  |
|  | 1.48.3. Установлення стаціонарних пунктів габаритно-вагового контролю транспортних засобів на в’їздах у місто | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області, Криворізький відділ поліції Головного управління Національної по-ліції в Дніпропетровській області | 2017, 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У 2020 році при в’їзді в місто на автомобільній дорозі національного значення Н-11 «Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий Ріг)» установлено спеціальний пункту габаритно-вагового контролю |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.49. Заміна електрофільтрів у корпусі подрібнення вапна та бентоніту цеху з виробництва окатишів №2. Зона сушки 1 (джерело викиду №92) | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 15 800,00 | 17 331,12 | Затверджено інвестпроєкт, укладено угоду на виконання робіт з Товариством з обмеженою відповідальністю (надалі - ТОВ) «АЛД Інжиніринг і будівництво». Здійснюється закупівля обладнання та його постачання, ведуться підготовчі роботи, вузлове складання металоконструкцій. Розпочато виконання робіт з техпереоснащення |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 15 800,00 | 17 331,12 |  |
|  | 1.50. Заміна електрофільтрів на випалювальній машині цеху з виробництва окатишів №2. Зона сушки 1 (джерело викиду №97): -електрофільтр №1; -електрофільтр №2 | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 31.12.2021, 30.06.2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 40 000,00 | - | Розроблено проєкт ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ІНЖИНІРИНГ». Роботи ведуться згідно з установленими термінами інвест-проєкту «Заміна газоочисток обпалювальної машини Lurgi-552-A» |
|  |  |  |  | державний бюджет |  | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 40 000,00 | - |  |
|  | 1.51. Заміна електрофільтрів на випалювальній машині цеху з виробництва окатишів №2. Зона підігріву (джерело викиду №99): -електрофільтр №1; -електрофільтр №2 | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 31.12.2020, 30.06.2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 257 018,24 | Виконана заміна електрофільтру №1. На період поетапної заміни електрофільтрів виконано будівництво додаткового електрофільтру для забезпечення граничнодопустимого викиду пилу, затвердженого діючим дозволом на викиди |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 257 018,24 |  |
|  | 1.52. Заміна електрофільтра в корпусі грохочення цеху з виробництва окатишів №2. Зона охолодження (джерело викиду №101) | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 01.04.2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 26 400,00 | 26 327,88 | Виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 26 400,00 | 26 327,88 |  |
|  | 1.53. Заміна електрофільтра в корпусі завантаження окатишів цеху з виробництва окатишів №2. (джерело викиду №103) | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 15 600,00 | 39 184,82 | Здійснюється закупівля обладнання, розпочато виконання робіт з технічного переоснащення ГОУ |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 5600,00 | 39 184,82 |  |
|  | 1.54. Виведення з експлуатації Блумінга 1 (джерела викидів №№ 150269– 150308) | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 31.12.2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Виконано 01.05.2020 року. Наказ Товариства від 24.04.2020 №395 «Про виведення з експлуатації дільниці №1 цеху Блумінг» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.55. Заміна скрубера на джерелі викидів №40 (млиновий тракт №3, дільниця шихтопідготовки ЦПО-1) | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 31.12.2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 12 000,00 | 2 518,52 | Виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 12 000,00 | 2 518,52 |  |
| 2. Охорона та раціональне використання во-дних ресурсів | 2.1. Забезпечення режиму гідрозахисту при експлуатації шахти «Першотравнева» | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Забезпечено відведення 568,14 тис. м3 шахтної води для гідрозахисту шахти |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.6. Збільшення потужності протифільтраційного екрану в процесі експлуатації хвостосховищ «Об'єднане» та «Войково» | АТ «ПІВДГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 499,06 | 535,41 | Зменшено обсяг витоку фільтраційної води на 29,63 тис. м3 за рахунок збільшення потужності намивних шламів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 499,06 | 535,41 |  |
|  | 2.11. Цех шламового господарства рудозбагачувальної фабрики. Використання стічних вод обвідного каналу на пилопридушення сухих пляжів хвостосховищ (у маловодний період року) | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Використано 1998,20 тис. м3 стічних вод з обвідного каналу, у тому числі на пилопридушення – 999,10 тис.м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.12. Цех водопостачання. Реконструкція зворотного циклу водопостачання насосної станції №9 «Прокат-3» | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2016–2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1350,00 | 608,55 | Виконано роботи із заміни 65 м трубопроводу ділянки «брудного» циклу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1350,00 | 608,55 |  |
|  | 2.14. Перехоплення та повернення до системи оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», АТ «ПІВДГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 49 816,91 | 51 980,20 | Перехоплено та повернуто до системи оборотного водопостачання 36,7 млн м³ фільтраційної води від діючих хвостосховищ |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 49 816,91 | 51 980,20 |  |
|  | 2.15. Здійснення науково-технологічних вишукувань та пошук технологічних рішень з метою мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «КЗРК», ПрАТ «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА» | 2017–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 698,72 | У єдиному реєстрі оцінки пливу на довкілля на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 03.12.2020 опубліковано повідомлення про плановану діяльність «Альтернативна схема (режиму) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку накопичувачу та їх скидання у р. Інгулець» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 698,72 |  |
|  | 2.16. Оцінка масштабів забруднення підземних та поверхневих вод унаслідок промислової діяльності гірничо-металургій-них підприємств у Дніпропетровській області | ПрАТ «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», ПАТ «КЗРК», «УКРМЕХА-НОБР», АТ «ПІВДГЗК» | 2016–2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 233,00 | 1 165,05 | АТ «ПІВДГЗК» надано результати науково-дослідних робіт: - «Розрахунок та побудова гідродинамічної моделі геофільтрації та геоміграції підземних вод з урахуванням результатів геофізичних досліджень території, що прилягає до південного виробничого майданчика підприємства»; - «Площадне геолого-геофізичне дослідження території, прилеглої до промислових об’єктів підприємства з оцінкою ступеня впливу на якісний склад води б. Іванівська» (виконавець - Дніпропетровська геофізична експедиція «Дніпрогеофізика»). ПрАТ «ІНГЗК» проведено комплекс спостережень за рівнем та хімічним складом підземних і поверхневих вод, результати надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 233,00 | 1 165,05 |  |
|  | 2.21. Установлення приладів обліку холодного водопостачання в багатоквартирних житлових будинках (4 076 од.) | КП «Кривбасводоканал» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 210,50 | 297,33 | У 2020 році придбано та встановлено 154 прилади обліку холодного водопостачання. Орієнтовний обсяг економії питної води 94,23 тис.м3/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 210,50 | 297,33 |  |
|  | 2.23. Заміна зношених та аварійних ділянок водо- провідної мережі міста, 50 км | КП «Кривбасводоканал» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 10 549,60 | 19 848,14 | У 2020 році виконано заміну 30,561 км ветхих та аварійних ділянок водопровідної мережі. Орієнтовний обсяг економії питної води 50,30 тис.м3/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 9 440,6 | 7 502,5 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 109,00 | 12 345,64 |  |
|  | 2.25. Проведення чистки берегової лінії р. Саксагані (місця скиду зворотних вод) | ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 25,00 | 7,50 | Виконано чистку 800 м берегової лінії р. Саксагані |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 25,00 | 7,50 |  |
|  | 2.26. Проведення чистки пруда відстійника | ТОВ «МЕТІН-ВЕСТ-КРМЗ» | 2019–2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 50,0 | 7,50 | Виконано роботи з очищення 1 секції пруда-відстійника від очерету та трави, що становить ½ всієї площі об’єкта |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 50,0 | 7,50 |  |
|  | 2.27. Комплексні дослідження, розробка проєктних рішень та реалізація заходів з поліпшення екологічного та гідрологічного стану водойм, річок Інгулець, Саксагань і Стара Саксагань у межах міста Кривого Рогу | Виконком Криворізької міської ради, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області | 2016-2025 | Загальний обсяг, ут.ч.: | 1 341,60 | 1 341,60 | У рамках реалізації проєкту «Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центрально - Міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)» подано 860,0 тис.м3. води з Карачунівського водосховища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 1 341,60 | 1 341,60 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.28. Упровадження захо-дів з оздоровлення р. Сак-сагань | Виконком Криворізької міської ради, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніп-ропетровській області | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | До Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Державного агентства водних ресурсів України направлено запити щодо фінансування у 2020,2021 роках з державного та обласного бюджетів проєкту «Поліпшення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Саксагань у межах міста Кривий Ріг Дніпропетровської області – капітальний ремонт» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.29. Розробка й упровадження заходів з оздоровлення русла р. Інгулець та покращення якості води у Карачунівському водосховищі | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ЦГЗК», ПАТ «КЗРК», ПрАТ «СУХА БАЛКА» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 126 961,30 | 132 239,90 | У рамках Регламенту промивання русла та екологічного оздоровлення р. Інгулець у 2020 році каналом Дніпро-Інгулець подано 136 млн м³ дніпровської води, у тому числі за рахунок промислових підприємств 100 млн м³, Державного агентства водних ресурсів України 36 млн м³ |
|  |  |  |  | державний бюджет | 22 240,00 | 22 240,00 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 104 721,30 | 109 999,90 |  |
|  | 2.33. Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (I - IV черги), придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах | КП «Кривбасводоканал», управління капітального будівництва, Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 090,08 | 7 128,56 | Виконано капітальний ремонт каналізаційних споруд Центральної станції аерації, а саме: - первинних відстійників ІІІ черги №1 та №4; - повітропроводів аеротенків ІІІ черги №1, №3 та повітропроводу від повітродувної станції до аеротенків із заміною 2 одиниць запірної арматури. Придбано та встановлено 14 одиниць насосного обладнання для КНС-7, 8, 11, 41, 50, 56, 57, 59, 68, 90, 98, 99, 102, 106 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 090,08 | 7 128,56 |  |
|  | 2.34. Проектування, будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них, у т.ч. у приватному секторі вздовж річок Інгулеця та Саксагані | КП «Кривбасводоканал», управління капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 23 609,25 | 20 291,00 | Для попередження забруднення навколишнього середовища неочищеними стічними водами у 2020 році: - завершено роботи з реконструкції напірної каналізації, що потрапляє під збудовану автодорогу від мкр-ну Сонячного до вул. Спаської; - розроблено проєкт «Нове будівництво господарсько-побутової самопливної каналізаційної мережі та каналізаційної насосної станції з напірним колектором по вул. Одеська, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.», отримано експертний звіт; - проведено роботи з будівництва ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр-ну Сонячного, прокладено 167,6 м трубопроводу, улаштовано 5 поліетиленових колодязів та 1 залізобетонний; - здійснено реконструкцію ділянки самопливного каналізаційного колектора довжиною 1,5 км від водобійного колодязя КНС-9 по вул. Прорізній до вул. Лавроненка |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 23 609,25 | 20 291,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.35 Заміна мереж системи водовідведення надлишку шахтних вод на договірних умовах з ПРАТ «СУХА БАЛКА», «ЦГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «КЗРК» | КП «Кривбасво-доканал», Державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 3 629,96 | Виконано заміну 538,7 м трубопроводу мережі шахтних вод на ділянках: - від насосної станції Руднична до Кіровської підстанції по вул. Дніпропетровське шосе - 308,91 п. м; - від насосної станції Шахтарська до КП-2 (І і ІІ нитка) по вул. Дніпропетровське шосе та Нікопольське шосе - 212,00 п. м; - від насосної станції №8 до насосної станції Шахтарська по вул. Університетській - 17,82 п. м |
|  |  |  |  | державний бюджет |  | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 3 629,96 |  |
| 3. По-воджен-ня з від-ходами та раціональне використання земель | 3.1. Використання роз-кривних порід для виробництва щебеню | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», АТ «ПІВДГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 16 173,43 | 42 374,11 | Зменшення обсягів розміщення відходів на 2 233,4 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 16 173,43 | 42 374,11 |  |
|  | 3.2. Використання роз-кривних порід для будівництва технологічних ав-томобільних та залізничних шляхів у кар’єрах відповідно до будівельних норм | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Використано 4 552,8 тис. тонн розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.3. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №2 розкривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПрАТ «ЦГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 10 485,72 | 9 020,22 | Для засипки кар’єру використано 17,03 млн тонн розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 10 485,72 | 9 020,22 |  |
|  | 3.8. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №1 розкривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг» | 2016–2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 17 448,00 | 20 049,20 | Для засипки відпрацьованої ємності кар’єру №1 використано 5 589,2 тис. тонн розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 17 448,00 | 20 049,20 |  |
|  | 3.11. Реконструкція полігону для захоронення промислових та будівельних відходів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг» | 2017,2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 400,00 | 993,90 | У 2019 році виконано будівництво 2–4 черг полігону. Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта отримано 17.03.2020 №IV163200830493 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 400,00 | 993,90 |  |
|  | 3.12. Забезпечення утилізації шламів аглодоменного й сталеплавильного виробництв у обсязі до 80% від щорічного утворення | ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг» | 2016–2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У агломераційному виробництві використано 283,4 тис. тонн (47,5 %) шламів аглодоменного та сталеплавильного виробництва |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.13. Мартенівський цех. Виведення з експлуатації ДСПА-6 | ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг» | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Виконано 11.03.2020 року. Наказ Товариства від 30.01.2020 №105 «Про виведення з експлуатації ДСПА № 6 мартенівського цеху» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.14. Розміщення розкривних порід у місцях видалення відходів гірничо-збагачувального комплексу не більше 1 млн тонн/рік, за рахунок їх використання при виконанні робіт: - рекультивація відпрацьованого кар’єру №1 – 2,5 млн тонн/рік; - будівельні – 3,0 млн тонн/рік; - виробництво щебеню – 250,0 тис. тонн/рік | ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг» | 2016–2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У 2020 року розміщено 0,9 тис. тонн розкривних порід. Розкривні породи використано для: - рекультивації кар'єру №1 – 5,6 млн тонн; - будівельних робіт – 3,5 млн тонн; - виробництва щебеню – 0,078 млн тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.16. Проведення гірничотехнічної рекультивації шахти «Тернівська» | ПАТ «КЗРК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 40 565,72 | 33 375,26 | Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 110,45 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 40 565,72 | 33 375,26 |  |
|  | 3.17. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти «Гвардійська» | ПАТ «КЗРК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 33 305,59 | 40 972,90 | Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 133,04 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 33 305,59 | 40 972,90 |  |
|  | 3.18. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти «Родіна» | ПАТ «КЗРК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 14 615,38 | 20 463,14 | Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 67,54 тис.тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 14 615,38 | 20 463,14 |  |
|  | 3.20. Проведення біологічної рекультивації на засипаних кар’єрах та зонах обвалення шахти «Тернівська» | ПАТ «КЗРК» | 2019–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 50,00 | 73,20 | У 2020 році ПАТ «КЗРК» згідно з укладеним договором з Криворізьким ботанічним садом Національної академії наук України виконано біологічну рекультивацію порушених земель на площі 0,6 га. Висаджено 1 500 саджанців |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 50,00 | 73,20 |  |
|  | 3.22. Проведення біологічної рекультивації на засипаних кар’єрах та зонах обвалення шахти «Родіна» | ПАТ «КЗРК» | 2019–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 160,00 | 261,80 | У 2020 році ПАТ «КЗРК» згідно з укладеним договором з Криворізьким ботанічним садом Національної академії наук України виконано біологічну рекультивацію порушених земель на площі 1,9 га, висаджено 4 750 саджанців |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 160,00 | 261,80 |  |
|  | 3.23. Проведення гірничотехнічної рекультивації зон зрушення шахт «Ювілейна» та «ім. Фрунзе» | ПрАТ «СУХА БАЛКА» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 900,00 | 7 851,61 | Засипка зон зрушення шахт пустими породами в обсязі 769,566 тис.т |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 900,00 | 7 851,61 |  |
|  | 3.24. Проведення гірничотехнічної рекультивації гірничого відводу с. Куйбишевого (10 га) | ПрАТ «СУХА БАЛКА» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 120,00 | 1 205,89 | Виконано роботи з рекультивації на площі 3 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 120,00 | 1 205,89 |  |
|  | 3.25. Рекультивація земель колишнього свиновигодовувального комплексу у с. Верабовому (5 га) | ПрАТ «СУХА БАЛКА» | 2016–2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 150,00 | - | Не виконано. План підприємства на 2020 рік – 2,3 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 150,00 | - |  |
|  | 3.28. Використання кінцевого продукту переробки твердих побутових відходів (технічного компосту, біологічного гумусу) та осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу для проведення рекультивації земель та заходів з пилопридушення | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «Кривий Ріг Цемент», «СУХА БАЛКА», «УКРМЕХАНОБР», АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ», «Рудомайн», «Шиманівське Стіл», Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» (надалі – ТОВ «Ексопецтранс») | 2018–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 290,54 | Використано 1326,4 тонн осадів стічних вод КП «Кривбасводоканал» для пилопридушення (упровадження «зелених технологій») на хвостосховищах, з них: АТ «ПІВДГЗК» - 1 070,9 тонн; ПрАТ «ЦГЗК» - 5,5 тонн; ПрАТ «ПІВНГЗК» - 250,0 тонн ПРАТ «ІНГЗК» під час упровадження «зелених технологій» пилопридушення використано 500 тонн мулу ПрАТ «Надєжда Л» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 290,54 |  |
|  | 3.30. Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів - сировини або готової продукції) (розбудова системи роздільного збору відходів) | ТОВ «Екоспецтранс», виконком Криворізької міської ради | 2017, 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Рішеннями міської ради від 29.07.2020 №4874 затверджено угоду щодо фінансування проєкту «Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Ро- гу Дніпропетровської області», 23.12.2020 №97 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у Металургійному районі та зміну їх цільового призначення |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.31. Придбання обладнання, спецтехніки для збирання, транспортування та складування побутових відходів | Виконком Криворізької міської ради, ТОВ «Екоспецтранс» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 5 213,60 | 7 025,80 | Придбано 230 контейнерів для збору твердих побутових відходів об’ємом 1,1 м3 для медичних закладів і для закладів освіти, Для роздільного збору скла, металу, пластику та паперу придбано 220 блоків, що встановлені в 178 закладах освіти міста. ТОВ «Екоспецтранс» придбано 344 контейнери для збирання побутових відходів, з них об’ємом 1,1м3 – 280, об’ємом 6 м3 – 64 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2 713,60 | 2 594,80 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 500,00 | 4 431,00 |  |
|  | 3.33. Вишукування шляхів (методів) щодо можливості комплексного промислового перероблення, повторного використання та утилізації промислових відходів | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «Кривий Ріг Цемент», «УКРМЕХАНОБР», ПАТ «КЗРК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ», «Рудомайн», АТ «ПІВДГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 400,00 | - | ПрАТ «ІНГЗК» отримано висновок з оцінки впливу на довкілля від 06.04.2020 №7-03/12-20199234553/1 планованої діяльності «Реконструкція відвалу розкривних порід. Розробка відокремленої частини відвалу розкривних порід, складених, переважно, тальковими сланцями Інгулецького родовища залізистих кварцитів» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 400,00 | - |  |
| 4. Раціональ- не викорис-тання надр | 4.1. Проведення експлуатації, розвідки та геофі-зичного опробування з метою уточнення контурів рудних покладів, якості видобутої руди | АТ «ПІВДГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 465,00 | 464,90 | Державним підприємством «УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ» проведено геофізичне випробування для поточного та оперативного планування видобутку руди, укорочення засмічення надр |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 465,00 | 464,9 |  |
|  | 4.2. Спостереження за стійкістю бортів кар’єрів, уступів відвалів, а також за станом верхової та низової гребель обвідного каналу | АТ «ПІВДГЗК» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 428,14 | 761,51 | Державним підприємством «Укррудпром» асоціації «Укррудпром» (надалі ̶ ДП «Укррудпром») проведено інструментальні спостереження за станом Правобережного та Лівобережного відвалів, стійкістю північно-західного борту кар’єру та низової і верхової відсічних гребель, маркшейдерський контроль геометричного зв’язку обладнання підйомних установок та визначення геометричних парметрів провідників похилих стволів управління дробарно-транспортного комплексу, створення планово-висот-ного обгрунтування на проммайданичику комбінату. Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 428,14 | 761,51 |  |
|  | 4.5. Виконання вимог щодо охорони надр відповідно до Кодексу про надра, а саме: забезпечення повного комплексного геологічного вивчення надр з урахуванням усіх наявних корисних компонентів; раціональне вилучення, використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів | Підприємства, суб’єкти господарювання, що здійснюють видобування корисних копалин | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 185,24 | 149,41 | АТ «ПІВДГЗК» - фактичні показники втрат руди складають 1,02%, засмічення 1,9% при нормативних не більше 2%; ПрАТ «ПІВНГЗК» - втрати корисних копалин при видобутку руди складають 2,31% при плановому показнику 4%; ПрАТ «ЦГЗК» - показники засмічення корисних копалин по кар’єру №1 складають 3,96% при планованих показниках 4,75%; ПАТ «КЗРК» – фактичні показники втрат руди - 16,87%, засмічення корисних копалин 13,08%; ПрАТ «ІНГЗК» – фактичні показники втрат руди 1,1%, засмічення корисних копалин 2,8%; ПрАТ «СУХА БАЛКА» фактичні показники втрат корисних копалин становлять 13,5%, засмічення – 11%; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - інформацію не надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 185,24 | 149,41 |  |
| 5. Розбудова та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища | 5.1. Розбудова та впровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», «УКРМЕХАНОБР», ПАТ «КЗРК», АТ «ПІВДГЗК». ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ», «Рудомайн» | 2016–2017 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1210,60 | 3 398,22 | Підприємствами виконувалося технічне обслуговування, модернізація автоматичних постів спостереження за станом атмосферного повітря та метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки. ПРАТ «ЦГЗК» з 24.02.2021 розпочато висвітлення даних постів автоматичного моніторингу за якістю повітря на міському модулі «Екомоніторинг» на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр». ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ», ПрАТ «ПІВНГЗК», «ІНГЗК» висвітлення даних постів автоматичного моніторингу за якістю повітря не забезпечено |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1210,60 | 3 398,22 |  |
|  | 5.2.2. Дослідження визначення впливу на стан атмосферного повітря та здоров’я населення використання Лігносульфоната у виробничому процесі | ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 400,00 | 100,00 | Захід не виконано. Запланований до виконання у 2021 році. |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 400,00 | 100,00 |  |
|  | 5.4. Проведення інструментально-лабораторного контролю за показниками викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств (у т.ч. при проведенні масових вибухів у кар’єрах) | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ІНГЗК», «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», «Криворізький суріковий завод», «УКРМЕХАНОБР», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «КЗРК», АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «Рудомайн» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 227,23 | 2 746,71 | Згідно з угодами інструментальний контроль викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно - захисних зон (у тому числі при проведенні масових вибухів у кар’єрах) здійснювався: - Товариством з обмеженою відповідальністю НТЦ «Екотрейд» для АТ «ПІВДГЗК», ПрАТ «ЦГЗК», ТОВ «Рудомайн»; - НДІБПГ КНУ для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ІНГЗК», «ПІВНГЗК», ПрАТ «Цемент Кривий Ріг Цемент»; - ВСП Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» для ПАТ «КЗРК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ», «Рудомайн», ПрАТ «СУХА БАЛКА», «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», АТ «Криворізька теплоцентраль», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»; - ПП «Техналадка» для ПрАТ «Криворізький суріковий завод». Відомчими лабораторіями ПрАТ «ПІВНГЗК», «ІНГЗК» проведено заміри на межі санітарно-захисних зон |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 227,23 | 2 746,71 |  |
|  | 5.5. Створення та впровадження локальної системи моніторингу для контролю викидів забруднюючих речовин від основних джерел викидів: - випалювальна обертова піч; - джерело викиду № 101: - джерела викидів № 92,99,103; - джерело викидів № 97 | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ПрАТ«ПІВНГЗК» | 2016, 2020, 2021, 2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 412,66 | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» захід виконано. ПрАТ «ПІВНГЗК» виконано на джерелі викиду № 101. Установлено датчик концерн-трації пилу D-R-290 EKK-1-19-7.5-2-(3.84+4.48)-12-D-L |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 412,66 |  |
|  | 5.7. Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, довкілля в районі місць видалення відходів, якості питної води в централізованій мережі водопостачання, за станом стічних вод, ліквідація несанкціонованих скидів у поверхневі водні об'єкти | Промислові під-приємства (учасники програми), виконкоми район-них у місті рад, виконком Криворізької міської ра-ди, ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень» Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 979,60 | 2 854,67 | Виконувався моніторинг згідно з угодами: - ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» для ПАТ «КЗРК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ – КРМЗ», ПрАТ «ЦГЗК», «ПІВНГЗК»; - ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» та «ЦРЕМ» для ПАТ «КЗРК»; - ТОВ «Вентеко» для ПрАТ «Кри-вий Ріг Цемент»; - Казенним підприємством «Південукргеологія» (надалі – КП «Південукргеологія») для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Контроль за якісними та кількісними показниками поверхневих і стічних вод проводився лабораторіями підприємств ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», «КЗРК», АТ «ПІВДГЗК», ПрАТ «ІНГЗК», «ПІВНГЗК» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 979,6 | 2 854,67 |  |
|  | 5.8. Проведення гідрогеологічного моніторингу в районі видобутку корисних копалин, інвентаризації системи моніторингу стану підземних вод промислових підприємств Кривбасу | Промислові підприємства (учасники програми) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 972,27 | 3 711,84 | Виконувався моніторинг згідно з угодами з: - Державним підприємством «Укрчерметгеологія» для ПрАТ «ІНГЗК», «ПІВНГЗК»; - ВСП «Криворізьким міським відділом лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» для ПАТ «КЗРК»; - КП «Південукргеологія» для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Гідрогеологічний моніторинг проводився лабораторіями підприємств АТ «ПІВДГЗК», ПрАТ «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 972,27 | 3 711,84 |  |
|  | 5.10. Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу (придбання, ремонт, технічне обслуговування, повірка приладів постів автоматичного спостереження) | Виконком Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради (надалі – КП «Інститут розвитку міста» КМР) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2250,00 | 369,70 | Забезпечено функціонування 5 міських постів автоматичного спостереження, у тому числі виконано роботи з технічного обслуговування, держповірки |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2250,00 | 369,70 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.11. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста | Виконком Криворізької міської ради, КП «Інститут розвитку міста» КМР | 2018–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 194,94 | 192,50 | Здійснювався моніторинг якості атмосферного повітря, поверхневих вод та ґрунтів. Відібрано проб: 471 атмосферного повітря, 725 якості води річок Інгульця та Саксагані, 10 ґрунту. Дослідження якості повітря та водних об’єктів виконувалися ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України», ґрунту - КП «Південукргеологія». Мобільною станцією екологічного контролю КП «Центр екологічного моніторингу» Дніпропетровської обласної ради» здійснювався моніторинг атмосферного повітря у 2 точках міста та експрес-аналіз якості води річки Саксагані в 4 точках |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 194,94 | 192,50 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.12. Формування на сайтах підприємств інформаційної екологічної бази про фактичні показники впливу виробничої діяльності на довкілля, електронних копій дозвільних документів (дозволи на природокористування [надра, атмосферне повітря, водне середовище, поводження з відходами]), охоронних зобов'язань щодо утримання об'єктів природно-запо-відного фонду, електронних копій екологічних проєктів з висновками експертиз. Підтримка інформації в актуальному стані | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У 2020 році доповнено сайти: - АТ «ПІВДГЗК», ПАТ «КЗРК» графіком поливу вулиць; - ТОВ «Рудомайн» - моніторинговими дослідженнями атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (надалі – СЗЗ), у тому числі під час вибухових робіт, вимірами шуму, графіком поливу вулиць житлового масиву та технологічних доріг, висновком з оцінки впливу на довкілля, щокварталу оновлюються результати післяпроєктного моніторингу; - ПРАТ «Суха Балка» - результатами проведених випробувань повітря на межі СЗЗ; - КП «Кривбасводоканал» - дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (виробничі майданчики №№17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), дозволом на спеціальне водокористування від 13.01.2020 №4/ДП/49д-20; - АТ «Криворізька теплоцентраль» - результатами вимірів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, протоколами дослідження повітря населених місць. Потребують доопрацювання сайти ПрАТ «ІНГЗК», «ЦГЗК», «Кривий Ріг Цемент», «ПІВНГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у частині оновлення та висвітлення в повному обсязі дозволів на спеціальне водокористування та на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Відсутні сайти ТОВ «МЕТІНВЕСТ – КРМЗ», «Екоспецтранс», ПАТ «Криворізький суріковий завод» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.16. Розробка проєктних рішень щодо захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й об'єкти | Виконком Криворізької міської ра-ди, підприємства, установи та організації | 2016–2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 100,00 | 200,00 | ПрАТ «ІНГЗК» виконано науково-дослідну роботу «Розробка проєктних рішень щодо захисту від підтоплення і затоплення, що направлені на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й об’єкти», звіт надано. ПрАТ «ПІВНГЗК» виконано другий етап роботи «Розробка проектних рішень щодо захисту від підтоплення та затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території та об’єкти підприємства», звіт не надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 100,00 | 200,00 |  |
|  | 5.17. Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру в рамках реалізації відповідної програми: - виявлення тектонічних розломів, підземних порожнин, карстових утворень, зсувних ділянок, підземних водних потоків і зон підтоплення (космічні, аеро - і фотозйомки території; геофізичні дослідження); - дослідження природних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (тектонічні розломи), класифікація та районування промислових і селітебних територій за факторами сейсмічної безпеки; - дослідження техногенних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (під-земні порожнини, карстові утворення, зсувонебезпечні ділянки, підземні водні потоки, підтоплення), стану масивів порід у межах полів діючих та закритих шахт, кар'єрів; - розроблення наукових рекомендацій щодо подальшого використання надр, запобігання посиленню техногенних негативних процесів, а також визначення шляхів реагування на можливі катастрофи техногенного та природного характеру | Виконком Криворізької міської ради, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органи виконавчої влади та місцевого само-врядування; під-приємства, установи та організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 849,27 | 1 732,24 | Згідно з укладеним договором з АТ «ПІВДГЗК» виконано 4 етапи науково-дослідної роботи з геодинамічного та гідрогеологічного стану кар’єру. Звіт про виконання роботи буде надано у 2021 році після отримання остаточних результатів та висновків |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 849,27 | 1 732,24 |  |
|  | 5.18. Розробка та впровадження спеціалізованої системи безперервного дистанційного моніторингу геомеханічного стану масивів порід гірничих відводів діючих та закритих підприємств Кривбасу: науково-дослідні, проєктні та монтажні роботи зі створення геоінформаційної системи та її впровадження | Криворізьке гірничо-промислове уп-равління головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, департамент екології та природних ресурсів Дніпрпетровської обласної державної адміністрації, виконком Криворізької міської ради, ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», ПАТ «КЗРК», «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 700,00 | 4 505,08 | ПРАТ «ЦГЗК» згідно з укладеними договорами зі спеціалізованими організаціями виконано роботи: - «Отримання висновків про можливість безпечного ведення гірничих робіт в зонах можливого воронкоутворення на Глеюватському кар’єрі та шахті Орджонікідзе»; - «Дослідження процесу зсуву земної поверхні в зоні впливу гірничих робіт шахти ім. Орджонікідзе ПРАТ «ЦГЗК»; - «Маркшейдерсько-геодезичні спостереження на хвостосховищі»; - «Маркшейдерсько-геодезичні роботи із забезпечення безпечної експлуатації гірничо-технічних об’єктів ПРАТ «ЦГЗК» (ІІІ етап). Звіти надано. НДІБПГ КНУ для ПАТ «КЗРК» розпочато виконання робіт щодо дослідження сейсмічної активності масиву гірських порід ш. «Родіна» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 700,00 | 4 505,08 |  |
| 6. Охорона, збереження об’єк-тів природно-заповідного фонду, озеленення | 6.1. Утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду міста | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП «Криворізьке лісове господарство», під-приємства (учасники програми), на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 206,00 | 428,31 | У рамках охоронних зобов’язань здійснено утримання та збереження об’єктів природно - заповідного фонду: АТ «ПІВДГЗК» – геологічних пам’яток природи місцевого значення «Виходи аркозових пісковиків», «Скелеватські виходи», «Пісковикова скеля» (регулярні спостереження з метою запобігання руйнуванню природного стану об’єктів, їх прибирання від побутових відходів); ПрАТ «ІНГЗК» – ландшафтного заказника місцевого значення «Візирка» (щотижневе прибирання території навколо озер кар’єрів «Північний», «Південий», «Центральний», відновлювальні роботи на бетонних конструкціях оглядового майданчика); ПАТ «КЗРК» – геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Виходи амфіболітів» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 206,00 | 428,31 |  |
|  | 6.2. Розробка проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-запо-відного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетров-ської обласної державної адмі-ністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відно-син виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП «Криворізьке лісове господарство»; під-приємства, на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 891,19 | 341,19 | Коштом спеціального фонду обласного бюджету встановлено межі для об’єкта природно-заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Дендрологічний парк» площею 27,0 га. Розробку проєкту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду ландшафтного заказника місцевого значення «Балка Північна Червона» не виконано. Чотири рази оголошувалася процедура закупівлі. Ураховуючи, що учасниками не були виконані умови тендерної документації, торги не відбулися. Виконання заходу заплановано у 2021 році. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконано проєкт землеустрою геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Сланцеві скелі», отримано державну експертизу від 27.12.2019 №492 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 41,19 | 41,19 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 350,00 | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 500,00 | 300,00 |  |
|  | 6.3. Виготовлення та встановлення (поновлення) межових знаків та інформаційних щитів на об’єктах природно-запо-відного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної дер-жавної адміністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП «Криворізьке лісове господарство», підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ПрАТ «ІНГЗК» виготовлено та встановлено 36 інформаційних табличок |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.4. Створення ландшафтних рекреаційних парків на порушених та відпрацьованих землях, у тому числі геологічний парк «Сланцеві скелі» по вул. Севастопільській у Саксаганському районі м. Кривого Рогу | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», підприємства, установи, громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 800,00 | 500,00 | Криворізьким національним університетом для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконано 2 етапи роботи - «Геологічне та ботанічне обстеження території», «Обґрунтування наукової і освітньої цінності парку. Розробка проєкту організації території ландшафтного рекреаційного геологічного парку «Геопарк. Сланцеві скелі» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 800,00 | 500,00 |  |
|  | 6.6. Виконання робіт з благоустрою та озеленення територій із збереженням існуючих зелених насаджень, у т.ч. належне утримання та озеленення санітарно-захисних зон | Промислові підприємства (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 209,85 | 7 558,62 | За інформацією підприємств висаджено: - 3 164 дерева (з них у СЗЗ 2019); - 4 094 кущів (з них у СЗЗ 568); - 0,38 га газонів,4,55 га квітників, 6 600 квітів, з них: - ПрАТ «ПІВНГЗК» - 69 дерев, 2 730 кущів, 2,5 га квітів, 0,05 га газонів; - АТ «ПІВДГЗК» - 1 350 дерев, 483 кущі (з них у СЗЗ 1229 дерев, 408 кущів), 6 600 шт. квітів, газонів 0,22 га; - ПрАТ «ЦГЗК» у СЗЗ висаджено 790 дерев та 110 кущів; - ПАТ «КЗРК» - 40 дерев, 4 га квітників, у СЗЗ - 50 кущів,; - ПрАТ «ІНГЗК» - 694 дерева, 326 кущів; - ПрАТ «СУХА БАЛКА» - 132 дерева, 20 м2 газонів; - ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» - 22 дерева; - ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 25 дерев, 375 кущів, 2,88 га квітів, 1,46 га газонної трави; - КПТМ «Криворіжтепломережа» висаджено 27 дерев, 5 кущів, 100 м2 квітників; - ПАТ «Криворізький суріковий завод» 15 дерев; - ТОВ «МЕТІНВЕСТ–КРМЗ» - 15 кущів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 209,85 | 7 558,62 |  |
|  | 6.6.1. Озеленення санітарно-захисної зони Ганнівського та Першотравневого кар’єрів на загальній площі 10 га | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2020, 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 650,00 | 1 700,00 | Згідно з угодою ТОВ «Еврокурс» проведено озеленення СЗЗ Першотравневого кар’єру на площі 10 га, висаджено 20 050 саджанців |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 650,00 | 1 700,00 |  |
|  | 6.6.2. Озеленення санітарно-захисної зони відповідно до проєкту та матеріалів СЗЗ | ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 100,00 | 150,00 | У 2020 році ТОВ «ЦЕРН» виконано обстеження санітарно-захисної зони із застосуванням сучасних технологій, космічних методів і визначенням зон та відсотка озеленення, за результатами яких підприємству рекомендовано озеленення двох ділянок загальною площею 4,91 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 100,00 | 150,00 |  |
|  | 6.7. Виконання робіт з ліквідації аварійних та сухостійних дерев | Комунальне підприємство «Сансервіс» Криворізької міської ради (надалі– КП «Сансервіс»); промислові під-приємства, управителі житлових будинків та їх прибудинкових територій, суб’-єкти господарювання, органи са-моорганізації на-селення, громадські об’єднання | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 958,11 | 4 762,06 | За інформацією підприємств видалено 237 дерев, з них: - АТ «ПІВДГЗК» - 33 дерева; - ПрАТ «ІНГЗК» - 197 дерев; - ПрАТ «Криворізький суріковий завод» - 3 дерева; - ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» - 4 дерева КП «Сансервіс» видалено - 1660 дерев |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2 958,11 | 2 958,11 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 1 803,95 |  |
|  | 6.8. Проведення інвентаризації зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, промислові підприємства | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1694,99 | 918,50 | Виконано інвентаризацію зелених насаджень територій загального користування площею 49,8 га, у тому числі районних парків «Шахтарський» (Покровський район) на площі 37,6 га та «Інгулецький» на площі 12,2 га Виконано інвентаризацію зелених насаджень на території АТ «ПІВДГЗК» - на площі 406,6 га (третій етап), ПАТ «КЗРК» на площі 42 га. ПрАТ «ПІВНГЗК» виконано 1 етап роботи (обстеження і опис зелених насаджень в структурних підрозділах комбінату) з інвентаризації зелених насаджень на площі 400 га. ПрАТ «ІНГЗК» виконано дослідження СЗЗ підприємства із застосуванням сучасних технологій, космічних методів та визначення відсотку озеленення на площі 250 га, за результатами яких підприємству запропоновано 5 ділянок у межах СЗЗ для висадження деревно-чагарникової рослинності; ПрАТ «ЦГЗК» виконано роботу «Обстеження санітарно-захис-ної зони проммайданчика №2 (Глеюватський кар'єр), проммайданчика №3 (Хвостосховище) із застосуванням сучасних технологій, космічних методів та визначення процента озеленення», за результатами якої підприємству рекомендовано висадження деревно-чагарни-кової рослинності на поверхнях та схилах недіючих відвалів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 494,00 | 154,50 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1200,99 | 764,00 |  |
|  | 6.9. Заходи із забезпечення збереження зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП «Криворізьке лісове господарство», промислові підприємства | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 35 811,333 | 39 202,92 | За інформацією підприємств проведено: - санітарну обрізку 2 270 дерев, 230 кущів; - омолодження 6 004 дерев; - доглядові роботи, у т.ч. розчистку порослі на площі 11,94 га. Коштом загального фонду бюджету Криворізької міської територіальної громади на територіях загального користування проведено догляд за: - трояндами 24 500 од.; - газонами – 14 124,5 га; - деревами (поливання, прополювання, обрізування, омолодження) – 35 730 од; - чагарниками (поливання, прополювання) – 12 500 од.; - живоплотом – 44 560 м |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 34 721,62 | 34 721,62 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 089,71 | 4 841,30 |  |
|  | 6.10. Заходи із озеленення території міста (роботи з озеленення, придбання обладнання та механізмів для проведення заходів з озеленення) | Виконком Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 19 541,31 | 18 520,65 | За рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на територіях загального користування висаджено: - дерев – 825 од.; - кущів – 1 000 од.; - газонів – 2,0 га; - квітників – 8 765м2. Виконано улаштування 400 м2 рулонного газону, проведено догляд за: - квітниками – 29 163 м2; - рокарієм – 420 м2. Знесення самосійних дерев, чагарників (порослі) – 229 500 шт. У дошкільних та загальноосвітніх закладах міста висаджено 6 188 дерев та кущів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 19 541,31 | 18 520,65 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.11. Проведення досліджень та обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання (за згодою) | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 850,60 | 304,17 | Департаментом розвитку інфраструктури міста організовано експериментальну обробку 2000 м2 території балки Калетіна в Саксаганському районі біологічним препаратом «UNIMAG» (ЮНІМАГ). На промислових територіях площею 37,45 га застосовані інноваційні методи боротьби з карантинними рослинами: - ПрАТ «ЦГЗК» – оброблення хімічним засобом «Амбростоп» ділянки площею 1,1622 га; - ПрАТ «СУХА БАЛКА» – оброблення хімічним засобом «Гліфовіт» ділянки площею 26,39 га; - АТ «ПІВДГЗК» – оброблення методом дії розчину з високим осмотичним тиском ділянки площею 5 га; - ПрАТ «ІНГЗК» – оброблення хімічним засобом «Геліос» ділянки площею 3,005 га. - ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» – оброблення негербіцидним засобом ділянки площею -1,9 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 400,00 | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 450,60 | 304,17 |  |
|  | 6.12. Забезпечення проведення робіт щодо локалізації й ліквідації карантинних рослин (покіс, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії, у тому числі інноваційними методами, та інше) | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 33 819,97 | 36 264,94 | Проведено заходи по боротьбі з амброзією: - на територіях міста загального користування площею 3376,96 га, з них коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища - 1434,4 га; - промисловими підприємствами на площі 812,89 га (3,1 % площі земельних відводів під-приємств) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 32 326,87 | 32 326,87 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 493,10 | 3 938,07 |  |
|  | 6.13. Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алер-генами | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 157,57 | Придбано: - АТ «ПІВДГЗК» (мотокоси - 9 шт., кусторізи – 2 шт.); - ПАТ «Криворізький суріковий завод» (мотокоса – 1 шт.).; - ПАТ «КЗРК» (бензокосарки - 2 шт.) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 157,57 |  |
| 7. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 7.1. Організація й здійснення робіт з екологічної освіти, обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів, проведення науково-тех-нічних конференцій і семінарів з природоохоронних питань | Виконком Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 13,50 | 13,50 | Виготовлено 11 дипломів, 5 по-дяк та 11 наборів сувенірної продукції з брендом міста для відзначення переможців і учасників міського конкурсу студентських наукових робіт з питань екології |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 13,50 | 13,50 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.2. Проведення громадської екологічної експертизи територій, об’єктів та проєктів здійснення господарської діяльності | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» для інформування громадськості на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету розміщено 63 інформації про провадження планованої діяльності, що може мати значний вплив на довкілля, з них 27 матеріалів післяпроєктного моніторингу. У рамках взаємодії з громадськими організаціями екологічного напряму – розгляд 5 матеріалів щодо дозвільних документів на викиди |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.3. Підтримка розвитку громадських організацій екологічного спрямування | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Участь громадськості в роботі дорадчих органів виконкому міської ради: - Ради екологічного планування - 1 засідання; - робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у м. Кривому Розі – 3 засідання; - комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря – 2 засідання; - конкурсної комісії з проведення щорічного міського конкурсу студентських наукових робіт з питань екології – 2 засідання. |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.4. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | Виконком Криворізької міської ради | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 25,00 | 25,00 | Виготовлено: - 2 000 листівок екологічної тематики щодо боротьби з амброзією та недопущення спалювання рослинності, які передані до виконкомів районних у місті рад для інформування мешканців міста, розповсюджено під час проведення рейдів; - 160 брошур «Для захисту Криворіжців: виконання заходів міської екологічної програми», що розповсюджені серед бібліотек та закладів освіти міста |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.5. Проведення заходів з екологічної інформатизації суспільства (розміщення соціальної реклами екологічного спрямування) | Підприємства-учасники програми, виконком Криворізької міської ради, наукові організації та установи, громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 34,15 | 38,58 | Підприємствами виготовлено та розміщено на 82 рекламних конструкціях соціальну рекла-му екологічного спрямування: - АТ «ПІВДГЗК» - 3; - ПАТ «КЗРК» - 1; - КП «Кривбасводоканал» - 62; - ПрАТ «СУХА БАЛКА» - 2; - ТОВ «МЕТІНВЕСТ –КРМЗ» - 3; - ТОВ «Рудомайн» - 1; - ПАТ «АрселорМіттал Кри-вий Ріг» - 10 За ініціативи управління екології виконкому Криворізької міської ради на території міста розміщено соціальну рекламу екологічного спрямування («Не пали листя!», «Майбутнє планети – в наших руках!», «Зупини амброзію – рослину-алерген. Вирви рослину з корінням!») на 31 білборді, 25 сіті-лайтах та 20 конвексбордах |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 34,15 | 38,58 |  |
|  | 7.6. Проведення виробничих та переддипломних практик, екскурсій, семінарів для студентів середніх і вищих навчальних закладів, громадських екологічних організацій з метою підвищення екологічної свідомості суспільства | Підприємства-учасники програми, громадські організації | 2016–2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Промисловими підприємствами проведено 78 екскурсії, для 1109 осіб, з них: - АТ «ПІВДГЗК» - 71 екскурсія для 898 осіб; - ПАТ «КЗРК» - 3 екскурсії для 72 осіб; - КП «Кривбасводоканал» - 2 екскурсії для 57 осіб; - ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 2 екскурсії для 82 осіб. Проведено практику для 47 студентів, з них: - ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для 5 студентів Криворізького технічного коледжу Національної металургійної академії України; - ПрАТ «СУХА БАКА» для 18 студентів Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею; - ПрАТ «ІНГЗК» для 24 студентів Криворізького національного університету, Відокремленого структурного підрозділу «Інгулецький фаховий коледж Криворізького національного університету» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| Загальні орієнтовні обсяги фінансування |  |  | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 896 174,52 | 1 942 644,50 |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | 22 240,00 | 22 240,0 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 41,19 | 41,19 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 139 130,36 | 129 602,55 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 896 174,52 | 1 790 760,76 |  |

______________________________