- ЗАТВЕРДЖЕНО

- Рішення виконкому міської ради

- 19.05.2021 №229

- План заходів

з підготовки закладів освіти до нового 2021/2022 навчального року й осінньо-зимового періоду

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечити проведення капітальних і поточних ремонтних робіт у закладах освіти міста в межах бюджетних призначень | Протягом року | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 2 | Провести ретельний аналіз потреби відновлення (покращення) зовнішнього освітлення (установлення прожекторів) на території підпорядкованих закладів освіти | До 01.07.2021 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 3 | Організувати роботу з ремонту та від-новлення запірної, регулюючої, водо-зливної арматури, елеваторних вузлів систем опалення та водопостачання в навчальних закладах міста | До 16.07.2021 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 4 | Забезпечити до початку осінньо-зимового періоду випробування теплових мереж закладів освіти на гідравлічну щільність і міцність відповідно до нормативно-технічної документації | До 19.07.2021 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 5 | Отримати паспорти готовності закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 навчального року | До 30.07.2021 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 6 | Перевірити протипожежне обладнан-ня, наявність планів евакуації; забез-печити навчальні заклади освіти пер-винними засобами пожежогасіння та виконати перезарядку вогнегасників | До 19.08.2021 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 7 | Отримати акти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2021/2022 років | До 30.08.2021 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 8 | Провести інвентаризацію електрич-них опор на території закладів освіти та прилеглій території з метою встановлення їх балансової належності. Визначити стан та потребу в демонтажі чи відновленні електричних опор | До 01.09.2021 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 9 | Забезпечити придбання в достатній кількості протиожеледної суміші та інвентарю для утримання території закладів освіти міста в належному стані | До 15.09.2021 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 10 | Придбати до початку осінньо-зимового періоду якісне тверде паливо для твердопаливних котлів Криворізької гімназії №83 Криворізької міської ради у відповідності до технологічних потреб | До 30.09.2021 | Виконком Тернівської районної у місті ради, керівник Криворізької гімназії №83 Криворізької міської ради |
| 11 | Розробити графіки прийому тепла та забезпечити контроль за надходжен-ням теплоносіїв у заклади освіти | До 15.09.2021 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 12 | Підготувати котельні, що перебу-вають на балансовому обліку відділів освіти виконкомів районних у місті рад, до опалювального сезону 2021/2022 років | До 15.09.2021 | Виконкоми Централь-но-Міської та Тер-нівської районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 13 | Організувати роботу з відновлення дорожніх знаків і розмітки пішохідних переходів у місцях розташування закладів освіти, у межах бюджетних призначень | Протягом року | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад |
| 14 | Провести аналіз доступності закладів освіти особам з особливими освітніми потребами, особам з інвалідністю. За необхідності вжити заходів із забезпечення доступу до закладів освіти осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (обладнання пандусів, туалетних кімнат) | До 01.07.2021 До 01.09.2021 | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 15 | Забезпечити контроль за збереженням у належному стані зелених насаджень, їх відновлення в разі пошкодження | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 16 | Забезпечити обстеження територій закладів освіти та прилеглої території на виявлення відкритих колодязів ін- женерних мереж з обов’язковим повідомленням органів Національної поліції України та відповідальних організацій. Своєчасно надавати заявки на закриття колодязів або відновлення люків відповідно до чинного законодавства | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 17 | Здійснювати контроль за додержан-ням температурного режиму в приміщеннях закладів освіти згідно з санітарними регламентами | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 18 | Проводити повірку приладів обліку енергоносіїв, теплової енергії, холод-ного водопостачання в закладах освіти | Протягом року (за графіком у визначені терміни) | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 19 | Здійснювати контроль за роботою приладів обліку з метою раціона-льного використання енергетичних ресурсів у закладах освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 20 | Забезпечити виконання правил благоустрою на підпорядкованих територіях закладів освіти (з урахуванням зони прибирання – 15 м). Здійснювати контроль за дотриманням графіків вивозу сміття з територій підпорядкованих закладів освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 21 | Забезпечити термінове інформування інспекції з благоустрою виконкому Криворізької міської ради щодо фактів порушення процесу ведення земельних робіт на підпорядкованих територіях закладів освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |
| 22 | Забезпечити контроль за своєчасним відновленням благоустрою після завершення виконання земельних та/або ремонтних робіт відповідно до наданих дозволів на їх проведення на територіях підпорядкованих закладів освіти | Протягом року | Виконкоми районних у місті рад, керівники закладів освіти |

Керуюча справами виконкому					Тетяна Мала