*Додаток*

*до Програми інформатизації та*

*цифровізації на 2022−2024 роки*

*(підпункт 4.3)*

***ПЕРЕЛІК***

***заходів Програми інформатизації та цифровізації на 2022−2024 роки***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Заходи програми*** | ***Строк викона-ння заходу*** | ***Виконавці (співвико-навці)*** | ***Джерела фінансу-вання*** | ***Орієнтований обсяг фінансування, грн*** | | | | ***Очікуваний результат*** |
| ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***Усього*** |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***І. Організаційне та методичне забезпечення Програми*** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведення дета-льного аналізу й виз-начення потреби оновлення, консо-лідації та уніфікації програмних і техніч-них ресурсів (ком-п’ютерної техніки, мережевого облад-нання та оргтехніки) на об'єктах інформа-ційної діяльності ви-конавчих органів міської ради | Щорічно | Управління інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші виконавчі органи міської ради | − | − | − | − | − | Забезпечення інфор-маційно-комунікацій-ної інфраструктури виконавчих органів міської ради через ефективне гнучке ви-користання програм-них і технічних ре-сурсів, їх надійну ро-боту, розгортання но-вих технологій, побу-дову надійної системи безпеки інформацій-них систем |
| 1.2 | Сприяння розвитку цифрових навичок і формуванню потреб у використанні елек- електронних серві-сів та цифових тех-нологій представ-никами Криворізької міської територіаль-ної громади | Щорічно | Управління інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші виконавчі органи міської ради | − | − | − | − | − | Завдяки використан-ню онлайн- та циф-рових технологій пред представники Кри-ворізької міської те-риторіальної громади можуть більш ефек-тивно користуватися міськими електрон-ними сервісами |
| ***II. Оптимізація та розвиток єдиного цифрового простору*** | | | | | | | | | |
|  | Придбання комп’ю-терного обладнання, приладдя, пакетів програмного забезпе-чення, супровід, тех-нічна підтримка, об-слуговування, роз-виток та модифі-кація діючих елек-тронних інформа-ційних онлайн-сис-тем, сайтів, кому-нікаційних сервісів, створення нових то-що. Користування су-часними електрон-ними сервисами, упровадження про-єктів Smart City, IT-ініціатив. Удоскона-лення технологій ух-валення управлінсь-ких рішень через ак-тивне використання інформаційно-кому-нікаційних та цифро-вих технологій тощо | 2022−  2024 роки | Виконавчий комітет Криворізь-  кої міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 18 418 330,0 | 24 324 470,0 | 22 920 845,0 | 65 663 645,0 | Поліпшення матері-ально-технічної бази для забезпечення ви-сокого рівня про-зорості процесу ді-яльності органів місь-кого самоврядування з використанням елек-тронних ресурсів. Створення умов для рівного вільного дос- тупу усіх категорій користувачів до сис-тематизованої, якісної й достовірної бази ін-формаційних ресурсів міста, розширення функціональних мож-ливостей наявних ре-сурсів, забезпечення зворотного зв’язку в режимі онлайн для ви-рішення питань життє-діяльності окремої особи, територіальної громади, міста в цілому та для вико-нання повноважень органами місцевого самоврядування |
| ***ІII. Створення, упровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем, сервісів у закладах, установах і на підприємствах, що перебувають у комунальній власності міста*** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Придбання персо-нальних комп’юте-рів, офісного, те-лекомунікаційного та аудіовізуального об-ладнання, послуг у сфері інформацій-них технологій (кон-сультування, розроб-ка програмного за-безпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтрим-ки), пакетів прог-рамного забезпечен-ня та інформаційних систем і мереж тощо | 2022−  2024 роки | Департамен-ти освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціальної політики, розвитку інфра-структури міста, упра-вління ку-льтури, охо-рони здо-ров’я, з пи-тань над-звичайних ситуацій та цивільного захисту на-селення,  служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради; Комунальні підприємства «Аварійно-рятувальна служба ря-тування на воді», «Кривбас-теплоенерго», «Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмель-ницького» Криворізької міської  ради,  «Центр по-водження з тваринами», Комуналь-ний заклад «Кризовий центр для жінок, постражда-лих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської  ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 14 355 453,0 | 15 026 313,0 | 15 746 680,0 | 45 128 446,0 | Поліпшення матері-ально-технічної бази закладів бюджетної сфери та комуналь-них підприємств, роз-ширення їх інформа-ційного простору, сво-єчасне достовірне вне-сення інформації до загальнодержавних ін-формаційних програм і ресурсів, підтримка в робочому стані пер-сональних комп’ю-терів, офісного, теле-комунікаційного та ау-діовізуального облад-нання, можливість без-перебійного доступу до Інтернет-ресурсу тощо |
| ***Соціальний захист мешканців міста*** | | | | | | | | | |
| 3.2 | Запровадження в м. Кривому Розі багато-функціональної елек-тронної «Картки кри-воріжця» | 2022−  2024 роки | Департа-менти освіти і науки, соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 2 467 860,0 | 1 553 473,0 | 1 632 702,0 | 5 654 035,0 | Забезпечення осіб, яким надано право пільгового проїзду, електронними квит-ками на безоплатній основі у зв’язку із запровадженням авто-матизованої системи обліку оплати проїзду в м. Кривому Розі (придбання програм-ного продукту – Авто-матизована інформа-ційна система видачі соціальних карт, пос-луга з програмування безконтактних карток програмними додат-ками, оренда й хос-тинг серверного об-ладнання та хост-майданчика; обслу-говування і супровід серверного обладна-ння, апаратного ком-плексу Anti-DDOS-2, виділення блоку IP-адреси, підтримка DNS-імені на хост-майданчику, виготов-лення і підтримка SSL-сертифікату за 12 місяців) |
| ***Екополітика та охорона довкілля*** | | | | | | | | | |
| 3.3 | Інформатизація у сфері захисту нав-колишнього при-родного середовища | 2022−  2024 роки | Управління екології, Комунальне  підприєм-ство «Інсти-тут розвитку міста Кри-вого Рогу» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 870 000,0 | 940 000,0 | 1 020 000,0 | 2 830 000,0 | Реалізація заходу «Модернізація ста-ціонарних постів для автоматичного спос-тереження та обробки показників якості ат-мосферного повітря», що сприятиме належ-ному функціонува-нню місцевої екологіч-ної автоматизованої інформаційно-аналі-тичної системи та висвітленню інфор-мації на офіційному вебпорталі міста Кри-вого Рогу «Криво-різький ресурсний центр» |
| ***Транспорт та міська мобільність*** | | | | | | | | | |
| 3.4 | Придбання, послуги програмного продук-ту, зв'язку та інтер-нету, оплата послуг сторонніх фахівців програмування/запи-  су комп’ютерної  програми, ліцензії на право використання комп’ютерної прог-рами на тран-спортний термінал (валідатор), підтрим-ки працездатності Автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП) програмних продуктів з можли-вістю інтеграції з системою АСООП | 2022−  2024 роки | Управління транспорту та телеко-мунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприєм-ство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 17 518 300,0 | 18 296 590,0 | 19 090 920,00 | 54 905 810,0 | Послуги з користу-вання програмним за-безпеченням (оплата послуг з використан-ня комп'ютерних прог-рам «UA-Бюджет» та «М.E.DOС» і оплата за інформаційно-кон-сультативні послуги з супроводження прог-рам «UA-Бюджет» та «М.E.DOС»), з під-тримки працездатності АСООП (технічне об-слуговування та суп-ровід серверного обл-аднання, виділення блоку IP-адрес, під-тримка DNS-імені, оренда та хостінг серверного обладнан-ня), з програмування транспортних терміна-лів (валідаторів). Ця послуга дозволяє за-програмувати термі-нали та автоматизу-вати процес обліку оплати послуг паса-жирських перевезень у громадському тран-спорті.  Придбання ліцензії на право використання комп’ютерної прог-рами «Транспортний термінал (валідатор)». Система дозволяє автоматизувати про-цес обліку оплати послуг пасажирських перевезень у громад-ському транспорті.  Послуги провайдера (оплата послуг фік-сованого телефон-ного зв'язку та Інтернет-мережі) (5 кімнат), у якому розташовані офіси Комунального підпри-ємства «Центр елек-тронних платежів» Криворізької міської ради, та в приміщен-нях у різних районах міста. Оплата послуг з підтримки, супроводу та обслуговування на-явних і запланованих до придбання прог-рамних продуктів для забезпечення стабіль-ності робочого проце-су АСООП. Оплата юридичних, техніч-них послуг, оплата послуг з навчання та перевірки знань, щодо професійної підго-товки спеціалістів, лікарської практики та супутніх послуги (послуги з прове-дення щозмінного передрейсового огля-ду водіїв). Програмні продукти з можли-вістю інтеграції із системою АСООП (для створення додат-кових електронних сервісів для меш-канців м. Кривого Ро-гу). Придбання про-грамних продуктів з можливістю інтег-рації із системою АСООП |
| ***Земельні відносини*** | | | | | | | | | |
| 3.5 | Розробка топогра-фо-геодезичних і аеро-фотознімальних ро-біт та виготовлення топографічних пла-нів М1:2000 у цифро-вому й графічному вигляді м. Кривого Рогу, електронної містобудівної кадас-трової системи м. Кривий Ріг, ство-рення містобудів-ного кадастру. Пос-луги щодо супро-водження та техніч-ної підтримки ком-п’ютерної програми «Автоматизована система муніципаль-ної бази даних». Розроблення техніч-ної документації що-до інвентаризації зе-мель Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетров-ської області | 2022−  2024 роки | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 8 243 979,0 | 3 866 391,0 | 4 892 896,0 | 17 003 266,0 | Оновлення та виго-товлення окремих то-пографічних планів територій міста. Ме-тою проведення ін-вентаризації земель є встановлення місця розташування об’єк-тів землеустрою, їх меж, розмірів, пра-вового статусу, вияв-лення земель, що не використовуються, ви-користовуються нера-ціонально або не за цільовим призна-ченням, виявлення і консервація деградо-ваних сільськогоспо-дарських угідь і за-бруднених земель, ус-тановлення кількі-сних та якісних ха-рактеристик земель, необхідних для веден-ня Державного зе-мельного кадастру, здійснення держав-ного контролю за використанням та охо-роною земель і ух-валення на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-вання. У разі вияв-лення при проведенні інвентаризації земель державної та кому-нальної власності зе-мель, не віднесених до тієї чи іншої категорії, віднесення таких зе-мель до відповідної категорії здійснюєть-ся органами ви-конавчої влади або органами місцевого самоврядування на підставі відповідної документації із зем-леустрою, погодженої та затвердженої в ус-тановленому законом порядку.  Необхідність модер-нізації екранних форм та форм звітності, удосконалення фун-кцінальної можли-вості роботи з ква-ліфікованим електро-нним підписом, реалі-зація процесу ство-рення зв’язків між вихідними докумен-тами та земельними ділянками, удоскона-лення та розробка функціональних мож-ливостей комп’ю-терної програми «Му-ніципальна база даних обліку землекористу-вання», продовження заходів з розробки геоінформаційної електронної місто- будівної кадастрової системи міста Криво-  го Рогу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №559 «Про місто-будівний кадастр» та №556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та Державним земельним кадастрами» |
| ***Економічний розвиток. Громадський бюджет*** | | | | | | | | | |
| 3.6 | Обслуговування та наповнення мобіль-ного додатка «Кри-вий Ріг-туристич-ний» | 2022−  2024 роки | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємст-во «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Кри-ворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 75 000,00 | Обслуговування, на-повнення сайта та мобільного додатка «Кривий Ріг-турис-тичний» |
| 3.7 | Забезпечення діяль-ності Комунального підприємства «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Кри-ворізької міської ра-ди | 42 034,0 | 42 788,0 | 42 788,0 | 127 610,0 | Обслуговування прог-рамного забезпечення роботи з програм- ним комплексом BAS бухгалтерія для Украї-ни, надання послуг оптичного інтернету (телекомунікаційні послуги), з поста-чання програмного забезпечення M.E.Doc, з реєстрації доменів та вебхостингу сайтів. Придбання сканера ID-паспортів-NFC зчи-тувач безконтактних смарт-карток |
| 3.8 | Обслуговування та підтримка електрон-ної платформи «Гро-мадський проєкт». Послуги пов’язані з програмним забезпе-ченням: удосконале-ння електронної платформи «Громад-ський проєкт» | 2022−  2024 роки | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 212 990,0 | 212 990,0 | 212 990,0 | 638 970,0 | Консультаційні пос-луги з технічних пи-тань функціонування електронної платфор-ми «Громадський про-єкт», послуги, пов’яза-ні з підтримкою ро-боти електронної плат-форми «Громадський проєкт» (надалі–сис-тема), забезпечення її функціонування, що дозволяє замовнику користуватися нею протягом терміну дії договору, без передачі замовнику майнових та немайнових прав на систему. Розширення функціональних мож-ливостей і удоско-налення електронної платформи «Громад-ський проєкт», інтег-рація інших електрон-них систем та плат-форм, необхідних для проведення конкурсу |
| ***Інформаційно-комунікаційне, технічне забезпечення функціонування Центру адміністративних послуг «Віза» виконкому Криворізької міської ради*** | | | | | | | | | |
| 3.9 | Послуги пов'язані з придбанням, розроб-кою, модернізацією та удосконаленням, оновленням, техніч-ною й сервісною підтримкою засобів інформатизації тощо | 2022−  2024 роки | Департамент адміністра-тивних пос-луг викон-кому Криво-різької місь-кої ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 1 343 900,0 | 1 415 200,0 | 1 529 950,0 | 4 289 050,0 | Забезпечення процесу цифрової трансфор-мації, підвищення ефективності управ-ління публічними процесами та їх оп-тимізація, мінімізація корупційних ризиків, реалізація принципів доступності та відкри-тості влади для замов-ників послуг, автома-тизація електронної взаємодії із суб'єк-тами звернень, суб'єк-тами надання послуг задля наближення пос-луг до замовників, від-повідність европейсь-ким стандартам якос-ті обслуговування |
| ***IV. Упровадження технологій цифрових трансформацій*** | | | | | | | | | |
|  | Створення системи відеоспостереження та відеоконтролю, за-купівля обладнання, її монтаж та обслуго-вування | 2022−  2024 роки | Управління з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 30 000 000,0 | 30 000 000,0 | 30 000 000,0 | 90 000 000,0 | Забезпечення ефек-тивного моніторингу поточної обстановки з використанням сис-теми відеоспостере-ження та відео-контролю, що забез-печить своєчасність прийняття управлін-ських рішень та під-вищить ефективність вирішення завдань ор-ганами місцевого сам-оврядування тощо |
| ***V. Упровадження та розвиток Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу*** | | | | | | | | | |
|  | Консалтингові пос-луги для IT-сервісів виконавчих органів, комунальних під-приємств, установ, організацій, закладів Криворізької міської ради | 2022−  2024 роки | Управління інформацій-но-комуні-каційних технологій, транспорту та телеко-мунікацій виконкому Криворізької міської ради,  Комуналь-  не підпри-ємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 530 470,0 | 563 360,0 | 593 220,0 | 1 687 050,0 | Удосконалення, роз-виток, поліпшення наявних IT-сервісів, упровадження нових. Розробка концепцій, проєктів, техніко-економічних завдань (обґрунтувань) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_