*Додаток*

*до рішення міської ради*

*24.11.2021 №938*

***Перелік заходів***

***Програми підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі,***

***що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, на 2020–2033 роки,***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Перелік заходів Програми*** | ***Строки виконання, роки*** | ***Виконавці*** | ***Джерела фінансування*** | ***Усього*** | ***Орієнтовні обсяги видатків за роками, грн*** | | | | | | ***Очікуваний результат*** |
| ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025-2033*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фінансове забезпечення Комуналь-ного підприємства «Кривбастепло-енерго» Криворізької міської ради, усього, у тому числі: | 2020–2033 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької територіаль-ної громади | **11 820 490,3** | **1 211 369,3** | **1 654 317,0** | **2 478 299,0** | **2 437 154,0** | **2 559 014,0** | **1 480 337,0** | Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту «Підвищення енерго-ефективності громадсь-ких будівель у м. Кри-вому Розі», що реалізу-ється в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку |
| 1.1 | поповнення статутного капіталу | Бюджет Криворізької територіаль-ної громади | **178 000,0** | 178 000,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | фінансова підтримка | Бюджет Криворізької територіаль-ної громади | **11 642 490,3** | 1 033 369,3 | 1 654 317,0 | 2 478 299,0 | 2 437 154,0 | 2 559 014,0 | 1 480 337,0 |
| 2 | Співфінансування з міського бюджету інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі», що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку | 2020–2022 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | Бюджет Криворізької територіаль-ної громади | **49 043 140,0** | **263 200,0** | **18 328 400,0** | **30 451 540,0** | **-** | **-** | **-** | Забезпечення виконання умов кредитного дого-вору між Комунальним підприємством «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради і Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019 №48949 |

***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***