*Додаток 1*

*до рішення міської ради*

*24.11.2021 №943*

***Програма «Теплий дім» щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі на***

***2012–2026 роки***

***Паспорт Програми «Теплий дім» щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі на 2012–2026 роки***

6. Загальні орієнтовні обсяги фінансування Програми: **387 918,562 тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Орієнтов-ні обсяги фінансу-вання, усього,***  ***тис. грн.*** | ***За роками виконання*** | | | | | | | |
| ***2012-2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 374564,807 | 44564,807 | 5000,0 | 55000,0 | 60000,0 | 65000,0 | 70000,0 | 75000,0 |
| Інші джерела | 13353,755 | 4174,255 | 834,5 | 1669,0 | 1669,0 | 1669,0 | 1669,0 | 1669,0 |
| **Усього** | **387918,562** | **48739,062** | **5834,5** | **56669,0** | **61669,0** | **66669,0** | **71669,0** | **76669,0** |

***3. Обгрунтування шляхів і засоби розв’язання проблеми:***

Ремонт та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення, заміни вікон і дверей у місцях загального користування, утеплення стін будинків та підвальних приміщень, виконання ремонтів міжпанельних швів, капітальних ремонтів покрівель з їх утепленням, модернізація систем електропостачання багатоквартирного будинку із заміною електрощитових і внутрішньої електропроводки, реконструкція системи централізованого опалення з установленням будинкових вузлів обліку теплової енергії здійснюються згідно з Програмою за умов забезпечення низки заходів, а саме:

3.1 фінансування заходів за напрямом «Теплий під’їзд», а саме: із заміни вікон у місцях загального користування у 5–поверхових житлових будинках

*Продовження додатка 1*

коштом бюджету Криворізької міської територіальної громади щорічно протягом дії Програми, щонайменше один під’їзд на один будинок;

3.2 організація проведення конкурсу проєктів «Теплий дім»;

3.3 у разі виконання капітального ремонту та/або реконструкції, надання управителями багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій проєктно-кошторисної документації щодо реалізації вищевказаних проєктів, узгодженої згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів України;

3.4 фінансування переможців конкурсу проєктів «Теплий дім» коштом бюджету Криворізької міської територіальної громади за умови співфінан-сування співвласниками багатоквартирного будинку загальної вартості робіт.

***5. Механізми реалізації Програми***

5.1. Фінансування робіт з енергозбереження в багатоквартирних

будинках є цільовим та здійснюється за напрямом «Теплий під’їзд» виключно за рахунок коштів бюджету Криворізької міської територіальної громади та конкурсу «Теплий дім» виключно за умови співфінансування співвласниками багатоквартирного будинку через їх управителів на реалізацію конкурсних проєктів.

5.2. Головним розпорядником бюджетних коштів за Програмою є департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, управителі багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій – одержувачі бюджетних коштів.

***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***