ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

19.01.2022 №2

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка котелень – усього, у тому числі: - комунальних; - відомчих | од. | 98 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
|  |  | од. | 72 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
|  |  | од. | 26 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
| 2 | Капітальний та поточний ремонт котлів – усього, у тому числі: - комунальних котелень; - відомчих котелень | од. | 5 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
|  |  | од. | 3 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
|  |  | од. | 2 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
| 3 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – усього, у тому числі: - комунальних підприємств; - відомчих підприємств | км | 632,925 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
|  |  | км | 340,049 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
|  |  | км | 292,876 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
| 4 | Заміна теплових мереж – усього, у тому числі мережі котелень: - комунальних; - відомчих | км | 15,0 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
|  |  | км | 8,0 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
|  |  | км | 7,0 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
| 5 | Відновлення ізоляції теплових мереж – усього, у то-му числі мережі: - комунальні; - відомчі | км | 17,0 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
|  |  | км | 10,0 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
|  |  | км | 7,0 | 01.04.2022– 31.08.2022 |
| 6 | Підготовка теплових пунктів | од. | 101 | 01.04.2022– 31.08.2022 |

Керуюча справами виконкому 					Тетяна Мала