Додаток

до звіту з виконання у 2021 році

Програми  інформатизації   та

цифрової трансформації на      2017-2024 роки

до Програми

Інформація

Про витрати коштів міського бюджету у 2021 році для фінансування заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації  на 2017−2024 роки

| № п\п | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансування | Передбачено в бюджеті на 2021 рік (з урахування змін) | Фактично освоєно за 2021 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Придбання засобів інформатизації та їх технічна підтримка |  |  |  |  |  |
|  | Придбання комп’ютерного обладнан-ня, приладдя, пакетів програмного забезпечення, ремонтно-технічне об-слуговування персональних ком-п’ютерів, офісного, телекомунікаційно-го, аудіовізуального та іншого обладнання, супутніх послуг, мереж, систем тощо | Виконавчий комітет Криворізь- кої міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 18 255 980,00 | 14 982 653,81 |
| ІІ. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів |  |  |  |  |  |
|  | Супровід, технічна підтримка, обслу-говування, розвиток та модифікація діючих електронних інформаційних он-лайн систем, сайтів, комунікаційних сервісів, створення нових тощо. Корис-тування сучасними електронними сер-висами, впровадження проєктів smart city, IT-ініціатив. Удосконалення тех-нологій ухвалення управлінських рі-шень через активне використання ін-формаційно-комунікаційних та цифро-вих технологій тощо | Виконавчий комітет Криворізь- кої міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 7 220 765,00 | 7 118 427,59 |
| ІІІ. Створення, упровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем, сервісів у закладах, установах та на підприємствах, що перебувають у комунальній власності міста |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Придбання персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіо-візуального обладнання, послуги у сфері інформаційних технологій (кон-сультування, розробка програмного за-безпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки), пакетів прог-рамного забезпечення та інформаційних систем і мереж тощо | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Державний бюджет | 6 782 209,00 | 4 843 733,73 |
|  |  |  | Обласний бюджет | 320 399,00 | 309 013,00 |
|  |  |  | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 12 256 853,00 | 11 850 733,26 |
|  |  | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 29 361,00 | 23 763, 08 |
|  |  | Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 39 804,00 | 39 318,00 |
|  |  | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 21 540,00 | 7 320,00 |
|  |  | Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 1 454 147,00 | 1 280 616,22 |
|  |  | Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 31 646,00 | 31 645,64 |
|  |  | Управління з питань надзвичай-них ситуацій та цивільного захис-ту населення вико-навчого комітету Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 7 393,00 | 7 131,54 |
|  |  | Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради; | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 19 446,00 | 17 371,00 |
| Соціальний захист мешканців міста |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Запровадження в м. Кривому Розі бага-тофункціональної електронної «Кар-тки криворіжця» | Департамент соціальної полі-тики виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 13 697 147,00 | 13 577 469,94 |
|  |  | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради |  | 1 065 000,00 | 903 404,00 |
| Екополітика та охорона довкілля |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Інформатизація у сфері захисту навко-лишнього природного середовища | Управління екології виконкому Криворізької міської ради , Комунальне підприємство «Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу» Криворізь-кої міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 2 620 000,00 | 2 349 994,98 |
| Транспорт та міська мобільність |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Створення, супроводження, удоскона-лення, модифікакація, у тому числі шляхом розробки додаткових модулів тощо, з метою взаємоінтеграції з інши-ми комп’ютерними програмами, веб-сервісами, онлайн-системами тощо, та обслуговування програмно-апаратних комплексів: - «Автоматизована система обліку оп-лати проїзду в громадському тран-спорті м. Кривий Ріг» (надалі- АСООП); - Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи міського пасажир-ського транспорту та збору інформації; - Єдиного контакт-центру для реагу-вання та вирішення проблем в інфра-структурі міста; - Автоматична інформаційна система видачі карток. Упровадження проєкту «Розумна зупинка» | Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Центр електрон-них платежів» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 17 194 600,00 | 15 342 540,00 |
| Земельні відносини |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Використання інформаційних техноло-гій для обліку та оформлення доку-ментів у сфері земельних відносин, актуалізація плану зонування | Департамент регулювання містобудівної діяльності та зе-мельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 2 221 824,00 | 0,00 |
| Економічний розвиток. Громадський бюджет |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Створення мобільного додатка «Кри-вий Ріг – туристичний», його напов-нення, обслуговування, забезпечення діяльності з реєстрації доменів та веб-хостингу сайтів: Комунального під-приємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради: придбання комп'ютерного облад-нання, послуги з оптичного Інтернету, постачання програмного забезпечення, обслуговування та поточний ремонт оргтехніки, технічна підтримка тощо | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвит-ку міста Кривого Рогу» Кри-ворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 170 714,00 | 54 339,00 |
| 3.7 | Обслуговування електронної системи «Громадський проєкт», її доопра-цювання, модифікація, у тому числі для взаємоінтеграції з іншими комп’ю-терними програмами, вебсервісами, онлайн-системами тощо | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради |  | 210 000,00 | 209 994,00 |
| Інформаційно-комунікаційне, технічне забезпечення функціонування Центру адміністративних послуг «Віза»(«Центр Дії») виконкому Криворізької міської ради |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Придбання, розробка, модернізація та удосконалення, оновлення, подовження та забезпечення функціонування, технічна й сервісна підтримка прог-рамних продуктів, інформаційно-кому-нікаційних систем, програмно-апа-ратних комплексів, інформаційних сенсорних систем, засобів інфор-матизації тощо | Департамент адмі-ністративних послуг виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 998 500,00 | 931 411,00 |
| ІV. Упровадження технологій цифрових трансформацій |  |  |  |  |  |
|  | Створення, розвиток системи відео-спостереження та відеоконтролю, її обслуговування тощо | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управління з питань надзвичай-них ситуацій та ци-вільного захисту населення вико-навчого комітету Криворізької міської ради |  | 0,00 | 0,00 |
| V. Упровадження та розвиток Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу |  |  |  |  |  |
|  | Проведення незалежного комплек-сного ІТ-аудиту виконавчих органів міської ради, комунальних підприєм-ств, установ, організацій, закладів ко-мунальної власності міста, у тому числі: - проведення ІТ-аудиту програмного забезпечення, інформаційних систем (сервісів), баз даних та інших немате-ріальних електронних активів; - проведення ІТ-аудиту апаратного забезпечення (мережевих зв’язків) | Управління інформаційно-комунікаційних технологій, транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Центр електрон-них платежів» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 0,00 | 0.00 |

___________________________________