*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення міської ради*

*26.01.2022 №1090*

***Звіт***

***з виконання у 2021 році Програми підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі, що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, на 2020–2033 роки***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Зміст заходів*** | ***Передбачено в бюджеті Криво-різької міської територіальної громади на 2021 рік, грн*** | ***Виконано у 2021 році,***  ***грн*** |
| **1** | **Фінансове забезпечення Комунального підприємства «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради усього, у тому числі:** | **2 231 304,0** | **958 872,06** |
| 1.1 | поповнення статутного капіталу | - | - |
| 1.2 | фінансова підтримка | 1 659 604,0 | 958 872,06 |
| 1.3 | інші видатки, пов’язані з управлінням проєктом «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі» | 571 700,0 | - |
| **2** | **Співфінансування з бюджету Криворізької міської територіальної громади інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі», що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку** | **6 016 300,0** | **-** |
| **3** | **Виплата та обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, усього, у тому числі:** | **1 377 253,0** | **1 038 102,4** |
| 3.1 | погашення кредиту | - | - |
| 3.2 | обслуговування кредиту | 1 377 253,0 | 1 038 102,4 |
| **4** | **Інші видатки за кредитним договором, пов'язані з оплатою юридичних послуг, аудиту, процесуального агента, тощо** | **2 049 800,0** | **210 798,5** |
| **5** | **Отримання Гранту Європейського банку реконструкції та розвитку** | **-** | **-** |
|  | **Разом** | **11 674 657,0** | **2 207 772,96** |

***Керуюча справами виконкому Тетяна Мала***