ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

26.01.2022 №1100

Звіт

з виконання у 2021 році Програми розвитку та безпеки

дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013–2023 років

Основною метою Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013–2023 років (надалі – Програма) є підвищення безпеки дорожнього руху на автошляхах, приведення стану доріг і штучних споруд у відповідність до вимог ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди», запобігання дорожньому травматизму.

Загальна сума фінансування за Програмою склала 471 123,90082 тис. грн. Касові видатки на роботи, виконані за Програмою, склали 400 576,51437 тис. грн,та на погашення зобов’язань минулого періоду 70 547,38645 тис. грн.

Здійснювалося зимове й літнє утримання автошляхів міста, миття проїжджої частини доріг, утримання дренажних мереж та дощової каналізації. На це витрачено кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади  в сумі 113 719,62000 тис. грн.

Виконано поточний ремонт доріг загальною площею 122,505 тис. м2, нанесено 95,66 км та 6 646,09 м2 дорожньої розмітки, установлено 418 решіток та 263 люки на дощовій каналізації, виконано ремонт 300 окремих ділянок цегляних горловини  та замінено 50 горловин оглядових колодязів. Сума спрямованих на це коштів складає 135 158,70000 тис. грн.

Також виконано експертизу робочого проєкту за об’єктом «Капітальний ремонт дороги на вул. Едуарда Фукса в м. Кривому Розі Дніпропетровської області». Сума спрямованих коштів на отримання позитивного експертного звіту становить – 132,80000 тис. грн.  Коштом обласного бюджету виконано роботи з капітального ремонту дороги на вул. Едуарда Фукса в Покровському районі.

Укладено договір на розробку проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи за об’єктом «Капітальний ремонт дороги по проспекту Гагаріна м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» на 2021, 2022 роки.

Проведено інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування, на які спрямовано кошти  в  сумі  610,68246 тис. грн.

Розпочато роботи з капітального ремонту мосту №52 через річку Інгулець на вулиці Старовокзальній. У  процесі  виконання робіт виявлено невраховані проєктом скриті роботи. У зв’язку із зазначеним, проєктна документація потребує коригування.  За зазначеним об’єктом у межах договору на коригування виконано інженерно-геологічні та топографо-геодезичні вишукування.

Виконано експертизу проєкту з капітального ремонту мосту №26                       на вул. Кирило-Мефодіївській. Сума витрачених коштів становить                  3 524,32304 тис. грн.

Виконано фарбування колесовідбійного брусу та перильного огородження шляхопроводів №74 та №50 на вул. Дніпровське шосе. На це спрямовано кошти в сумі 99,83251 тис. грн.

З метою створення безпечних умов на автошляхах міста та поблизу загальноосвітніх закладів відремонтовано 361 дорожній знак на суму                796,67962 тис. грн.

Виконано роботи з поточного ремонту дорожнього огородження                                 (турнікетне огородження) на перехресті вул. Володимира Великого та                            вул. Льотчиків, 23, на об’їзній дорозі біля станції швидкісного трамвая «Міська лікарня №2», на вул. Костенка, біля будинку 1, на вул. Єсеніна між будинками 7, 8, на вул. Курчатова, на перехресті вул. Волгоградської та вул. Медової, на пр-ті Металургів біля Криворізької загальноосвiтньої спеціалізованої школи               І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської області, на перехресті вул. Гетьманської та                       пр-ту Миру, на перехресті вул. Святогеоргіївської та вул. Нікопольське шосе. Сума витрачених коштів становить 333,16096 тис. грн.

Комунальним підприємством «Парковка та реклама» Криворізької міської ради виконано роботи з поточного ремонту дорожнього огородження (турнікетне огородження) на пр-ті Миру (від вул. Гетьманської до пр-ту Миру; від вул. Гетьманської до пл. Горького), вул. Ярослава Мудрого (Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №70 Криворізької міської ради Дніпропетровської області), вул. Володимира Великого, вул. Соборності,                вул. Лермонтова, вул. Святогеоргіївській, пр-ті Гагаріна, вул. Петра Калнишев-ського, вул. Мистецькій, пл. Визволення. Сума витрачених коштів становить 376,93225 тис. грн.

Коштом субвенцій з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об’єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради виконано поточний ремонт зупиночного павільйону на зупинці громадського транспорту «Селище Авангард» у Центрально-Міському районі. Усього витрачено 10,00000 тис. грн.

За електричну енергію, у тому числі її розподіл та перетікання реактивної  електричної енергії в обсязі 17 475 465 кВт, що споживається на зовнішнє освітлення та на світлофорні об'єкти міста, витрачено 67 509,99423 тис. грн.

У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста виконано заміну 17 080 ламп, змонтовано 3 360 світильників, 43 км кабельно-провідникової продукції та інші роботи. Сума спрямованих на це коштів складає 30 275,71680 тис. грн.

У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення виконано основний обсяг робіт із заміни 6 110 світильників,        2 792 кронштейнів, 110 км кабельно-провідникової продукції та 100 опор, монтаж 92 прожекторів. Сума спрямованих на це коштів складає                    31 440,82920 тис. грн.

Виконано експертизу розроблених у 2020 році проєктів з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць Володимира Великого, Електричної та Січеславської.

Виконано роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць Володимира Великого та Ракітіна. На зазначених об’єктах установ-   лено 51 опору, змонтовано 942 світлодіодні світильники, 16,261 км кабелю.

На замовлення департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради у 2021 році розроблено проєкт капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в сквері на пл. Визволення. Сума витрачених коштів становить 11 436,82319 тис. грн.

Виконано повірку та технічну перевірку 16 одиниць засобів обліку електричної енергії на суму 14,86949 тис. грн.

Отримано технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, за якими необхідно збільшити договірну потужність (17 шаф керування зовнішнім освітленням). Вартість наданих послуг склала 208, 68672 тис. грн.

Розроблено проєктно-кошторисну документацію за об’єктом «Нове будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Літке та Магістральної в м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна». Сума спрямованих коштів складає 49,5507 тис. грн.

На утримання 136 світлофорних об’єктів витрачено 3 386,8044 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано заміну 560 світлофорних ламп та 20 світлодіодних матриць, наладку 26 дорожніх контролерів управління світлофорними об’єктами, профінансовано місячне, квартальне та піврічне обслуговування світлофорів та інші роботи.

На виконання робіт з поточного ремонту 16 світлофорних об’єктів  витрачено кошти в сумі 1 014,5088 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано заміну трьох командоконтролерів, двох світлофорів транспортних, двох світлофорів пішохідних, 18 електроламп транспортних світлофорів на світлодіодні матриці, 1548 м кабелю, чотирьох металевих стійок, двох корпусів транспортних світлофорів; установлено чотири світлофори транспортні, два світловідбивні екрани, два табло викличні пішохідні.

Виконання зазначених заходів було спрямовано на підвищення безпеки дорожнього руху в місті.

Профінансовано заходи щодо погашення податкових зобов’язань (боргу) Комунальним підприємством «Криворіжавтотранс» за платежами до зведеного бюджету  Криворізької міської територіальної громади в сумі 476,0 тис. грн.

Керуюча справами виконкому					Тетяна Мала