ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

25.01.2023 №60

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка котелень – усього, у тому числі: комунальних; відомчих | од. | 98 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
|  |  | од. | 72 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
|  |  | од. | 26 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 2 | Поточний ремонт котлів комунальних котелень | од. | 19 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 3 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – усього, у тому числі: комунальних підприємств; відомчих підприємств | км | 633,428 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
|  |  | км | 340,552 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
|  |  | км | 292,876 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 4 | Заміна теплових мереж – усього, у тому числі: комунальних; відомчих | км | 12,200 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
|  |  | км | 8,000 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
|  |  | км | 4,200 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 5 | Відновлення ізоляції теплових мереж – усього, у то-му числі мереж: комунальних; відомчих | км | 57,900 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
|  |  | км | 53,700 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
|  |  | км | 4,200 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 6 | Підготовка теплових пунктів | од. | 102 | 01.04.2023– 31.08.2023 |

Керуюча справами виконкому 					Олена ШОВГЕЛЯ