ЗАТВЕРДЖЕНО
														       Рішення виконкому міської ради

# 25.01.2023 №60

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів водопроводно-каналізаційного

господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт або заміна водопроводних мереж | км | 18,189 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 2,850 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 3 | Підготовка споруд та обладнання – усього,у тому числі: водопроводних насосних станцій; каналізаційних насосних станцій | од. | 36 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
|  |  | од. | 11 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
|  |  | од. | 25 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 4 | Підготовка водопроводних очисних споруд | од. | 2 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 5 | Підготовка водозаборів з поверхневих джерел | од. | 6 | 01.04.2023– 31.08.2023 |

Керуюча справами виконкому 					Олена ШОВГЕЛЯ