ЗАТВЕРДЖЕНО
															 Рішення виконкому міської ради

25.01.2023 №60

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів міського електротранспорту

та дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка об'єктів міського електротранспорту |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний/середній ремонти: тролейбусів; трамваїв | од. | 2/6 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
|  |  | од. | 4/20 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 2 | Підготовка автобусів | од. | 23 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |
| 1 | ### Поточний ремонт міських вулиць і доріг | тис.м2 | 168,675 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 125 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 3 | Підготовка трамвайних снігоочисників | од. | 4 | 01.04.2023– 31.08.2023 |
| 4 | Заготовка матеріалу для посипання та реагентів | тис.тонн | 5 | 01.04.2023– 31.08.2023 |

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ