*Додаток 2*

*до рішення виконкому міської ради*

*25.01.2023 №126*

***Перелік заходів***

***Програми підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі,***

***що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, на 2020–2033 роки,***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Перелік заходів Програми*** | ***Строки виконання, роки*** | ***Виконавці*** | ***Джерела фінансу-вання*** | ***Усього*** | ***Орієнтовні обсяги видатків за роками, грн*** | ***Очікуваний результат*** |
| ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025-2033*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фінансове забезпечення Комунального підприємства «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради усього, у тому числі: | 2020–2033 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | **9 019 342,3** | **1 211 369,3** | **1 654 317,0** | **1 519 797,0** | **594 508,0** | **2 559 014,0** | **1 480 337,0** | Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту «Підвищення енерго-ефективності громадсь-ких будівель у м. Кри-вому Розі», що реалізу-ється в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку |
| 1.1 | поповнення статутного капіталу | **178 000,0** | 178 000,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | фінансова підтримка | **8 841 342,3** | 1 033 369,3 | 1 654 317,0 | 1 519 797,0 | 594 508,0 | 2 559 014,0 | 1 480 337,0 |
| 2 | Співфінансування з бюджету Криворізької міської територіальної громади інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі», що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку | 2020–2022  | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | **62 034 000,0** | **-** | **-** | **-** | **3 000 000,0** | **59 034 000,0** | **-** | Забезпечення виконання умов кредитного дого-вору між Комунальним підприємством «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради і Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019 №48949 |
| 3 | Виплата та обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, усього, у тому числі: | 2020–2033 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | **367 387 082,0** | **2 697 320,0** | **1 038 102,0** | **898 104,0** | **1 134 336,0** | **23 925 517,0** | **337 693 703,0** | Забезпечення виконання умов кредитного дого-вору між Комунальним підприємством «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради і Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019 №48949 |
| 3.1 | погашення кредиту | **283 584 000,0** | - | - | - | - | 15 754 667,0 | 267 829 333,0 |
| 3.2 | обслуговування кредиту | **83 803 082,0** | 2 697 320,0 | 1 038 102,0 | 898 104,0 | 1 134 336,0 | 8 170 850,0 | 69 864 370,0 |
| 4 | Інші видатки за кредитним договором, пов'язані з оплатою юридичних послуг, аудиту, процесуального агента | 2020–2033 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | **3 421 737,0** | **519 839,0** | **210 798,0** | **161 100,0** | **230 000,0** | **230 000,0** | **2 070 000,0** | Забезпечення виконання умов кредитного дого-вору між Комунальним підприємством «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради і Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019 №48949 |
| 5 | Отримання гранту Європейського банку реконструкції та розвитку | 2020–2033 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради | Грант ЄБРР | **44 310 000,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **44 310 000,0** | **-** | Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту «Підвищення енерго-ефективності громадсь-ких будівель у м. Кри-вому Розі», що реалізу-ється в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку |
|  | **Усього** |  | **486 172 161,3** | **4 428 528,3** | **2 903 217,0** | **2 579 001,0** | **4 958 844,0** | **130 058 531,0** | **341 244 040,0** |  |

 ***Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ***