ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

31.01.2023 №1697

Звіт

з виконання у 2022 році Програми розвитку та безпеки

дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013–2023 років

Основною метою Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013–2023 років (надалі – Програма) є підвищення безпеки дорожнього руху на автошляхах, приведення стану доріг і штучних споруд у відповідність до вимог ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану», запобігання дорожньому травматизму.

Загальна сума фінансування за Програмою склала 616 748,29232 тис. грн. Касові видатки на послуги, надані за Програмою, склали 616 698,26368  тис. грн, станом на 01.01.2023 неоплачені фінансові зобов’язання становлять                50,02864 тис. грн.

Здійснювалося зимове й літнє утримання автошляхів міста, утримання дренажних мереж та дощової каналізації. На це витрачено кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади  в сумі 177 562,29600 тис. грн.

Виконано поточний ремонт доріг загальною площею 121,440 тис. м2, нанесено 30,20 км та 4 016,29 м2 дорожньої розмітки, установлено 234 решітки та 121 люк на дощовій каналізації, виконано ремонт дев’яти окремих ділянок цегляних горловин і замінено 36 горловин оглядових колодязів. Сума спрямованих на це коштів складає 332 303,87160 тис. грн.

За електричну енергію, у тому числі її розподіл та перетікання реактивної  електричної енергії в обсязі 8 686 635 кВт, що споживається на зовнішнє освітлення та на світлофорні об'єкти міста, витрачено 45 290,16027 тис. грн.

У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста виконано заміну 17 000 ламп, змонтовано 4 554 світильники, 97,305 км кабельно-провідникової продукції та інші роботи. Сума спрямованих на це коштів складає 38 622,53640 тис. грн.

У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення виконано основний обсяг робіт із заміни 896 світильників, 636 кронштейнів, 14,91 км кабельно-провідникової продукції та 51 опори. Сума спрямованих на це коштів складає 6 890,23080 тис. грн.

Виконано повірку та технічну перевірку 7 одиниць засобів обліку електричної енергії на суму 5,66818 тис. грн.

На утримання 136 світлофорних об’єктів витрачено 2 717,01360 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано заміну 400 світлофорних ламп та                                      шести світлодіодних матриць, наладку 20 дорожніх контролерів управління світлофорними об’єктами, профінансовано місячне, квартальне та піврічне обслуговування світлофорів та інші роботи.

На виконання робіт з поточного ремонту 29 світлофорних об’єктів  витрачено кошти в сумі 640,55040 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано заміну двох командоконтролерів та 11 з’ємних блоків, монтаж 19 цифрових таймерів для забезпечення відліку інтервалу часу, автоматичного включення/виключення світлофорного об’єкта через заданий проміжок часу, замінено зруйновану металеву стійку на бетонну.

Комунальним підприємством «Парковка та реклама» Криворізької міської ради виконано заходи з придбання 1245 од. дорожніх знаків, з яких установлено 235 од., утримання 5131 та поточний ремонт 534 дорожніх знаків, поточний ремонт 320,15 м² дорожнього огородження, придбано 1186 секцій дорожнього огородження, з яких установлено 819 шт., демонтовано 1126,25 м дорожнього огородження. На це витрачено 12 665,93643 тис. грн. Сума неоплачених фінансових зобов’язань станом на 01.01.2023 становить 50,02864 тис. грн.

Виконання зазначених заходів було спрямовано на підвищення безпеки дорожнього руху в місті.

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ