ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

24.03.2023 №1810

Звіт з виконання у 2022 році  Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки

| Назва напряму діяльності | Зміст заходів з виконання завдання | Виконавці | Строк виконання, роки | Обсяги фінансування заходів, тис. грн |  |  | Фактичний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | джерела фінансування | заплановано на 2022 р. | виконано у 2022 р. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря | 1.9. Покриття шламокарт №3 та №4 балки Грушеватої водою | Акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі – АТ «ПІВДГЗК») | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 220,20 | 232,39 | Виконувалося у весняно-осінній період покриття шламокарт №3,№4 балки Грушеватої водою на площі 19,45 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет Криворізької міської терито-ріальної громади (надалі – бюджет місцевого самоврядування) | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 220,20 | 232,39 |  |
|  | 1.11. Виведення з експлуатації аглофабрики, що не відповідає сучасним екологічним вимогам (Проммайданчик №1. Агломераційний цех) | Публічне акціонерне товариство «Арселор-Міттал Кри-вий Ріг» (надалі - ПАТ «Арселор-Міттал Кри-вий Ріг») | 01.01.2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Виконано з порушенням терміну. Відповідно до наказу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 18.01.2023 №38 агломераційний цех металургійного виробництва виведено з експлуатації з 20.01.2023 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.12. Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом нових газоочисних установок (надалі – ГОУ) за конвертерами, допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу й технологічного процесу конвертерів: №4; №1-3 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2017 2018 –2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 850 000,00 | 48 469,86 | Не виконано. Укладена угода на постачання основного обладнання та проєктування базового й детального інжирінгу. 21.01.2022 отримано позитивний експертний звіт. Роботи з виготовлення та постачання обладнання призупинено у зв’язку з воєнним станом |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 850 000,00 | 48 469,86 |  |
|  | 1.13. Доменний цех № 2. Реконструкція газоочисних установок ливарного двору та підбункерного приміщення ДП-9 без уведення в експлуатацію печі №5 доменного цеху №1 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2019-2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 297 600,00 | - | Не виконано. Підприємством в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України отримано: 05.01.2022 дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами №UA12060170010378670-I-0095, яким установлено термін виконання заходу 31.12.2024; 26.01.2022 висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Реконструкція комплексів будівель та споруд доменного цеху №2 (доменної печі №9 з автоматизованою системою управління) з урахуванням комплексу робіт по ре-конструкції допоміжних об’єктів та устаткування» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 297 600,00 | - |  |
|  | 1.15. Виведення з експлуатації ДП-7 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. Зупинено з 20.01.2023 у зв’язку з воєнним станом, відсутністю можливості стабільного постачання сировини та відсутністю обсягів виробництва |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.16. Виведення з експлуатації ДП-5 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Не виконано. Наказ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» про виведення з експлуатації печі відсутній. Доменна піч зупинена з 2011 року |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.17. Вогнетривно-вапня-ний цех. Реконструкція діючих ГОУ від обертових печей №№1, 3,4,5 з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2017-2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 162 250,00 | 1 129,93 | Обертова піч №1 виведена з експлуатації 01.01.2022 (наказ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 17.12.2021 №1062). Узгоджено Технічні завдання на будівельно-монтажні роботи та на роботи з пилоприбирання, розпочато проєктування. У зв’язку з воєнним станом роботи призупинено. Проведено роботи з обстеження технічного стану обертових печей №4, №5 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 162 250,00 | 1 129,93 |  |
|  | 1.19. Промамайданик №2. Агломераційний цех №1. Будівництво нового корпусу агломерації: будівництво ГОУ від зон спікання а/м; будівництво ГОУ від хвостової частини а/м; упровадження селективної системи рециркуляції газів, що відходять | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2018-2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Підприємством ухвалено рішення замість будівництва нового корпусу агломерації виконати будівництво нової фабрики огрудкування. Отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нове будівництво фабрики огрудкування на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 04.12.2020 №21/01-2019116775/1 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.21. Виведення з експлуатації коксових батарей: № 1 № 2 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Виконано з порушенням терміну. Згідно з наказом підприємства від 07.10.2022 №702 коксові батареї виведені з експлуатації 12.10.2022 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.42. Щорічне виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів | Приватні акціонерні товариства «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - ПрАТ «ПІВНГЗК»), «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - «ЦГЗК»), «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - «ІНГЗК»), АТ «ПІВДГЗК», ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рудомайн» (надалі – ТОВ «Рудомайн») | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 46 034,13 | 56 131,32 | Запобігання надходженню в атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин в обсязі 3,5 тис.тонн. При проведені масових вибухів у кар’єрах підприємства використовують внутрішню і зовнішню гідрозабійки, застосовують виключно безтротилові вибухові речовини. ПрАТ «ПІВНГЗК», «ІНГЗК», ТОВ «Рудомайн» при застосуванні гідрозабійки використовується реагент на гуматовій основі |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 46 034,13 | 56 131,32 |  |
|  | 1.43. Здійснення технології картового намиву, що забезпечить можливість періодичних попусків пульпи в карти для їх зволоження та підтримки рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів Покриття карт хвостосховища, що не використовуватимуться 2 роки й більше, скельними породами або застосування зв’язу-ючих речовин на площі 12 га щорічно | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ІНГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК» ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2016-2025 2020-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 165 612,22 | 58 201,51 | Запобігання надходженню в атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин в обсязі 1,4 тис. тонн. Забезпечено замив сухих поверхонь хвостосховищ на площі 924,4 га, з них: 668,1 га – ПрАТ «ПІВНГЗК»; 217,3 га – ПрАТ «ІНГЗК»; 39 га – АТ «ПІВДГЗК» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконано закріплення поверхні хвостосховищ та акумулюючої місткості з використанням зв’язуючої речовини (бішофіт) на площі 16 га. ПрАТ «ІНГЗК» здійснено закріплення карт хвостосховища на площах: 4,0 га – з використанням поверхнево-активних речовин; 18,8 га – гірничотехнічна рекультивація. |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 165 612,22 | 58 201,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПрАТ «ПІВНГЗК» зв’язуючими речовинами закріплено 12 га поверхні хвостосховища |
|  | 1.44. Комплекс заходів з пилопригнічення відвалів, складів продукції, проммайданчиків, у тому числі з використанням зв’язую-чих речовин | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК», «Кривбас-залізрудком», Товариства з обмеженою відповідальністю «Мет-інвест-Криворізький ремонтно -механічний завод» (надалі – ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ»), «Рудомайн» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 95 683,72 | 70 242,63 | Запобігання надходженню викидів забруднюючих речовин на 298,31 тонни. При проведенні заходів з пилопридушення використано бішофіт: ПрАТ «ІНГЗК» на кар’єрних автошляхах; ПрАТ «ЦГЗК» на технологічних автошляхах хвостосховища; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на 21,7 га автовідвалу №4; ПрАТ «СУХА БАЛКА» для закріплення складів готової продукції використано вапняковий розчин |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 95 683,72 | 70 242,63 |  |
|  | 1.45. Комплекс заходів з пилопригнічення автошляхів, вулиць житлових масивів у зоні впливу виробничої діяльності та що ме-жують із санітарно-захисними зонами підприємств, у тому числі з використанням зв’язуючих речовин, та проведення їх механічного прибирання | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛ-КА», «Кривий Ріг Цемент», «Криворізький суріковий завод», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ», «Рудомайн», АТ «ПІВД-ГЗК», «Кривбас-залізрудком» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 28 914,50 | 16 232,77 | Графіками підприємств заплановано полив 82 вулиць житлових масивів: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 22; АТ «ПІВДГЗК» - 15; АТ «Кривбасзалізрудком» - 15; ПрАТ «ІНГЗК» - 8; ПрАТ «ЦГЗК» - 5; ПрАТ «ПІВНГЗК» - 5; ПрАТ «СУХА БАЛКА» - 5; ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» - 4; ТОВ «Рудомайн» - 2; ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» - 1. Графіки поливу порушувалися ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 28 914,50 | 16 232,77 |  |
|  | 1.46. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження нових технологій з пилопригнічення відвалів, хвостосховищ, у тому числі «зелених технологій» зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛ-КА», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК», «Кривбас-залізрудком», ТОВ «Рудомайн» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 842,96 | 998,00 | У рамках розгляду та впровадження нових технологій з пило-пригнічення: 1. ПрАТ «ПІВНГЗК» за договором з Державним підприємством «Науково-дослідний гірничорудний інститут Криворізького національного університету (надалі - ДП «НДГРІ КНУ») виконано науково-дослідну роботу з роз-робки та впровадження нових технологій з пилоподавлення поверхонь хвостосховищ, за результатами якої розроблені універсальні комплексні показники оцінки ефективності застосування реагентів і здійснено науково-обґрунтований аналіз техніко-економічних показників доступних на ринку України реагентів та очікуваний екологічний ефект. Звіт надано. 2. АТ «ПІВДГЗК» за договором з Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРТЕХНОАЛЬЯНС» здійснено обробку 8,2 га шламокарти №3 балки Грушеватої з використанням пилозв’язуючої речовини «Софір». 3. ПрАТ «ІНГЗК» закріплено 30 га поверхні хвостосховища за допомогою бішофіту та гуматового реагенту. ТОВ «Рудомайн», ПрАТ «СУХА БАЛКА», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» захід не виконувався |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 842,96 | 998,00 |  |
|  | 1.46.1. Застосування «зелених технологій» на поверхнях хвостосховища та відвалів, що пилять, на площі 6 га щорічно | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2020-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 5 750,00 | 1 087,50 | Проведено озеленення хвостосховища на площі 17,14 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 5 750,00 | 1 087,50 |  |
|  | 1.46.2. Здійснення висадки зелених насаджень у чаші хвостосховища щорічно на площі не менше 30 га | ПрАТ «ЦГЗК» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3 900,00 | 3 814,60 | Проведено озеленення поверхні хвостосховища на площі 89 га, з них: 85 га – посів жита; 3 га – висадка очерету; 1 га – посів багаторічних трав |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3 900,00 | 3 814,60 |  |
|  | 1.46.3. Закріплення поверхонь хвостосховищ, відвалів за допомогою озеленення, висівання багото-річних трав, у тому числі проведення фітопосівів, щорічно на площі не менше 6 га | ПрАТ «ІНГЗК» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 000,00 | 592,00 | Виконано посів насіння жита на площі 59,6 га на поверхні хвостосховища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 000,00 | 592,00 |  |
|  | 1.47. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний процес видобутку руди відкритим способом нових технологій проведення масових вибухів зі зменшенням викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «Рудомайн» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 8 072,00 | 390,00 | ПрАТ «ЦГЗК» продовжується співпраця з Публічним акціо-нерним товариством «Промислово-виробниче підприємство» «КРИВБАСВИБУХПРОМ» щодо впровадження у технологічний процес комбінованої гідрозабійки з використанням водних розчинів пилопригнічуючих реагентів на гуматовій основі. АТ «ПІВДГЗК» за договором з Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торгі-вельним підприємством «Мінерал» розроблені звіт та реко-мендації, якими визначена максимально допустима маса вибухової речовини при здійсненні масового вибуху у кар’єрі на 2023 рік. Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 8 072,00 | 390,00 |  |
|  | 1.48. Упровадження заходів з екологізації автотранспорту, у т.ч. поновлення міського електротранспорту, установлення, нейтралізаторів вихлопних газів на транспортних засобах, використання екологічно чистого пального | Управління транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів; промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Промисловими підприємствами придбано 55 одиниць авто-транспорту (спеціалізованого для зрошення – 6, вантажного –41, легкового – 8), що відповідає екологічним нормам Євро-4, Євро-5. Виведено з експлуатації 104 одиниці автотранспорту |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.48.2. Оптимізація авто-транспортного парку | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.57. Закріплення відкосів та берм хвостосховищ, відвалів шляхом озеленення, у т.ч. з використанням кінцевого продукту переробки твердих побутових відходів (технічного компосту, біологічного гумусу) та осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу | ПрАТ «ЦГЗК», «ПІВНГЗК», «ІНГЗК», АТ «ПІВДГЗК», ПАТ «Арселор- Міттал Кривий Ріг», ТОВ «Рудомайн» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 60,00 | 530,20 | ПрАТ «ІНГЗК» на площі 40 га виконано озеленення берм хвостосховища та відкосів відвалів з використанням компостної суміші «активний мул біологічної очистки води» очисних споруд Товариства з обмеженою відповідальністю «НАДЄЖДА Л» (надалі - ТОВ «НАДЄЖДА Л»). ПрАТ «ПІВНГЗК» виконано: озеленення відкосів хвостосховища на площі 6,19 га; висадку саджанців винограду на пригрузі греблі хвостосховища. У 2022 році ПрАТ «ЦГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «Рудомайн» захід не виконувався |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 60,00 | 530,20 |  |
|  | 1.59. Відселення мешканців із санітарно-захисної зони шахт: «Гвардійська»; «Октябрська»; «Тернівська»; «Родіна» | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2021,2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 10 285,52 | 1 551,37 | Не виконано. Із 30 домоволодінь (74 мешканця) у 2022 році відселено 2 домоволодіння (3 мешканці) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 10 285,52 | 1 551,37 |  |
|  | 1.60. Установка фільтрів у місцях транспортування сировинних матеріалів з конвеєра №76 на конвеєр №49, з конвеєра №49 у бункер | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 500,00 | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 500,00 | - |  |
|  | 1.61. Установка фільтрів на шляху транспортування сировинних матеріалів у цементні млини в місцях: розвантаження дозаторів; складального конвеєру | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 500,00 | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 500,00 | - |  |
|  | 1.62. Заміна частини (до 15% сухої речовини) природних матеріалів сировинної суміші на гранульований доменний шлак при випалі цементного клінкеру | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Знижено викиди парникових газів (СО2) на 41,870 тис.тонн/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.63. Заміна існуючого газоочисного обладнання сушильних барабанів №№1-3 на сучасні фільтри | ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» | 2021-2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 5 659,55 | 308,00 | Виконано 1 етап роботи - розроблено проєктно-кошторисну документацію «Технічне переоснащення системи аспірації сушильних барабанів №№1-3 Копрового цеху» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 5 659,55 | 308,00 |  |
| 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів | 2.1. Забезпечення режиму гідрозахисту при експлу-атації шахти «Першотравнева» | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Забезпечено відведення 574,91 тис. м3 шахтної води для гідрозахисту шахти |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.6. Збільшення потужності протифільтраційного екрану в процесі експлуатації хвостосховищ «Об'єднане» та «Войково» | АТ «ПІВДГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 664,90 | 1 323,26 | Зменшено обсяг витоку фільтраційної води на 27,06 тис. м³ за рахунок збільшення потужності намивних шламів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 664,90 | 1 323,26 |  |
|  | 2.11. Цех шламового господарства рудозбагачувальної фабрики. Використання стічних вод обвідного каналу на пило-придушення сухих пляжів хвостосховищ (у маловодний період року) | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Використано 317,742 тис. м3 стічних вод з обвідного каналу, у тому числі на пилопридушення 166,896 тис. м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.14. Перехоплення та повернення до системи оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», АТ «ПІВДГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 61 163,61 | 60 811,91 | Перехоплено та повернено до системи оборотного водопостачання 30,58 млн м3 фільтраційної води від діючих хвостосховищ |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 61 163,61 | 60 811,91 |  |
|  | 2.15. Здійснення науково-технічних вишукувань та пошук технологічних рішень з метою мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА» | 2017-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2021 року №1802-р затверджено План управління шахтними водами Кривбасу (надалі- План), де передбачено заходи з мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища. У зв'язку з воєнним станом, оголошеним в Україні через військову агресію Російської Федерації, виконання робіт, передбачених Планом, не є можливим, про що Громадська спілка «Екологічна рада Криворіжжя» (надалі – ГС «Екологічна рада Криворіжжя») як координатор робіт у сфері поводження з шахтними водами Кривбасу та співвиконавець Плану заходів повідомив Міністерствам України: економіки; захисту довкілля та природних ресурсів. У разі відсутності військових дій планується проведення додаткових досліджень на території Херсонської та Миколаївської областей для складання звіту й отримання висновку з оцінки впливу на довкілля |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.15.3. Використання високомінералізованих шахтних вод ш. «Гігант-Глибока» ствол «Перемога» у системі оборотного водопостачання хвостосховища, будівництво трубо-проводу шахтної води | ПрАТ «ЦГЗК» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 40,00 | - | Ділянка №2 (площа 3,5336 га) – проєкт відведення земельної ділянки перебуває на доопрацюванні у розробника. Ділянка №6 (площа 1,1656 га) - проєкт відведення земельної ділянки подано до системи Держгеокадастру України на отримання кадастрового номера. Ділянка №7 (площа 29,6502) - розроблено технічну документацію та здійснюється підготовка документації з оформлення договору сервітуту |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 40,00 | - |  |
|  | 2.15.3.1. Оформлення землевпорядної документації під відведення земель для будівництва трубопроводу шахтної води |  | 2022 |  |  |  |  |
|  | 2.15.3.2. Розробка проєкту «Будівництво трубопроводу скиду шахтних вод ш. «Гігант-Глибока» ствол «Перемога» у системі оборотного водопостачання хвостосховища |  | 2023 |  |  |  |  |
|  | 2.15.3.3. Будівництво трубопроводу скиду шахтних вод ш. «Гігант-Глибока» ствол «Перемога» у системі оборотного водопостачання хвостосховища |  | 2025 |  |  |  |  |
|  | 2.15.4. Розробка, затвердження та реалізація плану (концепції) управління шахтними водами Кривбасу | Державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», ПРАТ «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», ГС «Екологічна рада Криворіжжя» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2021 року №1802-р затверджено План управління шахтними водами Кривбасу, де передбачено заходи з мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища. У зв'язку з воєнним станом, оголошеним в Україні через військову агресію Російської Федерації, виконання робіт, передбачених Планом не є можливим, про що ГС «Екологічна рада Криворіжжя», як координатор робіт у сфері поводження з шахтними водами Кривбасу та співвиконавець Плану заходів повідомив Міністерствам України: економіки, захисту довкілля та природних ресурсів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.21. Установлення приладів обліку холодного водопостачання у багатоквартирних житлових будинках (4076 од.) | КП «Кривбасводоканал» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 327,28 | 330,55 | Придбано та встановлено 81 прилад обліку холодного водопостачання. Орієнтовний обсяг економії питної води 33,46 тис. м3/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 327,28 | 330,55 |  |
|  | 2.23. Заміна зношених та аварійних ділянок водо- провідної мережі міста, 50 км | КП «Кривбасводоканал» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 077,58 | 26 478,22 | Замінено 15,31 км ветхих та аварійних ділянок водопровідної мережі. Орієнтовний обсяг економії питної води 17,01 тис. м3/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 1 317,64 | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 759,94 | 26 478,22 |  |
|  | 2.24. Реконструкції хлорного господарства КП «Кривбасводоканал» із застосуванням гіпохлориту натрію (Південна станція аерації, водопровідні насосні станції №№ 1, 18): розроблення проєктної документації; упровадження проєкту | КП «Кривбас-водоканал» | 2016-2017, 2017-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 826,61 | 10,88 | Не виконано. Розроблений у 2018 році проєкт не реалізовано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 826,61 | 10,88 |  |
|  | 2.25. Проведення чистки берегової лінії р. Саксагань (місця скиду зворотних вод) | ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 22,50 | 22,50 | Виконано чистку 800 м берегової лінії р. Саксагань |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 22,50 | 22,50 |  |
|  | 2.27. Комплексні дослідження, розробка проєктних рішень та реалізація заходів з поліпшення екологічного та гідрологічного стану водойм, річок Інгулець, Саксагань і Стара Саксагань у межах міста Кривого Рогу | Виконком Криворізької міської ради, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 535,00 | 578,00 | У рамках реалізації проєкту «Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)» у 2022 році подано 324,7 тис. м3 води з Карачунівського водосховища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 1 535,00 | 578,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.28. Упровадження заходів з оздоровлення р. Саксагань | Виконком Криворізької міської ради, Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» реалізація проєкту «Поліпшення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Саксагань у межах міста Кривого Рогу Дніпропетровської області – капітальний ремонт» призупинено |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.29. Розробка й упровадження заходів з оздоровлення русла р. Інгулець та покращення якості води у Карачунівському водосховищі | ПАТ «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ«ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Регламент промивання русла та екологічного оздоровлення річки Інгулець (надалі – Регламент) затверджено Державним агентством водних ресурсів України 17.03.2022, проте через військові дії, пов'язані з агресією Російської Федерації не реалізовано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.31 Заходи із захисту від підтоплення, у т.ч. спорудження дренажних та зливових мереж | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 82,38 | КП «Кривбасводоканал» придбано 8 одиниць дренажного насосного обладнання, проведено ревізію 96 насосних агрегатів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 82,38 |  |
|  | 2.32. Проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання, удосконалення технологій підготовки питної води | Державне промислове під-приємство «Кривбаспром-водопостачання» (надалі - ДПП «Кривбаспромводопостачання»), КП «Кривбасводоканал» | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 6 938,58 | 1 424,40 | КП «Кривбасводоканал»: 1. Придбано 3 насосні агрегати, електродвигун та перетворювач частоти на насосну станцію №7 Радушанського водопровідного комплексу. 2. Проведено заміну мереж на Радушанському водопровідному комплексі та реагентопроводів коагулянту на Карачунівському водопровідному комплексі |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 6 938,58 | 1 424,40 |  |
|  | 2.33. Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (I - IV черги), придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості, на комунальних каналізаційних системах | КП «Кривбас-водоканал», управління капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 621,03 | 10 220,55 | Виконано ремонт об’єктів каналізаційних очисних споруд, а саме: 1. Центральної станції аерації - первинних відстійників №9, №10 (І черги), № 1 (ІІІ черги), вторинних відстійників №6, №7, №8 (ІІІ черги), аеротенку №2 (ІІІ черги), насосної станції власних потреб (ІІІ черги), каналізаційної та повітродувної насосних станцій, хлораторної, ділянки трубопроводу подачі повітря з ІІІ черги на І-ІІ черги, повітропроводу від повітродувки до аеротенків. 2. Північної станції аерації – аеротенку №2, напірного трубопроводу побутових стоків від насосної станції до пісколовок, повітродувної насосній станції, напірного трубопроводу сирого осаду, будівлі знезараження гіпохлоритом. 3. Південної станції аерації – насосної станції виробничого блоку. 4. Інгулецької станції аерації – будівлі витратного складу гіпохлориту натрію, будівлі проціджувачів. Придбано та встановлено 4 насосних агрегати на КНС №№ 1, 7, 10, 75 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 621,03 | 10 220,55 |  |
|  | 2.34. Проектування, будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них, у т.ч. у приватному секторі вздовж річок Інгулець та Саксагань | КП «Кривбас-водоканал», управління капітального будівництва, департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 33 780,29 | 9 236,44 | Для попередження забруднення навколишнього середовища неочищеними стічними водами у 2022 році: 1. Завершено роботи з реалізації проєкту «Реконструкція напірного колектору від КНС-8 по вул. Володимира Великого, що проходить біля Комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради (надалі – міська лікарня №2) в Саксаганському районі м. Кривий Ріг» (3 ділянка)», проведено монтаж та улаштування трьох колодязів, фасонних частин, запірної арматури. 2. Виконано: улаштовування насосної станції, чотирьох каналізаційних колодязів, трьох камер у рамках реалізації проєкту будівництва ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр-ну Сонячного; монтаж 438 м колектора від КНС-8, від автодороги проспекту 200-річчя Кривого Рогу до міської лікарні №2 в Саксаганському районі міста Кривий Ріг, Дніпропетровської обл. (2 ділянка); монтаж 270 м колектора в рамках проєкту «Капітальний ремонт каналізаційних мереж, що перетинають автодорогу по вул. Едуарда Фукса Покровського району міста». 3. Отримано позитивний експертний звіт за проєктами: «Реконструкція лівої нитки напірного каналізаційного колектору від КНС-8 до автодороги пр-т 200 річчя Кривого Рогу в Саксаганському районі міста Кривий Ріг, Дніпропетровської обл. (1 ділянка)»; «Нове будівництво господарсько-побутової самопливної каналізаційної мережі та каналізаційної насосної станції з напірним колектором по вул. Одеська в Саксаганському районі м. Кривий Ріг»; 4. Проведено заміну 1,026 км каналізаційних мереж |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 33 780,29 | 6 181,36 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 3 055,08 |  |
|  | 2.35. Заміна мереж системи водовідведення надлишку шахтних вод на договірних умовах з ПРАТ «СУХА БАЛКА», «ЦГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком» | ДПП «Кривбаспромводопостачання», КП «Кривбас-водоканал» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 6 291,26 | 1 764,38 | Виконано заміну та ремонт 674,7 м мереж систем водо-відведення шахтних вод у Тер-нівському, Покровському, Саксаганському, Криворізькому районах |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 6 291,26 | 1 764,38 |  |
|  | 2.37. Модернізація системи знезараження питної води з використанням гіпохлориту натрію | ДПП «Кривбаспромводопостачання», КП «Кривбас-водоканал» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 14,61 | Проведено ремонтні роботи на хлораторних Карачунівських та Радушанських водоочисних споруд |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 14,61 |  |
|  | 2.38. Упровадження системи SCADА на дванадцяти водопровідних та семи каналізаційних насосних станціях, у тому числі встановлення ультразвукових витратомірів | КП «Кривбас-водоканал» | 2021,2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 12 112,99* | Система SCADА працює в тестовому режимі |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 12 112,99* |  |
| 3. По-воджен-ня з відходами та раціональне використання земель | 3.1. Використання розкривних порід для виробництва щебеню | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», АТ «ПІВДГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 46 772,57 | 44 183,07 | Зменшення обсягів розміщення відходів на 1 425,7 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 46 772,57 | 44 183,07 |  |
|  | 3.2. Використання розкривних порід для будівництва технологічних автомобільних та залізничних шляхів у кар’єрах відповідно до будівельних норм | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Використано 2 250,9 тис. тонн розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.3. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №2 роз-кривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПрАТ «ЦГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 8 120,82 | 6 977,51 | Використано 15,1 млн тонн розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 8 120,82 | 6 977,51 |  |
|  | 3.8. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №1 роз-кривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2016-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 12 980,00 | 7 952,00 | Використано 2,1 млн тонн розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 12 980,00 | 7 952,00 |  |
|  | 3.12. Забезпечення утилізації шламів аглодоменного й сталеплавильного виробництв в обсязі до 80% від щорічного утворення | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2016-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У агломераційному виробництві використано 165,7 тис. тонн (67,9%) шламів аглодоменного й сталеплавильного виробництв |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.14. Розміщення розкривних порід у місцях видалення відходів гірничо-збагачувального комплексу не більше 1 млн т/рік, за рахунок їх використання при виконанні робіт: рекультивація відпрацьованого кар’єру №1 – 2,5 млн т/рік; будівельні – 3,0 млн т/рік; виробництво щебню – 250,0 тис т/рік | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2016-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Розкривні породи використано для: рекультивації кар’єру №1 – 2,1 млн тонн; будівельних робіт – 2,1 млн тонн; виробництва щебеню – 0,345 млн тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.16. Проведення гірничотехнічної рекультивації шахти «Тернівська» | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 39 817,85 | 56 024,74 | Здійснено засипку зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 114,0 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 39 817,85 | 56 024,74 |  |
|  | 3.17. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти «Гвардійська» | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 33 082,74 | 58 421,99 | Здійснено засипку зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 224,7 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 33 082,74 | 58 421,99 |  |
|  | 3.18. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти «Родіна» | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 31 360,53 | 61 574,99 | Здійснено засипку зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 209,3 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 31 360,53 | 61 574,99 |  |
|  | 3.19. Розробка проєкту біологічної рекультивації складу пустих порід шахти «Октябрська». Виконання біологічної рекультивації складу пустих порід шахти «Октябрська» | АТ «Кривбасзалізрудком» | 2016 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У 2016 році АТ «Кривбасзалізрудком» розроблено проєкт рекультивації складу пустих порід шахти «Октябрська» («Покровська»). У 2022 реалізацію проєкту не розпочато |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.23. Проведення рекультивації зон зрушення шахт «Ювілейна» та «ім. Фрунзе»: гірничотехнічної; біологічної | ПрАТ «СУХА БАЛКА» | 2016-2025 2024-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 8 100,00 | 18 378,18 | Проведено засипку зон зрушення шахт пустими породами в обсязі 418,06 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 8 100,00 | 18 378,18 |  |
|  | 3.24. Проведення гірничотехнічної рекультивації гірничого відводу с. Куйбишевого (10 га) | ПрАТ «СУХА БАЛКА» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 000,00 | - | Протягом 2016 ̶ 2021 років проведено роботи з рекультивації на площі 6,36 га. У 2022 році ПрАТ «СУХА БАЛКА» захід не виконувався |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 000,00 | - |  |
|  | 3.28. Використання кінцевого продукту переробки твердих побутових відходів (технічного компосту, біологічного гумусу) та осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу для проведення рекультивації земель і заходів з пилопридушення | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ЦГЗК», «ПІВНГЗК», «ІНГЗК», «Кривий Ріг Цемент», «СУХА БАЛ-КА», АТ «ПІВДГЗК», «Кривбас-залізрудком», ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ», «Рудомайн», «Шиманівське Стіл», «Екоспец-транс» | 2018-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Для пилопридушення (упровадження «зелених технологій»), закріплення берм хвостосховища ПрАТ «ІНГЗК» використано 360 тонн компостної суміші «активний мул біологічної очистки води» очисних споруд ТОВ «НАДЄЖДА Л» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.31. Придбання обладнан-ня, спецтехніки для збирання, транспортування та складування побутових відходів | Виконком Криворізької міської ради, ТОВ «Еко-спецтранс» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 32 700,00 | 2 750,00 | ТОВ «Екоспецтранс» придбанно 1 сміттєвоз |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 32 700,00 | 2 750,00 |  |
|  | 3.34. Розробка проєкту гірничотехнічної та біологічної рекультивації відвалу №4 | ПрАТ «ЦГЗК» | 2021-2023 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 1 400,00 | ПрАТ «ЦГЗК» виконана робота щодо визначення можливості безпечного виконання робіт з рекультивації відвалу №4. Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 1 400,00 |  |
|  | 3.40. Розробка техногенного родовища талькових сланців обсягом 194,7 тис.тонн | ПрАТ «ІНГЗК» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 120,00 | - | Згідно з проєктом та планом розвитку гірничих робіт у 2022 році планувалася розробка техногенного родовища талькових сланців. У зв’язку з воєнним станом роботи призупинено |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 120,00 | - |  |
|  | 3.42. Проведення біологічної рекультивації хвостосховища та дамби шахти «Октябрська» | АТ «Крив-басзалізрудком» | 2022-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 360,00 | 85,00 | У Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 05.08.2022 опубліковано повідомлення про плановану діяльність «Біологічна рекультивація хвостосховища та дамби шахти «Покровська» (Октябрська) АТ «Кривбасзалізрудком» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 360,00 | 85,00 |  |
|  | 3.43. Розробка проєкту гірничотехнічної та біологічної рекультивації земельної ділянки зони обвалення №2 | ТОВ «Рудомайн» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 68,00 | Розроблено проєкт землеустрою рекультивації порушених земель на площі 21,61 га. Проєкт не надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 68,00 |  |
|  | 3.44. Уведення в дію та експлуатація комплексу згущення пульпи | АТ «ПІВДГЗК» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 115 635,26 | 58 124,28 | Зменшено обсяг перекачування пульпи на хвостосховища на 107 159,48 тис. м3 (у 8,39 рази) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 115 635,26 | 58 124,28 |  |
|  | 3.45. Заміна частини (2%) природних матеріалів сировинної суміші на золошлак (відходи ТЕЦ) при випалі цементного клінкеру | ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Зменшено обсяг використання природних (первинних) ресурсів на 20,50 тис. тонн |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 4. Раціо-нальне викорис-тання надр | 4.1. Проведення експлуатації, розвідки та геофізичного опробування з метою уточнення контурів рудних покладів, якості видобутої руди | АТ «ПІВДГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 642,00 | 136,23 | Виконані геофізичні випробування на рудних блоках АТ «ПІВДГЗК». Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 642,00 | 136,23 |  |
|  | 4.2. Спостереження за стійкістю бортів кар’єрів, уступів відвалів, а також за станом верхової та низової гребель обвідного каналу | АТ «ПІВДГЗК» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 750,14 | 893,21 | Виконані інструментальні спостереження за станом Лівобережного відвалу та північно-західного борту кар’єру, низової та верховою відсічних гребель, підйомних установок і визначення геометричних параметрів провідників похилих стволів управління дробарно-транспортного комплексу (цехи №2, №3), створено планово-висотні мережі на промисловому майданчику комбінату. Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 750,14 | 893,21 |  |
|  | 4.5. Виконання вимог щодо охорони надр відповідно до Кодексу про надра України, а саме: забезпечення повного комплексного геологічного вивчення надр з урахуванням усіх наявних корисних компонентів; раціональне вилучення використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів | Підприємства, суб’єкти господарювання, що здійснюють видобування корисних копалин | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ПрАТ «ІНГЗК» - показник втрат та засмічення руди 0,92% та 2,19% відповідно; АТ «Кривбасзалізрудком» - фактичні втрати руди складають – 15,0%, засмічення корисних копалин – 16,03%; АТ «ПІВДГЗК» фактичні показники втрат руди – 0,71%, засмічення – 0,63%; ПрАТ «ПІВНГЗК» – втрати корисних копалин 2,23%, засмічення – 1,53%; ПрАТ «СУХА БАЛКА» - втрати корисних копалин – 14,0%, засмічення – 12,21 %; ПрАТ «ЦГЗК» фактичні втрати корисних копалин складають на: Глеюватському кар’єрі – 4,0%, засмічення – 4,0%; шахті «ім. Колачевського» –3,61%, засмічення – 6,9%; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - фактичні втрати руди складають на: кар’єрі 2 біс – 1,5%, засмічення 2,3 %; кар’єрі №3 – 0,6 %, засмічення – 0,5%; шахті – 18,1 %, засмічення – 8,2% |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 5. Розбудова та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища | 5.1. Розбудова та впровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», АТ «ПІВДГЗК», «Кривбас-залізруком», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ» | 2016-2017, 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 776,08 | 2 254,77 | З метою забезпечення належного функціонування автоматизованої системи моніторингу за станом атмосферного повітря ПрАТ «ЦГЗК», «ІНГЗК», «Кривий Ріг Цемент», «ПІВНГЗК», АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» протягом 2022 року провадилося технічне обслуговування постів автоматичного спостереження атмосферного повітря |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 776,08 | 2 254,77 |  |
|  | 5.1.1. Установлення з урахуванням «рози вітрів» стаціонарних постів моніторингу на межі санітарно-захисної зони | ПАТ «Арселор-Міттал Кривий Ріг» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 8 239,45 | 7 996,56 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» уведено в експлуатацію 6 автоматичних постів моніто-рингу (селища Степове, Миролюбівка, Свистуново, Садове товариство «Нива», вул. Верхня Антонівка, 5 у Центрально-Міському районі, вул. Профспілкова, 4 в Металургійному районі) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 8 239,45 | 7 996,56 |  |
|  | 5.1.2. Упровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря | ТОВ «РУДОМАЙН» | 2021,2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Захід не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.2.3. Розробка проєкту санітарно-захисної зони шахти ім. Орджонікідзе з обов’язковим розділом «Озеленення СЗЗ» | ПрАТ «ЦГЗК» | 2021,2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 225,00 | 225,00 | Виконано. Надано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для проммайданчика №4 (ш. ім. Ко-лачевського) ПрАТ «ЦГЗК» від 27.12.2022 №12.2-18-4/8449 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 225,00 | 225,00 |  |
|  | 5.2.4. Розробка проєкту санітарно-захисної зони шахти «Ювілейна» з обов’язковим розділом «Озеленення СЗЗ» | ПрАТ «СУХА БАЛКА» | 2021-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 480,00 | 480,00 | Виконано. Надано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Обґрунтування встановлення (коригування) розмірів санітарно-захисної зони для проммайданчика №1 шахти «Ювілейна» від 08.12.2022 №12.2-18-4/4972 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 480,00 | 480,00 |  |
|  | 5.4. Проведення інструментально-лабораторного контролю за показниками викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств (у т.ч. при проведенні масових вибухів у кар’єрах) | ПрАТ «ПІВНГЗК», «ІНГЗК», «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», «Криворізький суріковий завод», ПАТ «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПІВДГЗК», «Кривбас-залізрудком», ТОВ «Рудомайн» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 4 588,24 | 3 486,26 | Інструментально-лабораторний моніторинг показників якості атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон (у тому числі при проведенні масових вибухів у кар’єрах) здійснювався підприємствами за договорами: АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «Рудомайн», ПрАТ «ЦГЗК» з Товариством з обмеженою відповідальністю «НТЦ Екотрейд» (надалі – ТОВ «НТЦ Еко-трейд») для: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ІНГЗК», «ПІВНГЗК», АТ «ПІВДГЗК», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» з НДІБПГ КНУ; АТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», ТОВ «Рудомайн», ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» з Відокремленим структурним підрозділом (надалі – ВСП) «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»; ТОВ «Рудомайн» з ТОВ «БІОМ ПЛЮС». Крім того, здійснювався моніторинг атмосферного повітря на межі СЗЗ відомчими лабораторіями ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ПІВНГЗК» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4 588,24 | 3 486,26 |  |
|  | 5.5.2. Створення та впровадження локальної системи моніторингу для контролю викидів забруднюючих речовин від джерел викидів: №101; №92, 99, 103; №97 | ПрАТ «ПІВНГЗК» | 2020 2021 2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 499,55 | 3 025,89 | Виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 499,55 | 3 025,89 |  |
|  | 5.7. Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, довкілля в районі місць видалення відходів, якості питної води в централізованій мережі водопостачання, за станом стічних вод, ліквідація несанкціонованих скидів у поверхневі водні об'єкти | Промислові під-приємства (учасники програми), виконкоми районних у місті рад, виконком Криворізької міської ради, ВСП «Криворізький районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 5 638,72 | 7 071,44 | Моніторинг поверхневих вод у місцях скидання зворотних вод, довкілля в місцях видалення відходів здійснювався підприємствами за договорами: АТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «ПІВНГЗК» з ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»; ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» з ТОВ «НТЦ ЕКОТРЕЙД»; ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОТЕПЛОСЕРВІС»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий» з Державним підприємством «Українська геологічна компанія» (надалі - ДП «Українська геологічна компанія»); АТ «Кривбасзалізрудком» з Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим центром «Еководпроект» та «Центру радіоекологічного моніторингу». Крім того, контроль за якісними та кількісними показниками поверхневих і стічних вод проводився лабораторіями підприємств АТ «Кривбасзалізруком», «ПІВДГЗК», ПрАТ «ІНГЗК», «ПІВНГЗК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 5 638,72 | 7 071,44 |  |
|  | 5.8. Проведення гідрогеологічного моніторингу в районі видобутку корисних копалин, інвентаризації системи моніторингу стану підземних вод промислових підприємств Кривбасу | Промислові підприємства (учасники програми) | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3 971,06 | 2 729,80 | Гідрогеологічний моніторинг здійснювався підприємствами за договорами: ПрАТ «ІНГЗК», «ПІВНГЗК» з Державним підприємством «УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ»; АТ «Кривбасзалізрудком» з ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з ДП «Українська геоло-гічна компанія». Крім того, гідрогеологічний моніторинг проводиться лабораторіями підприємств ПрАТ «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбасзалізрудком», «ПІВДГЗК» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3 971,06 | 2 729,80 |  |
|  | 5.10. Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу (придбання, ремонт, технічне обслуговування, повірка приладів постів автоматичного спостереження) | Виконком Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 380,00 | 114,00 | Забезпечено функціонування п’яти міських постів автоматичного спостереження, у тому числі виконувалися роботи з їх технічного обслуговування |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 1 380,00 | 114,00 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.11. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста | Виконком Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | 2018-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 500,00 | - | За участі членів комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря в агломерації Кривий Ріг, створеної виконкомом міської ради (надалі – комісія) проведено моніторингові дослідження атмосферного повітря в житлових масивах міста під час планових масових вибухів у кар’єрах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «ЦГЗК», ТОВ «РУДОМАЙН», «Українська гірничодобувна компанія». До проведення досліджень комісією залучено ВСП «Криворізький районний відділ ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» та НДІБПГ КНУ |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 500,00 | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.12. Формування на сайтах підприємств інформаційної екологічної бази про фактичні показники впливу виробничої діяльності на довкілля, електронних копій дозвільних документів (дозволи на природокористування [надра, атмосферне повітря, водне середовище, поводження з відходами]), результатів після-проєктного моніторингу, передбачених висновками з оцінки впливу на довкілля, охоронних зобов'язань щодо утримання об'єктів природно-заповідного фонду, електронних копій екологічних проєктів з висновками експертиз. Підтримка інформації в актуальному стані | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У 2022 році промисловими під-приємствами на сайтах актуалізовано та висвітлено: графіки поливу вулиць та технологічних доріг на 2022 рік АТ «ПІВДГЗК», «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «ЦГЗК», «ПІВНГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Не висвітлено графіки ПрАТ «ІНГЗК», «СУХА БАЛКА», «Кривий Ріг Цемент», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ»; нові дозволи на спеціальне во-докористування - ПрАТ «ЦГЗК», «ПІВНГЗК», КП «Кривбасводоканал»; статистичні звіти за 2021 рік 2-ТП повітря, 2-ТП-водгосп, №1-екологічні витрати, №1-відходи КП «Кривбасводоканал»; програма повітроохоронних заходів та план поєтапного зниження і запобігання викидам забруднюючих речовин в атмосферне повітря АТ «ПІВДГЗК»; результати післяпроєктного моніторингу планованої діяльності АТ «ПІВДГЗК», ТОВ «Рудомайн». На офіційному сайті ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ХОЛДИНГ» створено вкладку ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» та висвітлено дозвіл: на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря; на спеціальне водокористування. У зв’язку з військовим станом з лютого 2022 року сайт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг закрито. Також, у 2022 році у мережі «Facebook» промисловими під-приємствами висвітлено 66 публікацій, з них: ПрАТ «ІНГЗК» - 20 публікацій; ПрАТ «ПІВНГЗК» - 15 публікацій; ТОВ «Рудомайн» - 6 публікацій; АТ «Кривбасзалізрудком» - 8 публікацій; ПрАТ «ЦГЗК» - 6 публікацій; АТ «ПІВДГЗК» - 4 публікації; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 7 публікацій |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.16. Розробка проєктних рішень щодо захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й об'єкти | Виконком Криворізької міської ради, підприємства, установи та організації | 2016-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 350,00 | 350,00 | ПрАТ «ІНГЗК» виконано третій та четвертий етапи роботи «Розробка проєктних рішень щодо захисту від підтоплення і затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й об’єкти». Звіт надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 350,00 | 350,00 |  |
|  | 5.18. Розробка та впровадження спеціалізованої системи безперервного дистанційного моніторингу геомеханічного стану масивів порід гірничих відводів діючих та закритих підприємств Кривбасу: науково-дослідні, проєктні та монтажні роботи зі створення геоінформаційної системи та її впровадження | Криворізьке гірничо-проми-слове управління головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, виконком Криворізької міської ради, ПрАТ «ПІВНГЗК», «ЦГЗК», «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбасзалізрудком», ПАТ «Арсе-лорМіттал Кривий Ріг» | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 5 870,00 | 4 571,40 | ПрАТ «ЦГЗК» згідно з укладеними договорами зі спеціалізованими організаціями виконано науково-дослідні роботи: «Гравіметричні спостереження за рухом пустот в межах Глеюватського кар’єру ПрАТ «ЦГЗК»; «Дослідження процесу зсуву земної поверхні в зоні впливу гірничих робіт шахти ім. Колачевського (ім. Орджонікідзе) ПрАТ «ЦГЗК»; «Маркшейдерсько-геодезичні роботи по забезпеченню безпечної експлуатації гірничотехнічних об’єктів ПрАТ «ЦГЗК»; «Маркшейдерсько-геодезичні спостереження на хвостосховищі ПрАТ «ЦГЗК». Звіти надано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 5 870,00 | 4 571,40 |  |
| 6. Охорона, збереження об’єк-тів природно-заповідного фонду, озеленення | 6.1. Утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду міста | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, Державне підприємство «Криворізьке лісове господарство» (надалі – ДП «Криво-різьке лісове господарство», підприємства (учасники програми), на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 408,15 | 199,96 | У рамках охоронних зобов’язань проведено роботи з утримання та збереження об’єктів природно- заповідного фонду: АТ «ПІВДГЗК» - геологічних пам’яток природи місцевого значення «Виходи аркозових пісковиків», «Скелеватські виходи», «Пісковикова скеля»; ПрАТ «ІНГЗК» - ландшафтного заказника місцевого значення «Візирка»; АТ «Кривбасзалізрудком» - геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Виходи амфіболітів»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Сланцеві скелі»; ТОВ «Рудомайн» - ботанічної пам’ятки природи «Дерево культурної груші» |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 408,15 | 199,96 |  |
|  | 6.3. Виготовлення та встановлення (поновлення) ме-жових знаків та інформаційних щитів на об’єктах природно-заповідного фон-ду | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП «Криворізьке лісове господарство», підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ПрАТ «ІНГЗК» на території ландшафтного заказника місцевого значення «Візирка» поновлено 10 інформаційних знаків |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.5. Забезпечення доступності використання об’єкта природно-заповідного фонду – геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Сланцеві скелі», геологічної пам’ятки природи місцевого значення «Виходи амфіболітів» у освітньо-виховних, науково-дослід-них, рекреаційних цілях | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Кривбасзалізрудком», громадські організації | 2017-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Захід виконується |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.6. Виконання робіт з благоустрою та озеленення територій із збереженням існуючих зелених насаджень, у т.ч. належне утримання та озеленення санітарно-захисних зон | Промислові підприємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 10 332,50 | 6 807,72 | За інформацією підприємств висаджено: 7 449 саджанців дерев (з них у СЗЗ – 6 754); 1 126 кущів (з них у СЗЗ - 634), 0,451 га квітників, 0,67 га газонів. З них: ПрАТ «ЦГЗК» - 3 101 саджанець дерев (з них у СЗЗ – 3 101), 5 кущів, газонів - 0,068 га; АТ «ПІВДГЗК» - 2 931 са-джанців дерев, 634 кущі (з них у СЗЗ – 2 931 дерево, 634 кущі); ПрАТ «ІНГЗК» - 1 074 саджанців дерев (з них у СЗЗ – 700), 30 кущів; АТ «Кривбасзалізрудком» - 176 саджанців дерев (з них у СЗЗ – 22), 278 кущів, 0,5 га газонів, 10 м2 квітників; ПрАТ «ПІВНГЗК» - 98 са-джанців дерев, 35 кущів; ТОВ «Рудомайн» - 39 саджанців дерев, 20 кущів, газонів – 0,1 га; КП «Кривбасводоканал» - 20 саджанців дерев, 42 кущі; КПТМ «Криворіжтепломережа» - 10 саджанців дерев, 10 - кущів, квітників - 0,1 га; ПрАТ «СУХА БАЛКА» - 72 кущі, 80,48 м2 квітників. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» висадка дерев та кущів не здійснювалася, висаджено 0,342 га квітників |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 10 332,50 | 6 807,72 |  |
|  | 6.6.2. Озеленення санітарно-захисної зони відповідно до проєкту та матеріалів СЗЗ | ТОВ «МЕТ-ІНВЕСТ-КРМЗ» | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 100,00 | - | Не виконано |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 100,00 | - |  |
|  | 6.6.3. Озеленення території прилеглої до хвостосховища ПрАТ «ІНГЗК», здійснення компенсаційних заходів з відновлення зелених насаджень | ПрАТ «ІНГЗК» | 2021-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 250,00 | 105,00 | ПрАТ «ІНГЗК» висаджено 300 саджанців дерев на території СЗЗ хвостосховища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 250,00 | 105,00 |  |
|  | 6.7. Виконання робіт з ліквідації аварійних та сухостійних дерев | КП «Сансервіс», промислові підприємства, упра-вителі житлових будинків та їх прибудинкових територій, суб’єкти господарювання, органи самоорганізації населення, громадські об’єднання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 162,11 | 879,39 | За інформацією підприємств здійснено видалення 407 дерев та порослі на площі 12,6 га, з них: ПрАТ «ЦГЗК» - 311 дерев, порослі 5,1 га; ПрАТ «ІНГЗК» - 44 дерев; ТОВ «МЕТІНВЕСТ-КРМЗ» - 29 дерев; АТ «ПІВДГЗК» - 16 дерев; АТ «Кривбасзалізрудком» - 3 дерев; ПрАТ «ПІВНГЗК» - 2 дерев, порослі на площі 7,5 га; КП «Кривбасводоканал» - 2 дерев |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 162,11 | 879,39 |  |
|  | 6.9. Заходи із забезпечення збереження зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП «Криворізьке лісове господарство», промислові підприємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1 144,30 | 2 435,11 | У 2022 році проведено: санітарну обрізку 2 127 дерев та 4 160 кущів; омолодження 894 дерев |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1 144,30 | 2 435,11 |  |
|  | 6.10. Заходи з озеленення території міста (роботи з озеленення, придбання обладнання та механізмів для проведення заходів з озеленення) | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 21 836,50 | 4 075,48 | Коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища на територіях загального користування: 1. Висаджено 1600 зелених насаджень (350 дерев, 1250 кущів) та 2 508 м2 квітників 2. Проведено догляд за: деревами та чагарниками (поливання, прополювання, обкопування) – 25 570 од; трояндами - 22 810 од; квітниками – 24 008 м2; рокарієм – 420 м2; газонами (полив) – 1,95 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 21 836,50 | 4 075,48 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.11. Проведення досліджень та обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 150,00 | 366,33 | На промислових територіях площею 34,81 га застосовані інноваційні методи боротьби з карантинними бур’янами: ПрАТ «СУХА БАЛКА» - оброблення хімічним засобом «Гліфовіт» на площі 27,7 га; АТ «ПІВДГЗК» - оброблення розчином на площі 5,0 га; ПрАТ «ЦГЗК» - оброблення негербіцидним засобом «Агростоп» на площі 2,0 га; ПрАТ «ПІВНГЗК» - оброблення спеціальним розчином ділянки площею 0,1 га, травозаміщення на площі 0,01 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 150,00 | 366,33 |  |
|  | 6.12. Забезпечення проведення робіт щодо локалізації й ліквідації карантинних рослин (покіс, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії, у тому числі інноваційними методами, та інше) | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 20 997,24 | 13 871,11 | Проведено заходи по боротьбі з карантинними бур’янами механічним методом на площі 4 030,53 га, з них: 3 146 га на територіях загального користування, у т.ч. 1 330 га коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища; 884,57 га [(промисловими підприємствами (2,9% від площі земельних відводів підприємств)] |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 17 923,50 | 8 767,96 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3 073,74 | 5 103,15 |  |
|  | 6.13. Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ра-ди, суб’єкти господарювання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 30,00 | 53,87 | Для забезпечення боротьби з амброзією та іншими карантинними бур’янами ТОВ «Рудомайн», АТ «ПІВДГЗК» придбано мотокоси |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 30,00 | 53,87 |  |
| 7. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 7.2. Проведення громадської екологічної експертизи територій, об’єктів та проєктів здійснення господарської діяльності | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» для інформування громадськості на дошці оголошень виконкому Криворізької міської ради розміщено 142 інформації про провадження планованої діяльності, що може мати значний вплив на дов-кілля |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.3. Підтримка розвитку громадських організацій екологічного спрямування | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Участь громадськості в роботі дорадчих органів виконкому міської ради: комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря – 2 засідання; робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у м. Кривому Розі – 2 засідання; ради екологічного планування - 1 засідання |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.4. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 40,00 | 39,90 | Виготовлено: 150 брошур «Екологічний паспорт міста Кривого Рогу (2015-2020 роки)», що розповсюджено серед закладів освіти; 2 000 листівок екологічної тематики «Не пали суху рослинність та сміття - не завдавай шкоди собі та природі!», «Боротьба з амброзією – справа кожного!», які передані до виконкомів районних у місті рад для інформування мешканців міста та розповсюджені під час проведення відпо-відних рейдів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 40,00 | 39,90 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.5 Проведення заходів з екологічної інформатизації суспільства (розміщення соціальної реклами екологічного спрямування) | Підприємства-учасники програми, виконком Криворізької міської ради, наукові організації та установи, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 66,56 | 4,84 | Підприємствами виготовлено 8 макетів соціальної реклами екологічного спрямування: АТ «ПІВДГЗК» - 3; АТ «Кривбасзалізрудком» - 3; ПрАТ «ІНГЗК» - 2. За ініціативи управління екології виконкому Криворізької міської ради на території міста розміщено соціальну рекламу екологічного спрямування («Зупини амброзію! Вирви рослину з корінням!», «Не сміти біля річки!», «Не пали листя! Дихай повітрям, а не димом!») на 20 білбордах |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 66,56 | 4,84 |  |
|  | 7.6. Проведення виробничих та переддипломних практик, екскурсій, семінарів для студентів середніх і вищих навчальних закладів, громадських екологічних організацій з метою підвищення екологічної свідомості суспільства | Підприємства-учасники програми, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Промисловими підприємствами проведено 30 екскурсій, з них: АТ «ПІВДГЗК» - 21 екскурсія; АТ «Кривбасзалізрудком» - 6 екскурсій; ТОВ «Рудомайн» - 1 екскурсія; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 2 екскурсії. ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» організовано проходження практики для студентів вищого навчального закладу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| Загальні орієнтовні обсяги фінансування |  |  | 2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2 234 650,78 | 762 436,18 |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | бюджет місцевого самоврядування | 78 312,93 | 19 756,70 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 156 337,85 | 742 679,48 |  |

* Заходи профінансовано в рамках Інвестиційної програми КП «Кривбасводоканал» на 2021 рік.

Керуюча справами виконкому                                                                 Олена ШОВГЕЛЯ