ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

28.04.2023 №1861

ПЛАН ЗАХОДІВ

з розвитку мережі Центру адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії»)

виконкому Криворізької міської ради шляхом створення додаткових робочих місць

за принципом організаційної єдності задля реалізації комплексної послуги «Я – Ветеран»

| №п/п | Заходи | Орієнтовний термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріально-технічне забезпечення |  |  |  |
| 1 | Встановлення електрощитової та прокла-дання кабелю, встановлення розеток (орі-єнтовна вартість 40,5 тис. грн) | Травень 2023 року | Виконком Криворізької міської ради, адміністративно-господарчий відділ ви-конкому міської ради, департамент адмі-ністративних послуг виконкому Кри-ворізької міської ради |
| 2 | Придбання та встановлення кондиціонеру канального для вентиляції приміщення (орієнтовна вартість 122,4 тис. грн) | Травень 2023 року | Виконком Криворізької міської ради, адміністративно-господарчий відділ ви-конкому міської ради, департамент адмі-ністративних послуг виконкому Кри-ворізької міської ради |
| 3 | Придбання металопластикових перегородок (орієнтовна вартість 424,6 тис. грн) | Травень 2023 року | Виконком Криворізької міської ради, департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |
| 4 | Монтаж та встановлення металопласт-тикових перегородок (орієнтовна вартість 31,4 тис. грн) | Травень 2023 року | Виконком Криворізької міської ради, департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Улаштування підлогового покриття та встановлення металевого пандуса (орієн-товна вартість 168,3 тис. грн) | Травень 2023 року | Виконком Криворізької міської ради, адміністративно-господарчий відділ ви-конкому міської ради, департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |
| 6 | Придбання меблів (орієнтовна вартість 82,7 тис. грн) | Травень 2023 року | Виконком Криворізької міської ради, департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |
| 7 | Придбання та встановлення захисних екранів (орієнтовна вартість 13,6 тис. грн) | Травень 2023 року | Виконком Криворізької міської ради, департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |
| 8 | Придбання та встановлення комп'ютерної техніки (орієнтовна вартість 115 тис. грн) | Травень 2023 року | Виконком Криворізької міської ради, управління інформаційно-комунікацій-них технологій, департамент адмі-ністративних послуг виконкому Кри-ворізької міської ради |
| 9 | Придбання багатофункціональних при-строїв (орієнтовна вартість 120 тис. грн) | Травень 2023 року | Виконком Криворізької міської ради, управління інформаційно-комунікацій-них технологій, департамент адмі-ністративних послуг виконкому Кри-ворізької міської ради |
| 10 | Оформлення інформаційних стендів та вивісок (орієнтовна вартість 80 тис. грн) | Травень 2023 року | Виконком Криворізької міської ради, департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради |

Керуюча справами виконкому 	                                   Олена ШОВГЕЛЯ