*Додаток 2*

 *до рішення міської ради*

 *08.12.2023 №2362*

***ПЕРЕЛІК***

***заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2022−2026 роки***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Заходи програми*** | ***Строк вико-нання заходу*** | ***Відпові-******дальні за виконання*** | ***Джерела фінансу-вання*** | ***Орієнтований обсяг фінансування за роками, грн*** | ***Очікуваний результат*** |
| ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***Усього*** |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***І. Організаційне та методичне забезпечення Програми*** |
| 1.1 | Проведення дета-льного аналізу й виз-начення потреби оновлення, консо-лідації та уніфікації програмних і техніч-них ресурсів (ком-п’ютерної техніки, мережевого облад-нання та оргтехніки) на об'єктах інформа-ційної діяльності ви-конавчих органів міської ради | Щорічно  | Управління технічного захисту інформації та інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші виконавчі органи міської ради | − | − | − | − | − | − | − | Забезпечення інфор-маційно-комунікацій-ної та цифрової інфра-структури виконавчих органів міської ради через ефективне гнуч-ке використання про-грамних і технічних ресурсів, їх надійну роботу, розгортання нових технологій, по-будову надійної систе-ми безпеки інформа-ційних систем |
| 1.2 | Проведення інфор-маційно-консульта-ційних заходів щодо реалізації міських проєктів зі створен-ня та впровадження інформаційно-кому-нікаційційних техно-логій і е-сервісів, популяризація та навчання користу-вання е-сервісами, проведення зустрі-чей з ІТ-спільнотою з метою стимулю-вання розвитку смарт-технологій та забез-печення їх широкого впровадження в різні сфери міської життє-діяльності | Щорічно | Управління технічного захисту інформації та інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші виконавчі органи міської ради | − | − | − | − | − | − | − | Сприяння розвитку цифрових навичок і формуванню потреб у використанні елек-тронних сервісів та цифових технологій представниками Кри-ворізької міської тери-торіальної громади. Завдяки використан-ню онлайн та циф-рових технологій пред-ставники Криворізь-кої міської територі-альної громади можуть більш ефективно ко-ристуватися міськими електронними сервіса-ми |
| 1.3 | Розроблення актів органів місцевого са-моврядування міста щодо організації ви-конання завдань Прог-рами, організаційне забезпечення їх вико-нання. Проведення семінарів-навчань, тре-нінгів, відеоконфе-ренцій тощо з питань розвитку цифрового простору | Щорічно | Управління технічного захисту інформації та інформацій-но-комуні-каційних технологій виконкому Криворізької міської ради, відділи, управління інші виконавчі органи міської ради | − | − | − | − | − | − | − | Удосконалення нор-мативно-правової ба-зи Програми. Упрова-дження новітніх ци-фрових технологій у діяльність виконавчих органів міської ради |
| ***II. Оптимізація та розвиток цифрової інфраструктури, створення єдиної інформаційної системи*** |
| 2.1 | Розвиток (створен-ня, придбання, вико-ристання, адміністру-вання) нових елект-ронних сервісів, фун-кціональних інфор-маційних систем (під-систем), модулів, прог-рамно-інформаційних комплексів, комп’ю-терних програм, прог-рамно-технічних та технічних засобів те-лекомунікації, що за-безпечують логічне поєднання інформа-ційних ресурсів, об-робку й захист інфор-мації, внутрішню та зовнішню електрон-ну інформаційну вза-ємодію у складі єди-ної інформаційної системи міста Кри-вого Рогу. Супровід, технічна підтримка, розвиток, модифіка-ція, обслуговування діючих електронних систем, платформ, вебпорталів, серві-сів, міських ресурсів, реєстрів, інтеграція їх з іншими програм-ними продуктами, упровадження проєктів Smart City тощо. Забезпечення праце-здатності інформа-ційно-телекомуніка-ційної системи, циф-рової інфраструк-тури виконавчих ор-ганів міської ради: створення, розвиток та супроводження телекомунікаційного середовища, придба-ння мультимедійно-го, комп’ютерного обладнання та при-ладдя, ліцензійного програмного й анти-вірусного забезпе-чення, послуг досту-пу до мережі Інтер-нет, інших. Консал-тингові послуги для IT-сервісів виконав-чих органів, кому-нальних підпри-ємств, установ, орга-нізацій, закладів Кри-ворізької міської ра-ди. Розвиток мережі Центру адміністра-тивних послуг «Віза» («Центр Дії») викон-кому Криворізької міської ради |  2022−2026 роки | Виконавчий комітет Криворізь-кої міської ради, Комуналь-не підприєм-ство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради  | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 28 214 908,0 | 25 735 635,0 | 23 242 281,0 | 25 908 435,0 | 27 867 759,0 | 130 969 018,0 | Використання інфор-маційно-комунікацій-них та цифрових тех-нологій, сучасних елек-тронних систем, ресур-сів, сервісів тощо, їх супровід, підтримка, розвиток для забезпе-чення високого рівня прозорості процесу ді-яльності органів місце-вого самоврядування, удосконалення техно-логій ухвалення управ-лінських рішень за допомогою сучасних систем збору, обробки й аналітики інфор-мації, упровадження та розвиток Єдиної інформаційної систе-ми міста Кривого Рогу, управління акти-вами міста. Створення умов для рівного віль-ного доступу всіх ка-тегорій користувачів до систематизованої, якісної та достовірної інформації. Забезпе-чення функціонування ефективного зворот-ного зв’язку в режимі онлайн для вирішення питань життєдіяль-ності окремої особи, Криворізької міської територіальної грома-ди, міста в цілому, виконання повнова-жень органами місце-вого самоврядування міста. Забезпечення та обладнання виконав-чих органів міської ради сучасною ком-п’ютерною технікою та приладдям, захисту інформаційних і мере-жевих систем, систем збереження резерву-вання, копіювання да-них, надання послуг з доступу до мережі Ін-тернет, технічної під-тримки й обслугову-вання комп’ютерних програм з інформа-ційно-правовою систе-мою для бухгалтерсь-кого обліку, фінансо-вої звітності тощо. Розробка концепцій, проєктів, техніко-еко-номічних завдань (об-ґрунтувань). Розши-рення точок доступу до адміністративних, інших публічних пос-луг у Центрі адміні-стративних послуг «Віза» («Центр Дії») виконкому Криворізь-кої міської ради з метою належного якіс-ного їх надання за принципом організа-ційної єдності |
| 2.2 | Упровадження та розвиток Єдиної ін-формаційної систе-ми міста Кривого Рогу, створення су-часної інформацій-ної та цифрової інфраструктури міс-та (придбання, упро-вадження, підтрим-ка, використання прог-рамного забезпечен-ня, інформаційних систем, вебсервісів, вебсайтів тощо, у тому числі шляхом надання фінансової підтримки комуналь-ному підприємству).Придбання ліцензій на право корис-тування програмним комплексом «Картка криворіжця», послу-ги з постачання, тех-нічного обслугову-вання та консульта-тивного супроводу ліцензійного прог-рамного забезпечен-ня для підтримки ба-гатофункціональної електронної картки «Картки криворіжця» |  2023−2026 роки | Управління технічного захисту інформації та інформацій-но-комуніка-ційних тех-нологій виконкому Криворізької міської ради,Комуналь-не підприєм-ство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради  | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | ‒ | 17 680 000,0 | 23 394 245,0 | 16 147 157,0 | 17 277 458,0 | 74 498 860,0 | Реалізація інструмен-тів цифрового вряду-вання шляхом оптимі-зації впровадження та функціонування прог-рамного забезпечення за рахунок раціональ-ного використання фі-нансових, матеріаль-но-технічних та інших ресурсів, підвищення якості надання адмі-ністративних, соціаль-них, комунальних пос-луг, послуг у сферах освіти, охорони здо-ров’я тощо шляхом запровадження елек-тронних сервісів; за-безпечення доступу мешканців до наборів даних, що підлягають оприлюдненню у фор-мі відкритих даних згідно з чинним за-конодавством України; збільшення прозорос-ті діяльності міської влади через викорис-тання електронних ін-формаційних ресурсів вебсистем, вебсервісів, ефективне муніципаль-не управління.Ліцензійне програмне забезпечення (комп’ю-терні програми), що є складовою програм-ного комплексу «Карт-ки криворіжця», за-безпечує працездат-ність та функціону-вання Реєстру утриму-вачів багатофункціо-нальної електронної «Картки криворіжця», що акумулює дані про громадян, які отри-мали/придбали картку Забезпечують функціо-нування «Модуля «CardHolder» – мобіль-ного застосунку «Картка криворіжця» для по-повнення картки (-ок) на необхідну кількість поїздок у будь-який зручний час і в будь-якому місці, відсте-ження балансу на картці(-ах), перегляд історії реєстрацій: де й коли була оплачена/ облікована поїздка, бло-кування втраченої карт-ки(-ок), перенесення балансу (коштів) з втра-ченої картки на нову тощо. Технічне обслугову-вання та консульта-тивний супровід прог-рамного комплексу «Картка криворіжця» забезпечить здійснен-ня контролю над вип-равленням помилок, проведення перевірки (тестування) праце-здатності зв’язаних фун-кцій програм після виправлення (усунен-ня) помилок, здій-снення контролю за цілісністю даних, що зберігаються в ком-п’ютерних програмах, виявлення причин ви-никнення збоїв у робо-ті програм та їх усу-нення, проведення діаг-ностики, відновлення дієздатності сервісу в частині програмних збо-їв, що виникли внас-лідок атак, пошко-джень тощо |
| ***ІII. Створення, упровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем, сервісів у закладах, установах і на підприємствах, що перебувають у комунальній власності міста*** |
| 3.1 | Придбання персо-нальних комп’юте-рів, офісного, теле-комунікаційного та аудіовізуального об-ладнання, послуг у сфері інформацій-них технологій (кон-сультування, розроб-ка програмного за-безпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтрим-ки), пакетів програм-ного забезпечення та інформаційних сис-тем і мереж, послуг з моніторингу та кон-тролю за споживан-ням енергетичних ресурсів тощо |  2022−2026 роки | Департамен-ти освіти і науки, у справах сім’ї, молоді та спорту, соціальної політики, розвитку інфра-структури міста, упра-вління куль-тури, охо-рони здо-ров’я, з пи-тань над-звичайних ситуацій та цивільного захисту на-селення, служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, Комунальні підпри-ємства «Аварійно-рятувальна служба рятування на воді», «Кривбас-теплоенер-го», «Парк культури та відпочинку імені Богда-на Хмель-ницького», «Сансервіс», «Центр поводження з тваринами» Криворізької міськоїради,Комунальне некомерційне підприємство «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міськоїради, Комунальні заклади «Кризовий центр для жінок, постражда-лих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє», «Криворізь-кий Центр здоров'я» Криворізької міськоїради, Комунальні установи «Будинок милосердя», «Будинок милосердя» «Затишок» Криворізької міськоїради, Криворізький міський центр соціальних служб  | Разом | 20 466 250,0 | 68 640 617,26 | 14 689 769,0 | 15 055 633,0 | 15 551 627,0 | 134 403 896,26 | Поліпшення матері-ально-технічної бази закладів бюджетної сфери та комуналь-них підприємств, роз-ширення їх інформа-ційного простору, сво-єчасне достовірне вне-сення інформації до загальнодержавних ін-формаційних програм і ресурсів, підтримка в робочому стані пер-сональних комп’юте-рів, офісного, телеко-мунікаційного та ау-діовізуального облад-нання, можливість без-перебійного доступу до Інтернет-ресурсу, обслуговування та кон-сультативний супровід комп’ютерної програ-ми «iControl v1.0», обслуговування ком-п’ютерної програми «XTMS Symbol Tran-sport», програмного комплексу «Курс дош-кілля», «Курс школа», створення програмно-го комплексу для на-дання, обліку, виплати різних видів допомог, компенсацій та інших соціальних виплат меш-канцям міста тощо |
| Держав-ний бюджет | 871 326,0 | 273 723,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 1 145 049,0 |
| Обласний бюджет | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 19 594 924,0 | 7 508 660,0 | 14 689 769,0 | 15 055 633,0 | 15 551 627,0 | 72 400 613,0 |
| Інші джерела | ‒ | 60 858 234,26 | ‒ | ‒ | ‒  | 60 858 234,26 |
| ***Соціальний захист мешканців міста*** |
| 3.2 | Функціонування в м. Кривому Розі ба-гатофункціональних електронних карток «Картка криворіжця» та «Гостьова картка криворіжця» |  2022−2026 роки | Департа-менти освіти і науки, соціальної політики виконкому Криворізької міської ради  | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 5 099 496,0  | 8 325 355,0 | 5 149 750,0 | 5 206 807,0 | 5 257 392,0 | 29 038 800,0 | Забезпечення осіб, яким надано право пільгового проїзду, електронними квит-ками на безоплатній основі у зв’язку з фун-кціонуванням автома-тизованої системи об-ліку оплати проїзду в м. Кривому Розі (прид-бання програмного продукту «Автомати-зована інформаційна система видачі соці-альних карт», послуга з програмування без-контактних карток програмними додат-ками, оренда й хос-тинг серверного об-ладнання та хост-майданчика, обслу-говування і супровід серверного обладнан-ня, апаратного ком-плексу «Anti-DDOS-2», виділення блоку IP-адреси, підтримка DNS-імені на хост-май-данчику, виготовлен-ня та підтримка SSL-сертифікату за 12 місяців).Забезпечення на без-оплатній основі бага-тофункціональною електронною «Гостьо-вою карткою криво-ріжця» внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у місті, та обліку наданої їм допомоги (послуги з програмування без-контактних карток програмними додат-ками). Створення мо-дуля «Реєстр ВПО» для можливості веден-ня обліку внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у Кри-вому Розі) (послуги з розробки програмного забезпечення на за-мовлення)Забезпечення прог-рамування «Карток криворіжця» для учнів, які розпочнуть заняття в перших класах закладів за-гальної середньої ос-віти комунальної фор-ми власності, учнів, які в попередні пе-ріоди не отримали «Картку криворіжця», та учнів пільгових категорій, картка яких була втрачена, з метою обліку відвідування через систему вхід/ви-хід та харчування |
| ***Екополітика та охорона довкілля*** |
| 3.3 | Інформатизація у сфе-рі захисту навколиш-нього природного се-редовища |  2022−2026 роки | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, Комунальнепідприєм-ство «Інсти-тут розвитку міста Кри-вого Рогу» Криворізької міської ради  | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 870 000,0 | 300 000,0 | ‒ | ‒ | 700 000,0 | 1 870 000,0 | Реалізація заходу «Мо-дернізація стаціонар-них постів для автома-тичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря», що сприя-тиме належному фун-кціонуванню місцевої екологічної автомати-зованої інформаційно-аналітичної системи та висвітленню інфор-мації на офіційному вебпорталі міста Криво-го Рогу «Криворізький ресурсний центр» |
| ***Транспорт та міська мобільність*** |
| 3.4 | Придбання послуг з користування, обслу-говування, супрово-ду й підтримки пра-цездатності програм-ного комплексу, зв'яз-ку та Інтернет-послуг, оплата послуг сторон-ніх фахівців програ-мування запису ком-п’ютерної програми, ліцензії на право ви-користання комп’ю-терної програми на транспортний термі-нал (валідатор), під-тримки працездатно-сті «Автоматизованої системи обліку опла-ти проїзду» (надалі -АСООП), придбання програмних продук-тів з можливістю інтеграції із сис-темою АСООП.Забезпечення фун-кціонування елек-тронної «Карти кри-воріжця», придбання ліцензій на право користування ком-п’ютерними програ-мами й мобільним додатком, їх техніч-не обслуговування та консультативний супровід.Обслуговування та супровід серверного обладнання на хост-майданчику. Оренда та хостинг сервер-ного обладнання (пос-луги у сфері локаль-них мереж). Розроб-ка техніко-еконо-мічних обґрунтувань, технічних завдань, концепцій, надання консультативних пос-луг з ІТ-сервісів та створення електрон-них сервісів з питань розвитку й покра-щення надання пос-луг пасажирським транспортом. Технічна підтримка й адміністрування мобільного додатка «Картка криворіжця» модуль зручний мар-шрут (для повноцін-ної роботи діючого додатка). Оплата пос-луг зв’язку та Інтернет для забез-печення безперебій-ної роботи Кому-нального підприємс-тва «Центр електрон-них послуг» Криво-різької міської ради. Послуги адміністру-вання вебсайта під-приємства (здійснен-ня онлайн-моніто-рингу руху кому-нального та пасажир-ського транспорту в режимі реального ча-су, оформлення «Карт-ки криворіжця»). Пос-луги з інформа-ційного та техніч-ного обслуговування системи моніторінгу (GPS-пристрій) ко-мунального пасажир-ського транспорту. Придбання права ко-риствання програм-ним забезпеченням для здійснення транс-портного планування та моделювання PTV Visum (безстрокова ліцензія) у рамках Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу |  2022−2026 роки | Управління транспорту та телеко-мунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприєм-ство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради, Комунальні підприєм-ства «Швид-кісний трамвай», «Міський тролейбус»  | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 9 322 652,0 | 9 174 592,0 | 4 340 760,0 | 4 786 310,0 | 5 248 794,0 | 32 873 108,00 | Послуги з користу-вання програмним за-безпеченням (оплата послуг з використан-ня комп'ютерних прог-рам, за інформаційно-консультативні послу-ги із супроводження програм бухгалтерсь-кого обліку), з під-тримки працездатнос-ті АСООП (технічне обслуговування та су-провід серверного об-ладнання, виділення блоку IP-адрес, під-тримка DNS-імені, оренда та хостінг серверного обладнан-ня), з програмування транспортних терміна-лів (валідаторів). Ця послуга дозволяє за-програмувати термі-нали та автоматизу-вати процес обліку оплати послуг паса-жирських перевезень у громадському тран-спорті.Придбання ліцензії на право використання комп’ютерної прог-рами «Транспортний термінал (валідатор)». Система дозволяє автоматизувати про-цес обліку оплати послуг пасажирських перевезень у громад-ському транспорті.Послуги провайдера (оплата послуг фік-сованого телефон-ного зв'язку та Інтер-нет-мережі) у примі-щенні якого розташо-вані офіси Ко-мунального підпри-ємства «Центр елек-тронних послуг» Криво-різької міської ради, та в приміщеннях у різних районах міста. Оплата послуг з підтримки, супроводу та обслуговування на-явних і запланованих до придбання прог-рамних продуктів для забезпечення стабіль-ності робочого проце-су АСООП. Оплата юридичних, техніч-них послуг, послуг з навчання та перевірки знань, щодо професій-ної підготовки спеціа-лістів, лікарської прак-тики та супутніх пос-луг (послуги з прове-дення щозмінного пе-редрейсового огляду водіїв). Програмні про-дукти з можливістю інтеграції із системою АСООП (з метою ство-рення додаткових елек-тронних сервісів для мешканців м. Кривого Рогу). Придбання про-грамних продуктів з можливістю інтеграції із системою АСООП.Підвищення прозорос-ті та точності обліку фактично наданих по-слуг з перевезення па-сажирів, наявність дос-товірної інформації про виконану транс-портну роботу для вирішення задач ана-лізу й планування паса-жирських перевезень, формування тарифів на транспортні послуги, надання мешканцям міста можливості від-стеження руху транс-порту в режимі реально-го часу. Ефективне планування виходу ру-хомого складу елек-тротранспорту на місь-кі маршрути, опти-мізація маршрутної ме-режі та витрат на ро-боту пасажирського транспортну |
| ***Містобудівна діяльність та земельні відносини*** |
| 3.5 | Розробка топографо-геодезичних і аеро-фотознімальних ро-біт та виготовлення топографічних пла-нів М1:2000 м. Кри-вого Рогу в цифро-вому й графічному вигляді (у тому числі розробка й виготов-лення ортофотопла-нів та цифрових ін-женерно-топографіч-них планів М 1:2000 території Централь-но-Міського району, промвузла в районі вул. Коломойців-ської та інших районів м. Кривого Рогу), електронної містобудівної ка-дастрової системи м. Кривий Ріг, ство-рення містобудів-ного кадастру. Пос-луги щодо супро-водження та техніч-ної підтримки ком-п’ютерної програми «Автоматизована сис-тема муніципальної бази даних» (надалі – Програма). Розроб-лення технічної до-кументації щодо інвен-таризації земель Сак-саганського району м. Кривого Рогу Дні-пропетровської об-ласті. Створення мо-дулів на базі Про-грами, розробка про-грамного забезпе-чення (онлайн серві-су «Модуль землеко-ристувача» для Прог-рами) |  2022−2026 роки | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 8 243 979,0 | 4 159 646,0 | 15 998 960,0 | − | − | 28 402 585,0 | Оновлення та виго-товлення окремих то-пографічних планів територій міста, що служать основою міс-тобудівної документа-ції. Метою проведен-ня інвентаризації зе-мель є встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, пра-вового статусу, вияв-лення земель, що не використовуються, ви-користовуються нера-ціонально або не за цільовим призначен-ням, виявлення та консервація деградо-ваних сільськогоспо-дарських угідь і за-бруднених земель, ус-тановлення кількіс-них та якісних ха-рактеристик земель, необхідних для веден-ня Державного зе-мельного кадастру, здійснення держав-ного контролю за використанням та охо-роною земель і ух-валення на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-вання. У разі вияв-лення при проведенні інвентаризації земель державної та кому-нальної власності зе-мель, не віднесених до тієї чи іншої категорії, віднесення таких зе-мель до відповідної категорії здійснюєть-ся органами ви-конавчої влади або органами місцевого самоврядування на підставі відповідної документації із зем-леустрою, погодженої та затвердженої в ус-тановленому законом порядку.Необхідність модер-нізації екранних форм та форм звітності, удосконалення фун-кцінальної можли-вості роботи з ква-ліфікованим електро-нним підписом, реалі-зація процесу ство-рення зв’язків між вихідними докумен-тами та земельними ділянками, удоскона-лення та розробка функціональних мож-ливостей комп’ютер-ної програми «Му-ніципальна база даних обліку землекористу-вання», продовження заходів з розробки геоінформаційної елек-тронної містобудівної кадастрової системи міста Кривого Рогу відповідно до Поста-нов Кабінету Мініс-трів України від 25 травня 2011 року №556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» та №559 «Про містобудівний кадастр».Створення модуля пе-редбачає електронну взаємодію з виконко-мами районних у місті рад з можливістю мо-дернізації алгоритму спільних дій (передачі справ, файлів, даних). Відкриття особистого кабінету землекористу-вача дозволить нада-вати й обмінюватися інформацією, у ко-ристувача з’явиться можливість особис-того контролю за стро-ками закінчення укла-дених договорів, озна-йомлення з відпові-дями на свої запити в електронній формі |
| ***Економічний розвиток. «Громадський бюджет»*** |
| 3.6 | Обслуговування, онов-лення, підтримка та наповнення сайта та мобільного додатка «Кривий Ріг-турис-тичний» та сайта Комунального під-приємства «Інститут розвитку міста Кри-вого Рогу»; придбан-ня, розробка, модер-нізація, оновлення, подовження та забез-печення функціону-вання, технічна під-тримка програмних продуктів, засобів ін-форматизації, в тому числі засобів крипто-графічного захисту інформації тощо. Роз-робка інтерактивної програми «Кривий Ріг ‒ Місто-Фортеця» |  2022−2026 роки | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємст-во «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Кри-ворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 42 034,0 | 47 705,0 | 243 956,0 | 243 956,0 | 243 956,0 | 821 607,0  | Вільний доступ до сайта Комунального підприємства «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криво-різької міської ради, сайта та мобільного додатка «Кривий Ріг-туристичний» мешкан-ців та гостей міста з метою промоції турис-тичного потенціалу Кривого Рогу, ство-рення необхідної плат-форми для поширення інформації про турис-тичні об'єкти й мар-шрути Кривим Рогом, що допоможе збіль-шити кількість турис-тів і зробить регіон більш доступним для них. Поліпшення ефек-тивності роботи зі створення візуального контенту; оновлення системи, додавання нових функцій, онов-лення дизайну додат-ка, удосконалення наяв-ного функціоналу тощо. Забезпечення процесу цифрової трансформа-ції (послуги з реєстра-ції доменів та web-хостингу сайтів, з обслуговування прог-рамного забезпечення роботи з програмним комплексом BAS бух-галтерія для України, з постачання програм-ного забезпечення МЕДОК, надання оп-тичного інтернету то-що). Інтерактивна про-грама «Кривий Ріг ‒ Місто-Фортеця», що через використання інтерактивних засобів візуального, аудіаль-ного сприйняття матері-алів відтворюватиме сюжетний ланцюжок воєнних подій, ушану-вання пам’яті героїв, які брали участь у захисті територіальної цілісності та Незалеж-ності України під час збройної агресії Росій-ської Федерації  |
| 3.7 | Обслуговування та підтримка електрон-ної платформи «Гро-мадський проєкт», її доопрацювання, мо-дифікація, у тому числі для взаємоін-теграції з іншими комп'ютерними прог-рамами, вебсервіса-ми, онлайн-система-ми тощо. Підтримка електронної плат-форми «Громадський проєкт» у режимі збереження даних та результатів прове-дення конкурсів |  2022−2026 роки | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | ‒ | 20 075,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 132 575,0  | Забезпечення надій-ного функціонування електронної системи «Громадський про-єкт», її актуалізація відповідно до змін у законодавстві та забез-печення інформацій-ної взаємодії у цій сфері. Допомога в налашту-ванні системи під параметри вимог нор-мативно-правової ба-зи конкурсу проєтів місцевого розвитку «Громадський бю-джет». Розширення функціо-нальних можливостей та удосконалення елек-тронної системи «Гро-мадський проєкт», взаємоінтеграція з ін-шими електронними системами та вебплат-формами, необхідни-ми для проведення конкурсу. Збереження і захист наявної інформації та результатів прове-дення конкурсів про-єктів місцевого роз-витку «Громадський проєкт» |
| ***Інформаційно-комунікаційне, технічне забезпечення функціонування Центру адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії»)******виконкому Криворізької міської ради*** |
| 3.8 | Придбання облад-нання, пристроїв, а також послуг, пов’я-заних з розробкою, модернізацією, удос-коналенням, онов-ленням, технічною та сервісною підтрим-кою засобів інформа-тизації тощо | 2022−2026 роки | Департамент адміністра-тивних пос-луг викон-кому Криво-різької місь-кої ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 156 000,0 | 739 184,0 | 1 481 776,0 | 1 425 000,0 | 1 507 650,0 | 5 309 610,0  | Забезпечення процесу цифрової трансфор-мації, підвищення ефек-тивності управління пу-блічними процесами та їх оптимізація, мі-німізація корупційних ризиків, реалізація прин-ципів доступності та відкритості влади для замовників послуг, ав-томатизація електрон-ної взаємодії із суб'єк-тами звернень, суб'єк-тами надання послуг задля наближення по-слуг до замовників, відповідності євро-пейським стандартам якості обслуговування |
| Інші джерела | – | 12 000,0 | – | – | – | 12 000,0 |
| ***IV. Розвиток телекомунікаційної мережі***  |
|  | Придбання, побудо-ва, створення, упро-вадження та обслу-говування телеко-мунікаційних систем, а саме: відеоспосте-реження та відео-контролю, локаль-них мереж тощо |  2022−2026 роки | Виконавчий комітет Криворізької міської ради,департа-менти освіти і науки, соціальної політики, управління з питань надзвичай-них ситуацій та ци-вільного захисту населення, культури, транспорту та телеко-мунікацій виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | 14 705 789,0 | 467 000,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 15 172 789,0  | Побудова телекому-нікаційного комплек-су, підвищення рівня безпеки громадян, еко-логічного стану, за-хисту важливих інфра-структурних та стра-тегічних об’єктів, ефек-тивний моніторинг по-точної обстановки з використанням систем відеоспостереження та відеоконтролю, локаль-них, що забезпечить своєчасне прийняття управлінських рішень та підвищить ефектив-ність вирішення зав-дань органами місце-вого самоврядування тощо, високий рівень прозорості процесу діяльності органів міс-цевого самоврядуван-ня з використанням електронних ресурсів |
| ***V. Організація захисту інформації, інформаційна безпека, забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту*** |
| 5.1 | Розробка й реаліза-ція запобіжних, ор-ганізаційних, освіт-ніх й інших заходів у сфері кібербезпеки та кіберзахисту. Про-ведення оцінювання стану кіберзахисту та аудиту інформацій-ної безпеки, у тому числі на підпоряд-кованих об’єктах та об’єктах, що нале-жать до сфери уп-равління органів міс-цевого самовряду-вання міста. Ство-рення комплексних систем захисту ін-формації. Організація техніч-ного захисту інфор-мації, що унемож-ливлює виток, зни-щення та блокування інформації, порушен-ня цілісності й режиму доступу до неї |  2022−2026 роки | Виконком Криворізької міської ради, відділи управління, інші виконавчі органи міської ради, Комунальне підприєм-ство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради  | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | ‒ | ‒ | 19 106 175,0 | 10 237 793,0 | 9 596 000,0 | 38 939 968,0  | Упровадження орга-нізаційно-технічної мо-делі кібербезпеки як складової національ-ної системи кібер-безпеки для забез-печення, створення та функціонування ос-новних складових сис-теми захищеного дос-тупу виконкому місь-кої ради до мережі Інтернет, системи ан-тивірусного захисту міських інформацій-них ресурсів, аудиту інформаційної безпе-ки та стану кіберза-хисту об’єктів критич-ної інформаційної інфраструктури, систе-ми виявлення вразли-востей і реагування на кіберінциденти та кі-бератаки на об’єкти кіберзахисту |
| 5.2 | Послуги консалтингу з розробки проєкт-них документів сис-теми управління ін-формаційною без-пекою (СУІБ) відпо-відно до вимог між-народних стандартів ISO/IEC 27001:2022Аналіз інформацій-ної та корпоративної інфраструктури, здійс-нених заходів щодо розподілу об’єкта СУІБ на фізичному або логічному рів-нях. Визначення сфе-ри застосування СУІБ (аналіз реєстру інфор-маційних активів, виходячи з установ-лених об’єктів захис-ту відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO/IEC 27001:2022 на основі аналізу).Створення плану по-будови СУІБ та фор-мування концеп-туальних рішень що-до побудови СУІБ. Формування реєстру ризиків. Документу-вання плану обробки ризиків (плану кібер-захисту). Формуван-ня положень щодо організації заходів кібербезпеки, поточ-ного профілю кібер-безпеки, цільового профілю з урахуван-ням вимог міжнарод-них стандартів ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022 |  2022−2026 роки | Управління технічного захисту інформації таінформацій-но-комуні- каційних технологій, транспорту та телеко-мунікацій, виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприєм-ство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради  | Бюджет Криво-різької міської терито-ріальної громади | ‒ | ‒ | 2 520 000,0 | 2 696 400,0 | 2 852 791,0 | 8 069 191,0  | Надання послуг кон-салтингу СУІБ та пе-редача проєктних до-кументів СУІБ за роз-ділами: управління до-кументами, докумен-ти щодо підготовки проєкту, ідентифікація вимог, СУІБ SCOUPE, основні політики, по-відомлення про конфі-денційність, уповно-важена особа із за-хисту даних, заходи з визначення активів СУІБ, оцінка та об-робка ризиків, оцінкавпливу на захист да-них, застосовність за-собів контролю, план реалізації, політики та процедури безпеки, відносини з постачаль-никами, партнерами, процесорами та кон-тролерами, процедури реагування та порядок повідомлення про по-дії, план навчання та підвищення обізна-ності, внутрішній ау-дит, огляд керівниц-твом, коригуючи дії  |

***Керуюча справами виконкому Олена ШОВГЕЛЯ***