ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

22.01.2024 №44

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка котелень – усього, у тому числі: комунальних; відомчих | од. | 98 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
|  |  | од. | 72 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
|  |  | од. | 26 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
| 2 | Поточний ремонт котлів комунальних котелень | од. | 4 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
| 3 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – усього, у тому числі: комунальних підприємств; відомчих підприємств | км | 631,784 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
|  |  | км | 338,908 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
|  |  | км | 292,876 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
| 4 | Заміна теплових мереж – усього, у тому числі: комунальних; відомчих | км | 15,500 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
|  |  | км | 8,000 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
|  |  | км | 7,500 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
| 5 | Відновлення ізоляції теплових мереж – усього, у то-му числі мереж: комунальних; відомчих | км | 20,270 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
|  |  | км | 10,000 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
|  |  | км | 10,270 | 01.04.2024– 31.08.2024 |
| 6 | Підготовка теплових пунктів | од. | 102 | 01.04.2024– 31.08.2024 |

Керуюча справами виконкому 					Олена ШОВГЕЛЯ