ЗАТВЕРДЖЕНО
														       Рішення виконкому міської ради

22.01.2024 №44

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів водопроводно-каналізаційного

господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт або заміна водопроводних мереж | км | 18,440 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |
| 2 | Ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 2,546 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |
| 3 | Підготовка споруд та обладнання – усього,у тому числі: водопроводних насосних станцій; каналізаційних насосних станцій | од. | 36 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |
|  |  | од. | 11 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |
|  |  | од. | 24 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |
| 4 | Підготовка водопроводних очисних споруд | од. | 2 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |
| 5 | Підготовка водозаборів з поверхневих джерел | од. | 6 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |

Керуюча справами виконкому 					Олена ШОВГЕЛЯ