ЗАТВЕРДЖЕНО
															 Рішення виконкому міської ради

22.01.2024 №44

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів міського електротранспорту

та дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років

| № п/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка об'єктів міського електротранспорту |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний/середній ремонти: тролейбусів; трамваїв | од. | -/8 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |
|  |  | од. | 4/20 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |
| 2 | Підготовка автобусів | од. | 35 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |
| Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |
| 1 | ### Поточний ремонт міських вулиць і доріг | тис.м2 | - | - |
| 2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 125 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |
| 3 | Підготовка трамвайних снігоочисників | од. | 4 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |
| 4 | Заготовка матеріалу для посипання та реагентів | тис.тонн | 5 | 01.04.2024 – 31.08.2024 |

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ