ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

26.01.2024 №2454

Звіт

з виконання у 2023 році Програми підвищення енергоефективності

громадських будівель у м. Кривому Розі, що реалізується в співпраці з

Європейським банком реконструкції та розвитку, на 2020–2033 роки

| № п/п | Зміст заходів | Передбачено на 2023 рік, грн | Виконано у 2023 році, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фінансове забезпечення Комунального підприємства «Кривбастеплоенерго» Криворізької міської ради, усього, у тому числі: | 968 683,00 | 841 113,93 |
| 1.1 | поповнення статутного капіталу | - | - |
| 1.2 | фінансова підтримка | 968 683,00 | 841 113,93 |
| 2 | Співфінансування з бюджету Криворізької міської територіальної громади інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі», що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку | 3 000 000,00 | 2 999 872,47 |
| 3 | Виплата та обслуговування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, усього | 1 255 624,00 | 483 513,18 |
| 4 | Інші видатки за кредитним договором, пов'язані з оплатою юридичних послуг, аудиту, процесуального агента тощо | 618 315,00 | 590 991,28 |
| 5 | Отримання гранту Європейського банку реконструкції та розвитку | 6 890 205,00 | 3 467 025,00 |
|  | Разом | 12 732 827,00 | 8 382 515,86 |

Керуюча справами виконкому					Олена ШОВГЕЛЯ